BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THUỘC CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN PHÁT TRIỂNXÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THUỘC CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN

| CHỦ ĐẦU TƯ CỤC QL&PTTTTN | ĐƠN VỊ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN … |
| --- | --- |
| ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY …. |  |

HÀ NỘI - 2026

MỤC LỤC

PHẦN 1.	THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KHẢO SÁT	1

1.1	Căn cứ pháp lý	1

1.2	Thông tin chung	2

1.2.1	Tên dự án	2

1.2.2	Địa điểm đầu tư	2

1.1.1	Đơn vị khảo sát	2

1.1.2	Thành phần tham gia thực hiện	2

PHẦN 2.	YÊU CẦU, MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG KHẢO SÁT	2

2.1	Yêu cầu chung	2

2.2	Mục đích khảo sát	2

1.3	Phạm vi và địa điểm khảo sát	2

1.4	Các loại công việc khảo sát dự kiến	2

1.4.1	Khảo sát hiện trạng và yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội ngành hàng về truy xuất nguồn gốc sản phẩm	2

1.4.2	Khảo sát hiện trạng và yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thuộc các nhóm ngành ưu tiên	4

PHẦN 3.	QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT	5

3.1	Phương pháp khảo sát	5

3.2	Quy trình khảo sát	5

PHẦN 4.	CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT KHẢO SÁT ÁP DỤNG	5

4.1	Nội dung thông tin	5

4.2	Tính chính xác, tin cậy của thông tin thu thập	6

PHẦN 5.	THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT	6

PHẦN 6.	KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT	6

6.1	Khảo sát hiện trạng và yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội ngành hàng về truy xuất nguồn gốc sản phẩm	6

6.2	Khảo sát hiện trạng và yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thuộc các nhóm ngành ưu tiên	8

PHẦN 7.	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	11

PHẦN 8.	BIÊN BẢN KHẢO SÁT	11

# THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KHẢO SÁT

## Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

- Luật Chuyển đổi số ngày 11/12/2025;

- Luật Thương mại ngày 36/2005/QH11;

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 9/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước; Nghị định số 149/2025/NĐ-CP: Quy định chi tiết nội dung sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước tại Điều 4 của Luật số 56/2024/QH15;

- Nghị định số 45/2026-NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030;

- Kế hoạch 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị;

- Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số;

- Quyết định số 3205/QĐ-BCT ngày 31/10/2025 và Quyết định số 610/QĐ-BCT ngày 2/4/2026 của Bộ Công Thương phê duyệt và điều chỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển;

- Hợp đồng số ... ngày ... giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và ... về việc Tư vấn lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triểnXây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển (Từ đây gọi tắt là Dự án).

## Thông tin chung

### Tên dự án

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triểnXây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển.

### Địa điểm đầu tư

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

### Đơn vị khảo sát

### Thành phần tham gia thực hiện

# YÊU CẦU, MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG KHẢO SÁT

## Yêu cầu chung

## Mục đích khảo sát

Mục đích chính của đợt khảo sát là xác định năng lực hạ tầng công nghệ thông tin, nhân lực và quy trình sản xuất hiện tại của các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp ưu tiên, các khó khăn trong việc kết nối dữ liệu giữa các khâu (nguyên liệu - sản xuất - phân phối) và các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc đang áp dụng, thu thập số liệu thực tế để xây dựng các mô hình định danh sản phẩm (QR Code, RFID, Blockchain) phù hợp với đặc thù từng ngành và ghi nhận các rào cản về cơ chế, tiêu chuẩn kỹ thuật để đề xuất các quy định quản lý nhà nước đồng bộ, nhằm xây dựng giải pháp thực tiễn ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp.

## Phạm vi và địa điểm khảo sát

Khảo sát dự án “ Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển” được thực hiện tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, các đơn vị trực thuộc thuộc Bộ có liên quan, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thuộc các nhóm ngành ưu tiên gồm hoá chất, mỏ, nước giải phát, bia rượu, sữa, dầu thực vật,…

Để đảm bảo tính đại diện cho các vùng kinh tế trọng điểm, các địa điểm khảo sát dự kiến tập trung tại:

Cơ quan quản lý nhà nước: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Cục Công nghiệp, Cục Phòng vệ thương mại và Bộ Khoa học và Công nghệ, các Sở Công thương địa phương và các Hiệp hội ngành hàng và Trung tâm dữ liệu quốc gia (C12).

## Các loại công việc khảo sát dự kiến

### Khảo sát hiện trạng và yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội ngành hàng về truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức hiệp hội, nội dung khảo sát tập trung vào cơ chế chính sách, tiêu chuẩn dữ liệu, khả năng kết nối liên thông và bảo vệ lợi ích doanh nghiệp.

Dưới đây là nội dung khảo sát chi tiết cho các nhóm đơn vị này:

#### Nội dung khảo sát chung tại các cơ quan quản lý gồm Cục Công nghiệp, Cục TMĐT & KTS, Sở Công thương

- Khảo sát khả năng tích hợp dữ liệu từ hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp vào cổng thông tin quản lý của Bộ và địa phương.

- Đánh giá các quy định hiện hành về mã số mã vạch, định danh sản phẩm để xây dựng bộ tiêu chuẩn chung, tránh chồng chéo giữa các đơn vị.

- Khảo sát các chính sách hỗ trợ tài chính, thuế hoặc ưu tiên trong các chương trình xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp thực hiện tốt truy xuất nguồn gốc.

- Khả năng kết nối việc truy xuất nguồn gốc với các thủ tục hành chính như cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), đăng ký chất lượng.

#### Nội dung khảo sát tại Cục Phòng vệ thương mại (Trọng tâm)

Nội dung này cực kỳ quan trọng để giúp doanh nghiệp đối phó với các cuộc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp hoặc lẩn tránh thuế từ nước ngoài, cũng như sử dụng dữ liệu truy xuất nguồn gốc để bảo vệ hàng hóa nội địa và ứng phó với các vụ kiện quốc tế.

- Khảo sát yêu cầu về dữ liệu để chứng minh tỷ lệ nội địa hóa và nguồn gốc nguyên liệu đầu vào (nhằm bác bỏ các cáo buộc lẩn tránh thuế từ nước thứ ba).

- Đánh giá khả năng cung cấp bằng chứng dữ liệu số nhanh chóng (Real-time) khi có yêu cầu điều tra từ các tổ chức quốc tế.

- Khảo sát nhu cầu về hệ thống dữ liệu để theo dõi dòng chảy hàng hóa, từ đó đưa ra các cảnh báo sớm về nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại.

- Khảo sát các yêu cầu về bảo mật dữ liệu sản xuất của doanh nghiệp khi tích hợp vào hệ thống chung của nhà nước để đảm bảo bí mật kinh doanh.

#### Nội dung khảo sát tại Cục TMĐT và Kinh tế số & Vụ Thị trường nước ngoài

- Khảo sát các rào cản kỹ thuật và yêu cầu truy xuất nguồn gốc khắt khe từ các thị trường khó tính (EU - quy định chống phá rừng, Mỹ - đạo luật lao động cưỡng bức, Nhật Bản - tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật).

- Khảo sát giải pháp chống hàng giả, hàng nhái trên không gian số thông qua xác thực nguồn gốc bằng công nghệ số.

- Khả năng công nhận lẫn nhau về hệ thống truy xuất nguồn gốc giữa Việt Nam và các quốc gia đối tác.

#### Nội dung khảo sát tại các Hiệp hội ngành hàng

- Khảo sát các yêu cầu riêng biệt của từng ngành (ví dụ: ngành Điện tử cần truy xuất đến từng linh kiện, ngành Dệt may cần truy xuất đến nguồn gốc sợi/nhuộm).

- Đánh giá mặt bằng chung về trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trong hiệp hội để đề xuất lộ trình triển khai phù hợp (không quá nhanh gây quá tải cho doanh nghiệp nhỏ).

- Khảo sát nhu cầu đào tạo, tập huấn và truyền thông về lợi ích của truy xuất nguồn gốc cho cộng đồng doanh nghiệp.

#### Nội dung khảo sát tại Bộ Khoa học và Công nghệ

- Khảo sát việc xây dựng và chuẩn hóa các tiêu chuẩn về định danh, truyền nhận dữ liệu truy xuất nguồn gốc phù hợp với chuẩn quốc tế (GS1).

- Bảo vệ thương hiệu sản phẩm công nghiệp thông qua các giải pháp kỹ thuật tiên tiến (Blockchain, AI).

#### Nội dung khảo sát tại Trung tâm dữ liệu quốc gia (C12)

- Khảo sát thông tin cơ bản

- Thông tin về yêu cầu chuẩn hoá, mô hình,hạ tầng

- Network & Kết nối

- Quy trình triển khai

- Bảo mật & Quản lý key

- Vận hành & Monitoring

- Hỗ trợ & Liên lạc

### Khảo sát hiện trạng và yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thuộc các nhóm ngành ưu tiên

- Hệ thống máy móc sản xuất có tích hợp cảm biến hoặc khả năng xuất dữ liệu tự động không?

- Hạ tầng mạng, máy chủ và các phần mềm quản lý (ERP, CRM, quản lý kho) đang sử dụng.

- Phương thức định danh sản phẩm hiện tại (In phun, dán nhãn barcode, QR code hay chưa có).

- Cách thức ghi chép nhật ký sản xuất (thủ công trên giấy hay số hóa).

- Khả năng liên kết dữ liệu giữa các công đoạn sản xuất nội bộ.

- Sự kết nối thông tin với các nhà cung cấp linh kiện/nguyên liệu phía trước và phía sau.

- Trình độ của đội ngũ kỹ thuật vận hành hệ thống số truy xuất nguồn gốc.

- Khả năng tài chính và mức độ sẵn sàng đầu tư của doanh nghiệp cho chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc.

- Các tiêu chuẩn quốc tế mà doanh nghiệp đang phải tuân thủ để xuất khẩu (ISO, GS1, các tiêu chuẩn xanh của EU/Mỹ, Trung quốc, Nhật bản,...).

- Các khó khăn khi thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc hiện hành của Việt Nam.

- Nhu cầu và sự cần thiết phải ứng dụng truy xuất nguồn gốc của đoanh nghiệp.

- Đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội.

# QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT

## Phương pháp khảo sát

Đơn vị tư vấn Khảo sát thực hiện công tác khảo sát bằng Mẫu phiếu khảo sát/Biên bản khảo sát thông qua hình thức phỏng vấn trực trực tiếp, thu thập thông tin dữ liệu tại hiện trường hoặc thông qua hình thức họp trực tuyến với đối tượng cung cấp thông tin khảo sát để thực hiện trao đổi, thu thập thông tin, dữ liệu hiện trạng.

## Quy trình khảo sát

Mô tả:

- Bước 1: Lập Nhiệm vụ khảo sát và xây dựng mẫu phiếu khảo sát bổ sung (Đối với trường hợp khảo sát trực tiếp hoặc gửi mẫu phiếu khảo sát), trình Chủ Đầu tư phê duyệt, trong đó:

- Lập Nhiệm vụ khảo sát với đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019;

- Xác định số lượng mẫu phiếu khảo sát, xây dựng bộ câu hỏi tương ứng theo từng đơn vị cần khảo sát;

- Xây dựng bổ sung thêm các mẫu phiếu cho các đơn vị đặc thù nếu cần thiết;

- Nội dung của Nhiệm vụ khảo sát và Mẫu phiếu khảo sát phải đảm bảo phù hợp với mục tiêu, quy mô và tiêu chuẩn khảo sát được nêu tại Nhiệm vụ khảo sát.

- Bước 2: Thực hiện khảo sát bổ sung

- Thực hiện gửi mẫu phiếu khảo sát, phỏng vấn tại hiện trường.

- Lập Biên bản khảo sát đối với trường hợp khảo sát bằng hình thức họp trực tuyến.

- Bước 3: Thu thập phiếu khảo sát, tổng hợp số liệu hiện trạng, phân tích, nội suy các dữ liệu, kết quả điều tra khảo sát thu được.

- Bước 4: Lập Báo cáo kết quả khảo sát bổ sung và nghiệm thu kết quả khảo sát .

# CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT KHẢO SÁT ÁP DỤNG

## Nội dung thông tin

- Nội dung các phiếu khảo sát bổ sung, nội dung dự kiến phỏng vấn phải bao hàm đầy đủ các thông tin và không được nằm ngoài phạm vi khảo sát.

- Nội dung khảo sát được tiến hành trên cở sở danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

## Tính chính xác, tin cậy của thông tin thu thập

- Phiếu khảo sát phải được gửi tới người trả lời có chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm phù hợp với nội dung cung cấp thông tin.

- Người cung cấp thông tin cần phải ghi rõ tên, chức vụ, cơ quan công tác, thời điểm trả lời trong các phiếu khảo sát và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp.

# THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: …/2026 – …/2026, các hạng mục khảo sát được thực hiện đồng thời để đảm bảo tiến độ, cụ thể như sau:

- Khảo sát hiện trạng và yêu cầu tại ….:.... ngày.

- Khảo sát hiện trạng và yêu cầu tại ….:.... ngày.

- Khảo sát hiện trạng và yêu cầu tại ….:.... ngày.

- Khảo sát hiện trạng và yêu cầu tại ….:.... ngày.

- Khảo sát hiện trạng và yêu cầu tại ….:.... ngày.

- Khảo sát hiện trạng và yêu cầu tại ….:.... ngày.

- Khảo sát hiện trạng và yêu cầu tại ….:.... ngày.

- Khảo sát hiện trạng và yêu cầu tại ….:.... ngày.

- Khảo sát hiện trạng và yêu cầu tại ….:.... ngày.

- Khảo sát hiện trạng và yêu cầu tại ….:.... ngày.

- Khảo sát hiện trạng và yêu cầu tại ….:.... ngày.

Đơn vị tư vấn khảo sát tiến hành khảo sát phục vụ lập báo cáo kết quả khảo sát bổ sung ngay sau khi nhiệm vụ khảo sát được duyệt./.

# KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Hoạt động khảo sát hiện trạng và nhu cầu phục vụ xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển” đã được tiến hành nghiêm túc, cẩn thận với sự tham gia của các chuyên gia có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm cao đã đạt được những kết quả đáng tin cậy và phù hợp với nhiệm vụ và phương án khảo sát đề ra. Các thông số thu được sẽ làm cơ sở vững chắc để lập thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư dự án “Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển” đảm bảo sự phù hợp yêu cầu, quy định và hiệu quả kinh tế.

Sau đây là tổng hợp các số liệu, kết quả khảo sát theo từng hạng mục:

## Khảo sát hiện trạng và yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội ngành hàng về truy xuất nguồn gốc sản phẩm

#### Nội dung khảo sát chung tại các cơ quan quản lý gồm Cục Công nghiệp, Cục TMĐT & KTS, Sở Công thương

##### Địa điểm khảo sát

##### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

##### Phân tích và đề xuất

#### Nội dung khảo sát tại Cục Phòng vệ thương mại (Trọng tâm)

##### Địa điểm khảo sát

##### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

##### Phân tích và đề xuất

#### Nội dung khảo sát tại Cục TMĐT và Kinh tế số & Vụ Thị trường nước ngoài

##### Địa điểm khảo sát

##### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

##### Phân tích và đề xuất

#### Nội dung khảo sát tại Bộ Khoa học và Công nghệ

##### Địa điểm khảo sát

##### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

##### Phân tích và đề xuất

#### Nội dung khảo sát tại Bộ Khoa học và Công nghệ

##### Địa điểm khảo sát

##### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

##### Phân tích và đề xuất

#### Nội dung khảo sát tại các Hiệp hội ngành hàng

##### Địa điểm khảo sát

##### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

##### Phân tích và đề xuất

#### Nội dung khảo sát tại C12

##### Địa điểm khảo sát

##### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

##### Phân tích và đề xuất

## Khảo sát hiện trạng và yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thuộc các nhóm ngành ưu tiên

##### Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin (MICCO)

###### Địa điểm khảo sát

###### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

###### Phân tích và đề xuất

##### Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem)

###### Địa điểm khảo sát

###### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

###### Phân tích và đề xuất

##### Công ty Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu

###### Địa điểm khảo sát

###### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

###### Phân tích và đề xuất

##### Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

###### Địa điểm khảo sát

###### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

###### Phân tích và đề xuất

##### Công ty TNHH URC Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

###### Địa điểm khảo sát

###### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

###### Phân tích và đề xuất

##### Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam – Nhà máy Bắc Ninh

###### Địa điểm khảo sát

###### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

###### Phân tích và đề xuất

##### Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) / Nhà máy Bia Hà Nội

###### Địa điểm khảo sát

###### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

###### Phân tích và đề xuất

##### Heineken Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội / Nhà máy bia Hà Nội

###### Địa điểm khảo sát

###### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

###### Phân tích và đề xuất

##### Công ty Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu

###### Địa điểm khảo sát

###### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

###### Phân tích và đề xuất

##### Vinamilk / Nhà máy Sữa Tiên Sơn

###### Địa điểm khảo sát

###### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

###### Phân tích và đề xuất

##### TH True Milk / Cơ sở Nghệ An

###### Địa điểm khảo sát

###### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

###### Phân tích và đề xuất

##### Nestlé Việt Nam – Nhà máy Bông Sen Hưng Yên

###### Địa điểm khảo sát

###### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

###### Phân tích và đề xuất

##### Công ty Cổ phần Dầu thực vật Cái Lân (CALOFIC)

###### Địa điểm khảo sát

###### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

###### Phân tích và đề xuất

##### Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco

###### Địa điểm khảo sát

###### Nội dung số liệu và kết quả khảo sát

###### Phân tích và đề xuất

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

# BIÊN BẢN KHẢO SÁT

Các biên bản khảo sát, ghi chép khảo sát và tài liệu thu thập trong quá trình khảo sát bao gồm:

Biên bản khảo sát tại …