BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

HÀ NỘI - 2026

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU  KHẢ THI

DỰ ÁN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ KỸ THUẬT TIÊN TIẾN NHẰM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THUỘC CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN

Quyển 2: Thiết kế cơ sở

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CNTT ngày    tháng    năm 2026

của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước)

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU  KHẢ THI

DỰ ÁN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ KỸ THUẬT TIÊN TIẾN NHẰM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THUỘC CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN

Quyển 2: Thiết kế cơ sở

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CNTT ngày    tháng    năm 2026

của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước)

| ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BCNCKT CÔNG TY ... | CHỦ ĐẦU TƯ CỤC QL&PT TTTN |
| --- | --- |

HÀ NỘI - 2026

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	3

THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT	5

1	THÔNG TIN CHUNG	6

1.1.	Tên dự án	6

1.2.	Chủ đầu tư	6

1.3.	Địa điểm triển khai:	6

1.4.	Nguồn vốn	6

1.5.	Thời gian thực hiện	6

2	MÔ TẢ CÁC YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN	7

3	DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN ĐƯỢC ÁP DỤNG	8

4	THUYẾT MINH MÔ HÌNH TỔNG THỂ, MÔ HÌNH LÔ-GIC, MÔ HÌNH VẬT LÝ CỦA HỆ THỐNG	9

4.1	Mô hình tổng thể	9

4.2	Mô hình lô-gic	11

4.3	Mô hình vật lý của hệ thống	11

4.4	Sơ đồ sơ bộ thể hiện việc kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan	11

5	YÊU CẦU KỸ THUẬT CẦN ĐÁP ỨNG CỦA PHẦN MỀM NỘI BỘ	12

5.1	Phần mềm Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển	12

5.1.1	Các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa	12

5.1.2	Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng	12

5.1.3	Danh sách các yêu cầu của người sử dụng	12

5.2	Phần mềm khác	12

5.2.1	Các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa	12

5.2.2	Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng	12

5.2.3	Danh sách các yêu cầu của người sử dụng	12

6	YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT	13

6.1	Sơ đồ sơ bộ xây lắp, lắp đặt (nếu có)	13

6.2	Các yêu cầu về kỹ thuật thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại	13

7	YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THÔNG TIN	14

8	YÊU CẦU VỀ TÍCH HỢP, CHIA SẺ DỮ LIỆU	15

9	CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG	16

9.1	Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu	16

9.2	Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các phần mềm	16

9.3	Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng	17

9.4	Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng	17

9.5	Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6	17

9.6	Các yêu cầu phi chức năng khác	17

9.6.1	Yêu cầu về môi trường cho phát triển phần mềm	18

9.6.2	Các yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia xây dựng, phát triển phần mềm	18

10	KHỐI LƯỢNG SƠ BỘ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT; KHỐI LƯỢNG SƠ BỘ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH VÀ CÁC CÔNG TÁC KHÁC CÓ LIÊN QUAN	20

10.1	Khối lượng sơ bộ trang thiết bị	20

10.2	Khối lượng sơ bộ công tác tạo lập, chuyển đổi dữ liệu, đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan	20

10.2.1	Yêu cầu về đào tạo chuyển giao công nghệ	20

10.2.2	Yêu cầu về kiểm thử, vận hành thử	20

10.2.3	Yêu cầu về bảo hành, bảo trì	20

# THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

| Ký hiệu/viết tắt | Giải thích |
| --- | --- |
| BCT | Bộ Công Thương |
| CQL&PTTTTN | Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước |
| BKHCN | Bộ Khoa học và Công nghệ |
| CNTT | Công nghệ thông tin |
| CSDL | Cơ sở dữ liệu |
| QĐ | Quyết định |
| QLTT | Quản lý thị trường |
| QTHT | Quản trị hệ thống |
| ƯDCNTT | Ứng dụng công nghệ thông tin |
| XNK | Xuất nhập khẩu |

# THÔNG TIN CHUNG

## Tên dự án

Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển.

## Chủ đầu tư

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

## Địa điểm triển khai:

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

## Nguồn vốn

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

## Thời gian thực hiện

Trong năm: 2026.

# MÔ TẢ CÁC YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN

a) Xây dựng Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển

…

b) Mua sắm trang bị thiết bị hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành ứng dụng

….

c) Tạo lập, chuyển đổi dữ liệu

…

d) Đào tạo chuyển giao công nghệ

….

e) Bảo hành, bảo trì

….

f) Phạm vi triển khai

….

# DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN ĐƯỢC ÁP DỤNG

Dự án được thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được ban hành bởi các văn bản sau:

- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

- ….

# THUYẾT MINH MÔ HÌNH TỔNG THỂ, MÔ HÌNH LÔ-GIC, MÔ HÌNH VẬT LÝ CỦA HỆ THỐNG

## Mô hình tổng thể

….

## Mô hình lô-gic

…

## Mô hình vật lý của hệ thống

…

## Sơ đồ sơ bộ thể hiện việc kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan

…

# YÊU CẦU KỸ THUẬT CẦN ĐÁP ỨNG CỦA PHẦN MỀM NỘI BỘ

## Phần mềm Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển

### Các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa

….

### Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng

….

### Danh sách các yêu cầu của người sử dụng

….

## Phần mềm khác

### Các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa

….

### Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng

….

### Danh sách các yêu cầu của người sử dụng

….

# YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT

## Sơ đồ sơ bộ xây lắp, lắp đặt (nếu có)

….

## Các yêu cầu về kỹ thuật thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại

Hạ tầng đầu tư cho hệ thống sẽ được đầu tư dần, chưa đầu tư đáp ứng cho toàn bộ người dân và doanh nghiệp để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Hiện tại sẽ đầu tư ở mức tối thiểu, sau khi triển khai diện rộng và hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý và báo cáo số liệu sẽ đầu tư tăng dần theo nhu cầu sử dụng.

Cơ sở để thực hiện tính toán số lượng trang thiết bị phần cứng dựa vào các thông tin đầu vào như sau:

….

# YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THÔNG TIN

Yêu cầu về an toàn thông tin của dự án tuân thủ các quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Xác định cấp độ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin:

Cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển được xác định căn cứ theo quy định của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển có các mục đích hoạt động sau:

- Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin dùng chung phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong phạm vi một ngành, một tỉnh hoặc một số tỉnh.

Theo Điều 9 của Nghị định 85/2016/NĐ-CP thì các hệ thống này có cấp độ đảm bảo an toàn hệ thống thông tin là cấp độ 3.

Vì vậy Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển cần tuân thủ các quy định tại Phụ lục 3 “Yêu cầu cơ bản bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống thông tin cấp độ 3” ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/08/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông và phải đảm bảo các yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ được quy định tại Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

# YÊU CẦU VỀ TÍCH HỢP, CHIA SẺ DỮ LIỆU

Đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

….

Mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển

Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển kết nối, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm trong Bộ Công thương thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ Công thương - LGSP.

Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống ngoài khác thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ Công thương (LGSP) và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP, NDOP).

Phương thức giao tiếp dữ liệu sử dụng các phương thức phổ biến hiện nay như Web service/API.

# CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

## Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu

Việc lựa chọn, khai thác sử dụng CSDL cho hệ thống phần mềm cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- CSDL phải có khả năng lưu trữ với dung lượng lớn, trong thời gian lâu dài (tương thích hoặc sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến như SQL server, My SQL, Oracle, MongoDB, Apache Cassandra, Redis, Couchbase hay Apache dbase,… hoặc các hệ quản trị tương đương).

- Có khả năng lưu trữ được nhiều định dạng dữ liệu khác nhau như dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu trúc.

- Giảm trùng lặp thông tin ở mức thấp nhất, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.

- Đảm bảo dữ liệu được truy xuất theo nhiều cách khác nhau, từ nhiều người khác nhau và nhiều ứng dụng khác nhau.

- Tăng khả năng kết nối chia sẻ thông tin.

- Phải đảm bảo tính chủ quyền của dữ liệu, vì khi sử dụng có tính chất chia sẻ cao.

- Bảo mật quyền khai thác thông tin.

- Có khả năng giám sát các câu lệnh làm thay đổi dữ liệu, cũng như cho phép quản lý CSDL bằng nhiều công cụ và chính sách, nhằm hỗ trợ tối đa cho chuyên viên quản trị trong việc quản lý, kiểm soát và giám sát vận hành hệ thống một cách đơn giản và nhanh chóng.

- Bảo đảm vấn đề tranh chấp dữ liệu khi xảy ra.

- Khi gặp các trục trặc sự cố thì phải bảo đảm vấn đề an toàn dữ liệu, không được phép xảy ra tình trạng mất dữ liệu.

- Phải có khả năng đáp ứng tính sẵn sàng cao, mở rộng độ lớn và quy mô, tính phức tạp của dữ liệu ở các giai đoạn phát triển tiếp theo.

- Có đầy đủ các cơ chế sao lưu dự phòng – khôi phục hệ thống CSDL theo nhiều phương pháp nhằm đối phó với các nguy cơ rủi ro xảy ra trên hệ thống.

## Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các phần mềm

Yêu cầu về tính đáp ứng tức thời và đảm bảo thông lượng:

- Hệ thống phải có khả năng đáp ứng tức thời, phục vụ công tác quản lý, tra cứu.

- Hệ thống cần đảm bảo thông lượng lớn, đáp ứng số lượng người sử dụng đồng thời cao và lượng dữ liệu truyền tải lớn trong các thời điểm, Cụ thể:

+ Thời gian phản hồi trung bình dưới 05 giây đối với mỗi luồng công việc chính riêng rẽ và không bao gồm các luồng mang tính chất thống kê, báo cáo, tổng hợp, phân tích dữ liệu (thời gian phản hồi được tính từ khi người dùng gửi yêu cầu đáp ứng tới hệ thống cho đến khi nhận được dữ liệu phản hồi từ hệ thống).

+ Thời gian phản hồi chậm nhất dưới 30 giây (không bao gồm các luồng mang tính chất thống kê, báo cáo, tổng hợp, phân tích dữ liệu) đối với toàn bộ các thao tác trên toàn trang.

+ Có khả năng đáp ứng số lượng lớn người dùng hoạt động đồng thời.

Yêu cầu về hiệu quả sử dụng trực tuyến (end user efficiency online):

- Hệ thống cần thiết kế đảm bảo hỗ trợ người sử dụng thực hiện tốt và nhanh chóng các quy trình nghiệp vụ quản lý, tra cứu.

Yêu cầu về độ phức tạp của xử lý bên trong (complex internal processing):

- Hệ thống đáp ứng xử lý khối lượng dữ liệu lớn của toàn hệ thống.

- Hệ thống cần đáp ứng xử lý tính toán trích xuất dữ liệu chính xác.

## Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng

Việc cài đặt triển khai hệ thống được thực hiện trên hạ tầng, đường truyền tại trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ cho thuê hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo:

- Đảm bảo khả năng quản trị và cài đặt, vận hành dễ dàng, cho phép bộ phận quản lý có thể thực hiện các thao tác quản trị một cách tập trung cho toàn bộ hệ thống như: thực hiện các thao tác như xác lập cấu hình, cập nhật, nâng cấp phần mềm…

- Đảm bảo khả năng quản trị tập trung, thuận tiện và hỗ trợ tốt cho công tác quản lý, điều hành của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

- Vận hành đơn giản: Việc điều hành đảm bảo đơn giản, gọn nhẹ. Điều đó góp phần tích cực cho việc giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả làm việc của toàn bộ hệ thống mạng.

- An toàn, bảo mật: hệ thống phải đạt được độ an toàn và bảo mật thông tin cao, cho phép bảo vệ dữ liệu và thông tin trước mọi sự tấn công và xâm nhập không mong muốn từ bên ngoài, đồng thời đảm bảo tính riêng tư về thông tin của mỗi thành phần tham gia hoạt động.

## Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng

- Các ứng dụng phần mềm phải đảm bảo tương thích hoàn toàn với nền tảng công nghệ và môi trường sử dụng của hệ thống hiện tại để đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, chỉnh sửa và cập nhật nâng cấp nếu có nhu cầu.

- Hệ thống phần mềm có thể dễ dàng cài đặt và vận hành trên các nền tảng hệ điều hành phổ biến như Windows server, Linux, … Cho phép triển khai được trên nền tảng ảo hóa.

- Phía người sử dụng cuối sẽ thực hiện truy cập dịch vụ và thực hiện các yêu cầu định danh và xác thực điện tử qua môi trường mạng bằng các trình duyệt phổ biến như Edge, Firefox, Chrome,… được cài đặt trên các máy tính cá nhân (PC, Laptop,...).

## Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6

- Hệ thống phần mềm có thể cài đặt và hoạt động được bình thường trên môi trường hạ tầng mạng sử dụng Ipv6.

- Hỗ trợ truy cập hệ thống phần mềm sử dụng qua domain name hoặc địa chỉ IP.

- Các trang thiết bị phần cứng, máy chủ được cung cấp phục vụ cài đặt triển khai hệ thống đảm bảo tương thích với IPv4 và IPv6.

## Các yêu cầu phi chức năng khác

### Yêu cầu về môi trường cho phát triển phần mềm

- Kiến trúc ứng dụng: Microservices hoặc SOA hoặc tương đương

- Công cụ lập trình: Microsoft Visual Studio, IntelliJ IDEA; Eclipse; Codenvy; Apache NetBeans, Visual Studio Code...

- Nền tảng, công nghệ: Micrrosoft .NET, Java, Python, NodeJS, LLM,...

- Ngôn ngữ lập trình: C#, ASP.NET, Java, Python, CSS, HTML, XML, ReactJs…

- Web server: IIS, Apache Tomcat, NGINX…

- Môi trường mạng: LAN, WAN, Internet

- Hệ điều hành máy chủ: Windows Server, Linux

- CSDL: Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Hbase, CouchDB hoặc tương đương

- Nền tảng lưu trữ dữ liệu lớn: HDFS, MinIO, Apache Iceberg, Delta Lake, ClickHouse, Greenplum, Apache Doris hoặc tương đương

- Công nghệ mobile: Flutter, React Native hoặc tương đương

- Máy trạm: Hệ điều hành Linux, Windows…

- Trình duyệt web: Microsoft Edge, Firefox, Chrome,…

### Các yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia xây dựng, phát triển phần mềm

- Cán bộ Quản lý dự án: Có trình độ Thạc sỹ hoặc tương đương trở lên, chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Điện/Điện tử - Viễn thông/ Kinh tế. Có tối thiểu 07 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò Quản lý dự án hoặc tương đương trong các hợp đồng xây dựng/nâng cấp/chỉnh sửa phần mềm nội bộ (tính đến thời điểm đóng thầu) trong đó có tối thiểu 01 hợp đồng về xây dựng/nâng cấp phần mềm nội bộ lĩnh vực quản lý nhà nước ngành công thương, có chứng chỉ/ chứng nhận Lập và Quản lý dự án.

- Cán bộ Trưởng nhóm lập trình: Có trình độ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Điện/ Điện tử - Viễn thông. Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò Trưởng nhóm lập trình trong các hợp đồng xây dựng/nâng cấp/chỉnh sửa phần mềm nội bộ (tính đến thời điểm đóng thầu) trong đó có tối thiểu 01 hợp đồng về về xây dựng/nâng cấp phần mềm nội bộ lĩnh vực quản lý nhà nước ngành công thương.

- Các cán bộ Lập trình: Có trình độ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Điện/ Điện tử - Viễn thông. Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Lập trình trong các hợp đồng xây dựng/nâng cấp/chỉnh sửa phần mềm nội bộ (tính đến thời điểm đóng thầu) trong đó có tối thiểu 01 hợp đồng về về xây dựng/nâng cấp phần mềm nội bộ lĩnh vực quản lý nhà nước ngành công thương

- Cán bộ trưởng nhóm kiểm thử: Có trình độ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Điện/ Điện tử - Viễn thông. Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm Trưởng nhóm kiểm thử trong các hợp đồng xây dựng/nâng cấp/chỉnh sửa phần mềm nội bộ (tính đến thời điểm đóng thầu) trong đó có tối thiểu 01 hợp đồng về về xây dựng/nâng cấp phần mềm nội bộ lĩnh vực quản lý nhà nước ngành công thương, có chứng chỉ kiểm thử quốc tế ISTQB hoặc tương đương.

- Các cán bộ Kiểm thử: Có trình độ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Điện/ Điện tử - Viễn thông. Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm Cán bộ kiểm thử trong các hợp đồng xây dựng/nâng cấp/chỉnh sửa phần mềm nội bộ (tính đến thời điểm đóng thầu) trong đó có tối thiểu 01 hợp đồng về về xây dựng/nâng cấp phần mềm nội bộ lĩnh vực quản lý nhà nước ngành công thương.

- Các cán bộ Phân tích nghiệp vụ: Có trình độ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính kế toán. Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm Cán bộ phân tích nghiệp vụ trong các hợp đồng xây dựng/nâng cấp/chỉnh sửa phần mềm nội bộ (tính đến thời điểm đóng thầu) trong đó có tối thiểu 01 hợp đồng về về xây dựng/nâng cấp phần mềm nội bộ lĩnh vực quản lý nhà nước ngành công thương.

# KHỐI LƯỢNG SƠ BỘ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT; KHỐI LƯỢNG SƠ BỘ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH VÀ CÁC CÔNG TÁC KHÁC CÓ LIÊN QUAN

## Khối lượng sơ bộ trang thiết bị

Dự án bao gồm các hạng mục mua sắm thiết bị hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và hạng mục phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu. Khối lượng sơ bộ như sau:

…

## Khối lượng sơ bộ công tác tạo lập, chuyển đổi dữ liệu, đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan

….

### Yêu cầu về đào tạo chuyển giao công nghệ

....

### Yêu cầu về tạo lập dữ liệu ban đầu

---

....

### Yêu cầu về kiểm thử, vận hành thử

-----

### Yêu cầu về bảo hành, bảo trì

....

### Yêu cầu về hỗ trợ, quản trị, vận hành

....