HỌP NỘI BỘ GIẢI PHÁP TXNG HÀNG HÓA

(Ngày 05/05/2026)

- Phạm vi, địa điểm khảo sát (anh Tuyển chủ trì, BA phối hợp _deadline trước 12h 08/05/2026)

Cần thống nhất phạm vi, địa điểm, hình thức khảo sát, nhiệm vụ khảo sát, kế hoạch khảo sát chi tiết và thực hiện khảo sát:

- Khảo sát 04 Vụ, Cục thuộc Bộ Công Thương:

- Cục CN

- Vụ Pháp chế

- Cục DCK

- Cục TMTT & KTS

- Khảo sát DN: theo mặt hàng, lĩnh vực, đề xuất danh sách DN và lý do chọn khảo sát.

- Khảo sát C12 về Nền tảng định danh, xác thực và TXNG

- Nội dung và câu hỏi khảo sát (anh Tuyển)

- Nội dung khảo sát cho các Vụ, Cục

- Khảo sát doanh nghiệp

- Khảo sát C12

- Nghiên cứu các giải pháp TXNG trong và ngoài nước (anh Tú)

- Nghiên cứu tài liệu  C12 về Nền tảng định danh, xác thực và TXNG

- Nghiên cứu giải pháp TXNG trên thế giới (TQ, EU…): kinh nghiệm triển khai, hiệu quả, lý do tại sao các nước triển khai được.

- Các đơn Bộ, Ngành, DN… đã áp dụng TXNG tại Việt Nam

- Gửi lại tài liệu cho team.

- Hạ tầng (anh Hồng)

- Nội dung khảo sát, thực hiện khảo sát

- Tư vấn mua sắm

- Viết BCNCKT

- Thời hạn hoàn thành: 25/05/2026.

- Viết các mục trong BCNCKT theo phân công (comment trong file Quyển 1, Quyền 2 Nghĩa gửi).

- Viết theo hướng nâng cấp từ dự án 2021, check lại trường hợp trùng lặp sản phẩm áp dụng TXNG.

- Tính toán về các hạng mục: đào tạo cán bộ, doanh nghiệp; tạo lập, chuyển đổi dữ liệu; dịch vụ hỗ trợ quản trị vận hành… (có thể đưa vào nội dung khảo sát để có số liệu làm căn cứ tính toán).

- Phạm vi đầu tư: thống nhất phạm vi đầu tư phần mềm, phần cứng, Blockchain, AI phát hiện bất thường đưa vào dưới dạng chức năng PMNB; …

- Dự toán: BA viết danh sách UC theo 671.