BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU  KHẢ THI

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THUỘC CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN

Quyển 1: Thuyết minh chung

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CNTT ngày    tháng    năm 2026

của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước)

HÀ NỘI - 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU  KHẢ THI

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THUỘC CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN

Quyển 1: Thuyết minh chung

| ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BCNCKT CÔNG TY ... | CHỦ ĐẦU TƯ CỤC QL&PT TTTN |
| --- | --- |

HÀ NỘI - 2026

BIÊN CHẾ NỘI DUNG

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: “Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển” được biên chế gồm 03 quyển:

Quyển 1: Thuyết minh chung

Trình bày các thông tin chung của dự án, sự cần thiết đầu tư, lựa chọn giải pháp kỹ thuật công nghệ, phương án tổ chức quản lý, phân tích hiệu quả đầu tư v.v.

Quyển 2: Thiết kế cơ sở

Trình bày thiết kế cơ sở của dự án.

Quyển 3: Tổng mức đầu tư

Trình bày phương pháp luận xác định tổng mức đầu tư, diễn giải cách thức xác định các chi phí thành phần của tổng mức đầu tư trên cơ sở các báo giá của nhà cung cấp có so sánh với các chi phí có thể xác định theo định mức hoặc hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

# THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

| Ký hiệu/viết tắt | Giải thích |
| --- | --- |
| BCT | Bộ Công Thương |
| CQL&PTTTTN | Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước |
| BKHCN | Bộ Khoa học và Công nghệ |
| TXNG | Truy xuất nguồn gốc |
| CNTT | Công nghệ thông tin |
| CSDL | Cơ sở dữ liệu |
| QĐ | Quyết định |
| QLTT | Quản lý thị trường |
| QTHT | Quản trị hệ thống |
| ƯDCNTT | Ứng dụng công nghệ thông tin |
| XNK | Xuất nhập khẩu |

MỤC LỤC

THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT	4

1.	THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN	9

1.1.	Tên dự án	9

1.2.	Đơn vị chủ quản của chủ đầu tư	9

1.3.	Chủ đầu tư	9

1.4.	Hình thức đầu tư	9

1.5.	Tổng mức đầu tư dự kiến	9

1.6.	Nguồn vốn	9

1.7.	Thời gian thực hiện	9

1.8.	Địa điểm đầu tư	9

1.9.	Tổ chức tư vấn lập dự án	9

2.	CĂN CỨ PHÁP LÝ, SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ	9

2.1	Căn cứ pháp lý	9

2.2	Sự cần thiết phải đầu tư	11

2.2.1	Hiện trạng công tác quản lý truy xuất nguồn gốc	11

2.2.2	Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước	11

2.2.3	Hiện trạng ứng dụng CNTT trong truy xuất nguồn gốc	16

2.2.4	Sự cần thiết phải đầu tư	18

2.2.5	Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch có liên quan	19

3.	MỤC TIÊU, PHẠM VI, QUY MÔ ĐẦU TƯ	19

3.1	Mục tiêu đầu tư	19

3.1.1	Mục tiêu tổng quát	19

3.1.2	Mục tiêu cụ thể	20

3.2	Phạm vi, quy mô đầu tư	20

3.3	Kết quả đầu ra của dự án	21

3.4	Xác định phân kỳ đầu tư	21

3.5	Lựa chọn hình thức đầu tư	21

4.	PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - KỸ THUẬT, LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	21

4.1	Điều kiện tự nhiên	21

4.2	Điều kiện kinh tế - kỹ thuật	21

4.3	Lựa chọn địa điểm đầu tư	21

5.	PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ	22

5.1	Tiêu chí lựa chọn giải pháp kỹ thuật-công nghệ	22

5.1.1	Tính tập trung	22

5.1.2	Tính hiện đại, tính mở, linh hoạt và ổn định	22

5.1.3	Tính tiện lợi, dễ sử dụng	22

5.1.4	An toàn, bảo mật	22

5.1.5	Tính kinh tế, tối ưu về chi phí	22

5.2	Phân tích, lựa chọn kiến trúc hệ thống	22

5.2.1	Kiến trúc nguyên khối (Monolithic Architecture)	23

5.2.2	Kiến trúc hướng dịch vụ	25

5.2.3	Kiến trúc Microservices	27

5.2.4	Lựa chọn kiến trúc tổng thể	30

5.3	Phân tích, lựa chọn hệ điều hành máy chủ	32

5.3.1	Window Server	32

5.3.2	Linux	33

5.3.3	Solaris	34

5.3.4	Lựa chọn Hệ điều hành máy chủ	35

5.4	Phân tích, lựa chọn hệ quản trị CSDL cho phần mềm nghiệp vụ	35

5.5	Phân tích, lựa chọn nền tảng kỹ thuật công nghệ xây dựng, phát triển ứng dụng	42

5.5.1	Nền tảng phát triển phần mềm (lớp front-end)	42

5.5.2	Nền tảng phát triển phần mềm (lớp back-end)	44

5.6	Phân tích lựa chọn giải pháp phát triển ứng dụng mobile 	46

5.6.1	Công nghệ Native app	46

5.6.2	Công nghệ Cross Platform	47

5.6.3	Công nghệ Hybrid App	48

5.7	Phân tích, lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật xây dựng ứng dụng TXNG 	49

5.7.1	Hệ thống truy xuất nguồn gốc sử dụng cơ sở dữ liệu truyền thống (Traditional Database-based Traceability Systems)	50

5.7.2	Công nghệ Blockchain	51

5.7.3	Chuẩn GS1 EPCIS 2.0 (Electronic Product Code Information Services)	52

5.7.4	Phân tích, lựa chọn các công nghệ thành phần cho hệ thống EPCIS 2.0	53

5.7.5	Bảng so sánh tổng hợp các phương án kỹ thuật	59

5.7.6	Lựa chọn phương án kỹ thuật xử lý cho nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc	60

5.8	Lựa chọn công nghệ AI/ML cho phát hiện hàng giả (Counterfeit Detection)	61

5.8.1	Lựa chọn cơ sở dữ liệu chứng từ (Document Database)	63

5.8.2	Lựa chọn hệ thống lưu trữ tệp (Object Storage)	64

5.8.3	Lựa chọn cơ sở dữ liệu vector cho AI (Vector Database)	65

5.8.4	Lựa chọn hệ thống bộ nhớ đệm (Cache)	65

5.8.5	Lựa chọn nền tảng điều phối container (Container Orchestration)	66

5.8.6	Lựa chọn API Gateway và Service Mesh	66

5.8.7	Lựa chọn hệ thống giám sát, logging và truy vết (Observability)	67

5.8.8	Lựa chọn công nghệ quản lý định danh và xác thực (IAM/SSO)	68

5.9	Phân tích, lựa chọn phương án hạ tầng kỹ thuật CNTT	69

5.9.1	Phân tích lựa chọn kỹ thuật và công nghệ máy chủ	69

5.9.2	Phân tích lựa chọn kỹ thuật và công nghệ mạng	82

5.9.3	Phân tích lựa chọn kỹ thuật và công nghệ bảo mật	91

5.9.4	Phân tích lựa chọn phần mềm hỗ trợ	94

5.10	Phân tích, lựa chọn phương án bảo đảm tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật	96

5.10.1	Đối với các ứng dụng nội bộ	96

5.10.2	Đối với các hệ thống ngoài 	99

5.11	Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp hệ thống bảo đảm sẵn sàng với IPv6	100

5.12	Phân tích, lựa chọn công nghệ, kỹ thuật, thiết bị bảo đảm an toàn thông tin	100

6.	ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ KHUNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ QUỐC GIA SỐ, KHUNG KIẾN TRÚC SÔ BỘ CÔNG THƯƠNG	100

7.	THIẾT KẾ CƠ SỞ	102

8.	THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG, DANH MỤC THIẾT BỊ PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ, PHẦN MỀM; DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN ĐƯỢC ÁP DỤNG (NẾU CÓ)	102

8.1	Thống kê khối lượng, danh mục thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại, thuê dịch vụ	102

8.2	Các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, phần mềm; danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng	105

8.3	Khối lượng đào tạo hướng dẫn sử dụng	105

9.	PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỰ ÁN	108

9.1	Đối với công tác tổ chức quản lý dự án	108

9.2	Đối với công tác giám sát công tác triển khai của dự án	108

9.3	Đối với việc khai thác, sử dụng dự án	108

10.	PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ	108

11.	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	108

11.1	Căn cứ lập tổng mức đầu tư	108

11.2	Tổng mức đầu tư	109

11.2.1	Phương pháp xác định tổng mức đầu tư	109

11.2.2	Tổng mức đầu tư của dự án	111

11.2.3	Phân kỳ đầu tư dự án theo giai đoạn	111

12.	PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỰ ÁN	112

12.1	Đối với công tác tổ chức quản lý dự án	112

12.2	Đối với công tác giám sát công tác triển khai của dự án	112

12.3	Đối với việc khai thác, sử dụng dự án	112

13.	ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	112

14.	DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN; CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ	113

14.1	Dự kiến tiến độ thực hiện dự án	113

14.2	Các mốc thời gian chính thực hiện dự án	113

15.	XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC DỰ ÁN	114

15.1	Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án	114

15.2	Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành	114

16.	TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN	114

16.1	Xác định chủ đầu tư	114

16.2	Phân tích lựa chọn hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án	114

16.3	Mối quan hệ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến quá trình thực hiện dự án, tổ chức bộ máy quản lý khai thác dự án	114

16.3.1	Chủ đầu tư	114

16.3.2	Đơn vị chủ trì thẩm định dự án	115

16.3.3	Nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ	115

16.3.4	Đơn vị thụ hưởng	115

17.	PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ	115

17.1	Đối với cơ quan quản lý Nhà nước	115

17.2	Đối với doanh nghiệp	115

17.3	Đối với người dân (người tiêu dùng)	116

18.	CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN	116

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

  - Tên dự án

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển.

  - Đơn vị chủ quản của chủ đầu tư

Bộ Công Thương.

  - Chủ đầu tư

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

  - Hình thức đầu tư

Đầu tư mới.

  - Tổng mức đầu tư dự kiến

Tổng mức đầu tư: 200.000.000.000 VND

(Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)

  - Nguồn vốn

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

  - Thời gian thực hiện

Trong năm 2026.

  - Địa điểm đầu tư

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

  - Tổ chức tư vấn lập dự án

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dụng Bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ, SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

- Luật Chuyển đổi số ngày 11/12/2025;

- Luật Thương mại ngày 36/2005/QH11;

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 9/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước; Nghị định số 149/2025/NĐ-CP: Quy định chi tiết nội dung sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước tại Điều 4 của Luật số 56/2024/QH15;

- Nghị định số 45/2026-NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030;

- Kế hoạch 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị;

- Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026, trong đó tại Mục III - Phụ lục II về Chuyển đổi số quốc gia - kiến trúc, nền tảng, dịch vụ số đã giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển; công nghiệp thực phẩm, thuốc lá...; sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, tích hợp, chia sẻ, đồng bộ thông tin, dữ liệu với Cổng Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia;

- Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số;

- Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 5/2/2025 của Chính phủ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia;

- Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/1/2019 của Chính phủ phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”;

- Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư số 11/2026/TT-BCT ngày 27/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

- Quyết định số 400/QĐ-BCT ngày 6/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương”;

- Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

- Thông tư số 08/2025/TT-BCA ngày 5/2/2025 của Bộ Công an ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia;

- Quyết định số …/QĐ-BCT ngày 31/10/2025 của Bộ Công Thương phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển;

- Quyết định số 939/QĐ-BCT ngày 02/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Sự cần thiết phải đầu tư

Hiện trạng công tác quản lý truy xuất nguồn gốc

Trong thời gian qua, công tác quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; xác thực và truy vết hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được quan tâm triển khai và bước đầu áp dụng trong thực tiễn. Bộ Công Thương, trực tiếp là Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đã tổ chức thực hiện một số hoạt động phục vụ quản lý truy xuất nguồn gốc, xác thực, truy vết thông tin sản phẩm, hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp khai báo, cung cấp thông tin và tạo điều kiện để người tiêu dùng tra cứu, xác thực nguồn gốc hàng hóa.

Hiện nay, công tác quản lý chủ yếu tập trung vào việc quản lý thông tin sản phẩm, hàng hóa theo hồ sơ khai báo của doanh nghiệp; cấp mã xác thực; hỗ trợ tra cứu thông tin và tiếp nhận phản ánh, nghi vấn vi phạm. Một số nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được ưu tiên quản lý, xác thực và truy vết.

Tuy nhiên, công tác quản lý truy xuất nguồn gốc hiện vẫn gặp khó khăn, chưa bao quát đầy đủ toàn bộ chuỗi cung ứng từ dữ liệu nguyên liệu đầu vào, các công đoạn sản xuất, kiểm tra chất lượng, lưu kho, vận chuyển, phân phối và tiêu thụ thường chưa được ghi nhận đầy đủ, chưa liên kết và đối chiếu theo từng công đoạn, sự kiện phát sinh do chưa có quy định bắt buộc doanh nghiệp khai báo hoặc thông tin khai báo chưa đầy đủ.

Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa mã định danh, vật mang dữ liệu, mã lô/mẻ, chứng chỉ số, bằng chứng số và trạng thái mã định danh sản phẩm, hàng hóa còn cần tiếp tục hoàn thiện. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống của doanh nghiệp và các nền tảng, cơ sở dữ liệu liên quan chưa được triển khai đồng bộ. Năng lực khai thác dữ liệu để phân tích, cảnh báo bất thường, phát hiện gian lận và hậu kiểm còn hạn chế.

Như vậy, công tác quản lý truy xuất nguồn gốc đã bước đầu được triển khai, nhưng cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa dữ liệu, quản lý theo chuỗi cung ứng đồng bộ, mở rộng phạm vi quản lý, tăng cường kết nối liên thông và nâng cao năng lực phân tích, cảnh báo, hậu kiểm phục vụ quản lý nhà nước.

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Hạ tầng kỹ thuật của Cục được kế thừa hạ tầng kỹ thuật của Tổng cục QLTT và Vụ thị trường trong nước (các đơn vị cũ trước khi sáp nhập thành Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước). Hạ tầng kỹ thuật đang vận hành đảm bảo hoạt động của các hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu hiện có.

- Mô hình tổng thể

Hệ thống được cài đặt gồm các thành phần chính sau:

Hệ thống cân bằng tải: Là hệ thống có nhiệm vụ phân chia các yêu cầu phục vụ từ người sử dụng đều cho các máy chủ thành viên trong cùng một vùng máy chủ ứng dụng.

Hệ thống máy chủ ứng dụng: Là hệ thống có nhiệm vụ xứ lý các yêu cầu đến từ người dùng, thực hiện truy vấn dữ liệu từ vùng máy chủ CSDL và trả lại kết quả cho người dùng.

Hệ thống máy chủ CSDL: Là hệ thống có nhiệm vụ tổ chức, lưu trữ dữ liệu của toàn hệ thống và xử lý các yêu cầu truy vấn, khai thác dữ liệu.

- Mô hình triển khai

Hệ thống được cài đặt, cấu hình và vận hành trên hệ thống máy chủ tại Trung tâm dữ liệu thuộc phạm vi gói thầu thuê dịch vụ hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành các phần mềm ứng dụng của dự án.

Triển khai tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước- Bộ Công Thương. Địa chỉ: Số 91, Đinh Tiên Hoàng - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Triển khai cho các đơn vị trực thuộc và các địa phương trên toàn quốc, các đơn vị có liên quan sẽ kết nối với hệ thống thông qua đường truyền Internet được bảo mật.

Hệ thống các phần mềm được triển khai theo phương thức làm việc trực tuyến (online):

Các đơn vị trực thuộc và các địa phương trên toàn quốc sẽ kết nối trực tiếp với máy chủ hệ thống đặt tại Trung tâm dữ liệu.

Trao đổi thông tin, dữ liệu theo các chuẩn về an toàn thông tin SSL v3.0, HTTPS. SSL là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn. SSL đảm bảo rằng dữ liệu truyền đi trong hệ thống được mang tính riêng tư, tách rời. HTTPS là phần mở rộng bảo mật của HTTP. Website được cài đặt chứng chỉ SSL có thể dùng giao thức HTTPS để thiết lập kênh kết nối an toàn tới máy chủ (server).

- Danh mục thiết bị hiện có

| TT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | ĐVT | SL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chủ | HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF, HPE | Bộ | 8 |
| 2 | Thiết bị chuyển mạch lưu trữ | HPE SN6610C 32Gb, HPE | Bộ | 2 |
| 3 | Thiết bị lưu trữ | HPE MSA 2062 16Gb Fibre Channel SFF Storage, HPE | Bộ | 1 |
| 4 | Thiết bị chuyển mạch mạng lõi | Aruba 3810M 24SFP+ 250W Switch, Aruba | Bộ | 2 |
| 5 | Thiết bị chuyển mạch mạng quản trị | Aruba 2930M 24G 1-slot Switch, Aruba | Bộ | 2 |
| 6 | Thiết bị định tuyến | HPE MSR3044 Router, HPE | Chiếc | 2 |
| 7 | Thiết bị tường lửa mạng | Fortigate FG-601E-BDL-950-36 kèm FN-TRAN-SFP+SR và SP-FG300E-PS, Fortinet | Chiếc | 2 |
| 8 | Thiết bị cân bằng tải và tường lửa cho ứng dụng Web | FortiADC FAD-400F-BDL-619-36 kèm SP-FAD400F-PS, Fortinet | Bộ | 2 |
| 9 | Thiết bị bảo vệ thư điện tử | FortiMail FML-900F-BDL-641-36, Fortinet | Bộ | 2 |
| 10 | Phần mềm ảo hóa | Vmware vSphere 7 Standard, Vmware | License | 16 |
| 11 | Phần mềm quản lý môi trường ảo hóa | Vmware vCenter Server 7 Standard, Vmware | License | 1 |
| 12 | Bản quyền hệ điều hành máy chủ | Microsoft Windows Server 2019 | License | 160 |
| 13 | Bản quyền truy cập hệ điều hành máy chủ | Microsoft Windows Server 2019 | License | 40 |
| 14 | Bản quyền hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho máy chủ | Microsoft SQL Server 2019 | License | 4 |
| 15 | Bản quyền truy cập hệ quản trị cơ sở dữ liệu | Microsoft SQL Server 2019 | License | 5 |
| 16 | Trục tích hợp dữ liệu | TIBCO BusinessWorks Enterprise (Prodplus license) 04 packs; TIBCO Message Enterprise Edition (Prodplus license) 02 packs, TIBCO | Bộ | 1 |

Hiện trạng ứng dụng CNTT trong truy xuất nguồn gốc

Hiện nay, công tác quản lý truy xuất nguồn gốc, xác thực và truy vết hàng hóa của Bộ Công Thương đang được hỗ trợ bởi hai hệ thống chính: Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và Hệ thống xác thực và truy vết hàng hóa của Bộ Công Thương (VeriGoods).

Năm 2021, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Hệ thống được triển khai và bước đầu hỗ trợ doanh nghiệp khai báo, quản lý và cung cấp thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. bao gồm các mặt hàng:

- Bia;

- Rượu, cồn và đồ uống có cồn;

- Nước giải khát;

- Sữa chế biến;

- Dầu thực vật;

- Bột, tinh bột;

- Bánh, mứt, kẹo.

Tuy nhiên, trước yêu cầu quản lý mới theo dự thảo Nghị định về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, hệ thống hiện chưa đáp ứng đầy đủ về phạm vi quản lý, mô hình dữ liệu, chuẩn định danh và năng lực kết nối, chia sẻ thông tin. Cụ thể, hệ thống chưa hình thành đầy đủ dữ liệu chủ về sản phẩm, hàng hóa; chưa chuẩn hóa dữ liệu truy xuất nguồn gốc theo mã định danh thống nhất, vật mang dữ liệu, mã UID, chứng chỉ số, bằng chứng số và trạng thái mã định danh sản phẩm, hàng hóa; chưa tiếp nhận dữ liệu IoT. Đồng thời, hệ thống chưa đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, Nền tảng chuỗi khối quốc gia và các cơ sở dữ liệu liên quan.

Phạm vi áp dụng của hệ thống cũng còn hạn chế, chưa được mở rộng để áp dụng đối với các nhóm sản phẩm, hàng hóa có rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, hệ thống chưa có đầy đủ công cụ tổng hợp, thống kê, phân tích, dự báo, cảnh báo rủi ro, phát hiện bất thường hoặc phát hiện nguy cơ gian lận truy xuất ngồn gốc để phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn tới.

Năm 2025 Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống xác thực và truy vết hàng hóa của Bộ Công Thương (VeriGoods), truy cập tại địa chỉ https://www.verigoods.vn.

Hệ thống tập trung vào việc xác thực sản phẩm, hàng hóa; thông qua tiếp nhận thông tin doanh nghiệp khai báo về sản phẩm, hàng hóa, chi tiết đến cấp độ sản phẩm, lô/mẻ; kiểm tra, cấp mã xác thực và hỗ trợ doanh nghiệp in, dán tem hoặc mã xác thực lên sản phẩm, hàng hóa. Người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân có thể sử dụng mã này để tra cứu, xác thực thông tin, truy vết hàng hóa và gửi tin báo nghi vấn vi phạm.

Trong giai đoạn hiện tại, VeriGoods ưu tiên triển khai đối với các sản phẩm, hàng hóa rủi ro thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, bao gồm các ngành hàng như sau:

- Hóa chất, sản phẩm có chứa hóa chất;

- Tiền chất công nghiệp;

- Tiền chất thuốc nổ;

- Vật liệu nổ công nghiệp;

- Nguyên liệu, sản phẩm thuốc lá.

Hệ thống VeriGoods có một số nhóm chức năng chính như sau:

- Đăng ký xác thực sản phẩm, hàng hóa đối với các loại sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của BCT

- Phê duyệt hồ sơ và Cấp mã xác thực sản phẩm, hàng hóa

- Tra cứu, cảnh báo công khai và Quản trị tương tác với người tiêu dùng, doanh nghiệp:

+ Tra cứu thông tin công khai và đánh giá

+ Gửi tin báo nghi vấn vi phạm

+ Quản lý tương tác với người tiêu dùng, dành cho cán bộ quản lý thị trường

+ Tiếp nhận, xử lý tin báo dành cho cán bộ quản lý thị trường

- Báo cáo, thống kê, tra cứu tổng hợp:

+ Báo cáo, thống kê hồ sơ đăng ký sản phẩm, hàng hóa

+ Báo cáo, thống kê quét/ xác thực theo sản phẩm, hàng hóa

+ Báo cáo, thống kê theo doanh nghiệp

+ Báo cáo, thống kê so sánh xu hướng xác thực

+ Thống kê theo tin báo nghi vấn

Việc triển khai VeriGoods góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường minh bạch thông tin sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp khẳng định uy tín, phòng chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thông qua hệ thống, cơ quan quản lý nhà nước có thêm công cụ để giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trên cơ sở dữ liệu xác thực và thông tin phản ánh từ thị trường.

Tuy nhiên, VeriGoods hiện chủ yếu phục vụ mục tiêu xác thực, công khai thông tin và truy vết sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp khai báo. Hệ thống chưa quản lý chuyên sâu theo chuỗi cung ứng; chưa ghi nhận và quản lý đầy đủ dữ liệu theo từng công đoạn, sự kiện phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Do đó, về bản chất, hệ thống mới dừng ở mức hỗ trợ xác thực và truy vết thông tin sản phẩm, chưa phải là hệ thống truy xuất nguồn gốc đầy đủ theo chuỗi cung ứng.

Như vậy, cả hai hệ thống hiện tại đã hỗ trợ công tác truy xuất ngồn gốc, xác thực và truy vết hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, tuy nhiên, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu mới về định xanh, xác thực và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống theo hướng chuẩn hóa dữ liệu, mở rộng phạm vi quản lý, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ phân tích rủi ro, cảnh báo bất thường, phục vụ hậu kiểm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Sự cần thiết phải đầu tư

Công tác truy xuất nguồn gốc hàng hoá ở Việt nam đã được Chính phủ chú trọng và thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/1/2019 của Chính phủ phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”. Bộ Công Thương đã triển khai Hệ thống xác thực và truy vết hàng hóa (VeriGoods) cho 1 số mặt hàng công nghiệp có nguy cơ hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại. Tuy nhiên, tình trạng hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại vẫn diễn ra rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng về quy mô, tinh vi về thủ đoạn, đặc biệt trên các kênh thương mại điện tử và hàng hóa xuyên biên giới. Các giải pháp hiện tại chưa theo kịp sự phát triển của thị trường.

Các hệ thống truy xuất được các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp triển khai mới chỉ áp dụng cho một số mặt hàng công nghiệp có nguy cơ cao, chưa bao phủ được nhiều nhóm hàng thiết yếu khác (thực phẩm, dược phẩm, vật tư nông nghiệp…). Hệ thống còn thiếu tính kết nối liên thông giữa các bộ, ngành, địa phương, và chưa tích hợp với các nền tảng số quốc gia.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu hội nhập và xuất khẩu rất lớn, các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung quốc đều có quy định ngày càng nghiêm ngặt về truy xuất nguồn gốc. Nếu không có hệ thống hiện đại, đồng bộ, hàng hóa Việt Nam sẽ gặp rào cản kỹ thuật, khó đáp ứng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (EVFTA, CPTPP).

Mặt khác, chính phủ đề ra chiến lược Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030 yêu cầu xây dựng các nền tảng số dùng chung. Một dự án truy xuất nguồn gốc mới, ứng dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain), mã QR động, trí tuệ nhân tạo, là cần thiết để thay thế các hệ thống cũ lạc hậu, đảm bảo minh bạch, chống giả mạo. Việc thúc đẩy công tác truy xuất nguồn gốc hàng hoá, sản phẩm giúp người tiêu dùng có quyền biết rõ nguồn gốc, hành trình sản phẩm. Doanh nghiệp làm ăn chính đáng bị thiệt hại lớn do hàng giả, hàng nhái. Một hệ thống truy xuất hiệu quả sẽ giúp tái lập niềm tin, minh bạch hóa thị trường.

Bộ Công an đã triển khai nền tảng hạ tầng định danh, xác thực và điều phối dữ liệu, phục vụ cho nhiều hệ thống nghiệp vụ, trong đó có TXNG, giúp cho việc truy xuất nguồn gốc được thống nhất, liên thông, bảo mật và thuận tiện trên toàn quốc và quốc tế. Dự án được xây dựng sẽ cho phép tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp, hải quan, thuế…, tạo thành hệ sinh thái truy xuất xuyên suốt từ sản xuất đến tiêu dùng – điều mà VeriGoods và các giải pháp trước đây chưa làm được.

Do vậy, việc xây dựng dự án “Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển” là vô cùng cần thiết và cấp bách, không phải là sự trùng lặp, mà là bước nâng cấp tất yếu để khắc phục các tồn tại của hệ thống cũ, đáp ứng yêu cầu hội nhập, chuyển đổi số và bảo vệ quyền lợi người dân, doanh nghiệp, góp phần ổn định trật tự thị trường và phát triển kinh tế bền vững.

Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch có liên quan

Dự án Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển hiện nay đang đứng trước một khung hành lang pháp lý rất chặt chẽ và có tính đồng bộ cao.

Dự án hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của Đề án 100 về việc xây dựng hệ sinh thái TXNG quốc gia, trong đó các hệ thống phải kết nối được với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia và tuân thủ 30 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đã công bố để đảm bảo dữ liệu có thể "nói chuyện" được với hệ thống trung tâm.

Dự án phù hợp với Khung pháp lý mới nhất theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó, dự án tập trung vào các nhóm hàng hóa có rủi ro cao và đảm bảo các nguyên tắc về định danh, sự kiện, thời gian và tính chính xác của dữ liệu theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này.

Dự án phù hợp với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương” theo Quyết định số 400/QĐ-BCT, theo đó, tổ chức triển khai thí điểm TXNG đối với một số nhóm thực phẩm trọng điểm, ưu tiên các nhóm có nguy cơ rủi ro cao, sản phẩm lưu thông qua chuỗi phân phối hiện đại, thương mại điện tử và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và hoàn thiện chuẩn dữ liệu truy xuất nguồn gốc, quy trình nghiệp vụ, mô hình tổ chức vận hành và cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm khả năng liên thông, tích hợp với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành đến hết năm 2026.

MỤC TIÊU, PHẠM VI, QUY MÔ ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng Hệ thống quản lý thông tin TXNG tập trung vào các mặt hàng trọng điểm của Bộ Công Thương như: Tiền chất thuốc nổ, Đồ uống có, không cồn, Sữa, Dầu thực vật, có tính tuỳ biến cao, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, kết nối dữ liệu với các cơ quan quản lý thị trường để phát hiện sớm hàng giả, hàng nhái và vi phạm quy chuẩn kỹ thuật, hướng đến bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính, tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các Hiệp định thương mại tự do (EVFTA, CPTPP) về quy tắc xuất xứ, từ đó thúc đẩy kinh tế số, đẩy mạnh xuất khẩu bền vững, nâng cao thương hiệu quốc gia.

Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng Hệ thống quản lý thông tin TXNG tập trung vào các mặt hàng trọng điểm của Bộ Công Thương như: Tiền chất thuốc nổ, Đồ uống có, không cồn, Sữa, Dầu thực vật và các dịch vụ sử dụng cho người dùng địa phương, doanh nghiệp, cho phép tùy biến theo nhu cầu sử dụng.

- Hình thành CSDL lớn về truy xuất nguồn gốc trên toàn quốc phục vụ công tác quản lý, điều hành, can thiệp thị trường và hỗ trợ hoạch định chính sách.

Phạm vi, quy mô đầu tư

Phạm vi, quy mô dự án được xác định dựa trên 4 trụ cột chính: Đối tượng quản lý, Người dùng hệ thống, Khối chức năng và Hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

Phạm vi, quy mô đối tượng quản lý (Nhóm mặt hàng trọng điểm)

Hệ thống sẽ thiết lập các quy trình, tiêu chuẩn dữ liệu TXNG đặc thù cho các nhóm ngành:

- Tiền chất thuốc nổ Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể, hạt xốp, Natri nitrat (NaNO3), Natri clorat (NaClO3), Kali nitrat (KNO3), Kali clorat (KClO3), Kali perclorat (KClO4): Quản lý nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, đóng gói, đến chuỗi phân phối.

- Đồ uống có cồn và không cồn, Sữa dạng lỏng, bột, lên men, chất béo từ sữa, Phomat, Sữa chế biến không chứa cacao, Dầu thực vật: Quản lý từ nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến, đóng gói, chứng nhận an toàn thực phẩm đến chuỗi phân phối.

Phạm vi, quy mô người dùng và tính tùy biến

Hệ thống được xây dựng cho 3 nhóm đối tượng người dùng:  (1) Cơ quan quản lý (Bộ Công Thương, Cục/Vụ, Sở Công Thương địa phương) thực hiện giám sát, thống kê, cảnh báo sớm về chất lượng, hỗ trợ điều tra thị trường và quản lý cấp phép. (2) Doanh nghiệp (Sản xuất, Nhập khẩu, Logistics, Phân phối, Đại lý) thực hiện kê khai thông tin truy xuất nguồn gốc trên hệ thống cho các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý, tuỳ theo vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi hoặc tích hợp (API) với hệ thống nội bộ sẵn có của doanh nghiệp. (3) Người dùng địa phương / Người tiêu dùng thực hiện tra cứu thông tin qua QR Code/Barcode, phản hồi/khiếu nại nghi vấn về sản phẩm trực tiếp đến cơ quan quản lý và doanh nghiệp, (4) Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất ngồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Phạm vi, quy mô chức năng cốt lõi của hệ thống

Hệ thống cần bao gồm các phân hệ sau:

- Phân hệ chuỗi cung ứng và ghi nhận sự kiện: Ghi nhận các sự kiện quan trọng (Khai báo nguyên liệu, sản xuất, đóng gói, xuất kho, vận chuyển, phân phối).

- Phân hệ kết nối, xác thực và khởi tạo mã định danh duy nhất cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và sản phẩm (áp dụng tiêu chuẩn quốc tế như GS1) với nền tảng truy xuất nguồn gốc quốc gia.

- Phân hệ Cổng thông tin tra cứu TXNG: Dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp tra cứu thông tin.

- Phân hệ phân tích, dự báo, cảnh báo và trích xuất dữ liệu (ứng dụng AI): Giúp Bộ Công Thương phân tích xu hướng thị trường, phát hiện bất thường, phát hiện gian lận trong chuỗi cung ứng, chấm điểm rủi ro, đánh giá độ tin cậy doanh nghiệp.

- Ứng dụng di động kê khai thông tin sự kiện, tra cứu thông tin TXNG và báo cáo thống kê.

Kết quả đầu ra của dự án

- Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc bao gồm phân hệ chuỗi cung ứng, phân hệ kết nối, xác thực và khởi tạo mã định danh, ứng dụng di động và Cổng thông tin tra cứu TXNG được đưa vào vận hành cho các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển.

- Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc bao gồm thông tin định danh của doanh nghiệp, danh mục sản phẩm thuộc diện quản lý trọng điểm, và lịch sử luân chuyển hàng hóa, nhật ký chuỗi khối và báo cáo phân tích trực quan (dashboards), cảnh báo sớm khi có sự bất thường trong chuỗi cung ứng.

- Toàn bộ cán bộ chuyên trách tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, các cục, vụ liên quan và các Sở Công Thương được tập huấn, làm chủ công nghệ để vận hành, quản trị hệ thống. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được tập huấn sử dụng và vận hành, đảm bảo cung cấp hàng hoá sản phẩm sạch, có nguồn gốc ra thị trường và đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái.

Xác định phân kỳ đầu tư

Dự án được triển khai, xây dựng năm 2026.

Lựa chọn hình thức đầu tư

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, dự án “Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển” là dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và là dự án xây dựng mới do Cục Quản lý và Phát triển thị thường trong nước – Bộ Công Thương làm Chủ đầu tư.

PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - KỸ THUẬT, LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ

Điều kiện tự nhiên

- Dự án được phân loại là dự án ứng dụng công nghệ thông tin không có cấu phần xây dựng nên không ảnh hưởng về điều kiện tự nhiên như khí hậu, tác động môi trường.

- Dự án được triển khai tại Hà Nội, có điều kiện giao thông thuận lợi nên thuận tiện cho công tác triển khai.

Điều kiện kinh tế - kỹ thuật

Dự án được triển khai tại Hà Nội, là vị trí có đầy đủ các điều kiện về kinh tế - kỹ thuật, tập trung nhiều nguồn lực nhân sự chất lượng cao về phần mềm, hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện, hỗ trợ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

Lựa chọn địa điểm đầu tư

Địa điểm đầu tư: Cục Quản lý và Phat triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ

Tiêu chí lựa chọn giải pháp kỹ thuật-công nghệ

Để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ và đảm bảo thực hiện mục tiêu của dự án, phần mềm hệ thống được xây dựng cần phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện về: Tính tập trung, Hiện đại, mở, linh hoạt và ổn định; Tiện lợi, dễ sử dụng; An toàn, bảo mật; Kinh tế, tối ưu về chi phí.

Tính tập trung

Xây dựng hệ thống đảm bảo tính tập trung, hệ thống phải là một chỉnh thể duy nhất được cài đặt, triển khai theo mô hình tập trung, đảm bảo các luồng nghiệp vụ liên thông và thông suốt; Dữ liệu của hệ thống cần được quản lý, lưu trữ tập trung đảm bảo tính nhất quán, tính toàn vẹn và và chính xác của dữ liệu.

Tính hiện đại, tính mở, linh hoạt và ổn định

Xây dựng hệ thống phải lựa chọn sử dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, sử dụng kiến trúc hiện đại, có tính mở, linh hoạt và ổn định, đảm bảo dễ dàng trong khi phát triển, nâng cấp, mở rộng về mặt tính năng chức năng, thuận tiện cho việc mở rộng năng lực xử lý bằng phương án tối ưu hóa mã nguồn hoặc bổ sung hạ tầng máy chủ sau này, thuận tiện trong công tác bảo trì, sửa lỗi.

Tính tiện lợi, dễ sử dụng

Hệ thống phải được thiết kế thuận tiện trong việc vận hành và quản lý của người quản trị cũng như người sử dụng.

Giao diện hệ thống cần đảm bảo tính hiện đại, tiện ích, thuận tiện cho người sử dụng

An toàn, bảo mật

Phần mềm ứng dụng cần đảm bảo phương án an toàn thông tin theo cấp độ.

Các phần mềm bản quyền thương mại được sử dụng cần đảm bảo an toàn bảo mật và còn thời hạn hỗ trợ của nhà sản xuất.

Về tổ chức, hệ thống được thiết kế theo mô hình phân cấp, đảm bảo người quản trị hệ thống có thể xác lập các quyền sử dụng phù hợp đối với từng người sử dụng, khai thác hệ thống tại các đơn vị khác nhau trong hệ thống.

Tính kinh tế, tối ưu về chi phí

Hệ thống được xây dựng cần đảm bảo tính kinh tế, tối ưu hóa về chi phí, việc lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị xây dựng hệ thống cần đảm bảm tối ưu về chi phí xây dựng, chi phí thuê/mua phần mềm thương mại, chi phí bảo trì, vận hành sau này.

Phân tích, lựa chọn kiến trúc hệ thống

Kiến trúc phát triển hệ thống là một giải pháp cấu trúc phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và hoạt động của ứng dụng dự kiến xây dựng nhằm tối ưu hóa hiệu suất vận hành, bảo mật, và quản lý mã nguồn. Nói cách khác, kiến trúc tập trung vào việc tổ chức các thành phần để hỗ trợ cho các chức năng cụ thể của hệ thống phần mềm nhằm đảm bảo khả năng cân bằng yêu cầu cho cả ba yếu tố: Người sử dụng; Hệ thống (cơ sở hạ tầng IT) và mục tiêu phần mềm.

Một số kiến trúc phát triển hệ thống được áp dụng rộng rãi bao gồm:

- Kiến trúc nguyên khối (Monolithic Architecture).

- Kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture - SOA).

- Kiến trúc Microservices.

Sau đây là phân tích, đánh giá các kiến trúc trên để chọn kiến trúc phát triển hệ thống cho Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển:

Kiến trúc nguyên khối (Monolithic Architecture)

Kiến trúc nguyên khối hay còn gọi là kiến trúc trúc truyền thống là một mô hình kiến trúc phần mềm trong đó toàn bộ ứng dụng được xây dựng và triển khai như một hệ thống duy nhất. Khi muốn triển khai, toàn bộ ứng dụng được đóng gói thành một file thực thi duy nhất (ví dụ: file JAR cho Java, file WAR cho Java Enterprise, hoặc một thư mục chứa tất cả mã nguồn cho PHP/Node.js...). Điều này có nghĩa là mọi thay đổi, dù nhỏ đến đâu, đều yêu cầu bạn phải xây dựng lại và triển khai lại toàn bộ ứng dụng. Đây là cách tiếp cận đơn giản và phổ biến trong những ngày đầu của phát triển phần mềm.

Đặc điểm chính của Monolithic Architecture:

Toàn bộ code base nằm trong một khối duy nhất: Mọi tính năng, từ xử lý người dùng đến quản lý dữ liệu, đều tích hợp vào một dự án. Điều này giúp dễ dàng tìm kiếm và điều chỉnh mã nguồn ban đầu.

Chia sẻ tài nguyên: Các module trong một ứng dụng Monolithic thường chia sẻ cùng một cơ sở dữ liệu và các tài nguyên hệ thống khác. Điều này đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu và cấu hình ban đầu.

Triển khai độc lập của toàn bộ ứng dụng: Khi có bất kỳ thay đổi nào, dù là một tính năng nhỏ, bạn đều phải triển khai lại toàn bộ ứng dụng. Điều này đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống sau mỗi lần cập nhật.

Sự chặt chẽ giữa các module: Các thành phần khác nhau của ứng dụng Monolithic thường phụ thuộc chặt chẽ vào nhau. Điều này có thể giúp giao tiếp nội bộ nhanh chóng nhưng cũng làm tăng độ phức tạp khi có sự thay đổi.

Thông thường, một Monolithic có cấu trúc gồm ba tầng là database, user interface và server-side. Trong mô hình này, các module hoạt động một cách liên kết, phụ thuộc vào nhau và mọi sự thay đổi, bảo trì đều được thực hiện trên cùng một đơn vị.

Mô hình kiến trúc nguyên khối

User Interface (Giao diện người dùng): Đây là phần tương tác trực tiếp với người dùng, hiển thị dữ liệu và nhận các thao tác từ người dùng.

Server-side (Phần xử lý phía máy chủ): Bao gồm toàn bộ logic nghiệp vụ, xử lý các yêu cầu từ giao diện người dùng và thực hiện các chức năng chính của ứng dụng.

Database (Cơ sở dữ liệu): Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của ứng dụng, được truy cập và quản lý bởi phần xử lý phía máy chủ.

Bởi cấu trúc Monolithic được xây dựng thành một hệ thống duy nhất nên mô hình này cũng có những ưu điểm vượt trội như:

Đơn giản hóa quá trình vận hành và phát triển: Việc tích hợp các thành phần và chức năng vào một đơn vị duy nhất giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng và phát triển ứng dụng. Bằng cách này, các lập trình viên có thể phát triển ứng dụng một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn.

Khả năng mở rộng dễ dàng: Mô hình Monolithic cho phép mở rộng quy mô và triển khai thêm nhiều phiên bản của ứng dụng một cách thuận tiện. Điều này giúp các nhà phát triển có thể tăng cường khả năng chịu tải và xử lý của hệ thống một cách dễ dàng.

Hiệu suất tối ưu: Vì ứng dụng hoạt động như một hệ thống duy nhất, không có overhead của việc gọi qua lại giữa các thành phần khác nhau, Monolithic thường có hiệu suất tốt hơn so với các mô hình phân tán khác.

Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm tuy nhiên bản thân kiến trúc Monolithic cũng có những hạn chế nhất định.

Sự phụ thuộc cao: Monolithic có mức độ phụ thuộc mạnh giữa các thành phần trong hệ thống. Khi một phần gặp lỗi, nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ứng dụng và gây gián đoạn hoạt động của hệ thống. Điều này cũng khiến việc bảo trì hệ thống trở nên khó khăn và phức tạp hơn.

Khó mở rộng: Theo thời gian, khi dự án trở nên phức tạp hơn đòi hỏi ứng dụng liên tục phát triển và mở rộng quy mô. Việc này trở nên khó khăn bởi nó đòi hỏi nhiều công sức và tài nguyên, thậm chí là phải “xây” lại từ đầu.

Kém linh hoạt: Monolithic không linh hoạt trong việc áp dụng công nghệ, kỹ thuật mới do nhiều ứng dụng nguyên khối thường phụ thuộc một công nghệ cũ và lỗi thời. Để sử dụng các công nghệ mới, cần phải thay đổi toàn bộ ứng dụng, gây rủi ro và tốn kém về thời gian và nguồn lực.

Lãng phí tài nguyên: Là một ứng dụng nguyên khối lớn, Monolithic sẽ mất nhiều thời gian để khởi động và khi điều chỉnh một service dẫn đến toàn bộ ứng dụng phải điều chỉnh theo. Điều này tiêu tốn nhiều tài nguyên CPU và bộ nhớ.

Với những ưu, nhược điểm trên, việc sử dụng mô hình Monolithic thường phù hợp trong một số trường hợp nhất định:

Ứng dụng nhỏ và đơn giản: Với một ứng dụng không quá lớn, mô hình Monolithic là lựa chọn tốt. Với quy mô nhỏ, việc triển khai và vận hành monolithic trở nên đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí hơn.

Yêu cầu thay đổi ít: Nếu ứng dụng không cần thay đổi nhiều và quy mô mở rộng không lớn, Monolithic có thể là lựa chọn phù hợp. Việc thực hiện các cập nhật và bảo trì trên toàn bộ ứng dụng trở nên dễ dàng, tiện lợi và tiết kiệm chi phí hơn.

Đội ngũ phát triển nhỏ và thiếu kinh nghiệm: Với một nhóm lập trình viên ít ỏi, việc quản lý một dự án Monolithic đơn giản hơn nhiều. Họ có thể dễ dàng hiểu toàn bộ hệ thống và cộng tác.

Yêu cầu về hiệu năng không quá cao: Nếu ứng dụng không cần xử lý nhiều yêu cầu và với dữ liệu lớn, Monolithic vẫn có thể đáp ứng tốt. Giao tiếp nội bộ nhanh chóng có thể là một lợi thế.

Tuy nhiên, sự phát triển không ngừng của công nghệ số và yêu cầu ngày cảng cao của tính linh hoạt, khả năng mở rộng, an toàn bảo mật, kiến trúc nguyên khối dần không đáp ứng được cho các dự án trung bình, dự án lớn và dần bị thay thế bởi các kiến trúc hiện đại hơn.

Kiến trúc hướng dịch vụ

Những năm gần đây, CNTT đã phát triển rất mạnh, đi sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với sự phát triển này, rất nhiều các công nghệ, kỹ thuật đã được các nhà cung cấp đưa ra nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng các ứng dụng CNTT được dễ dàng, nhanh chóng hơn. Các công nghệ, kỹ thuật đều đáp ứng rất tốt các yêu cầu từ phía nhà phát triển ứng dụng CNTT, cũng như người dùng cuối. Tuy nhiên chúng thường được phát triển dựa trên các nền tảng lập trình khác nhau, các tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc, giao thức khác nhau. Trong khi đó, vấn đề về tích hợp nghiệp vụ, tích hợp thông tin, tích hợp người dùng luôn luôn cần được giải quyết đầu tiên trong mọi hệ thống nghiệp vụ. Do đó nảy sinh vấn đề làm thế nào để tích hợp các hệ thống được phát triển trên các nền tảng khác nhau, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu và giao thức khác nhau thành một hệ thống tổng thể, đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ cho người dùng cuối.

Một số yêu cầu cụ thể mà các nhà phát triển phần mềm cần phải giải quyết:

Làm sao để tích hợp dữ liệu giữa các ứng dụng khác nhau, thậm chí là phát triển trên các nền tảng khác nhau?

Làm sao để thêm các mảnh ghép ứng dụng mới mà không làm ảnh hưởng đến kiến trúc và hệ thống phần mềm đã và đang chạy ổn định?

Làm sao có thể tái sử dụng lại các thành phần dùng chung đã được phát triển trước đó?

Từ các yêu cầu thực tế trên, kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture - SOA) ra đời. Hiểu một cách cơ bản, SOA là tập hợp các dịch vụ kết nối “mềm dẻo” với nhau, có cách thức giao tiếp được định nghĩa tường minh, độc lập với nền tảng phát triển và có thể tái sử dụng được. SOA là cấp độ cao hơn của phát triển ứng dụng, chú trọng đến quy trình nghiệp vụ và dùng các chuẩn giao tiếp để che đi sự phức tạp kỹ thuật bên dưới. Nói cách khác, SOA là:

Một kiểu kiến trúc phần mềm gồm nhiều thành phần độc lập được thể hiện thành những dịch vụ (service), mỗi dịch vụ thực hiện một bước hoặc một quy trình nghiệp vụ nào đó của ứng dụng;

Các thành phần dịch vụ được kết nối thông qua trục tích hợp, có tính kế thừa các thành phần đang tồn tại, và sự tương tác giữa chúng không cần quan tâm đến việc chúng được phát triển trên nền tảng công nghệ nào. Điều này khiến hệ thống có khả năng dễ dàng mở rộng và tích hợp.

Mô hình kiến trúc hướng dịch vụ

Kiến trúc hướng dịch vụ được phát triển từ các dịch vụ web (web service), cấu trúc dữ liệu XML, và giao thức SOAP. Trong kiến trúc hướng dịch vụ, thành phần quan trọng nhất phải kể đến đó là trục tích hợp ESB. Đây là thành phần tạo ra một kết nối lỏng lẻo giữa các ứng dụng, dịch vụ. Thành phần này cho phép các hợp phần của hệ thống độc lập tương đối với nhau, và chúng có thể được thêm bớt mà không ảnh hướng đến các dịch vụ khác và kiến trúc chung của hệ thống.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của trục ESB là đảm nhận kênh giao tiếp chung cho SOA, nó trung chuyển hầu hết các thông điệp qua lại giữa các dịch vụ. ESB chứa rất nhiều các thành phần quan trọng để điều phối, chuyển đổi, xử lý toàn bộ hoạt động trao đổi thông tin trong SOA như: các bộ chuyển đổi (Adapter), hàng đợi thông điệp (Message Queue), các nguyên tắc (Rules), các thành phần điều phối (Orchestration), các thành phần quản lý nghiệp vụ (BPM)…

Để SOA thêm linh động, mềm dẻo, nó được thiết kế để bổ sung 02 thành phần cũng rất quan trọng là Service Broker và Service Provider. Đây là các thành phần phụ trách đăng ký và tìm kiếm các dịch vụ. Khi thêm các dịch vụ mới, hệ thống sẽ tự động hoặc được khai báo bởi con người để Service Provider nắm thông tin (các dịch vụ được triển khai ở đâu, cấu trúc dữ liệu đầu vào, đầu ra như nào…). Khi một đối tượng cần gọi đến dịch vụ để sử dụng, nó không cần quan tâm đến việc dịch vụ đó đang ở đâu, mà nó chỉ cần thông qua Service Broker để biết được điều này.

Tuy nhiên, dù khái niệm SOA đã được hình thành từ những năm 2000, nhưng đến nay, không nhiều đơn vị tổ chức trên thế giới xây dựng thành công theo kiến trúc này. Một số nguyên nhân có thể kể tới như:

Giao thức SOAP là một giao thức phức tạp, và chưa tối ưu về mặt cấu trúc, tốc độ chuyển đổi, cũng như kích thước gói tin khi sử dụng XML;

Thành phần ESB trong kiến trúc SOA là một thành phần rất đồ sộ, để đầu tư phát triển cần phải bỏ ra chi phí rất lớn. Điều này cũng tương tự với các thành phần quan trọng khác của SOA như Service Broker hay Service Provider;

Một số tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft hay IBM đã phát triển các thành phần chính cho một kiến trúc hướng dịch vụ và thương mại hóa các thành phần này (ví dụ như WebSphere ESB, Biztalk…). Tuy nhiên, giá thành của nó rất cao, và cần nhiều chuyên gia có trình độ, có nhiều năm kinh nghiệm để cài đặt, cấu hình, phát triển và vận hành hệ thống.

Kiến trúc Microservices

Dựa trên ý tưởng thiết kế của SOA, và một số đề xuất về khái niệm microservice trước đó, các kiến trúc sư, kỹ sư phần mềm làm việc tại Netflix – một tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, đã phát triển và cài đặt thành công một phiên bản gọn nhẹ, tối ưu của SOA. Kiến trúc này được đặt tên là Microservices.

Về bản chất, Microservices chính là kiến trúc hướng dịch vụ, và là một hệ phân tán. Nhưng nó tinh gọn và tối ưu hơn những kiến trúc hướng dịch vụ trước đó được đề xuất bởi các tập đoàn công nghệ như IBM hay Microsoft rất nhiều. Microservices gồm các dịch vụ siêu nhỏ và tích hợp các dịch vụ nhỏ này tạo thành một hệ thống lớn. Việc chia tách thành các dịch vụ siêu nhỏ nhằm mục đích giảm thiểu sự phụ thuộc của toàn hệ thống vào các thành phần. Giả sử một trong những thành phần dịch vụ này gặp sự cố, nó có thể được nhanh chóng khắc phục hoặc thay thế bằng một dịch vụ tương đương khác. Ngoài ra, việc chia nhỏ ứng dụng thành các dịch vụ cũng nhằm đạt được các mục đích khác như:

Các đội phát triển có thể dễ dàng tiếp cận hệ thống để hiểu và nâng cấp theo yêu cầu nghiệp vụ luôn luôn thay đổi;

Dễ dàng quản lý, bảo trì các thành phần nhỏ;

Hệ thống được tái sử dụng nhiều hơn thông qua việc khai thác sử dụng lại các dịch vụ nhỏ đã hoạt động ổn định, từ đó tiết kiệm được chi phí phát triển;

Tăng khả năng mở rộng hệ thống theo nhiều chiều khác nhau như phân tách các vùng dữ liệu nhỏ để xử lý song song từng vùng, nhân bản các dịch vụ, ứng dụng và chạy cân bằng tải, chia nhỏ ứng dụng từ một khối lớn thành từng phần nhỏ;

Áp dụng các công nghệ kỹ thuật mới nhất vào mỗi dịch vụ nhỏ của hệ thống mà vẫn giữ được kiến trúc và sự ổn định trong hoạt động;

Các tiến trình giao tiếp giữa các dịch vụ có thể chạy đồng bộ hoặc không đồng bộ tùy vào tính chất giao dịch, từ đó giảm thiểu được thời gian chờ đợi xử lý giữa các thành phần.

Phân tách ứng dụng lớn thành các dịch vụ nhỏ

Khác với SOA, Microservices sử dụng giao thức RESTFul và cấu trúc gói tin dưới định dạng JSON. Đây đều là những giao thức và cấu trúc gói tin đang rất phổ biến, đặc biệt trong các ứng dụng di động và các ứng dụng dạng Single Page sử dụng Angular của Google. JSON có tốc độ chuyển đổi rất nhanh, kích thước gói tin nhỏ, nên đã được cộng động lập trình viên trên toàn thế giới đón nhận và hỗ trợ. Với các gói tin cần gửi dưới dạng không đồng bộ, Microservices sử dụng giao thức như AMQP. Hay với những gói tin cần gửi nhận đồng bộ, Microservices sử dụng các giao thức như RPC (lệnh gọi từ xa).

Việc phát triển dựa trên kiến trúc Microservices cũng giúp cho hệ thống luôn sẵn sàng để phát triển các ứng dụng di động sau này. Trong tương lai, kiến trúc hệ thống sẽ cung cấp sẵn các API chia sẻ dữ liệu mở, từ đó có thể hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp khai thác các API này và tạo ra các ứng dụng di động hay ứng dụng web tiện ích.

Mô tả các thành phần chính của kiến trúc Microservices:

Các dịch vụ nhỏ: là các thành phần được chia nhỏ nhằm cung cấp thông tin dưới dạng dịch vụ, dựa trên kiến trúc REST, hay các giao thức AMQP hay RPC, cấu trúc gói tin dạng JSON, XML. Mỗi một dịch vụ có một CSDL riêng biệt, các dịch vụ không trực tiếp truy xuất vào CSDL của nhau và thông qua các API được dịch vụ cung cấp ra bên ngoài. Các dịch vụ này có thể được triển khai và nhân bản trên một hoặc nhiều máy chủ khác nhau;

Trục tích hợp nội bộ: là thành phần giao tiếp nội bộ giữa các dịch vụ với nhau. Thông thường trục tích hợp sẽ hỗ các giao thức dạng gửi thông điệp không đồng bộ (AMQP) để tạo thành một kênh giao tiếp không phụ thuộc giữa các thành phần. Tuy nhiên, trục này vẫn hỗ trợ các giao thức khác để sử dụng trong những trường hợp cần thiết;

Thành phần đăng ký dịch vụ: là dịch vụ phụ trách việc đăng ký thông tin quản lý các dịch vụ khác. Khi một dịch vụ mới được triển khai, sẽ có cách thức để đăng ký dịch vụ mới này đến dịch vụ đăng ký. Dịch vụ đăng ký sẽ giữ các thông tin của các dịch vụ khác như: tên dịch vụ, địa chỉ truy cập, địa chỉ triển khai, số lượng nhân bản…

Thành phần tìm kiếm dịch vụ: là dịch vụ phụ trách trả lời các câu hỏi như một dịch vụ đang ở địa chỉ nào, triển khai ở những máy chủ nào, từ đó có đủ thông tin để API Gateway chuyển tiếp các gói tin tới dịch vụ đích. Thành phần này thường được tích hợp thêm chức năng kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các dịch vụ từ đó có thể cân bằng tải dữ liệu;

API Gateway: là cổng truy cập các dịch vụ, các đối tượng không cần quan tâm đến các dịch vụ đang được triển khai ở đâu, nó chỉ cần biết đến tên của dịch vụ đó và đầu mối truy cập là cổng dịch vụ. Cổng dịch vụ sẽ có trách nhiệm tìm kiếm (thông qua dịch vụ tìm kiếm) và chuyển tiếp các gói tin tới dịch vụ đích;

Một số thành phần khác trong kiến trúc Microservices:

Thành phần xác thực: Chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ xác thực người dùng;

Thành phần cấp quyền: Chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ quyền của một người dùng đã được xác thực. Người dùng sẽ dùng các quyền này để truy cập tới các tài nguyên, dịch vụ mình được cấp phép;

Thành phần cân bằng tải: Chịu trách nhiệm nắm giữ thông tin, tình trạng quá tải, trạng thái tắt mở của các dịch vụ, từ đó cân bằng tải gói tin tới các dịch vụ còn hiệu năng phục vụ. Thông thường thành phần này có thể được ghép với thành phần tìm kiếm dịch vụ;

Thành phần điều phối nghiệp vụ: Là thành phần quản lý toàn bộ các quy trình nghiệp vụ trong hệ thống, cung cấp các sự kiện để các dịch vụ có thể giao tiếp tuần tự theo một quy trình nhất định;

Các thành phần theo dõi, giám sát, quản lý dịch vụ: Là các thành phần phục vụ công tác quản lý, giám sát chất lượng hoạt động của các dịch vụ, từ đó có thể có các hoạch định, chính sách bảo mật, quyết định nâng cấp hệ thống…

Các tập đoàn lớn đang sử dụng kiến trúc Microservices

Xu hướng kiến trúc phần mềm

Kiến trúc Microservices và các thành phần của nó được cộng đồng mã nguồn mở hỗ trợ rất nhiều các thư viện, thậm chí là trọn gói một thành phần như: Zuul, Nginx, LinkerD, Spring Cloud Gateway (API Gateway); Eureka, Consul (Service Register, Service Discover); RabbitMQ, Kafka, NserviceBus (Message Bus, Message Broker); Docker, Docker Swarm, Kebernetes, Marathon (Hosting, Orchestration Hosting), Spring Cloud Config, Zookeeper (Maintaining configuration information) … Các thư viện, thành phần này đều được các chuyên gia đánh giá rất cao về tính năng, hiệu năng và bảo mật.

Trên thực tế, kiến trúc này đã và đang được rất nhiều tập đoàn, công ty công nghệ lớn trên thế giới phát triển và sử dụng như Netflix, Amazon, Twitter, Uber... Điều này chứng minh sự ưu việt, cũng như tính khả thi của kiến trúc Microservices.

Lựa chọn kiến trúc tổng thể

Bảng so sánh các kiến trúc ứng dụng phổ biến:

| Tiêu chí | Monolithic | SOA | Microservices |
| --- | --- | --- | --- |
| Cấu trúc | Ứng dụng là một khối code lớn duy nhất, trong đó mọi chức năng đều được triển khai cùng một lúc. | Ứng dụng được chia thành nhiều dịch vụ lớn, được tích hợp của Trục tích hợp | Ứng dụng được chia thành nhiều dịch vụ nhỏ, mỗi dịch vụ độc lập và có chức năng cụ thể. |
| Triển khai | Toàn bộ hệ thống phải được triển khai lại mỗi khi có thay đổi nhỏ, gây ra rủi ro ảnh hưởng đến phần khác của hệ thống. | Mỗi microservice có thể được triển khai, mở rộng, và cập nhật riêng lẻ mà không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác. | Mỗi microservice có thể được triển khai, mở rộng, và cập nhật riêng lẻ mà không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác. |
| Quản lý lỗi | Nếu một phần hệ thống bị lỗi, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ứng dụng vì tất cả đều phụ thuộc lẫn nhau. | Một dịch vụ bị lỗi sẽ chỉ ảnh hưởng đến dịch vụ đó. tuy nhiên bị giới hạn bởi Trục tích hợp, nếu trục tích hợp có sự cố sẽ ảnh hưởng tới toàn hệ thống | Một dịch vụ bị lỗi sẽ chỉ ảnh hưởng đến dịch vụ đó. |
| Tính mở rộng (Scalability) | Phải mở rộng toàn bộ hệ thống dù chỉ một phần cần thêm tài nguyên, dễ dẫn đến lãng phí tài nguyên. | Có thể mở rộng từng dịch vụ độc lập dựa trên nhu cầu cụ thể, tối ưu việc sử dụng tài nguyên. | Có thể mở rộng từng microservice độc lập dựa trên nhu cầu cụ thể, tối ưu việc sử dụng tài nguyên. |
| Tính độc lập công nghệ | Toàn bộ hệ thống phải sử dụng chung một bộ công nghệ, thiếu linh hoạt trong việc lựa chọn công nghệ. | Mỗi dịch vụ có thể sử dụng công nghệ khác nhau (ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu), linh hoạt theo yêu cầu từng nhóm. | Mỗi microservice có thể sử dụng công nghệ khác nhau (ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu), linh hoạt theo yêu cầu từng nhóm. |
| Phát triển và bảo trì | Các nhóm phải phối hợp chặt chẽ khi phát triển để tránh xung đột code. Bảo trì phức tạp trong hệ thống lớn | Nhiều nhóm phát triển độc lập trên từng dịch vụ, giảm thiểu xung đột và tăng năng suất làm việc. Bảo trì có thể thực hiện riêng biệt cho từng dịch vụ | Nhiều nhóm phát triển độc lập trên từng dịch vụ, giảm thiểu xung đột và tăng năng suất làm việc. Bảo trì có thể thực hiện riêng biệt cho từng dịch vụ |
| Chi phí bảo trì | Bảo trì đơn giản hơn khi quy mô nhỏ, nhưng khó mở rộng và phức tạp dần theo thời gian vì tất cả nằm trong một hệ thống. | Dễ bảo trì trong thời gian dài do các dịch vụ có thể được cập nhật riêng lẻ | Dễ bảo trì trong thời gian dài do các dịch vụ có thể được cập nhật riêng lẻ |
| Tối ưu hiệu suất | Khó tối ưu hóa hiệu suất toàn hệ thống vì tất cả các thành phần chia sẻ tài nguyên và phải mở rộng toàn hệ thống. | Hiệu suất cao vì có thể tối ưu riêng từng dịch vụ dựa trên nhu cầu của chúng. | Hiệu suất cao vì có thể tối ưu riêng từng dịch vụ dựa trên nhu cầu của chúng. |
| Tính linh hoạt | Mọi thay đổi đều ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống, gây ra thiếu linh hoạt trong bảo trì và phát triển. | Linh hoạt trong việc thêm hoặc loại bỏ các dịch vụ mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. | Linh hoạt trong việc thêm hoặc loại bỏ các dịch vụ mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. |
| Độ tin cậy | Toàn bộ hệ thống có thể sập nếu gặp lỗi lớn, độ tin cậy thấp | Một dịch vụ bị lỗi sẽ chỉ ảnh hưởng đến dịch vụ đó, tuy nhiên dịch vụ trong SOA thường lớn hơn trong Microservices, nên mức độ ảnh hưởng sẽ lớn hơn | Hệ thống tin cậy hơn vì một dịch vụ lỗi không gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hệ thống. |
| Thời gian phát triển | Phát triển nhanh hơn ở giai đoạn đầu, nhưng khó khăn khi mở rộng và bảo trì sau này. | Nhanh, các dịch vụ có thể phát triển độc lập vì phải thiết kế các dịch vụ độc lập. | Nhanh, các dịch vụ có thể phát triển độc lập vì phải thiết kế các dịch vụ độc lập. |
| Sự phụ thuộc lẫn nhau | Có nhiều sự phụ thuộc giữa các phần của hệ thống, dễ gây xung đột trong phát triển. | Ít phụ thuộc hơn các dịch vụ có thể làm việc độc lập, tuy nhiên bị giới hạn bởi Trục tích hợp | Ít sự phụ thuộc giữa các dịch vụ, các nhóm có thể làm việc độc lập. |

Dựa trên bảng so sánh trên, kiến trúc Microservices và SOA đều phù hợp để triển khai dự án, Microservices và SOA là hai kiến trúc có tính tương thích, phù hợp cao với cả môi trường Cloud và On-Premise. Đề xuất lựa chọn kiến trúc Microservices hoặc SOA làm nền tảng phát triển để đảm bảo đáp ứng nhu cầu chức năng, khả năng mở rộng, xử lý hiệu năng cao và đảm bảo tính ổn định, sẵn sàng cao của hệ thống, phù hợp với định hướng triển khai hạ tầng của Bộ Công Thương.

Phân tích, lựa chọn hệ điều hành máy chủ

Trong lịch sử phát triển của ngành công nghệ thông tin, đã có rất nhiều hệ điều hành được ra đời, một số đã lỗi thời không còn được sử dụng, một số trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi làm nền tảng cho các máy chủ vận hành ứng dụng. Hiện trên thế giới cũng như tại Việt Nam được sử dụng rộng rãi nhất là hai hệ điều hành máy chủ Windows Server và Linux.

Window Server

Windows Server là một dòng hệ điều hành do Microsoft phát triển, được thiết kế dành riêng cho máy chủ (server) thay vì người dùng thông thường. Nó cung cấp các tính năng và dịch vụ cần thiết để quản lý mạng, lưu trữ dữ liệu, triển khai ứng dụng và bảo mật hệ thống doanh nghiệp.

Phiên bản đầu tiên được phát hành vào năm 2003, sau đó được nâng cấp liên tục. Các phiên bản nổi bật gần đây bao gồm:

- Windows Server 2012 / R2.

- Windows Server 2016.

- Windows Server 2019.

- Windows Server 2022 (phiên bản ổn định mới nhất).

- Sắp tới là Windows Server 2025 (bản preview đã ra mắt).

Tính năng chính của Windows Server:

- Active Directory (AD): Quản lý người dùng, nhóm, chính sách và xác thực truy cập toàn hệ thống.

- Domain Controller: Xác thực truy cập và quản lý domain nội bộ doanh nghiệp.

- File & Storage Services: Quản lý chia sẻ tệp, lưu trữ (Storage Spaces), phân quyền truy cập.

- Hyper-V: Nền tảng ảo hóa tích hợp, tạo và quản lý máy ảo.

- Windows Admin Center: Giao diện quản trị tập trung, quản lý từ xa hệ thống Windows Server.

- Group Policy: Áp dụng chính sách bảo mật và cấu hình cho hàng loạt máy khách.

- IIS (Internet Information Services): Máy chủ web tích hợp, hỗ trợ .NET, ASP.NET, PHP...

- Remote Desktop Services (RDS): Hỗ trợ truy cập và làm việc từ xa.

- Failover Clustering: Tăng độ sẵn sàng, dùng cho dịch vụ quan trọng.

- WSUS (Windows Server Update Services): Quản lý cập nhật cho toàn bộ hệ thống máy tính trong tổ chức.

Ưu điểm:

- Dễ dùng, quản lý thuận tiện qua GUI.

- Tích hợp sâu với hệ sinh thái Microsoft (AD, Office, Exchange...).

- Hỗ trợ lâu dài (LTS – Long-Term Servicing Channel).

- Mạnh mẽ trong các hệ thống dựa trên Windows, .NET, .Net Core.

Nhược điểm:

- Chi phí bản quyền cao

- Cần cấu hình phần cứng mạnh hơn Linux.

- Hạn chế về tùy biến so với Linux Server.

Linux

Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở (open-source), giống như Windows hoặc MacOS, nhưng được phát triển bởi cộng đồng và nhiều tổ chức phi lợi nhuận hoặc thương mại. Hạt nhân (kernel) Linux ban đầu được phát triển bởi Linus Torvalds vào năm 1991.

Linux không phải là một hệ điều hành đơn lẻ, mà là nền tảng cho nhiều bản phân phối (distribution) như:

- Ubuntu, Debian – thân thiện, phổ biến với người dùng mới.

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, Rocky Linux – dùng trong doanh nghiệp.

- Fedora, Arch Linux, openSUSE – dành cho lập trình viên và người dùng nâng cao.

Tính năng nổi bật của Linux:

- Mã nguồn mở: Có thể tùy chỉnh, chỉnh sửa, phân phối lại miễn phí.

- Bảo mật cao: Phân quyền chặt chẽ, ít dính malware, hỗ trợ SELinux/AppArmor.

- Ổn định, hiệu năng cao: Chạy mượt trên cả máy cũ, server lớn.

- Đa người dùng & đa tác vụ: Quản lý hiệu quả nhiều user và tiến trình cùng lúc.

- Tùy biến mạnh: Từ giao diện đến kernel, phù hợp với nhiều mục đích.

- Hỗ trợ hệ thống mạng tốt: Rất mạnh khi triển khai hệ thống mạng, router, firewall.

Ưu điểm của Linux

- Miễn phí, không tốn chi phí bản quyền.

- Bảo mật và ổn định cao.

- Hỗ trợ tốt cho máy chủ và lập trình.

- Tài liệu, cộng đồng hỗ trợ rộng lớn.

Nhược điểm của Linux

- Không tương thích tốt với phần mềm độc quyền (MS Office, AutoCAD…).

- Có thể khó làm quen với người mới.

- Một số driver phần cứng không được hỗ trợ tốt.

Solaris

Solaris là một hệ điều hành dạng UNIX do Sun Microsystems phát triển và sau này thuộc về Oracle Corporation sau khi Oracle mua lại Sun năm 2010. Solaris được biết đến với khả năng bảo mật mạnh mẽ, tính ổn định cao và khả năng mở rộng tốt, đặc biệt phù hợp cho hệ thống máy chủ doanh nghiệp và ứng dụng quan trọng.

Tính năng nổi bật của Solaris:

- Tính ổn định và độ tin cậy cao: Được tối ưu cho môi trường máy chủ chạy 24/7.

- Bảo mật mạnh: Tích hợp các cơ chế bảo mật tiên tiến như Role-Based Access Control (RBAC), Process Rights Management.

- Khả năng mở rộng (Scalability): Hỗ trợ tốt cho hệ thống nhiều CPU và dung lượng bộ nhớ lớn.

- ZFS (Zettabyte File System): Hệ thống tệp mạnh mẽ với khả năng kiểm soát lỗi, snapshot, và quản lý dung lượng linh hoạt.

- Zones và Containers: Cho phép chạy nhiều môi trường ảo hóa nhẹ trên cùng một hệ thống.

- DTrace: Công cụ phân tích và theo dõi hiệu năng mạnh mẽ.

Ưu điểm của Solaris:

- Độ ổn định và bảo mật hàng đầu trong các HĐH UNIX thương mại.

- Tối ưu hóa cho phần cứng Sun/Oracle SPARC và x86.

- Có nhiều công cụ quản trị và giám sát chuyên nghiệp.

- Hỗ trợ ảo hóa tích hợp (Zones/Containers).

Nhược điểm của Solaris:

- Chi phí cao: Solaris là sản phẩm thương mại, cần bản quyền hỗ trợ từ Oracle.

- Cộng đồng hạn chế: Không phổ biến như Linux, ít tài liệu cộng đồng hơn.

- Ít hỗ trợ phần cứng mới nếu so với Linux.

- Khó tìm nhân sự am hiểu so với Windows Server hoặc Linux.

- Bị ràng buộc bởi chiến lược và chính sách của Oracle, ít mở như Linux

- Chu kỳ phát hành và cập nhật phần mềm thường chậm hơn các bản phân phối Linux phổ biến.

- Dù hỗ trợ x86/x64, Solaris chủ yếu tối ưu cho SPARC nên đôi khi thiếu driver cho phần cứng mới.

Lựa chọn Hệ điều hành máy chủ

Với đặc thù của kiến trúc microservices không phụ thuộc vào nền tảng kỹ thuật công nghệ, các dịch vụ có thể được xây dựng, triển khai độc lập trên các nền tảng kỹ thuật công nghệ khác nhau, do vậy để tận dụng được thế mạnh của từng hệ điều hành trong các điều kiện, mục đích sử dụng khác nhau, đề xuất sử dụng hai hệ điều hành Window Server và/hoặc Linux làm nền tảng triển khai hệ thống Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển. Tùy thuộc vào yêu cầu vận hành của phần mềm, CSDL để triển khai cho phù hợp. HĐH Solaris tuy có nhiều ưu điểm nhưng chi phí cao, ít hỗ trợ các nền tảng phần cứng x64/x84 phổ biến, và đòi hỏi nhân sự đặc thù để vận hành và quản trị nên không phù hợp với dự án.

Phân tích, lựa chọn hệ quản trị CSDL cho phần mềm nghiệp vụ

Về hệ quản trị CSDL, các hệ quản trị lớn trên thị trường hiện nay có thể kể đến như: MYSQL, POSTGRESQL, MS SQL Server, Oracle Database, các hệ quản trị dữ liệu No-SQL, các hệ quản trị dữ liệu phân tán phục vụ dữ liệu sự kiện, các hệ thống tìm kiếm toàn văn, hệ thống cache và các hệ thống lưu trữ file/Object Storage. Cụ thể ưu nhược điểm của từng loại như sau:

MYSQL: là hệ quản trị CSDL mã nguồn mở phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống ứng dụng web, hệ thống thông tin vừa và nhỏ. MYSQL có các phiên bản chạy trên hệ điều hành Windows và Linux, tuy nhiên việc sử dụng trên hệ điều hành Linux là phổ biến hơn. Khi sử dụng phiên bản cộng đồng, người dùng không phải trả phí bản quyền, dễ triển khai và có cộng đồng sử dụng lớn.

Các ưu điểm chính:

- Chi phí đầu tư thấp, không mất phí bản quyền đối với phiên bản cộng đồng.

- Dễ cài đặt, dễ triển khai và dễ vận hành.

- Cộng đồng sử dụng lớn, tài liệu phong phú, có nhiều công cụ hỗ trợ.

- Phù hợp với các hệ thống web, hệ thống quản trị nội dung, hệ thống nghiệp vụ có quy mô vừa và nhỏ.

- Hiệu năng tốt đối với các truy vấn đơn giản, dữ liệu không quá phức tạp.

Nhược điểm:

- Khả năng xử lý các nghiệp vụ phức tạp, dữ liệu có quan hệ chặt chẽ, transaction lớn và yêu cầu toàn vẹn dữ liệu cao chưa mạnh bằng PostgreSQL, SQL Server hoặc Oracle Database.

- Một số tính năng nâng cao về phân vùng dữ liệu, tối ưu truy vấn phức tạp, phân tích dữ liệu, mở rộng và quản trị hệ thống lớn còn hạn chế hơn so với PostgreSQL.

- Với phiên bản cộng đồng, việc hỗ trợ kỹ thuật chính thức còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào năng lực đội ngũ quản trị hệ thống.

- Đối với hệ thống có yêu cầu mở rộng lâu dài, dữ liệu nghiệp vụ phức tạp, dữ liệu lịch sử lớn và yêu cầu báo cáo thống kê chuyên sâu, MYSQL không phải là lựa chọn tối ưu nhất.

Do đó, MYSQL có thể đáp ứng tốt cho các hệ thống quy mô vừa và nhỏ, nhưng đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc có dữ liệu nghiệp vụ liên kết chặt chẽ, yêu cầu toàn vẹn cao, khả năng mở rộng lâu dài và nhu cầu báo cáo thống kê lớn, MYSQL không được ưu tiên lựa chọn làm hệ quản trị CSDL nghiệp vụ chính.

POSTGRESQL: là hệ quản trị CSDL quan hệ mã nguồn mở, có khả năng chạy trên nhiều hệ điều hành như Windows, Linux, Unix. PostgreSQL được đánh giá là một trong các hệ quản trị CSDL mã nguồn mở mạnh, hỗ trợ tốt các tính năng về transaction, toàn vẹn dữ liệu, kiểu dữ liệu mở rộng, index, partition và xử lý truy vấn phức tạp. Cũng giống như Linux, khi sử dụng PostgreSQL phiên bản cộng đồng, người dùng không phải trả phí bản quyền, tuy nhiên nếu cần hỗ trợ kỹ thuật chính thức thì có thể sử dụng thêm dịch vụ hỗ trợ thương mại từ các nhà cung cấp.

Các ưu điểm chính:

- Không mất phí bản quyền đối với phiên bản cộng đồng, giúp tối ưu chi phí đầu tư.

- Hỗ trợ tốt các yêu cầu của CSDL quan hệ như transaction, ràng buộc dữ liệu, khóa ngoại, view, stored procedure, function.

- Khả năng xử lý dữ liệu phức tạp tốt, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu như JSON/JSONB, GIS, array, text search.

- Khả năng mở rộng tốt thông qua extension, partition, replication và các công cụ hỗ trợ.

- Phù hợp triển khai trên hệ điều hành Linux, hạ tầng Cloud, Kubernetes/OpenShift và kiến trúc Microservice.

- Cộng đồng sử dụng lớn, tài liệu phong phú, dễ tích hợp với các nền tảng phát triển hiện đại.

Nhược điểm:

- Nếu sử dụng phiên bản cộng đồng thì việc hỗ trợ kỹ thuật chính thức phụ thuộc vào năng lực đội ngũ vận hành hoặc đơn vị triển khai.

- Các mô hình HA, backup, replication, monitoring cần được thiết kế và cấu hình kỹ để đáp ứng yêu cầu hệ thống lớn.

- Đòi hỏi đội ngũ quản trị có kinh nghiệm nhất định khi triển khai cho hệ thống có tải lớn và yêu cầu sẵn sàng cao.

Đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, PostgreSQL là lựa chọn phù hợp để làm CSDL nghiệp vụ chính do đáp ứng tốt yêu cầu về dữ liệu quan hệ, toàn vẹn dữ liệu, chi phí đầu tư hợp lý, khả năng mở rộng và khả năng triển khai trên hạ tầng hiện đại.

MICROSOFT SQL SERVER: là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ do Microsoft phát triển. SQL Server hoạt động theo mô hình client-server, cho phép đồng thời nhiều người dùng truy xuất đến dữ liệu, quản lý việc truy nhập hợp lệ và phân quyền của từng người dùng trên hệ thống. Ngôn ngữ truy vấn quan trọng của Microsoft SQL Server là Transact-SQL, là ngôn ngữ SQL mở rộng dựa trên SQL chuẩn của ISO và ANSI.

Các ưu điểm chính:

- Mã hóa dữ liệu, hỗ trợ nén dữ liệu với hiệu suất cao.

- Quản lý tài nguyên tốt, hỗ trợ các tính năng vận hành ổn định.

- Microsoft SQL Server cho phép quản lý CSDL bằng công cụ và chính sách.

- Lưu trữ được nhiều loại dữ liệu.

- Khả năng thao tác song hành trên các bảng dữ liệu phân vùng.

- Tăng tốc khả năng truy vấn dữ liệu.

- Tích hợp tốt với hệ sinh thái Microsoft, MS Office, System Center và các hệ thống như Exchange Server, SharePoint Server.

- Hỗ trợ các công cụ khoanh vùng và tối ưu hóa câu truy vấn như Profiler, Execution Plan.

- Có hệ thống công cụ quản trị, sao lưu, phục hồi, giám sát và bảo mật tương đối hoàn thiện.

Nhược điểm:

- SQL Server mất chi phí bản quyền cao.

- Phù hợp hơn với các hệ thống đã sử dụng hệ sinh thái Microsoft hoặc có yêu cầu tích hợp sâu với nền tảng Microsoft.

- Khi triển khai trên môi trường Linux/Kubernetes/OpenShift, cần đánh giá kỹ chi phí bản quyền, khả năng vận hành và kinh nghiệm đội ngũ quản trị.

Đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, SQL Server có thể đáp ứng tốt yêu cầu về CSDL nghiệp vụ chính, đặc biệt trong trường hợp đơn vị đã có sẵn hạ tầng, bản quyền và nhân sự vận hành hệ sinh thái Microsoft. Tuy nhiên, xét về chi phí đầu tư, PostgreSQL có lợi thế hơn trong trường hợp cần tối ưu chi phí bản quyền.

ORACLE DATABASE: là một hệ CSDL quan hệ được phát triển và phân phối bởi Tập đoàn Oracle. Đây là hệ CSDL được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống rất lớn như ngân hàng, viễn thông, tài chính, bảo hiểm và các hệ thống yêu cầu độ an toàn, ổn định cao.

Các ưu điểm chính:

- Tính bảo mật, an toàn dữ liệu cao.

- Tính ổn định tốt, cơ chế quyền hạn rõ ràng.

- Hỗ trợ tốt các yêu cầu về bảo trì, nâng cấp, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Oracle tích hợp PL/SQL, là ngôn ngữ lập trình có cấu trúc, tạo thuận lợi cho lập trình viên viết Trigger, Stored Procedure, Package.

- Oracle ngoài các kiểu dữ liệu thông thường còn có các kiểu dữ liệu đặc biệt như Blob, Clob, Bfile.

- Hỗ trợ tốt các cơ chế phục vụ hệ thống lớn như partition, replication, RAC, Data Guard, backup/restore.

Nhược điểm:

- Chi phí đầu tư, chi phí bản quyền và chi phí vận hành cao.

- Đòi hỏi cán bộ phát triển ứng dụng và quản trị CSDL có trình độ chuyên môn cao.

- Không phù hợp trong trường hợp dự án cần tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, Oracle Database có thể đáp ứng tốt về hiệu năng, an toàn dữ liệu và tính ổn định. Tuy nhiên, do chi phí cao và yêu cầu nhân sự chuyên sâu, Oracle Database không phải là lựa chọn tối ưu nếu mục tiêu của dự án là cân bằng giữa hiệu năng, khả năng mở rộng và chi phí đầu tư.

No-SQL dạng Document Database: là các hệ quản trị CSDL phi quan hệ như MongoDB, CouchDB... Với các hệ quản trị loại này, dữ liệu thường được lưu dưới dạng document, JSON hoặc BSON. Các hệ quản trị này không sử dụng mô hình bảng, khóa ngoại, liên kết giữa các bảng như CSDL quan hệ truyền thống.

Các ưu điểm chính:

- Lưu trữ tốt dữ liệu bán cấu trúc hoặc dữ liệu có cấu trúc thay đổi thường xuyên.

- Phù hợp với các ứng dụng cần thay đổi mô hình dữ liệu linh hoạt.

- Tốc độ truy xuất nhanh với các dữ liệu document được thiết kế phù hợp.

- Dễ lưu trữ các dữ liệu dạng JSON, phù hợp với ứng dụng web và API hiện đại.

Nhược điểm:

- Không phù hợp để thay thế hoàn toàn CSDL quan hệ trong các nghiệp vụ có quan hệ chặt chẽ.

- Không mạnh về join, khóa ngoại, ràng buộc toàn vẹn dữ liệu như CSDL quan hệ.

- Khi dữ liệu tăng lớn, việc thiết kế schema, index, sharding và backup cần có kinh nghiệm.

- Việc phát triển và vận hành cần đội ngũ có chuyên môn, nếu thiết kế dữ liệu không phù hợp có thể gây khó khăn trong truy vấn và báo cáo.

Đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, nhóm Document Database có thể dùng cho một số thành phần phụ có dữ liệu linh hoạt, nhưng không nên sử dụng làm CSDL nghiệp vụ chính vì dữ liệu truy xuất nguồn gốc vẫn có nhiều quan hệ giữa doanh nghiệp, sản phẩm, lô hàng, chứng nhận, quy trình, người dùng và phân quyền.

No-SQL dạng Wide-column/Distributed Database như Cassandra, ScyllaDB: là nhóm hệ quản trị CSDL phân tán, được thiết kế để xử lý lượng dữ liệu rất lớn, ghi dữ liệu tốc độ cao và mở rộng ngang trên nhiều node. Cassandra là hệ quản trị phổ biến trong nhóm này, còn ScyllaDB là hệ quản trị tương thích với Cassandra nhưng được tối ưu về hiệu năng và sử dụng tài nguyên.

Các ưu điểm chính:

- Khả năng ghi dữ liệu tốc độ cao, phù hợp với dữ liệu phát sinh liên tục.

- Khả năng mở rộng ngang tốt bằng cách bổ sung thêm node.

- Phù hợp với dữ liệu log, dữ liệu sự kiện, dữ liệu lịch sử, dữ liệu time-series, dữ liệu quét mã, dữ liệu IoT.

- Khả năng chịu lỗi cao, dữ liệu có thể được nhân bản và phân tán trên nhiều node.

- Không có điểm lỗi đơn nếu được thiết kế và triển khai đúng.

- Phù hợp với các hệ thống có lượng ghi lớn và yêu cầu lưu trữ lịch sử lâu dài.

Nhược điểm:

- Không phù hợp để lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ có quan hệ chặt chẽ.

- Không mạnh về join, khóa ngoại, transaction phức tạp và ràng buộc toàn vẹn như CSDL quan hệ.

- Thiết kế dữ liệu phải dựa trên hướng truy vấn, đòi hỏi kinh nghiệm triển khai.

- Không phù hợp cho các báo cáo quan hệ phức tạp nếu sử dụng độc lập.

Đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, Cassandra hoặc ScyllaDB phù hợp để lưu trữ dữ liệu sự kiện phát sinh lớn như lịch sử truy xuất, lịch sử quét QR Code, log hệ thống, dữ liệu cảm biến, dữ liệu đồng bộ thiết bị và các sự kiện thay đổi trạng thái của sản phẩm/lô hàng. Đây là nhóm CSDL phù hợp cho thành phần dữ liệu sự kiện, nhưng không phù hợp để làm CSDL nghiệp vụ chính.

Hệ quản trị tìm kiếm toàn văn như Elasticsearch hoặc OpenSearch: là nhóm hệ thống phục vụ tìm kiếm, đánh chỉ mục và phân tích log/dữ liệu văn bản. Các hệ thống này thường được sử dụng để tìm kiếm nhanh trên khối lượng lớn dữ liệu, tìm kiếm gần đúng, tìm kiếm toàn văn, phân tích log và hỗ trợ giám sát hệ thống.

Các ưu điểm chính:

- Tìm kiếm toàn văn nhanh, hỗ trợ tìm kiếm gần đúng, phân tích từ khóa, lọc và tổng hợp dữ liệu.

- Phù hợp với các chức năng tìm kiếm sản phẩm, doanh nghiệp, lô hàng, chứng từ, mã truy xuất.

- Phù hợp để phân tích log, truy vết hoạt động người dùng và hỗ trợ giám sát hệ thống.

- Có thể tích hợp tốt với các hệ thống thu thập log và dashboard giám sát.

Nhược điểm:

- Không phải là CSDL nghiệp vụ chính, không phù hợp để thay thế CSDL quan hệ.

- Dữ liệu trong Elasticsearch/OpenSearch thường là dữ liệu đánh chỉ mục từ nguồn chính, cần có cơ chế đồng bộ dữ liệu.

- Cần tài nguyên lớn khi dữ liệu log và index tăng cao.

- Cần thiết kế chính sách lưu trữ, xoay vòng index và backup phù hợp.

Đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, Elasticsearch hoặc OpenSearch có thể được sử dụng như thành phần hỗ trợ tìm kiếm và phân tích log, không sử dụng làm nơi lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ gốc.

Hệ thống Cache/In-memory Database như Redis: là hệ thống lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ, thường được sử dụng để tăng tốc truy vấn, lưu session, token, cache dữ liệu danh mục, cache kết quả truy vấn hoặc làm hàng đợi nhẹ trong một số trường hợp.

Các ưu điểm chính:

- Tốc độ truy xuất rất nhanh do dữ liệu được lưu trên bộ nhớ.

- Phù hợp để cache dữ liệu thường xuyên truy cập như danh mục, cấu hình, phiên đăng nhập, token, mã OTP.

- Giúp giảm tải cho CSDL chính.

- Hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu như key-value, list, set, sorted set, hash.

- Có thể triển khai theo mô hình cluster để tăng khả năng sẵn sàng và mở rộng.

Nhược điểm:

- Không phù hợp để lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ chính, dữ liệu lâu dài.

- Dữ liệu nằm trên bộ nhớ nên cần thiết kế chính sách persistence, backup và giới hạn dung lượng.

- Nếu sử dụng không đúng mục đích có thể làm tăng độ phức tạp của hệ thống.

Đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, Redis phù hợp làm thành phần phụ để cache, quản lý phiên đăng nhập, token, dữ liệu tạm thời và giảm tải cho CSDL chính, nhưng không phù hợp để lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ lâu dài.

Hệ thống lưu trữ file/Object Storage như MinIO, Ceph Object Storage hoặc các giải pháp tương đương: ngoài dữ liệu có cấu trúc trong CSDL, hệ thống truy xuất nguồn gốc còn phát sinh nhu cầu lưu trữ nhiều file, hình ảnh, chứng từ điện tử, hồ sơ kiểm định, video, tài liệu đính kèm và các dữ liệu phi cấu trúc khác. Do đó, cần sử dụng hệ thống lưu trữ file dạng Object Storage.

Các ưu điểm chính:

- Phù hợp để lưu trữ số lượng lớn file, hình ảnh, tài liệu, chứng từ điện tử và dữ liệu phi cấu trúc.

- Hỗ trợ chuẩn giao tiếp S3 phổ biến, dễ tích hợp với các hệ thống ứng dụng.

- Khả năng mở rộng linh hoạt theo dung lượng lưu trữ.

- Giảm tải cho hệ quản trị CSDL quan hệ, tránh lưu file trực tiếp trong database.

- Phù hợp triển khai trên hạ tầng Cloud, Kubernetes/OpenShift hoặc hạ tầng nội bộ.

- MinIO có chi phí đầu tư thấp, phù hợp với mô hình triển khai on-premise hoặc cloud-native.

Nhược điểm:

- Không thay thế được CSDL quan hệ.

- Cần có CSDL nghiệp vụ để quản lý metadata của file như tên file, loại file, đường dẫn, quyền truy cập, đối tượng liên kết.

- Cần thiết kế phương án backup, phân quyền, mã hóa và đảm bảo an toàn dữ liệu phù hợp.

Đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, MinIO hoặc giải pháp Object Storage tương đương là lựa chọn phù hợp để lưu trữ hồ sơ, chứng từ, hình ảnh, video và các file đính kèm, trong khi metadata của file vẫn được quản lý trong CSDL quan hệ.

Việc lựa chọn hệ quản trị CSDL và các thành phần lưu trữ phải được xem xét dựa trên các tiêu chí sau:

- Khả năng bảo mật, an toàn dữ liệu.

- Khả năng xử lý yêu cầu về độ lớn và hiệu suất.

- Khả năng xử lý phân tán, đồng bộ hóa và toàn vẹn dữ liệu.

- Khả năng mở rộng, dễ nâng cấp bảo trì.

- Khả năng xử lý đồng thời.

- Chi phí đầu tư.

- Tính tiện dụng, các công cụ hỗ trợ.

- Sự hỗ trợ từ phía nhà cung cấp.

- Đặc thù của từng loại dữ liệu trong hệ thống.

Khả năng triển khai trên hạ tầng Cloud, Kubernetes/OpenShift/Oracle OCNE và kiến trúc Microservice.

Dựa trên các tiêu chí lựa chọn và ưu nhược điểm của từng hệ quản trị CSDL, đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, việc chỉ sử dụng một hệ quản trị CSDL duy nhất cho toàn bộ dữ liệu là chưa tối ưu. Nguyên nhân là do hệ thống truy xuất nguồn gốc thường bao gồm nhiều loại dữ liệu khác nhau, trong đó có dữ liệu nghiệp vụ có quan hệ chặt chẽ, dữ liệu sự kiện phát sinh liên tục, dữ liệu log, dữ liệu truy cập, dữ liệu quét mã, dữ liệu IoT, dữ liệu tìm kiếm và dữ liệu file/hình ảnh/chứng từ điện tử.

Do đó, đề xuất lựa chọn mô hình Multi-CSDL theo hướng mỗi loại dữ liệu được lưu trữ trên nền tảng phù hợp nhất, cụ thể như sau:

Sử dụng PostgreSQL hoặc Microsoft SQL Server làm CSDL quan hệ chính để lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống như thông tin doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, sản phẩm, lô hàng, quy trình sản xuất, chứng nhận, hồ sơ, người dùng, phân quyền, danh mục và các dữ liệu yêu cầu toàn vẹn giao dịch. Trong đó, PostgreSQL được ưu tiên trong trường hợp cần tối ưu chi phí bản quyền và phù hợp với hạ tầng Linux/Kubernetes/OpenShift; Microsoft SQL Server phù hợp trong trường hợp đơn vị đã có sẵn hạ tầng, bản quyền và kinh nghiệm vận hành hệ sinh thái Microsoft.

Sử dụng ScyllaDB hoặc Cassandra để lưu trữ dữ liệu sự kiện có khối lượng lớn như lịch sử truy xuất nguồn gốc, lịch sử quét mã QR, log nghiệp vụ, dữ liệu IoT, dữ liệu đồng bộ từ thiết bị và các sự kiện thay đổi trạng thái sản phẩm/lô hàng. Đây là nhóm dữ liệu phát sinh liên tục theo thời gian, có nhu cầu ghi lớn và mở rộng ngang, do đó phù hợp với các hệ CSDL phân tán như ScyllaDB/Cassandra hơn là lưu toàn bộ trong CSDL quan hệ.

Sử dụng MinIO hoặc hệ thống Object Storage tương đương để lưu trữ file, hình ảnh, tài liệu, chứng từ điện tử, video, hồ sơ kiểm định và các dữ liệu phi cấu trúc khác. CSDL quan hệ chỉ lưu metadata và liên kết tới file, không lưu trực tiếp file dung lượng lớn trong database nhằm tối ưu hiệu năng và dung lượng lưu trữ.

Có thể sử dụng Elasticsearch hoặc OpenSearch cho thành phần tìm kiếm toàn văn, tìm kiếm sản phẩm, doanh nghiệp, mã truy xuất, chứng từ và phân tích log. Thành phần này đóng vai trò hỗ trợ tìm kiếm, không thay thế CSDL nghiệp vụ chính.

Có thể sử dụng Redis cho thành phần cache, session, token, OTP, dữ liệu tạm thời và các dữ liệu truy cập thường xuyên nhằm giảm tải cho CSDL chính, tăng tốc độ phản hồi của hệ thống.

Với phương án trên, hệ thống vừa đảm bảo được tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu nghiệp vụ, vừa đáp ứng được yêu cầu xử lý dữ liệu lớn, dữ liệu sự kiện phát sinh liên tục, tìm kiếm nhanh và lưu trữ file dung lượng lớn. Mô hình Multi-CSDL cũng giúp tối ưu chi phí đầu tư, tăng khả năng mở rộng, dễ nâng cấp bảo trì và phù hợp với định hướng triển khai trên hạ tầng hiện đại như Cloud, Kubernetes/OpenShift/Oracle OCNE và kiến trúc Microservice.

Kết luận: đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, đề xuất lựa chọn kiến trúc Multi-CSDL thay vì chỉ sử dụng một hệ quản trị CSDL duy nhất. Trong đó, PostgreSQL hoặc Microsoft SQL Server được sử dụng làm CSDL quan hệ chính cho dữ liệu nghiệp vụ; ScyllaDB hoặc Cassandra được sử dụng cho dữ liệu sự kiện, lịch sử truy xuất và dữ liệu phát sinh lớn theo thời gian; MinIO hoặc Object Storage tương đương được sử dụng cho hệ thống lưu trữ file; Elasticsearch/OpenSearch có thể được sử dụng cho tìm kiếm toàn văn và phân tích log; Redis có thể được sử dụng cho cache và dữ liệu tạm thời. Đây là phương án phù hợp, linh hoạt, có khả năng mở rộng lâu dài và đáp ứng tốt đặc thù của hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Phân tích, lựa chọn nền tảng kỹ thuật công nghệ xây dựng, phát triển ứng dụng

Nền tảng phát triển phần mềm (lớp front-end)

Ngày nay, việc lập trình một khối với việc không phân chia rõ lớp back-end và front-end, sử dụng chung một ngôn ngữ lập trình cho cả hai lớp là cách làm đã bộc lộ rất nhiều hạn chế. Các ứng dụng hiện đại, tối ưu ngày nay đều đã phân biệt rõ lớp back-end với lớp front-end. Hai lớp này gọi nhau thông qua API (Web API và RESTful). Cách thức này giúp hệ thống có thể có được giao diện mượt mà, giảm thiểu dung lượng đường truyền (giảm dung lượng gói tin giữa back-end và frontend) hay tái sử dụng front-end và các API phía back-end cho việc phát triển các ứng dụng mobile.

Hiện nay, các công nghệ phát triển front-end ưu việt nhất thuộc về: ReactJS, Angular và VueJS.

ReactJS: Nổi bật và dễ sử dụng

React là một thư viện UI phát triển tại Facebook để hỗ trợ việc xây dựng những thành phần (components) UI có tính tương tác cao, có trạng thái và có thể sử dụng lại được. React được sử dụng tại Facebook trong production.

Virtual DOM:

Công nghệ DOM ảo giúp tăng hiệu năng cho ứng dụng. Việc chỉ node gốc mới có trạng thái và khi nó thay đổi sẽ tái cấu trúc lại toàn bộ, đồng nghĩa với việc DOM tree cũng sẽ phải thay đổi một phần, điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xử lý. React JS sử dụng Virtual DOM (DOM ảo) để cải thiện vấn đề này. Virtual DOM là một object Javascript, mỗi object chứa đầy đủ thông tin cần thiết để tạo ra một DOM, khi dữ liệu thay đổi nó sẽ tính toán sự thay đổi giữa object và tree thật, điều này sẽ giúp tối ưu hoá việc re-render DOM tree thật.

React sử dụng cơ chế one-way data binding – luồng dữ liệu 1 chiều. Dữ liệu được truyền từ parent đến child thông qua props. Luồng dữ liệu đơn giản giúp chúng ta dễ dàng kiểm soát cũng như sửa lỗi. Với các đặc điểm ở trên, React dùng để xây dựng các ứng dụng lớn mà dữ liệu của chúng thay đổi liên tục theo thời gian. Dữ liệu thay đổi thì hầu hết kèm theo sự thay đổi về giao diện. Ví dụ như Facebook: trên Newsfeed của bạn cùng lúc sẽ có các status khác nhau và mỗi status lại có số like, share, comment liên tục thay đổi. Khi đó React sẽ rất hữu ích để sử dụng.

JSX:

JSX là một dạng ngôn ngữ cho phép viết các mã HTML trong Javascript. Đặc điểm: Faster: Nhanh hơn. JSX thực hiện tối ưu hóa trong khi biên dịch sang mã Javacsript. Các mã này cho thời gian thực hiện nhanh hơn nhiều so với một mã tương đương viết trực tiếp bằng Javascript. Safer: an toàn hơn. Ngược với Javascript, JSX là kiểu statically-typed, nghĩa là nó được biên dịch trước khi chạy, giống như Java, C++. Vì thế các lỗi sẽ được phát hiện ngay trong quá trình biên dịch. Ngoài ra, nó cũng cung cấp tính năng gỡ lỗi khi biên dịch rất tốt. Easier: Dễ dàng hơn. JSX kế thừa dựa trên Javascript, vì vậy rất dễ dàng để cho các lập trình viên Javascripts có thể sử dụng.

Components:

React được xây dựng xung quanh các component, chứ không dùng template như các framework khác. Trong React, chúng ta xây dựng trang web sử dụng những thành phần (component) nhỏ. Chúng ta có thể tái sử dụng một component ở nhiều nơi, với các trạng thái hoặc các thuộc tính khác nhau, trong một component lại có thể chứa thành phần khác. Mỗi component trong React có một trạng thái riêng, có thể thay đổi, và React sẽ thực hiện cập nhật component dựa trên những thay đổi của trạng thái. Mọi thứ React đều là component. Chúng giúp bảo trì mã code khi làm việc với các dự án lớn. Một react component đơn giản chỉ cần một method render. Có rất nhiều methods khả dụng khác, nhưng render là method chủ đạo.

Props và State:

Props: giúp các component tương tác với nhau, component nhận input gọi là props, và trả thuộc tính mô tả những gì component con sẽ render. Prop là bất biến.

State: thể hiện trạng thái của ứng dụng, khi state thay đồi thì component đồng thời render lại để cập nhật UI.

Một trong những điểm hấp dẫn của React là thư viện này không chỉ hoạt động trên phía client, mà còn được render trên server và có thể kết nối với nhau. React so sánh sự thay đổi giữa các giá trị của lần render này với lần render trước và cập nhật ít thay đổi nhất trên DOM. Trước khi đến cài đặt và cấu hình, chúng ta sẽ đi đến một số khái niệm cơ bản: Khi nói đến React chúng ta không thể không nhắc đến tính đa năng của nó, với tiêu chí: Learn One Write Everywhere - chỉ cần nắm rõ ngôn ngữ, tư duy, kiến trúc ta có thể áp dụng nó ở cả web và mobile. Với các ưu điểm vượt trội như bạn có thể biết được component của bạn sẽ sinh ra mã HTML như thế nào chỉ bằng việc nhìn vào một file source, thì công sức bỏ ra làm việc của bạn sẽ giảm đi đáng kể.

Ngoài ra hiện có rất nhiều framework front-end nổi tiếng đã được phát triển dựa trên nền tảng ReactJs như: MaterialUI, Ant Design, Next.js…

Angular: Đa tính năng

Với tính năng data binding hai chiều từ data source (model) và html, người sử dụng sẽ có được cảm giác mượt mà nhất có thể từ những giao diện Angular tạo ra. Với Angular còn cung cấp khả năng tạo ra các Single Page Application dễ dàng nhất có thể thông qua các câu lệnh CLI.

Angular sử dụng ngôn ngữ lập trình TypeScript (một ngôn ngữ hướng đối tượng dựa trên nền tảng Javascript). Với TypeScript, các lập trình viên có thể lập trình Javascript theo hướng đối tượng, từ đó giảm thiểu được các lỗi lập trình không đáng có, tăng khả năng tái sử dụng code.

Việc sử dụng Angular để phát triển các ứng dụng client-side (front-end) còn có thể được tái sử dụng mã nguồn trong việc phát triển các ứng dụng mobile thông qua các nền tảng công nghệ cross-platform như Ionic.

VueJS: Đơn giản, dễ học

Với Vue, các tên riêng, quá trình cài đặt... rất thân thiện và thống nhất với các chuẩn chung như HTML, CSS, ES6… VueJS không yêu cầu Webpack, hay bất cứ yêu cầu tương tự nào khác. Bạn có thể viết ngay ứng dụng ES5, và thêm thư viện nhanh thông qua gói quản lý hoặc CDN ưa thích của mình.

Dựa trên các so sánh trên, đề xuất lựa chọn ReactJS và các framewok dựa trên ReactJS là nền tảng phát triển các ứng dụng web của hệ thống, phù hợp với kiến trúc Microservices.

Nền tảng phát triển phần mềm (lớp back-end)

Theo sự phát triển và xu hướng công nghệ hiện nay, có nhiều lựa chọn về công nghệ để xây dựng các phần mềm hệ thống thông tin lớn.

Đối với công nghệ nền, phần lớn các chuyên gia xây dựng hệ thống lựa chọn một trong các ngôn ngữ lập trình như Java, .Net Core, Objective C, hoặc PHP.

Các ngôn ngữ lập trình hầu như đều có khả năng kết nối tới nhiều loại hệ quản trị CSDL khác nhau. Tuy nhiên, chúng thường hỗ trợ tốt nhất đối với một loại hệ quản trị CSDL nào đó. Ví dụ:

- Công nghệ nền Java và cơ sở dữ liệu Oracle.

- Công nghệ nền .Net Core và cơ sở dữ liệu SQL Server.

- Công nghệ nền Objective C và cơ sở dữ liệu SQL Lite.

- Công nghệ nền PHP và cơ sở dữ liệu MySQL.

Để đánh giá được thế mạnh của các hệ thống thông tin được xây dựng dựa trên nền tảng 04 công nghệ trên chúng ta cần nhìn vào khả năng ứng dụng của chúng và các ưu nhược điểm của từng công nghệ. Các tiêu chí đánh giá bao gồm như sau:

- Có phải là mã nguồn mở hay không?

- Có triển khai được trên nhiều môi trường hay không?

- Các công cụ hỗ trợ để phát triển ứng dụng có nhiều hay không?

- Có dễ dàng lập trình và cài được trên nhiều môi trường hay không?

- Chi phí đầu tư nhân lực để phát triển có lớn không?

- Công nghệ có dễ dàng bảo trì, sửa đổi hay không?

- Công nghệ có bảo mật hay không?

- Tốc độ của ứng dụng có cao hay không?

- Ứng dụng xây dựng có phù hợp và xử lý được một hệ thống thông tin phức tạp không?

- Ứng dụng có dễ dàng kết nối với các hệ thống phần mềm đã có sẵn hay không?

- Có phù hợp với các tài nguyên sẵn có hay không (các hệ thống sẵn có, nhân lực quản trị, bản quyền phần mềm...)?

Vì vậy, việc lựa chọn công nghệ nào cần được đánh giá một cách toàn diện dựa trên các tiêu chí nêu trên.

| Tiêu chí | .Net Core | Java | PHP | Objective C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Có phải là mã nguồn mở hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| Có triển khai được trên nhiều môi trường hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| Các công cụ hỗ trợ để phát triển ứng dụng có nhiều hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng | Không đáp ứng |
| Có dễ dàng lập trình và cài được trên nhiều môi trường hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| Chi phí đầu tư nhân lực để phát triển có lớn không? | Chi phí vừa phải | Chi phí vừa phải | Chi phí vừa phải | Chi phí lớn |
| Công nghệ có dễ dàng bảo trì, sửa đổi hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Công nghệ có bảo mật hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Tốc độ của ứng dụng có cao hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Ứng dụng xây dựng có phù hợp và xử lý được một hệ thống thông tin phức tạp không? | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Ứng dụng có dễ dàng kết nối với các hệ thống phần mềm đã có sẵn hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| Có phù hợp với các tài nguyên sẵn có hay không (các hệ thống sẵn có, nhân lực quản trị, bản quyền phần mềm, ...)? | Đáp ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng | Không đáp ứng |

Dựa trên bảng so sánh, đánh giá theo các tiêu chí nêu trên, cả .Net Core và Java đều phù hợp để phát triển ứng dụng. Có thể sử dụng thêm các ngôn ngữ lập trình khác cho các thành phần đặc thù sao cho phù hợp.

Phân tích lựa chọn giải pháp phát triển ứng dụng mobile

Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển cần cung cấp được đa dạng kênh khai thác trên nhiều loại thiết bị phổ biến mà người dùng sử dụng hiện nay. Với tốc độ phát triển của ngành thiết bị di động bùng nổ những năm gần đây, tất cả mọi người và cả người dùng phổ thông cũng đã có thể dễ dàng sở hữu một thiết bị di động sử dụng các nền tảng công nghệ như Android, IOS để sử dụng. Do đó, việc hệ thống Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển bổ sung thêm kênh khai thác trên thiết bị di động là một bước tiến để bắt kịp xu hướng của xã hội hiện nay.

Ứng dụng khai thác dữ liệu trên các thiết bị cầm tay cần phải đảm bảo các tiêu chí chính như sau:

- Ứng dụng được thiết kế hiển thị trên nhiều loại thiết bị với nhiều kích thước màn hình khác nhau.

- Có thể cài đặt trên thiết bị sử dụng nền tảng OS phổ biến hiện nay như IOS, Android.

- Đảm bảo tính bảo mật dữ liệu khi khai thác trên thiết bị.

Việc xây dựng ứng dụng web hay ứng dụng mobile đều đáp ứng được tiêu chí hiển thị trên thiết bị di động với kích thước màn hình nhỏ. Ứng dụng web thì áp dụng thiết kế Responsive Design sẽ cho phép các ứng dụng web tự động co giãn các trang hiển thị của ứng dụng theo mọi màn hình thiết bị có kích thước khác nhau. Tuy nhiên, các ứng dụng này vẫn phải truy cập thông qua trình duyệt trên các thiết bị. Chính vì vậy, trong quá trình vận hành trên các nền tảng OS của thiết bị di động còn chưa ổn định, kết nối phản hồi không nhanh như các ứng dụng mobile được cài đặt trực tiếp trên các hệ điều hành mobile như IOS, Android.

Ngày nay, hai nền tảng công nghệ thiết bị di động đang cạnh tranh nhau cả về chất lượng và số lượng là IOS và Android, mỗi nền tảng đều có số lượng cộng đồng lập trình viên, công cụ hỗ trợ nhà phát triển ứng dụng của mình như Apple thì có Xcode, Android thì có Android Studio. Chính vì vậy lại khiến cho việc phát triển ứng dụng trên mỗi nền tảng công nghệ thì phải sử dụng công cụ phát triển của nền tảng công nghệ đó.

Đứng trước khó khăn này việc xây dựng một công nghệ hỗ trợ lập trình mới có thể dung hòa được cả hai nền tảng ứng dụng này là điều cần thiết. Từ khi công nghệ hỗ trợ lập trình di động mới ra đời thì giới công nghệ đã phân loại ra ba khái niệm đó là ứng dụng Native App, Cross Platform và Hybrid App.

Công nghệ Native app

Native app hay còn được gọi là ứng dụng gốc. Vốn dĩ nó có cái tên này là bởi vì nó được viết bằng chính các ngôn ngữ lập trình gốc thuần nhất dành riêng cho từng nền tảng cụ thể. Hai nền tảng di động phổ biến nhất hiện nay là Android và iOS (Windows Phone thì vừa bị khai tử vào tháng 10/2017). Từ đó, các ngôn ngữ lập trình tương ứng được chính các công ty mẹ tạo ra phù hợp với từng nền tảng. Chẳng hạn như Apple đã có Swift, Objecive-C được dành cho lập trình ứng dụng trên nền tảng iOS. Lập trình trên Android thì dùng Java, mặc dù đây không phải ngôn ngữ do Google tạo ra.

Native App giúp tạo ra các ứng dụng gốc mượt mà trên mọi thiết bị di động. Phần lớn ứng dụng ngày nay như được lập trình dựa trên công nghệ này mặc dù chi phí để thực hiện chúng tương đối cao hơn những loại công nghệ khác.

Điểm mạnh của lập trình ứng dụng gốc đó là ứng dụng được lập trình dành riêng cho một hệ điều hành duy nhất, được sự hỗ trợ của các SDK từ các nền tảng nên ứng dụng có thể tận dụng được gần như là tất cả tính năng trên hệ điều hành. Do đó, tỉ lệ hoàn thiện của ứng dụng cũng cao hơn rất nhiều so với ứng dụng khác, ít khi gặp phải các lỗi nhỏ.

Tuy vậy, dù phổ biến nhất, công nghệ Native App cũng không tránh khỏi hạn chế của mình, điều làm nó phải nhường phần còn lại thị trường cho những công nghệ khác. Khi phát triển ứng dụng gốc, lập trình viên bị hạn chế khả năng phát triển trên nhiều nền tảng khác nhau, vì mỗi ứng dụng chỉ phù hợp với duy nhất một nền tảng mà thôi. Nếu muốn phát triển ứng dụng trên 2 nền tảng lớn nhất hiện nay, lập trình viên phải làm 2 ứng dụng y hệt nhau nhưng bằng hai loại ngôn ngữ khác nhau. Đó là lý do vì sao chi phí thực hiện một ứng dụng gốc trên di động lại tốn nhiều chi phí hơn so với nhiều loại khác.

Ưu điểm:

- Native app được cài đặt trên các devices và được truy cập thông qua các hình icon ở trên màn hình Home của device.

- Có thể tận dụng lợi thế đầy đủ của tất cả các tính năng thiết bị - Có thể sử dụng máy ảnh, GPS, gia tốc, la bàn, danh sách liên lạc.

- Native app có thể sử dụng hệ thống thông báo của thiết bị và có thể làm việc offline.

- Các nhà xuất bản có thể sử dụng push-thông báo, thông báo người dùng mỗi khi một phần mới của nội dung được công bố.

- Native app duy trì thiết kế giao diện người dùng của mỗi hệ điều hành, do đó họ cung cấp các trải nghiệm người dùng tốt nhất.

- Phân phối dễ dàng vì nó có trong các cửa hàng ứng dụng.

Nhược điểm:

- Chi phí cao cho việc xây dựng các ứng dụng: ứng dụng gốc được phát triển cho một nền tảng sẽ không chạy trên các nền tảng khác. Một ứng dụng được xây dựng dành cho Android sẽ không chạy trên iOS. Chúng ta cần phải xây dựng một ứng dụng khác nhau hoàn toàn cho iOS. Vì lý do này, chúng ta cần phải duy trì nhiều phiên bản của ứng dụng.

Công nghệ Cross Platform

Cross Platform hay còn được gọi là Multi Plaform là thuật ngữ để chỉ những ứng dụng đa nền tảng. Trong khi các ứng dụng gốc tốn quá nhiều chi phí để xây dựng trọn bộ ứng dụng trên tất cả các nền tảng thì với Cross Platform, mọi thứ đều có thể giải quyết. Lập trình viên chỉ cần lập trình một lần và biên dịch hoặc phiên dịch ra thành nhiều bản Native App tương ứng với từng nền tảng khác nhau.

Công cụ quan trọng nhất để thực hiện các dự án ứng dụng đa nền tảng (Cross Platform) chính là Frameworks đa nền tảng. Có rất nhiều Framework đa nền tảng. Mỗi loại sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Tùy vào mục tiêu xây dựng App mà lập trình viên sẽ lựa chọn Framework nào cho phù hợp.

Để xây dựng ứng dụng Hybrid triển khai trên thiết bị di động thì hiện nay cộng đồng lập trình đang sử dụng hai bộ framework phổ biến là Flutter và React Native được phát triển bởi Google và Facebook.

Giới thiệu về Flutter: Là một framework mã nguồn mở miễn phí được xây dựng bởi Google cho phép xây dựng và phát triển các ứng dụng đa nền tảng có thể được thực hiện trong các hệ thống khác nhau mà chỉ với một codebase chung.

Giới thiệu về React Native: Là một Framework mã nguồn mở miễn phí được xây dựng bởi Facebook cho phép xây dựng và phát triển các ứng dụng đa nền tảng có thể được thực hiện trong các hệ thống khác nhau mà chỉ với một codebase chung.

Để lựa chọn sử dụng Framework nào phát triển ứng dụng Hybrid cho hệ thống, chúng ta xem xét các tính năng nổi bật mà 2 công nghệ này hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ Hot Reload: Thông thường với lập trình Android bằng Android Studio. Mỗi lần thay đổi một dòng code thì đều phải build và chạy lại ứng dụng. Hot reload sẽ giúp người lập trình không phải build lại ứng dụng và chỉ reload lại màn hình đã thay đổi code mới. Điều này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho quá trình phát triển. Cả 2 nền tảng Flutter và React Native đều hỗ trợ tính năng này.

- Cấu trúc Code: Ngược với React Native, Flutter không tách biệt data, style và templates. Flutter không cần thêm ngôn ngữ tạo giao diện như JSX hoặc XML hay các công cụ đặc biệt để tạo giao diện. Khi sử dụng Flutter, lập trình viên có thể tiết kiệm thời gian khi không cần phải chuyển từ chế độ thiết kế sang code và ngược lại. Flutter cho phép lập trình viên làm mọi thứ trong cùng một màn hình. Ngoài ra, tất cả các công cụ cần thiết đều có thể truy cập từ cùng một vị trí. Còn React Native thì cấu trúc được tách biệt rõ ràng hơn, giúp các lập trình viên có thể dễ dàng tiếp cận, trình bày tường minh được code của mình trong quá trình phát triển và chỉnh sửa sau này.

- Cài đặt môi trường phát triển: Flutter và React Native đều được đơn giản hóa quá trình cài đặt. Được Công ty phát triển cung cấp tài liệu hướng dẫn cài đặt môi trường chi tiết.

- Khả năng hỗ trợ của IDE (Bộ công cụ soạn thảo coding): cả Flutter và React Native được hỗ trợ bởi hầu hết IDE có sẵn tạo thuận lợi cho người lập trình.

- Cung cấp API (Bộ thư viện lập trình): React Native cung cấp các giao diện riêng cho Wi-Fi và geolocation cũng như các giao diện liên quan đến thanh toán NFC, Bluetooth, Camera và sinh trắc học (vân tay, gương mặt...). Tương tự vậy Flutter cũng hỗ trợ nhiều API cho phần cứng của thiết bị di động.

- Tính đồng bộ giữa các nền tảng: giao diện được xây dựng bằng Flutter được tối ưu hóa để hiển thị đồng nhất giữa các nền tảng Androi, IOS với một phiên bản duy nhất, trong khi đó React native yêu cầu một số thành phần cần được cấu hình riêng cho từng nền tảng Androi, IOS.

- Hiệu năng: Về cơ bản cả Flutter và React native đều có hiệu năng tốt với với các ứng dụng đơn giản và trung bình, tuy nhiên khi xử lý các ứng dụng có độ phức tạp cao thì Flutter ổn định hơn.

Công nghệ Hybrid App

Hybrid App hay còn được gọi là các ứng dụng lai. Ứng dụng lai được tạo ra bằng ba loại công nghệ Front End quan trọng là HTML, CSS và JavaScript. Đó thực chất là một cái web rỗng và được đặt vào bên trong một Native Container. Nhờ đó mà lập trình viên vẫn có thể đưa chúng lên AppStore và hoạt động như một cái app thông thường.

Bộ ba công nghệ Front End, thành phần chính của Hybrid App:

Đóng vai trò chính trong công nghệ của Hybrid App là các Framework như PhoneGap, Sencha Touch,...

Ưu điểm được các lập trình viên xác nhận của các ứng dụng lai là tận dụng được nhiều điểm mạnh của Native App và Mobile App, giúp tăng trải nghiệm của người dùng trên ứng dụng. Thời gian và chi phí thực hiện của dạng ứng dụng này thấp hơn rất nhiều so với Native App. Thậm chí chi phí bảo hành, bảo trì cũng thấp hơn rất nhiều, vì chỉ cần điều chỉnh trên một app mà có hiệu quả trên tất cả hệ điều hành.

Mặc nhiên, kiểu lập trình này vẫn còn tồn tại một vài hạn chế, nhất là độ mượt mà không bằng Native App và lập trình viên sẽ rất khó để tùy biến các tính năng UX/ UI trên ứng dụng.

Ưu điểm:

Phát triển một Hybrid app là rẻ hơn, dễ dàng hơn so với việc phát triển một Native app hoặc Cross Flatform. Nó có thể được xây dựng cho cross-nền tảng, tức là, giảm chi phí cho phát triển.

- Bảo trì là đơn giản, không có nhiều phiên bản được duy trì.

- Có thể tận dụng lợi thế của một vài tính năng có sẵn trong thiết bị.

- Có thể được tìm thấy trong App Store, dễ dàng phân phối.

- Có một trình duyệt nhúng bên trong chỉ có các ứng dụng.

Nhược điểm:

- Hybrid app chậm hơn so với Native Apps và Cross Flatform.

Dựa trên kết quả đánh giá các giải pháp phát triển ứng dụng mobile ở trên đề xuất lựa chọn Cross Platform – Flutter hoặc React Native là nền tảng phát triển ứng dụng mobile cho dự án. Đây là các giải pháp tối ưu khi đáp ứng được mục tiêu ứng dụng chạy được đa nền tảng trên web, mobile; đa thiết bị với hệ điều hành phổ biến như IOS, Android, dễ dàng cho đội ngũ phát triển xây dựng nghiệp vụ, đồng bộ giữa các nền tảng, tốc độ truy cập dữ liệu của ứng dụng cũng rất nhanh hoàn toàn đáp ứng yêu cầu phần khai thác của hệ thống.

Phân tích, lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật xây dựng ứng dụng TXNG

Nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp đòi hỏi một giải pháp kỹ thuật có khả năng ghi nhận, lưu trữ, trao đổi và truy vấn toàn bộ thông tin về vòng đời sản phẩm – từ nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói, vận chuyển, phân phối đến tay người tiêu dùng. Giải pháp kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu chính sau:

- Khả năng ghi nhận sự kiện theo chuỗi cung ứng (ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao, như thế nào).

- Tính liên thông, tương tác giữa nhiều bên tham gia (nhà sản xuất, nhà phân phối, cơ quan quản lý, người tiêu dùng).

- Hỗ trợ đa dạng phương thức định danh sản phẩm (mã vạch, QR Code, RFID, NFC, GS1 Digital Link).

- Khả năng tích hợp dữ liệu từ thiết bị IoT/cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng…).

- Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về truy xuất nguồn gốc.

- Khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu năng cao.

Hiện nay, trên thế giới có ba phương án kỹ thuật chính được sử dụng để xử lý nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc, bao gồm: (1) Hệ thống truy xuất nguồn gốc sử dụng cơ sở dữ liệu truyền thống (Traditional Database-based Traceability Systems), (2) Công nghệ Blockchain, và (3) Chuẩn GS1 EPCIS 2.0 (Electronic Product Code Information Services). Cụ thể phân tích ưu nhược điểm của từng phương án như sau:

Hệ thống truy xuất nguồn gốc sử dụng cơ sở dữ liệu truyền thống (Traditional Database-based Traceability Systems)

Hệ thống truy xuất nguồn gốc sử dụng cơ sở dữ liệu truyền thống là phương án xây dựng các module nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc trên nền tảng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) phổ biến như Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle Database. Dữ liệu truy xuất được tổ chức dưới dạng các bảng quan hệ (relational tables) với lược đồ (schema) do đơn vị phát triển tự thiết kế, thường được tích hợp vào các hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp (ERP, WMS, MES) hoặc xây dựng thành ứng dụng riêng biệt.

Phương án này sử dụng mô hình dữ liệu tĩnh (static/point-in-time records): mỗi sản phẩm hoặc lô hàng được gắn với một bản ghi trong cơ sở dữ liệu, chứa các thông tin như mã sản phẩm, ngày sản xuất, nhà cung cấp, kho lưu trữ… Việc truy xuất được thực hiện thông qua các câu truy vấn SQL truyền thống.

Ưu điểm:

- Sử dụng công nghệ quen thuộc, phổ biến: Đội ngũ phát triển và vận hành dễ dàng làm chủ do RDBMS là nền tảng đã được sử dụng rộng rãi.

- Hiệu năng cao khi triển khai trong nội bộ doanh nghiệp, tối ưu cho quy trình nghiệp vụ cụ thể.

- Chi phí vận hành thấp trong phạm vi nội bộ, tận dụng được hạ tầng CSDL sẵn có.

- Tùy biến linh hoạt theo nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

- Dễ dàng tích hợp với các hệ thống nội bộ sẵn có (ERP, WMS) thông qua các giao thức kết nối CSDL chuẩn (JDBC, ODBC).

- Hệ sinh thái công cụ quản trị phong phú (SQL Server Management Studio, pgAdmin, MySQL Workbench…).

Nhược điểm:

- Mô hình dữ liệu tĩnh, không hướng sự kiện: Chỉ ghi nhận trạng thái tại một thời điểm (snapshot), không phản ánh được dòng chảy liên tục của sự kiện trong chuỗi cung ứng (ai làm gì, ở đâu, khi nào, tại sao). Thiếu khả năng ghi nhận sự kiện theo mô hình 5W+1H (What, When, Where, Why, How).

- Tạo ra các "silo dữ liệu" (data silos) – mỗi doanh nghiệp tự thiết kế lược đồ CSDL riêng, dữ liệu bị khóa trong hệ thống nội bộ, rất khó chia sẻ với các đối tác trong chuỗi cung ứng.

- Không có khả năng liên thông giữa các hệ thống khác nhau do sử dụng lược đồ dữ liệu và giao thức trao đổi riêng. Việc tích hợp đa bên đòi hỏi phải xây dựng các bộ chuyển đổi (middleware/ETL) tùy chỉnh với chi phí cao.

- Không tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về truy xuất nguồn gốc: Không có mô hình dữ liệu chuẩn hóa cho sự kiện truy xuất, không tương thích với các hệ thống truy xuất quốc tế, gây khó khăn khi cần đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định xuất nhập khẩu.

- Khả năng truy xuất chỉ giới hạn ở cấp nhà cung cấp trực tiếp (Tier-1), không hỗ trợ truy xuất đa tầng (multi-tier) xuyên suốt chuỗi cung ứng.

- Không hỗ trợ native dữ liệu cảm biến IoT và GS1 Digital Link – phải tự phát triển thêm các lớp xử lý riêng.

Công nghệ Blockchain

Blockchain là công nghệ sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology – DLT), cho phép ghi nhận các giao dịch một cách bất biến (immutable), minh bạch và phi tập trung. Trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc, Blockchain được sử dụng như một "lớp tin cậy" (trust layer) để đảm bảo tính toàn vẹn và chống giả mạo dữ liệu.

Ưu điểm:

- Dữ liệu được ghi nhận không thể bị chỉnh sửa hoặc xóa bỏ (tính bất biến – immutability), đảm bảo độ tin cậy cao cho hồ sơ truy xuất.

- Minh bạch và kiểm toán được: Mọi bên tham gia đều có thể xác minh thông tin ghi trên sổ cái.

- Hỗ trợ cơ chế hợp đồng thông minh (Smart Contract) để tự động hóa các quy tắc nghiệp vụ.

- Phi tập trung: Không phụ thuộc vào một bên trung gian duy nhất.

- Phù hợp cho các kịch bản yêu cầu mức độ tin cậy cao giữa các bên không tin tưởng lẫn nhau (anti-counterfeiting, tranh chấp thương mại).

Nhược điểm:

- Vấn đề hiệu năng và khả năng mở rộng (scalability): Blockchain xử lý chậm hơn đáng kể so với cơ sở dữ liệu truyền thống. Việc lưu trữ toàn bộ dữ liệu sự kiện truy xuất trên blockchain là không khả thi do chi phí gas/transaction fee và giới hạn throughput.

- Vấn đề "Garbage In – Garbage Out": Blockchain chỉ đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu đã ghi, nhưng không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu đầu vào. Dữ liệu sai vẫn được lưu trữ bất biến.

- Chi phí triển khai và vận hành cao: Đòi hỏi hạ tầng phức tạp (node, consensus mechanism), nhân sự chuyên môn sâu.

- Thiếu chuẩn hóa về mô hình dữ liệu truy xuất: Blockchain là công nghệ hạ tầng, bản thân nó không định nghĩa mô hình dữ liệu chuẩn cho truy xuất nguồn gốc (không có định nghĩa sẵn về "sự kiện truy xuất", "vị trí", "sản phẩm"...).

- Độ phức tạp cao trong triển khai và bảo trì: Đặc biệt khi cần tích hợp với các hệ thống legacy.

- Xu hướng thế giới hiện nay (2024–2025): Blockchain được sử dụng có chọn lọc, chủ yếu làm "lớp neo" (anchor layer) để lưu trữ hash của dữ liệu EPCIS, kết hợp với kho dữ liệu EPCIS truyền thống (hybrid model), thay vì lưu trữ toàn bộ dữ liệu truy xuất trên blockchain.

Chuẩn GS1 EPCIS 2.0 (Electronic Product Code Information Services)

GS1 EPCIS 2.0 là tiêu chuẩn quốc tế do tổ chức GS1 (Global Standards One) phát triển và duy trì, chuyên dùng cho việc ghi nhận, trao đổi và truy vấn các sự kiện trong chuỗi cung ứng (supply chain visibility events). EPCIS 2.0 là phiên bản mới nhất, được thiết kế cho web hiện đại, hỗ trợ JSON/JSON-LD và RESTful API, thay thế cho phiên bản cũ EPCIS 1.2 chủ yếu sử dụng XML/SOAP.

EPCIS 2.0 áp dụng mô hình dữ liệu hướng sự kiện (event-driven), ghi nhận các sự kiện theo 5 chiều thông tin cơ bản:

- What (Cái gì): Định danh sản phẩm, lô hàng (GTIN, SSCC, SGTIN…).

- When (Khi nào): Thời điểm xảy ra sự kiện.

- Where (Ở đâu): Vị trí xảy ra sự kiện (GLN, SGLN).

- Why (Tại sao): Ngữ cảnh kinh doanh (bước trong quy trình, mục đích).

- How (Như thế nào): Dữ liệu cảm biến đi kèm (nhiệt độ, độ ẩm…) – tính năng mới của EPCIS 2.0.

Các loại sự kiện chính trong EPCIS bao gồm:

- ObjectEvent: Ghi nhận hành động trên một hoặc nhiều đối tượng vật lý (nhập kho, xuất kho, kiểm tra...).

- AggregationEvent: Ghi nhận quan hệ chứa đựng giữa các đối tượng (đóng gói pallet, container...).

- TransactionEvent: Ghi nhận liên kết giữa sự kiện và giao dịch kinh doanh (hóa đơn, đơn hàng...).

- TransformationEvent: Ghi nhận quá trình biến đổi nguyên liệu thành sản phẩm (sản xuất, chế biến...).

- AssociationEvent: Ghi nhận quan hệ giữa các đối tượng không thuộc loại chứa đựng.

Ưu điểm:

- Tiêu chuẩn quốc tế mở, được GS1 – tổ chức tiêu chuẩn toàn cầu quản lý và cập nhật, đảm bảo tính bền vững và phát triển lâu dài.

- Khả năng liên thông cao: Mọi bên tham gia chuỗi cung ứng sử dụng chung một "ngôn ngữ" dữ liệu chuẩn, cho phép trao đổi dữ liệu liền mạch mà không cần xây dựng bộ chuyển đổi tùy chỉnh.

- Mô hình dữ liệu phong phú: Hệ thống từ vựng nghiệp vụ cốt lõi (Core Business Vocabulary – CBV) cung cấp bộ từ vựng chuẩn hóa cho mọi loại sự kiện trong chuỗi cung ứng.

- Hỗ trợ đa tầng (multi-tier): Truy xuất xuyên suốt chuỗi cung ứng từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng.

- Hỗ trợ native dữ liệu cảm biến IoT: Tích hợp trực tiếp dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng… vào sự kiện truy xuất.

- Hỗ trợ GS1 Digital Link: Cho phép mã QR trên sản phẩm liên kết trực tiếp tới thông tin truy xuất trên web.

- API hiện đại: RESTful API với định dạng JSON/JSON-LD, phù hợp xu hướng phát triển phần mềm hiện đại.

- Đáp ứng các yêu cầu pháp lý quốc tế: FDA FSMA 204 (Mỹ), EU Digital Product Passport, các quy định về an toàn thực phẩm, dược phẩm…

- Có thể kết hợp với Blockchain theo mô hình hybrid (lưu hash sự kiện trên blockchain, dữ liệu chi tiết lưu trong kho EPCIS) để tăng cường tính bất biến khi cần.

Nhược điểm:

- Yêu cầu sự đồng thuận và tuân thủ từ tất cả các bên tham gia chuỗi cung ứng để đạt hiệu quả tối đa.

- Cần có cơ chế quản trị dữ liệu (data governance) để đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào.

- Đòi hỏi đầu tư ban đầu về đào tạo nhân sự để hiểu và triển khai đúng tiêu chuẩn.

Phân tích, lựa chọn các công nghệ thành phần cho hệ thống EPCIS 2.0

Sau khi lựa chọn phương án kỹ thuật dựa trên tiêu chuẩn GS1 EPCIS 2.0, cần xác định các công nghệ thành phần cụ thể để hiện thực hóa hệ thống. Dưới đây là phân tích và lựa chọn cho từng lớp công nghệ chính.

- 5.7.4.1. Lựa chọn Framework back-end cho dịch vụ EPCIS

Hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuẩn EPCIS 2.0 đòi hỏi framework back-end có kiến trúc reactive, hiệu năng cao, hỗ trợ cloud-native và container hóa. Ba ứng viên chính được phân tích:

a) Spring Boot (VMware/Pivotal)

Spring Boot là framework Java phổ biến nhất, dựa trên hệ sinh thái Spring Framework.

- Ưu điểm: Hệ sinh thái rất lớn, cộng đồng đông đảo, tài liệu phong phú; nhiều thư viện tích hợp sẵn (Spring Data, Spring Security, Spring Cloud); hỗ trợ reactive thông qua Spring WebFlux; dễ tìm nhân sự.

- Nhược điểm: Tiêu tốn nhiều bộ nhớ (RAM) do sử dụng cơ chế reflection và classpath scanning; thời gian khởi động chậm hơn so với các framework cloud-native thế hệ mới; hỗ trợ GraalVM native image còn hạn chế và phức tạp.

b) Quarkus (Red Hat)

Quarkus là framework Java thế hệ mới, được thiết kế đặc biệt cho container và Kubernetes (cloud-native).

- Ưu điểm: Thời gian khởi động cực nhanh (hàng chục mili-giây với native image); tiêu thụ bộ nhớ rất thấp so với Spring Boot (giảm 50–80%); hỗ trợ native GraalVM/Mandrel tốt nhất; kiến trúc reactive-first (dựa trên Vert.x và Mutiny); tích hợp sẵn với Kafka, OpenSearch, Hibernate; chế độ Dev Mode với hot-reload nhanh; hỗ trợ MicroProfile và JAX-RS chuẩn; do Red Hat phát triển, có hỗ trợ thương mại.

- Nhược điểm: Cộng đồng nhỏ hơn Spring Boot; hệ sinh thái thư viện bên thứ ba ít hơn; đường cong học tập với mô hình reactive.

c) Micronaut (Oracle)

Micronaut là framework JVM hiện đại, sử dụng compile-time dependency injection.

- Ưu điểm: Thời gian khởi động nhanh (tương đương Quarkus); không sử dụng reflection (compile-time DI); hỗ trợ GraalVM native image tốt; nhẹ, phù hợp microservices.

- Nhược điểm: Cộng đồng nhỏ nhất trong ba framework; ít tài liệu và ví dụ thực tế; hệ sinh thái tích hợp với các công nghệ EPCIS (Kafka, OpenSearch) không phong phú bằng Quarkus; ít nhân sự trên thị trường.

Lựa chọn: Đề xuất sử dụng Java + Quarkus Framework (hoặc tương đương: IBM Open Liberty, Oracle Helidon,...) làm nền tảng back-end cho các dịch vụ EPCIS. Quarkus phù hợp nhất với yêu cầu kiến trúc cloud-native, reactive, container hóa của hệ thống truy xuất nguồn gốc; tiêu thụ tài nguyên thấp giúp tối ưu chi phí vận hành; tích hợp native với các công nghệ đề xuất (Kafka, OpenSearch); đồng thời vẫn tương thích hoàn toàn với hệ sinh thái Java đã đề xuất cho dự án.

- 5.7.4.2. Lựa chọn nền tảng xử lý sự kiện theo luồng (Event Streaming)

Nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc theo EPCIS 2.0 sinh ra khối lượng lớn sự kiện liên tục từ nhiều nguồn (nhà sản xuất, kho hàng, vận chuyển, bán lẻ…). Cần nền tảng xử lý sự kiện theo luồng (event streaming) đảm bảo throughput cao, độ tin cậy và khả năng mở rộng.

a) RabbitMQ (VMware)

- Ưu điểm: Dễ cài đặt và vận hành; hỗ trợ nhiều giao thức (AMQP, MQTT, STOMP); phù hợp cho mô hình message queue truyền thống; cộng đồng lớn.

- Nhược điểm: Không phải là event streaming platform thực sự – thiếu tính năng replay, log-based storage; throughput thấp hơn đáng kể khi xử lý hàng triệu sự kiện/giây; không hỗ trợ partitioning native; khả năng mở rộng theo chiều ngang hạn chế.

b) Apache Kafka (Apache Foundation)

- Ưu điểm: Event streaming platform hàng đầu thế giới; throughput cực cao (hàng triệu messages/giây); log-based storage cho phép replay sự kiện; partitioning native hỗ trợ scale-out tuyến tính; hệ sinh thái phong phú (Kafka Connect, Kafka Streams, Schema Registry); đảm bảo thứ tự sự kiện trong partition; hỗ trợ exactly-once semantics; cộng đồng rất lớn, nhiều tài liệu; có phiên bản thương mại (Confluent) và mã nguồn mở.

- Nhược điểm: Phức tạp hơn RabbitMQ trong cài đặt và vận hành ban đầu (cần ZooKeeper hoặc KRaft); yêu cầu đĩa cứng nhiều hơn do lưu trữ log; đường cong học tập cao hơn.

c) Apache Pulsar (Apache Foundation)

- Ưu điểm: Kiến trúc phân tách compute và storage; hỗ trợ cả messaging và streaming; multi-tenancy native; geo-replication tích hợp.

- Nhược điểm: Cộng đồng nhỏ hơn Kafka đáng kể; ít tài liệu và nhân sự có kinh nghiệm; hệ sinh thái connector và công cụ hỗ trợ ít hơn; độ chín (maturity) thấp hơn Kafka trong môi trường production.

Lựa chọn: Đề xuất sử dụng Apache Kafka (hoặc tương đương: IBM MQ, Confluent Platform,...) làm nền tảng xử lý sự kiện theo luồng. Kafka là lựa chọn tối ưu cho bài toán event streaming trong truy xuất nguồn gốc với throughput cao, khả năng replay sự kiện (quan trọng cho audit và truy xuất lịch sử), hệ sinh thái phong phú, và tích hợp tốt nhất với Quarkus.

- 5.7.4.3. Lựa chọn công nghệ lưu trữ và truy vấn sự kiện EPCIS

Dữ liệu sự kiện EPCIS có cấu trúc bán cấu trúc (semi-structured), phong phú về metadata, cần hỗ trợ truy vấn linh hoạt theo nhiều chiều (thời gian, vị trí, sản phẩm, loại sự kiện…) và full-text search.

a) Cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL, SQL Server)

- Ưu điểm: Quen thuộc, hỗ trợ ACID transactions, SQL chuẩn; PostgreSQL hỗ trợ JSONB cho dữ liệu bán cấu trúc.

- Nhược điểm: Hiệu năng truy vấn full-text search kém hơn nhiều so với search engine chuyên dụng; không tối ưu cho dữ liệu sự kiện dạng time-series với khối lượng lớn; khó mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling); schema cứng nhắc, khó thích ứng với cấu trúc sự kiện EPCIS linh hoạt.

b) Elasticsearch (Elastic NV)

- Ưu điểm: Search engine hàng đầu; full-text search cực mạnh; hỗ trợ JSON native, schema-free; cluster distributed, scale-out tốt; real-time near-search; aggregation mạnh mẽ.

- Nhược điểm: Giấy phép SSPL (từ phiên bản 7.11) – không phải mã nguồn mở thực sự, gây rủi ro pháp lý và vendor lock-in; chi phí bản quyền cao cho phiên bản thương mại; tiêu tốn nhiều tài nguyên.

c) OpenSearch (AWS/Community)

- Ưu điểm: Fork từ Elasticsearch 7.10, giấy phép Apache 2.0 – mã nguồn mở hoàn toàn; tương thích API với Elasticsearch; full-text search mạnh mẽ; hỗ trợ JSON native, phù hợp cho dữ liệu EPCIS bán cấu trúc; cluster distributed, scale-out tốt; cộng đồng phát triển tích cực; tích hợp OpenSearch Dashboards cho visualization; không rủi ro vendor lock-in về giấy phép.

- Nhược điểm: Một số tính năng nâng cao (machine learning, security) chưa ngang bằng Elasticsearch bản thương mại; cộng đồng nhỏ hơn Elasticsearch (nhưng đang tăng nhanh).

Lựa chọn: Đề xuất sử dụng OpenSearch (hoặc tương đương: Elastic Cloud, Oracle Text,...) làm công nghệ lưu trữ và truy vấn sự kiện EPCIS. OpenSearch đáp ứng đầy đủ yêu cầu về full-text search, truy vấn đa chiều trên dữ liệu bán cấu trúc, mở rộng theo chiều ngang; đồng thời có giấy phép mã nguồn mở (Apache 2.0) phù hợp cho dự án nhà nước, không rủi ro về bản quyền.

- 5.7.4.4. Lựa chọn giao thức và định dạng trao đổi dữ liệu

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn GS1 EPCIS 2.0, hệ thống cần hỗ trợ:

- RESTful API với định dạng JSON/JSON-LD – là chuẩn bắt buộc của EPCIS 2.0, phù hợp xu hướng phát triển web hiện đại, dễ tích hợp với các hệ thống bên ngoài.

- XML – hỗ trợ tương thích ngược với EPCIS 1.2 và các hệ thống legacy.

- Cung cấp khả năng chuyển đổi qua lại giữa XML và JSON/JSON-LD để đảm bảo liên thông với cả hệ thống cũ và mới.

- 5.7.4.5. Lựa chọn nền tảng Blockchain – Lớp đảm bảo tính toàn vẹn và chống giả mạo

Mặc dù GS1 EPCIS 2.0 đã cung cấp mô hình dữ liệu chuẩn hóa và khả năng liên thông cao, hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia cần bổ sung thêm lớp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (integrity layer) nhằm: chống giả mạo/sửa đổi hồ sơ truy xuất, tạo bằng chứng kiểm toán bất biến (tamper-evident audit trail), và xây dựng lòng tin giữa các bên tham gia không tin tưởng lẫn nhau trong chuỗi cung ứng.

Phương án áp dụng là mô hình hybrid (kết hợp): dữ liệu sự kiện EPCIS đầy đủ được lưu trữ off-chain trong OpenSearch (hiệu năng cao, truy vấn linh hoạt), trong khi hash mật mã (cryptographic hash) của mỗi sự kiện được neo (anchor) on-chain trên blockchain, kèm theo metadata tối thiểu (mã định danh sự kiện, timestamp, con trỏ tới dữ liệu off-chain).

Cơ chế Event Hash Anchoring (neo hash sự kiện):

- Sự kiện EPCIS được tạo ra và lưu vào kho dữ liệu off-chain (OpenSearch).

- Hash mật mã (SHA-256) của toàn bộ payload JSON-LD của sự kiện được tính toán.

- Hash này cùng metadata tối thiểu được ghi lên blockchain dưới dạng một giao dịch (transaction).

- Khi cần xác minh: lấy dữ liệu gốc từ off-chain, tính lại hash, so sánh với hash trên blockchain. Nếu khớp → dữ liệu chưa bị thay đổi.

Ba nền tảng blockchain chính được phân tích:

a) Ethereum / Polygon (Public/Layer-2 Blockchain)

- Ưu điểm: Blockchain public phổ biến nhất; hỗ trợ Smart Contract (Solidity); cộng đồng lớn; Polygon giảm chi phí gas đáng kể so với Ethereum mainnet.

- Nhược điểm: Chi phí gas/transaction fee – dù Polygon rẻ hơn nhưng vẫn có chi phí cho mỗi giao dịch; dữ liệu trên public blockchain là công khai, không phù hợp cho dữ liệu truy xuất có tính bảo mật; throughput vẫn hạn chế so với permissioned blockchain; phụ thuộc vào hạ tầng mạng bên ngoài.

b) Hyperledger Fabric (Linux Foundation)

- Ưu điểm: Permissioned blockchain – chỉ các bên được ủy quyền mới tham gia mạng, phù hợp cho hệ thống truy xuất quốc gia có quản lý; không có chi phí gas/transaction fee; throughput cao hơn nhiều so với public blockchain (hàng nghìn TPS); hỗ trợ Smart Contract (Chaincode) viết bằng Java, Go, Node.js; kiến trúc multi-channel cho phép phân quyền dữ liệu riêng tư giữa các bên; Membership Service Provider (MSP) quản lý danh tính và quyền truy cập; mã nguồn mở (Apache 2.0), cộng đồng lớn, nhiều doanh nghiệp triển khai production; tích hợp tốt với Java/Quarkus thông qua Fabric SDK.

- Nhược điểm: Phức tạp trong triển khai ban đầu (cần cấu hình orderer, peer, CA); yêu cầu quản trị mạng blockchain (thêm/bớt tổ chức tham gia); đường cong học tập cao.

c) Hyperledger Besu (Linux Foundation)

- Ưu điểm: Tương thích Ethereum (EVM-compatible), hỗ trợ Smart Contract Solidity; có thể chạy permissioned hoặc public; hỗ trợ các thuật toán consensus phù hợp enterprise (IBFT 2.0, QBFT).

- Nhược điểm: Cộng đồng nhỏ hơn Hyperledger Fabric; ít case study trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc; hệ sinh thái công cụ hỗ trợ ít hơn Fabric.

Lựa chọn: Đề xuất sử dụng Hyperledger Fabric (hoặc tương đương: IBM Blockchain Platform, Oracle Blockchain Platform,...) làm nền tảng blockchain cho hệ thống. Hyperledger Fabric phù hợp nhất cho bài toán truy xuất nguồn gốc quốc gia nhờ: mô hình permissioned phù hợp quản lý nhà nước; không chi phí gas; throughput cao; phân quyền dữ liệu linh hoạt qua multi-channel; Chaincode viết bằng Java tương thích với stack công nghệ đã chọn (Quarkus); mã nguồn mở Apache 2.0.

Luồng dữ liệu tích hợp EPCIS + Blockchain trong kiến trúc hybrid:

- Sự kiện EPCIS được ghi nhận từ các nguồn (doanh nghiệp sản xuất, kho hàng, vận chuyển…) → gửi vào Apache Kafka.

- Dịch vụ Quarkus (Adapter Service) nhận sự kiện từ Kafka, xử lý và lưu toàn bộ dữ liệu vào OpenSearch (off-chain).

- Đồng thời, dịch vụ Quarkus tính hash SHA-256 của sự kiện và gọi Chaincode trên Hyperledger Fabric để neo hash on-chain.

- Khi truy xuất: hệ thống truy vấn OpenSearch để lấy dữ liệu chi tiết, và xác minh tính toàn vẹn bằng cách so sánh hash với bản ghi trên Hyperledger Fabric.

- 5.7.4.6. Tổng hợp các công nghệ thành phần được lựa chọn

| Lớp công nghệ | Công nghệ lựa chọn | Lý do chính |
| --- | --- | --- |
| Framework back-end | Java + Quarkus (hoặc tương đương: IBM Open Liberty, Oracle Helidon,...) | Cloud-native, reactive, tiêu thụ tài nguyên thấp, tích hợp tốt |
| Xử lý sự kiện theo luồng | Apache Kafka (hoặc tương đương: IBM MQ, Confluent Platform,...) | Throughput cao, replay sự kiện, hệ sinh thái phong phú |
| Lưu trữ sự kiện EPCIS (off-chain) | OpenSearch (hoặc tương đương: Elastic Cloud, Oracle Text,...) | Full-text search, JSON native, mã nguồn mở Apache 2.0 |
| Blockchain (on-chain) | Hyperledger Fabric (hoặc tương đương: IBM Blockchain Platform, Oracle Blockchain Platform,...) | Permissioned, không gas fee, multi-channel, Java chaincode |
| Giao thức API | RESTful API | Tuân thủ EPCIS 2.0, phù hợp web hiện đại |
| Định dạng dữ liệu | JSON/JSON-LD, XML | Tuân thủ EPCIS 2.0, tương thích ngược EPCIS 1.2 |
| AI/ML phát hiện hàng giả | Python + scikit-learn / PyTorch (hoặc tương đương: IBM Watson Studio, Microsoft Azure ML,...) | Anomaly detection, phát hiện serial trùng, tuyến bất thường |
| CSDL chứng từ | PostgreSQL JSONB (hoặc tương đương: Oracle JSON, Microsoft SQL Server JSON,...) | Tận dụng RDBMS đã chọn (mục 5.4), giảm phức tạp vận hành |
| Lưu trữ tệp | MinIO (hoặc tương đương: Dell ECS, IBM Cloud Object Storage,...) | S3-compatible, on-premise, bảo mật nhà nước |
| Vector DB (AI) | Qdrant (hoặc tương đương: Oracle AI Vector Search, Microsoft Azure AI Search,...) | Hiệu năng cao, Apache 2.0, phục vụ Semantic Search/RAG |
| Cache | Redis/Valkey (hoặc tương đương: IBM DataPower Cache, Oracle Coherence,...) | In-memory, tích hợp Quarkus, session/rate limiting |
| Điều phối container | Kubernetes (hoặc tương đương: Red Hat OpenShift, VMware Tanzu,...) | Tiêu chuẩn công nghiệp, auto-scaling, self-healing |
| API Gateway | Kong (hoặc tương đương: IBM API Connect, Microsoft Azure API Management,...) | Mã nguồn mở, hiệu năng cao, plugin phong phú |
| Service Mesh | Istio (hoặc tương đương: IBM Cloud Service Mesh, Consul Connect Enterprise,...) | mTLS tự động, traffic management, observability |
| Monitoring | Prometheus + Grafana (hoặc tương đương: IBM Instana, Datadog,...) | Tiêu chuẩn Kubernetes monitoring, PromQL, alerting |
| Logging | OpenSearch + Loki (hoặc tương đương: Splunk, IBM Instana,...) | Audit log + application log khối lượng lớn |
| Distributed Tracing | Jaeger (hoặc tương đương: Dynatrace, New Relic,...) | CNCF, tích hợp Istio/Quarkus/OpenTelemetry |
| IAM/SSO | Keycloak (hoặc tương đương: Microsoft Entra ID, IBM Security Verify,...) | Mã nguồn mở, OAuth2/OIDC, multi-tenancy, tích hợp Quarkus |
| Container hóa | Docker/Podman (hoặc tương đương: Red Hat Podman Enterprise, VMware Container Runtime,...) | Phù hợp kiến trúc Microservices, triển khai linh hoạt |

Bảng so sánh tổng hợp các phương án kỹ thuật

| Tiêu chí | CSDL truyền thống | Blockchain đơn lẻ | GS1 EPCIS 2.0 + Blockchain (Hybrid) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mô hình dữ liệu | Bảng quan hệ, schema tự thiết kế, dữ liệu tĩnh | Không định nghĩa sẵn mô hình truy xuất | Mô hình sự kiện chuẩn hóa (5W+1H) + hash bất biến on-chain |
| Khả năng liên thông | Thấp – silo dữ liệu | Trung bình – phụ thuộc nền tảng | Cao – tiêu chuẩn quốc tế + sổ cái chia sẻ |
| Tính toàn vẹn dữ liệu | Phụ thuộc bảo mật CSDL | Bất biến (on-chain) | Bất biến (hash on-chain) + dữ liệu chi tiết off-chain |
| Tiêu chuẩn quốc tế | Không tuân thủ | Không có chuẩn riêng | Tuân thủ GS1 EPCIS 2.0, CBV |
| Hỗ trợ dữ liệu IoT | Phải tự phát triển | Tùy theo triển khai | Hỗ trợ native (sensor element) |
| Hiệu năng & mở rộng | Cao (nội bộ) | Hạn chế throughput | Cao (off-chain) + neo hash (on-chain) |
| Chống giả mạo | Yếu | Mạnh | Mạnh (hybrid) |
| Đáp ứng pháp lý quốc tế | Hạn chế | Hạn chế | Đáp ứng (FDA FSMA, EU DPP…) |

Lựa chọn phương án kỹ thuật xử lý cho nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc

Dựa trên phân tích ưu nhược điểm của ba phương án kỹ thuật nêu trên, kết hợp với các yêu cầu cụ thể của hệ thống Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển, đề xuất lựa chọn phương án kỹ thuật kết hợp (hybrid) giữa tiêu chuẩn GS1 EPCIS 2.0, công nghệ Blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI/ML) làm nền tảng kỹ thuật cốt lõi cho nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc của dự án, với các công nghệ thành phần cụ thể:

- Java + Quarkus (hoặc tương đương: IBM Open Liberty, Oracle Helidon,...) – Framework back-end, dịch vụ adapter.

- Apache Kafka (hoặc tương đương: IBM MQ, Confluent Platform,...) – Xử lý sự kiện theo luồng.

- OpenSearch (hoặc tương đương: Elastic Cloud, Oracle Text,...) – Lưu trữ và truy vấn sự kiện EPCIS (off-chain).

- Hyperledger Fabric (hoặc tương đương: IBM Blockchain Platform, Oracle Blockchain Platform,...) – Blockchain permissioned, neo hash sự kiện (on-chain).

- Python + scikit-learn / PyTorch (hoặc tương đương: IBM Watson Studio, Microsoft Azure ML,...) – AI/ML phát hiện hàng giả (Counterfeit Detection) theo mô hình kết hợp Rule-based + Anomaly Detection.

Lý do lựa chọn mô hình hybrid EPCIS 2.0 + Blockchain + AI/ML:

- Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế: GS1 EPCIS 2.0 là tiêu chuẩn quốc tế duy nhất được thiết kế chuyên biệt cho nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng, đảm bảo khả năng hội nhập quốc tế và đáp ứng các yêu cầu pháp lý ngày càng tăng.

- Tính toàn vẹn và chống giả mạo dữ liệu: Blockchain (Hyperledger Fabric) cung cấp bằng chứng bất biến về tính toàn vẹn của mỗi sự kiện truy xuất thông qua cơ chế Event Hash Anchoring. Mọi hành vi sửa đổi dữ liệu trái phép đều bị phát hiện ngay lập tức khi so sánh hash.

- Khả năng liên thông và tin cậy đa bên: EPCIS 2.0 cung cấp ngôn ngữ dữ liệu chung, Blockchain cung cấp sổ cái chia sẻ – kết hợp lại tạo thành nền tảng tin cậy cho tất cả các bên tham gia chuỗi cung ứng (doanh nghiệp, cơ quan quản lý, người tiêu dùng).

- Hiệu năng và khả năng mở rộng: Mô hình hybrid giải quyết triệt để hạn chế throughput của Blockchain – dữ liệu chi tiết lưu off-chain (OpenSearch, hiệu năng cao), chỉ hash nhẹ ghi on-chain. Kết hợp Apache Kafka đảm bảo xử lý hàng triệu sự kiện/giây.

- Bảo mật và phân quyền: Hyperledger Fabric hỗ trợ multi-channel, cho phép phân quyền dữ liệu riêng tư giữa các tổ chức tham gia mạng, phù hợp với yêu cầu bảo mật thông tin kinh doanh.

- Phát hiện hàng giả bằng AI/ML: Hệ thống tích hợp lớp trí tuệ nhân tạo kết hợp Rule-based (phát hiện tức thì serial trùng, tốc độ bất khả thi) và Machine Learning Anomaly Detection (Isolation Forest, Autoencoder – phát hiện thông minh các mẫu bất thường chưa biết trước), tận dụng trực tiếp dữ liệu sự kiện EPCIS trong OpenSearch và luồng sự kiện Kafka.

- Mã nguồn mở, giảm thiểu phụ thuộc: Toàn bộ các công nghệ thành phần (Quarkus, Kafka, OpenSearch, Hyperledger Fabric, scikit-learn, PyTorch) đều là mã nguồn mở, cho phép tùy biến, kiểm soát và phát triển độc lập.

- Phù hợp với nền tảng công nghệ đã lựa chọn: Các công nghệ được lựa chọn đều dựa trên nền tảng Java (Quarkus, Fabric Chaincode Java) và Python (AI/ML), tương thích hoàn toàn với nền tảng phát triển back-end và hệ quản trị CSDL đã đề xuất cho dự án.

Lý do loại bỏ phương án CSDL truyền thống (Traditional Database-based Traceability Systems):

Mô hình dữ liệu tĩnh không phù hợp với nghiệp vụ truy xuất hướng sự kiện, tạo silo dữ liệu khi mỗi bên tự thiết kế schema riêng, không liên thông được giữa các bên, không tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, không có cơ chế chống giả mạo, không phù hợp với mục tiêu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia liên thông nhiều bên.

Lý do không sử dụng Blockchain đơn lẻ (không kết hợp EPCIS):

Blockchain bản thân không định nghĩa mô hình dữ liệu chuẩn cho truy xuất nguồn gốc, throughput hạn chế nếu lưu toàn bộ dữ liệu on-chain, chi phí cao, và thiếu khả năng truy vấn linh hoạt. Chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi kết hợp với EPCIS 2.0 theo mô hình hybrid.

Lựa chọn công nghệ AI/ML cho phát hiện hàng giả (Counterfeit Detection)

Một trong các yêu cầu quan trọng của hệ thống truy xuất nguồn gốc là khả năng phát hiện hàng giả – bao gồm phát hiện serial bị sao chép (clone), QR giả, tuyến phân phối giả mạo, và các mô hình hành vi bất thường trong chuỗi cung ứng.

Bài toán phát hiện hàng giả trong hệ thống EPCIS cần xử lý các kịch bản chính sau:

- Serial trùng lặp (Clone Detection): Cùng một serial number xuất hiện tại nhiều địa điểm khác nhau trong cùng khoảng thời gian (ví dụ: SN555 xuất hiện tại Hà Nội và Đà Nẵng cùng lúc).

- Tốc độ di chuyển bất khả thi (Impossible Travel): Serial xuất hiện tại hai địa điểm xa nhau trong khoảng thời gian quá ngắn (ví dụ: Bắc Ninh → Hải Phòng trong 15 phút – bất khả thi với xe container).

- Điểm quét lạ (Unknown Scan Point): Serial được quét tại vị trí chưa từng xuất hiện trong tuyến phân phối hợp lệ.

- Mô hình phân phối bất thường (Abnormal Distribution Pattern): Tỷ lệ quét/ngày tại một điểm bán cao đột biến so với mức bình thường (ví dụ: 5000 scan/ngày thay vì 20 scan/ngày).

Ba phương án công nghệ AI/ML được phân tích:

a) Hệ thống dựa trên luật (Rule-based System)

- Ưu điểm: Đơn giản, dễ triển khai; logic rõ ràng, dễ giải thích; không cần dữ liệu huấn luyện; phát hiện tốt các trường hợp đã biết trước (serial trùng lặp, vượt ngưỡng thời gian).

- Nhược điểm: Không phát hiện được các mẫu bất thường mới, chưa biết trước; cần cập nhật luật thủ công liên tục; tỷ lệ cảnh báo sai (false positive) cao khi luật quá cứng nhắc; không thích ứng với sự thay đổi hành vi trong chuỗi cung ứng.

b) Machine Learning – Anomaly Detection (Phát hiện bất thường)

Sử dụng các thuật toán học máy để tự động học mẫu hành vi "bình thường" từ dữ liệu lịch sử EPCIS, rồi phát hiện các sự kiện lệch khỏi mẫu bình thường.

- Ưu điểm: Tự động phát hiện các mẫu bất thường mới mà luật không thể dự đoán trước; thích ứng với sự thay đổi trong chuỗi cung ứng khi được huấn luyện lại; giảm tỷ lệ false positive so với rule-based nhờ học từ dữ liệu thực; có thể kết hợp nhiều đặc trưng (features): thời gian, vị trí, tần suất quét, khoảng cách di chuyển, mô hình phân phối… Các thuật toán phù hợp:

- Isolation Forest: Phù hợp cho phát hiện bất thường trên dữ liệu sự kiện EPCIS nhiều chiều, hiệu năng tốt trên tập dữ liệu lớn.

- DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering): Phát hiện điểm quét lạ dựa trên mật độ không gian.

- One-Class SVM: Học mô hình "bình thường" và phát hiện ngoại lệ.

- Autoencoder (Neural Network): Phát hiện bất thường dựa trên lỗi tái tạo (reconstruction error), phù hợp cho dữ liệu chuỗi thời gian.

- Nhược điểm: Cần dữ liệu lịch sử đủ lớn để huấn luyện; yêu cầu nhân sự có kiến thức về ML; cần pipeline huấn luyện và cập nhật mô hình định kỳ.

c) Deep Learning – Graph Neural Network (GNN)

Sử dụng mạng nơ-ron đồ thị để phân tích mạng lưới quan hệ giữa các thực thể trong chuỗi cung ứng (sản phẩm, kho, nhà phân phối, điểm bán…).

- Ưu điểm: Phát hiện các mẫu bất thường phức tạp trên cấu trúc đồ thị; hiểu được mối quan hệ giữa các thực thể; phù hợp cho phát hiện mạng lưới hàng giả có tổ chức.

- Nhược điểm: Rất phức tạp, cần nhân sự chuyên môn sâu; yêu cầu dữ liệu lớn và tài nguyên tính toán cao (GPU); khó giải thích kết quả (black-box); chưa phổ biến trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc, ít case study tham khảo.

Lựa chọn: Đề xuất sử dụng phương án kết hợp Rule-based + Machine Learning Anomaly Detection cho bài toán phát hiện hàng giả, cụ thể:

- Lớp 1 – Rule-based (phát hiện tức thì): Xử lý các trường hợp rõ ràng ngay khi sự kiện EPCIS được ghi nhận:

- Serial trùng lặp: phát hiện ngay khi cùng serial xuất hiện tại 2+ địa điểm.

- Impossible Travel: tính khoảng cách/thời gian giữa 2 sự kiện liên tiếp, so với ngưỡng vật lý.

- Ngưỡng tần suất quét bất thường.

- Lớp 2 – ML Anomaly Detection (phát hiện thông minh): Chạy định kỳ (batch) hoặc near-realtime trên dữ liệu EPCIS tích lũy:

- Isolation Forest để phát hiện sự kiện bất thường trên tập đặc trưng đa chiều.

- Autoencoder cho phát hiện bất thường trên chuỗi sự kiện theo thời gian.

- Đầu ra: điểm rủi ro (risk score) cho mỗi sự kiện/serial/lô hàng, kèm xác suất là hàng giả.

Công nghệ triển khai:

| Thành phần | Công nghệ đề xuất | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Ngôn ngữ ML | Python (hoặc tương đương: R, Julia,...) | Hệ sinh thái ML/AI phong phú nhất |
| Thư viện ML | scikit-learn (hoặc tương đương: IBM Watson ML, Microsoft ML.NET,...) | Isolation Forest, DBSCAN, One-Class SVM – ổn định, production-ready |
| Deep Learning | PyTorch hoặc TensorFlow (hoặc tương đương: IBM Watson Deep Learning, Microsoft CNTK,...) | Autoencoder, mô hình nâng cao khi cần |
| Feature Engineering | Apache Kafka Streams / Flink (hoặc tương đương: IBM Streams, Microsoft Azure Stream Analytics,...) | Tính toán đặc trưng realtime từ luồng sự kiện EPCIS |
| Serving Model | Quarkus REST API / TorchServe (hoặc tương đương: Microsoft Azure ML Endpoints, IBM Watson ML Serving,...) | Expose AI model qua API cho hệ thống EPCIS gọi |
| Dữ liệu huấn luyện | OpenSearch + Kafka | Trích xuất dữ liệu sự kiện EPCIS lịch sử để huấn luyện |

Luồng tích hợp AI phát hiện hàng giả trong kiến trúc tổng thể:

- Sự kiện EPCIS đi vào Apache Kafka → Lớp Rule-based (Quarkus service) kiểm tra tức thì (serial trùng, impossible travel) → cảnh báo ngay nếu phát hiện.

- Đồng thời, sự kiện được lưu vào OpenSearch (off-chain) và neo hash trên Hyperledger Fabric (on-chain).

- Định kỳ, ML Pipeline (Python) trích xuất dữ liệu từ OpenSearch → tính toán đặc trưng → chạy Isolation Forest/Autoencoder → cập nhật risk score cho từng serial/lô hàng.

- Kết quả AI (risk score, cảnh báo) được trả về qua REST API và hiển thị trên dashboard giám sát.

Lựa chọn cơ sở dữ liệu chứng từ (Document Database)

Hệ thống cần lưu trữ chứng từ phi cấu trúc: hồ sơ đăng ký sản phẩm, giấy chứng nhận, biên bản kiểm tra, phiếu kết quả thử nghiệm – có cấu trúc đa dạng và thay đổi theo từng loại mặt hàng.

a) MongoDB

- Ưu điểm: Document DB phổ biến nhất; lưu trữ JSON native; schema linh hoạt; hỗ trợ aggregation pipeline mạnh; sharding native cho scale-out; cộng đồng lớn; Atlas managed service.

- Nhược điểm: Giấy phép SSPL (từ 2018) – không phải mã nguồn mở thuần túy, rủi ro pháp lý tương tự Elasticsearch; tiêu tốn tài nguyên lưu trữ.

b) CouchDB (Apache Foundation)

- Ưu điểm: Mã nguồn mở Apache 2.0; hỗ trợ offline-first và sync; RESTful API native; multi-master replication.

- Nhược điểm: Hiệu năng truy vấn thấp hơn MongoDB; cộng đồng nhỏ; ít công cụ hỗ trợ; không phù hợp cho workload lớn.

c) PostgreSQL JSONB

- Ưu điểm: Sử dụng chung RDBMS đã chọn (PostgreSQL), không cần thêm hệ thống riêng; hỗ trợ JSONB với GIN index cho truy vấn nhanh; kết hợp dữ liệu quan hệ và phi cấu trúc trong cùng 1 CSDL; giảm độ phức tạp vận hành.

- Nhược điểm: Hiệu năng truy vấn JSON phức tạp không bằng MongoDB chuyên dụng; không hỗ trợ sharding native.

Lựa chọn: Đề xuất sử dụng PostgreSQL JSONB (hoặc tương đương: Oracle JSON, Microsoft SQL Server JSON,...) cho dữ liệu chứng từ, kết hợp với RDBMS nghiệp vụ đã chọn. Giảm độ phức tạp hệ thống, không cần vận hành thêm CSDL riêng. Trường hợp khối lượng chứng từ rất lớn, có thể bổ sung MongoDB sau.

Lựa chọn hệ thống lưu trữ tệp (Object Storage)

Hệ thống cần lưu trữ tệp: hình ảnh sản phẩm, tài liệu chứng từ scan, file đính kèm hồ sơ, mẫu QR Code, video kiểm tra…

a) MinIO

- Ưu điểm: Mã nguồn mở (AGPLv3); tương thích S3 API 100%; hiệu năng rất cao; chạy on-premise hoặc cloud; hỗ trợ erasure coding, versioning, encryption; nhẹ, dễ triển khai trên Kubernetes; cộng đồng tích cực.

- Nhược điểm: Giấy phép AGPLv3 yêu cầu công bố mã nguồn nếu sửa đổi; cần quản trị riêng.

b) Ceph (Red Hat)

- Ưu điểm: Mã nguồn mở; hỗ trợ block, file và object storage; scale-out rất lớn; tích hợp OpenStack.

- Nhược điểm: Rất phức tạp trong triển khai và vận hành; yêu cầu phần cứng nhiều; đường cong học tập cao; overkill cho nhu cầu object storage đơn thuần.

c) Cloud S3 (AWS S3 / GCS / Azure Blob)

- Ưu điểm: Managed service, không cần vận hành; scale vô hạn; SLA cao; tích hợp sẵn CDN.

- Nhược điểm: Phụ thuộc cloud provider; chi phí tăng theo dung lượng; dữ liệu nằm ngoài kiểm soát – không phù hợp yêu cầu bảo mật dữ liệu nhà nước.

Lựa chọn: Đề xuất sử dụng MinIO (hoặc tương đương: Dell ECS, IBM Cloud Object Storage,...) làm object storage. MinIO tương thích S3 API, triển khai on-premise phù hợp yêu cầu bảo mật dữ liệu nhà nước, hiệu năng cao, dễ triển khai trên Kubernetes.

Lựa chọn cơ sở dữ liệu vector cho AI (Vector Database)

Hệ thống AI cần Vector DB để lưu trữ vector embeddings phục vụ: tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic Search), trợ lý AI (RAG – Retrieval-Augmented Generation), và so sánh tương đồng sản phẩm.

a) pgvector (PostgreSQL Extension)

- Ưu điểm: Extension cho PostgreSQL đã chọn, không cần hệ thống riêng; hỗ trợ HNSW và IVFFlat index; SQL quen thuộc; giảm độ phức tạp vận hành.

- Nhược điểm: Hiệu năng kém hơn các Vector DB chuyên dụng khi dataset lớn (>10 triệu vectors); thiếu tính năng nâng cao (filtering, multi-tenancy).

b) Qdrant

- Ưu điểm: Mã nguồn mở (Apache 2.0); viết bằng Rust – hiệu năng rất cao; hỗ trợ filtering kết hợp vector search; REST/gRPC API; cloud-native, chạy tốt trên Kubernetes; hỗ trợ multi-tenancy; tài liệu tốt.

- Nhược điểm: Cộng đồng nhỏ hơn Milvus; cần vận hành thêm hệ thống riêng.

c) Milvus (LF AI & Data Foundation)

- Ưu điểm: Mã nguồn mở; hỗ trợ nhiều index type; scale-out tốt cho dataset rất lớn; cộng đồng lớn.

- Nhược điểm: Kiến trúc phức tạp (cần etcd, MinIO, Pulsar); vận hành nặng; tiêu tốn tài nguyên nhiều.

Lựa chọn: Đề xuất sử dụng Qdrant (hoặc tương đương: Oracle AI Vector Search, Microsoft Azure AI Search,...) làm Vector DB. Qdrant có hiệu năng cao, mã nguồn mở Apache 2.0, nhẹ, dễ triển khai trên Kubernetes, phù hợp cho AI Semantic Search và RAG trong hệ thống truy xuất.

Lựa chọn hệ thống bộ nhớ đệm (Cache)

Hệ thống cần cache để tối ưu hiệu năng: cache kết quả tra cứu nguồn gốc, session management, rate limiting API, cache dữ liệu master data (danh mục sản phẩm, mã định danh).

a) Redis

- Ưu điểm: In-memory data store phổ biến nhất; hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu (string, hash, list, set, sorted set, stream); hỗ trợ pub/sub, Lua scripting; Redis Cluster cho scale-out; persistence (RDB, AOF); mã nguồn mở (BSD 3-Clause, từ Redis 7.4 chuyển RSALv2/SSPLv1 cho bản gốc, nhưng có fork Valkey dưới BSD); tích hợp sẵn với Quarkus; cộng đồng rất lớn.

- Nhược điểm: Giấy phép thay đổi từ Redis 7.4; tiêu tốn RAM.

b) Memcached

- Ưu điểm: Đơn giản; nhanh; ít tài nguyên; mã nguồn mở BSD.

- Nhược điểm: Chỉ hỗ trợ key-value đơn giản; không persistence; không hỗ trợ cluster native; thiếu nhiều tính năng so với Redis.

c) Valkey (Linux Foundation fork từ Redis)

- Ưu điểm: Fork từ Redis 7.2, giấy phép BSD 3-Clause thuần túy; tương thích 100% API Redis; được Linux Foundation bảo trợ; cộng đồng phát triển tích cực (AWS, Google, Oracle đóng góp).

- Nhược điểm: Dự án còn mới (2024); một số tính năng mới của Redis gốc có thể chưa kịp port.

Lựa chọn: Đề xuất sử dụng Redis/Valkey (hoặc tương đương: IBM DataPower Cache, Oracle Coherence,...) làm hệ thống cache. Redis/Valkey là lựa chọn tiêu chuẩn, tích hợp tốt với Quarkus, hỗ trợ nhiều use case (cache, session, rate limiting), hiệu năng rất cao.

Lựa chọn nền tảng điều phối container (Container Orchestration)

Kiến trúc Microservices của hệ thống yêu cầu nền tảng điều phối container cho: auto-scaling, self-healing, service discovery, load balancing, rolling update.

a) Docker Swarm

- Ưu điểm: Đơn giản, tích hợp sẵn trong Docker; dễ cài đặt; phù hợp quy mô nhỏ.

- Nhược điểm: Thiếu nhiều tính năng enterprise (RBAC nâng cao, network policy, custom scheduler); cộng đồng nhỏ, phát triển chậm; không có hệ sinh thái ecosystem phong phú; không được khuyến nghị cho production quy mô lớn.

b) Kubernetes (CNCF/Linux Foundation)

- Ưu điểm: Tiêu chuẩn công nghiệp cho container orchestration; auto-scaling (HPA, VPA, Cluster Autoscaler); self-healing; service discovery và load balancing tích hợp; RBAC và network policy mạnh; hệ sinh thái rất phong phú (Helm, Operators, Service Mesh); hỗ trợ multi-cloud/on-premise; cộng đồng lớn nhất; nhiều managed service (EKS, GKE, AKS); tích hợp native với Quarkus và Istio.

- Nhược điểm: Phức tạp trong cài đặt và vận hành; đường cong học tập cao; cần đội ngũ DevOps có kinh nghiệm.

c) HashiCorp Nomad

- Ưu điểm: Nhẹ, đơn giản hơn Kubernetes; hỗ trợ nhiều workload (container, VM, binary); single binary deployment.

- Nhược điểm: Hệ sinh thái nhỏ hơn Kubernetes nhiều; ít tích hợp với các công nghệ cloud-native; cộng đồng nhỏ; giấy phép BSL (từ 2023).

Lựa chọn: Đề xuất sử dụng Kubernetes (hoặc tương đương: Red Hat OpenShift, VMware Tanzu,...) làm nền tảng điều phối container. Kubernetes là tiêu chuẩn công nghiệp, phù hợp cho hệ thống quốc gia quy mô lớn, hệ sinh thái phong phú, tích hợp tốt với toàn bộ stack công nghệ đã chọn.

Lựa chọn API Gateway và Service Mesh

Kiến trúc Microservices cần API Gateway (điểm vào thống nhất cho API bên ngoài) và Service Mesh (quản lý giao tiếp nội bộ giữa các microservices).

API Gateway:

a) Kong

- Ưu điểm: Mã nguồn mở (Apache 2.0); hiệu năng cao (dựa trên Nginx/OpenResty); plugin ecosystem phong phú (authentication, rate limiting, logging); Kubernetes-native (Kong Ingress Controller); hỗ trợ declarative config.

- Nhược điểm: Một số plugin nâng cao chỉ có trong bản enterprise trả phí.

b) Apache APISIX

- Ưu điểm: Mã nguồn mở Apache 2.0; hiệu năng rất cao; hỗ trợ nhiều protocol (HTTP, gRPC, WebSocket, MQTT); plugin system linh hoạt; dashboard quản trị tích hợp.

- Nhược điểm: Cộng đồng nhỏ hơn Kong; tài liệu tiếng Anh ít hơn.

Lựa chọn API Gateway: Đề xuất sử dụng Kong (hoặc tương đương: IBM API Connect, Microsoft Azure API Management,...).

Service Mesh:

a) Istio (Google/IBM/Lyft)

- Ưu điểm: Service Mesh phổ biến nhất; mTLS tự động giữa các service; traffic management mạnh (canary, A/B testing); observability tích hợp (metrics, tracing, logging); policy enforcement; cộng đồng rất lớn; tích hợp native với Kubernetes.

- Nhược điểm: Phức tạp, tốn tài nguyên (sidecar proxy cho mỗi pod); đường cong học tập cao.

b) Linkerd (CNCF)

- Ưu điểm: Nhẹ hơn Istio; dễ cài đặt; hiệu năng tốt; viết bằng Rust (data plane).

- Nhược điểm: Ít tính năng hơn Istio; cộng đồng nhỏ hơn; giấy phép thay đổi (2024).

- Lựa chọn Service Mesh: Đề xuất sử dụng Istio (hoặc tương đương: IBM Cloud Service Mesh, Consul Connect Enterprise,...). Istio phù hợp cho hệ thống quốc gia với yêu cầu bảo mật (mTLS), observability, và traffic management cao.

Lựa chọn hệ thống giám sát, logging và truy vết (Observability)

Hệ thống quốc gia cần ba trụ cột observability: Monitoring (metrics), Logging (log tập trung), và Distributed Tracing (truy vết phân tán).

Monitoring:

a) Prometheus + Grafana

- Ưu điểm: Mã nguồn mở (Apache 2.0); tiêu chuẩn công nghiệp cho Kubernetes monitoring; pull-based model; PromQL mạnh mẽ; Grafana cung cấp dashboard trực quan; alerting tích hợp (Alertmanager); tích hợp native với Kubernetes, Istio, Quarkus (MicroProfile Metrics).

- Nhược điểm: Lưu trữ dài hạn cần giải pháp bổ sung (Thanos, Cortex); cần quản trị.

b) Zabbix

- Ưu điểm: Mã nguồn mở; phù hợp giám sát hạ tầng truyền thống; giao diện quản trị tích hợp.

- Nhược điểm: Không phù hợp cho Kubernetes/container-native; cộng đồng cloud-native nhỏ; thiếu tích hợp với Istio, Quarkus.

Lựa chọn Monitoring: Đề xuất sử dụng Prometheus + Grafana (hoặc tương đương: IBM Instana, Datadog,...).

Logging:

a) ELK Stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana)

- Ưu điểm: Phổ biến nhất cho log tập trung; Elasticsearch hỗ trợ full-text search trên log; Kibana trực quan hóa mạnh; hỗ trợ audit log cho yêu cầu kiểm toán.

- Nhược điểm: Tiêu tốn tài nguyên nhiều; giấy phép SSPL (Elasticsearch); có thể thay bằng OpenSearch.

b) Loki + Grafana (Grafana Labs)

- Ưu điểm: Mã nguồn mở (AGPLv3); nhẹ hơn ELK nhiều; không index full-text – chỉ index label (tiết kiệm storage); tích hợp tốt với Grafana đã có; phù hợp Kubernetes.

- Nhược điểm: Không hỗ trợ full-text search trên nội dung log (chỉ filter label); ít phù hợp cho audit log phức tạp.

Lựa chọn Logging: Đề xuất sử dụng OpenSearch (đã chọn) + Loki (hoặc tương đương: Splunk, IBM Instana,...). OpenSearch phục vụ audit log và log quan trọng (tận dụng hạ tầng đã có), Loki cho application log khối lượng lớn.

Distributed Tracing:

Lựa chọn: Đề xuất sử dụng Jaeger (hoặc tương đương: Dynatrace, New Relic,...) – mã nguồn mở CNCF, tích hợp native với Istio và Quarkus (OpenTelemetry), truy vết request xuyên suốt các microservices.

Lựa chọn công nghệ quản lý định danh và xác thực (IAM/SSO)

Hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia với nhiều bên tham gia (doanh nghiệp, cơ quan quản lý, đối tác) cần hệ thống quản lý định danh tập trung hỗ trợ Single Sign-On, phân quyền đa cơ quan, và xác thực đa yếu tố.

Lưu ý: Các thành phần bảo mật hạ tầng khác (WAF, PKI, SIEM…) đã được phân tích tại mục 5.8 và 5.11 của Thuyết minh chung.

a) Keycloak (Red Hat/CNCF)

- Ưu điểm: Mã nguồn mở (Apache 2.0); hỗ trợ đầy đủ OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML 2.0; SSO, MFA (Multi-Factor Authentication); quản lý user, role, group; federation (LDAP, Active Directory); tích hợp native với Quarkus; CNCF Incubating project; giao diện quản trị tích hợp; hỗ trợ multi-tenancy.

- Nhược điểm: Tiêu tốn tài nguyên; cần PostgreSQL làm backing store; cấu hình phức tạp cho các flow nâng cao.

b) WSO2 Identity Server

- Ưu điểm: Mã nguồn mở; hỗ trợ nhiều protocol; tích hợp API management.

- Nhược điểm: Nặng; cộng đồng nhỏ hơn Keycloak; tài liệu ít; hệ sinh thái Java nhưng không tích hợp tốt với Quarkus.

c) Auth0 (Okta)

- Ưu điểm: Managed service; dễ sử dụng; nhiều tính năng nâng cao.

- Nhược điểm: Không phải mã nguồn mở; chi phí cao; dữ liệu nằm trên cloud bên ngoài – không phù hợp yêu cầu bảo mật nhà nước.

Lựa chọn: Đề xuất sử dụng Keycloak (hoặc tương đương: Microsoft Entra ID, IBM Security Verify,...). Keycloak phù hợp nhất: mã nguồn mở, triển khai on-premise, tích hợp native với Quarkus, hỗ trợ đầy đủ SSO/OAuth2/OIDC, multi-tenancy cho hệ thống đa cơ quan.

Phân tích, lựa chọn phương án hạ tầng kỹ thuật CNTT

Phân tích lựa chọn kỹ thuật và công nghệ máy chủ

- 5.10.1.1. Phân tích lựa chọn kỹ thuật và công nghệ máy chủ ảo hóa

5.10.1.1.1. Giải pháp triển khai hệ thống máy chủ theo phương pháp truyền thống

Trung tâm dữ liệu truyền thống thường được triển khai theo mô hình hạ tầng phân lớp, trong đó mỗi loại thiết bị phần cứng đảm nhận một chức năng chuyên biệt. Cụ thể, máy chủ vật lý chủ yếu đảm nhiệm vai trò xử lý tính toán (compute) và không tích hợp chức năng lưu trữ. Các thiết bị kết nối mạng (switch, router) và thiết bị lưu trữ (SAN, NAS) cũng được triển khai riêng biệt, không thể hoán đổi chức năng cho nhau.

Mỗi lớp hạ tầng này hoạt động một cách độc lập, với hệ thống quản lý riêng biệt, dẫn đến yêu cầu phải có đội ngũ chuyên trách cho từng lĩnh vực. Ví dụ, cần ít nhất 3 đến 4 nhân sự kỹ thuật để quản lý máy chủ, lưu trữ và mạng. Ngoài ra, còn cần thêm các nhóm kỹ thuật hỗ trợ khác như nhóm vận hành ảo hóa, bảo mật, và quản lý vòng đời thiết bị.

Việc sử dụng nhiều chủng loại thiết bị từ các nhà cung cấp khác nhau cũng kéo theo yêu cầu phải có nhóm phụ trách theo dõi bảo hành, bảo trì và quản lý hợp đồng với từng nhà cung cấp tương ứng. Điều này làm tăng mức độ phức tạp trong quản trị, triển khai và vận hành trung tâm dữ liệu theo mô hình truyền thống.

- Hệ thống ảo hóa triển khai theo mô hình truyền thống bao gồm ba lớp hạ tầng chính: lớp máy chủ tính toán, lớp kết nối mạng, và lớp lưu trữ chuyên dụng.

- Lớp máy chủ đóng vai trò cung cấp tài nguyên tính toán như CPU, RAM, băng thông I/O và kết nối mạng cho các máy ảo. Hệ thống hỗ trợ khả năng mở rộng linh hoạt, cả theo chiều ngang (scale-out) và chiều dọc (scale-up), giúp đáp ứng hiệu quả nhu cầu tài nguyên ngày càng tăng. Để đảm bảo hiệu suất và độ ổn định cao, Dự kiến trang bị các máy chủ có cấu hình mạnh mẽ, bao gồm tối thiểu 2 CPU hiệu năng cao, số lượng khe RAM (DIMM) lớn, nhiều cổng I/O, và hỗ trợ công nghệ lưu trữ tốc độ cao NVMe SSD. Công nghệ NVMe, sử dụng giao tiếp PCIe, cho tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn tới 25 lần so với SATA truyền thống và khả năng xử lý lệnh nhanh gấp đôi so với chuẩn A. Dự kiến, mỗi máy chủ sẽ hỗ trợ từ 4 đến 12 ổ NVMe SSD, giúp tối ưu tốc độ truy xuất dữ liệu và khả năng mở rộng trong tương lai.

- Lớp kết nối mạng sử dụng hệ thống vLAN switch tốc độ cao để bảo đảm thông lượng ổn định và khả năng kết nối liên tục giữa các máy chủ và thành phần khác của hệ thống. Mỗi máy chủ được thiết kế với tối thiểu 02 đường uplink riêng biệt, với băng thông từ 10 Gbps đến 40 Gbps, đảm bảo độ dự phòng và tính sẵn sàng cao.

- Lớp lưu trữ triển khai theo kiến trúc vSAN (Virtual Storage Area Network) – một mạng lưu trữ chuyên dụng, tách biệt hoàn toàn khỏi mạng LAN của hệ thống. giải pháp vSAN giúp hệ thống đạt hiệu suất cao, ổn định và dễ dàng mở rộng khi cần thiết mà không ảnh hưởng đến cấu trúc máy chủ hiện có.

- Giải pháp triển khai hệ thống máy chủ theo phương pháp SD (Software Defined)

Trong khi mô hình Data Center truyền thống được xây dựng trên ba thành phần riêng biệt gồm: máy chủ (server) để chạy ứng dụng, hệ thống lưu trữ (storage) để chứa dữ liệu, và thiết bị mạng (networking) để kết nối các thành phần, SDS (Software Defined Storage) là một cách tiếp cận hiện đại, kết hợp tất cả các thành phần này lại trong một nền tảng tích hợp – một thiết bị duy nhất đảm nhiệm đồng thời cả tính toán, lưu trữ và kết nối mạng.

Mô hình  tận dụng các máy chủ x86 tiêu chuẩn để đồng thời thực hiện hai chức năng chính: xử lý tính toán (compute) và lưu trữ dữ liệu (storage). Trong hạ tầng này, không còn các hệ thống lưu trữ độc lập như SAN hay NAS; thay vào đó, toàn bộ tài nguyên của trung tâm dữ liệu – bao gồm CPU, RAM, lưu trữ, mạng và khả năng quản trị được tích hợp và phân phối trên cụm máy chủ x86 đồng nhất.

Các thành phần chính của hệ thống

Hypervisor (như VMware ESXi, Nutanix AHV hoặc Microsoft Hyper-V)

Storage Controller để xử lý lưu trữ phân tán

Ổ đĩa hybrid (SSD + HDD) hoặc All-Flash. Nhiều hệ thống hiện nay hỗ trợ tối ưu với ổ NVMe làm cache tăng tốc, giúp cải thiện hiệu suất đọc/ghi và độ bền ổ cứng.

Cache NVMe (Tăng tốc hiệu suất): Một số  được trang bị 2 ổ NVMe dùng làm cache giúp tăng tốc độ truy xuất dữ liệu, giảm độ trễ I/O, đồng thời kéo dài tuổi thọ ổ lưu trữ chính, đặc biệt trong cấu hình all-flash.

Phần mềm tối ưu dữ liệu: Hệ thống tích hợp các tính năng như deduplication, compression, và thin provisioning, giúp giảm thiểu dữ liệu trùng lặp, tiết kiệm dung lượng lưu trữ và tối ưu chi phí vận hành.

Fabric Interconnect: Là thiết bị chuyển mạch chuyên dụng, kết nối trong hệ thống . Fabric Interconnect có thể hỗ trợ băng thông từ hàng trăm Gbps đến vài Tbps, đảm bảo độ trễ thấp và loại bỏ tình trạng nghẽn cổ chai.

Data Platform – Hệ thống quản lý và phân tán dữ liệu: Là trái tim của hệ thống , phần mềm này quản lý cách dữ liệu được phân phối, lưu trữ và bảo vệ.

Hạ tầng  cho phép mở rộng tuyến tính (scale-out) đơn giản bằng cách thêm các node mới vào cụm. Tài nguyên mới sẽ tự động được phân phối vào hệ thống, giúp nâng cao hiệu suất tổng thể mà không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống hiện tại. Việc triển khai có thể thực hiện nhanh chóng, không cần cấu hình phức tạp hay can thiệp sâu vào các lớp lưu trữ hoặc mạng.

Mô hình Hạ tầng SD (Software Defined) sử dụng công nghệ lưu trữ định nghĩa bằng phần mềm (SDS)

Mô hình hạ tầng SD (Software Defined) hiện đại được xây dựng dựa trên nền tảng lưu trữ định nghĩa bằng phần mềm – SDS (Software Defined Storage). Thay vì phụ thuộc vào các hệ thống lưu trữ vật lý riêng biệt như SAN hay NAS, SDS tích hợp trực tiếp vào nhân của nền tảng ảo hóa, biến mỗi máy chủ x86 thành một phần tử tính toán kiêm lưu trữ linh hoạt.

Trong kiến trúc này, toàn bộ năng lực xử lý (compute), lưu trữ (storage) và quản lý (management) đều được hợp nhất và điều phối qua một lớp phần mềm duy nhất, chạy trên các máy chủ tiêu chuẩn, dễ dàng mở rộng và vận hành.

Hệ thống SD (Software Defined) sử dụng SDS thường bao gồm các thành phần phần mềm bản quyền như:

Hypervisor (phần mềm ảo hóa máy chủ): Nền tảng ảo hóa tiêu chuẩn được sử dụng trong trung tâm dữ liệu (VD: VMware ESXi, Nutanix AHV, Microsoft Hyper-V).

Storage Virtualization: Phần mềm ảo hóa lưu trữ được tích hợp trong nhân hệ điều hành ảo hóa, cho phép gom toàn bộ đĩa vật lý trên các node thành một khối lưu trữ chung.

Quản trị ảo hóa tập trung: Giao diện quản trị hợp nhất cho toàn bộ tài nguyên trong hệ thống, từ máy ảo đến lưu trữ và hiệu năng.

Ngoài ra, nhiều giải pháp  hiện nay còn tích hợp sẵn tính năng bảo vệ dữ liệu theo từng máy ảo (VD: VM-centric backup, snapshot, VM Recovery Point...), cho phép sao lưu và khôi phục dữ liệu một cách nhanh chóng, giảm tối đa thời gian gián đoạn dịch vụ.

Mô hình hạ tầng SD (Software Defined) có thể được triển khai theo hai hướng:

Giải pháp tích hợp sẵn (appliance): Cung cấp trọn gói phần cứng và phần mềm từ nhà cung cấp duy nhất, đảm bảo đồng bộ, tối ưu hiệu năng và dễ bảo trì.

Triển khai tùy chỉnh (software-defined): Cho phép tổ chức sử dụng phần cứng x86 tiêu chuẩn, kết hợp với phần mềm  để xây dựng hệ thống phù hợp với điều kiện thực tế và ngân sách.

Đối với dự án, để đảm bảo an toàn, tính đồng bộ và hỗ trợ kỹ thuật tối ưu, đề xuất lựa chọn giải pháp  tích hợp sẵn, triển khai theo từng cụm máy chủ tối thiểu 02 node, đảm bảo tính chia sẻ tài nguyên và dự phòng lẫn nhau trong hạ tầng ảo hóa.

Lợi ích nổi bật của hạ tầng SD (Software Defined):

- Đơn giản hóa triển khai và vận hành: Hệ thống  chạy trên nền tảng máy chủ x86 tiêu chuẩn, tích hợp hoàn toàn bằng phần mềm, giúp triển khai nhanh chóng, dễ bảo trì, dễ giám sát.

- Tối ưu chi phí đầu tư và vận hành: Không cần đầu tư hệ thống lưu trữ SAN/NAS riêng biệt (switch, HBA, controller), giảm chi phí phần cứng, vận hành và yêu cầu kỹ năng chuyên sâu.

- Linh hoạt và dễ mở rộng: Có thể mở rộng dần bằng cách bổ sung node mới. Hỗ trợ nhiều loại ứng dụng – từ truyền thống đến hiện đại – mà không bị ràng buộc vào một nhà cung cấp phần cứng hoặc phần mềm cụ thể.

- Đảm bảo tính sẵn sàng cao và khôi phục tự động: Cơ chế quản lý phân tán và sao lưu theo VM giúp hệ thống tự động phục hồi khi có sự cố, đảm bảo dịch vụ luôn hoạt động ổn định mà không cần can thiệp thủ công phức tạp.

- Đề xuất công nghệ cho máy chủ ảo hóa

Hệ thống máy chủ được trang bị theo các phân vùng tuân thủ theo kiến trúc mạng của Bộ Công Thương.

Hệ thống mạng được thiết kế theo mô hình phân vùng logic nhằm đảm bảo tính tách biệt, an toàn và dễ quản lý. Các phân vùng chính bao gồm:

- Internal (Vùng Server Farm - Máy chủ nội bộ): Là vùng mạng chính chứa các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ lõi, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ quan trọng. Phân vùng này được triển khai theo kiến trúc Software Defined Networking (SDN), hỗ trợ khả năng mở rộng linh hoạt, quản lý tập trung, và phù hợp với định hướng chuyển đổi số.

- External (Vùng Partner): Là vùng mạng kết nối với các hệ thống bên ngoài và các đối tác liên quan.

- Internet IN (Vùng DMZ): Là vùng mạng công khai, phục vụ truy cập từ Internet vào các dịch vụ công trực tuyến, cổng thông tin điện tử, API hoặc dịch vụ tra cứu dữ liệu. Phân vùng này cũng được triển khai trên nền tảng SDN để đảm bảo khả năng bảo mật và điều phối linh hoạt lưu lượng.

- Internet OUT: Cung cấp kết nối ra Internet cho các hệ thống nội bộ (ví dụ: cập nhật phần mềm, gửi mail, truy xuất API bên ngoài). Đồng thời đóng vai trò dự phòng kết nối khi có sự cố trên tuyến mạng WAN.

- WAN: Là phân vùng kết nối trung ương, địa phương thông qua hạ tầng truyền thông chuyên dùng. Đây là kênh trao đổi dữ liệu giữa các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan liên quan.

- MGMT (Management): Phân vùng riêng biệt dành cho công tác giám sát, cấu hình, vận hành và bảo trì hệ thống hạ tầng CNTT (bao gồm máy chủ, lưu trữ, thiết bị mạng, bảo mật…).

Phân bố công nghệ hạ tầng phù hợp với từng phân vùng:

- Tại các phân vùng Internal và Internet IN của trung tâm dữ liệu là nơi triển khai các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ cốt lõi, yêu cầu cao về hiệu năng, độ ổn định và tốc độ truy xuất dữ liệu – lựa chọn sử dụng hạ tầng máy chủ truyền thống kết hợp với hệ thống lưu trữ chuyên dụng như SAN hoặc vSAN hiệu suất cao. Mô hình này cho phép khai thác tối đa năng lực xử lý (CPU, RAM), tận dụng hạ tầng mạng chuyên biệt và đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng linh hoạt theo cả chiều dọc (scale-up) và chiều ngang (scale-out), phù hợp với đặc thù vận hành của các hệ thống nghiệp vụ trọng yếu.

- Đối với các phân vùng như MGMT, DMZ, WAN, do tính chất độc lập, không yêu cầu truy xuất lưu trữ phức tạp, cùng với nhu cầu triển khai nhanh, vận hành linh hoạt và tối ưu chi phí, đề xuất triển khai theo mô hình hạ tầng SD (Software Defined) (Hyper-Converged Infrastructure – ). Các cụm máy chủ  tích hợp đầy đủ năng lực tính toán, lưu trữ và quản lý trong cùng một nền tảng, giúp đơn giản hóa kiến trúc hạ tầng, giảm chi phí đầu tư phần cứng riêng biệt (như SAN switch, controller, thiết bị lưu trữ), đồng thời dễ dàng mở rộng khi cần và thuận tiện trong công tác vận hành – giám sát.

Tổng quan lợi ích của phương án kết hợp:

Việc triển khai kết hợp giữa máy chủ truyền thống và hạ tầng SD (Software Defined)  theo từng phân vùng chức năng không chỉ tối ưu về mặt kỹ thuật mà còn mang lại nhiều lợi ích thực tiễn trong vận hành và đầu tư hạ tầng CNTT của Bộ Công Thương. Cụ thể:

- Tối ưu hiệu năng và độ tin cậy cho hệ thống lõi: Các phân vùng nghiệp vụ cốt lõi (Internal, Internet IN) được trang bị máy chủ truyền thống kết hợp lưu trữ chuyên dụng, đảm bảo hiệu suất cao, độ trễ thấp và khả năng xử lý ổn định cho các ứng dụng trọng yếu.

- Đơn giản hóa triển khai và vận hành cho hệ thống phụ trợ: Hạ tầng  tại các phân vùng như MGMT, WAN, Internet OUT giúp rút ngắn thời gian triển khai, dễ dàng cấu hình và quản lý tập trung, đặc biệt phù hợp với các hệ thống không yêu cầu tài nguyên lớn.

- Tối ưu chi phí đầu tư: Việc chỉ sử dụng máy chủ truyền thống cho các phân vùng quan trọng, kết hợp với  cho các khu vực phụ trợ, giúp cân bằng giữa hiệu năng và chi phí, giảm thiểu đầu tư dàn trải không cần thiết.

- Dễ dàng mở rộng, bảo trì và nâng cấp: Hạ tầng được thiết kế theo mô hình mô-đun, cho phép mở rộng theo nhu cầu thực tế (scale-out  hoặc scale-up máy chủ truyền thống) mà không làm gián đoạn hệ thống đang vận hành.

- Phù hợp với kiến trúc tổng thể Bộ Công Thương và tiêu chuẩn chính phủ điện tử: Giải pháp tuân thủ định hướng kiến trúc tổng thể CNTT của Bộ Công Thương, đồng thời đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trong Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành.

5.10.1.1.2. Phân tích lựa chọn kỹ thuật và công nghệ máy chủ CSDL

Phân tích lựa chọn công nghệ máy chủ CSDL

Trong tổng thể kiến trúc hạ tầng CNTT của Bộ Công Thương, hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu (CSDL) đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là nền tảng vận hành cho các ứng dụng nghiệp vụ cốt lõi, lưu trữ thông tin giao dịch, dữ liệu báo cáo, giám sát và các kết nối liên thông với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan. Chính vì vậy, việc lựa chọn công nghệ máy chủ cho hệ thống CSDL cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo thỏa mãn đồng thời nhiều tiêu chí kỹ thuật và vận hành lâu dài, bao gồm:

+ Tính ổn định cao, bảo đảm khả năng vận hành liên tục 24/7 với thời gian gián đoạn tối thiểu.

+ Hiệu năng xử lý mạnh, đáp ứng tốt các khối lượng truy vấn dữ liệu lớn, đồng thời từ nhiều ứng dụng.

+ Khả năng mở rộng linh hoạt, cho phép nâng cấp theo cả chiều dọc (scale-up) và chiều ngang (scale-out).

+ Mức độ bảo mật tốt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu nghiệp vụ quan trọng và an toàn thông tin quốc gia.

+ Tính tương thích và khả năng tích hợp, dễ dàng triển khai trong các mô hình hiện đại như ảo hóa, DR (disaster recovery), Cloud hoặc Hybrid Cloud.

+ Chi phí đầu tư hợp lý, phù hợp với điều kiện ngân sách và khả năng bảo trì, vận hành.

Trên thị trường hiện nay, có ba nhóm công nghệ máy chủ phổ biến được áp dụng trong triển khai hệ thống CSDL, mỗi nhóm có ưu và nhược điểm riêng. Việc phân tích chi tiết từng nhóm dưới đây giúp Bộ Công Thương có cơ sở để lựa chọn phương án phù hợp nhất.

Máy chủ kiến trúc RISC – UNIX (như IBM Power, Oracle SPARC):

Đây là dòng máy chủ truyền thống, có lịch sử lâu đời và được đánh giá cao về độ ổn định, khả năng hoạt động liên tục và bảo mật cấp độ cao. Nhiều hệ điều hành UNIX như AIX (IBM) và Solaris (Oracle) được thiết kế riêng cho các workload quan trọng như CSDL Oracle, Db2, ... thường được triển khai trong các hệ thống tài chính quy mô lớn.

Ưu điểm:

+ Được thiết kế tối ưu cho các hệ thống CSDL lớn như Oracle Database hoặc Db2, hỗ trợ xử lý đồng thời lượng giao dịch rất lớn với độ trễ thấp.

+ Tích hợp sẵn nhiều tính năng RAS (Reliability – Availability – Service ability) ở cấp phần cứng, giúp hệ thống đạt thời gian hoạt động liên tục (uptime) rất cao.

+ Khả năng chịu tải lớn, phù hợp với các CSDL xử lý đồng thời ở mức cao.

Hạn chế:

+ Chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành cao do yêu cầu phần cứng chuyên biệt, phần mềm bản quyền và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cấp cao.

+ Hạn chế trong khả năng tích hợp với các mô hình hạ tầng hiện đại như cloud, container hóa, DevOps.

+ Đội ngũ kỹ thuật có kinh nghiệm UNIX RISC thường khan hiếm, khó tuyển dụng và đào tạo.

Máy chủ kiến trúc x86 truyền thống:

Đây là nhóm máy chủ phổ biến nhất hiện nay, sử dụng bộ vi xử lý Intel Xeon hoặc AMD EPYC, được hầu hết các hãng lớn như Dell, HPE, Lenovo sản xuất. Máy chủ x86 hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành phổ biến như Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Oracle Linux, Ubuntu... và tương thích với đa dạng hệ quản trị CSDL như Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, v.v.

Ưu điểm:

+ Chi phí đầu tư và bảo trì hợp lý, dễ tiếp cận, phù hợp với điều kiện ngân sách.

+ Tính linh hoạt cao: có thể triển khai theo mô hình máy chủ vật lý chuyên dụng (bare-metal) hoặc ảo hóa trên nền tảng VMware, KVM…

+ Dễ dàng tích hợp với các hệ thống sao lưu, phục hồi (backup/DR), giám sát và bảo mật.

Hạn chế:

+ Tính sẵn sàng mặc định thấp hơn UNIX, cần triển khai clustering, replication để đạt mức HA tương đương.

+ Để khai thác hiệu năng tối đa yêu cầu cấu hình hệ thống hợp lý và áp dụng các giải pháp tối ưu hóa phần mềm – phần cứng phù hợp.

Máy chủ (Hyper-Converged Infrastructure):

Đây là mô hình hạ tầng hiện đại, trong đó các thành phần compute (tính toán), storage (lưu trữ) và network (kết nối) được tích hợp trên cùng một nền tảng phần cứng, quản lý tập trung thông qua phần mềm. Các giải pháp phổ biến hiện nay bao gồm: VMware vSAN, Nutanix, HPE SimpliVity, Cisco HyperFlex...

Ưu điểm:

+ Triển khai nhanh, dễ vận hành, quản lý tập trung.

+ Phù hợp với CSDL vừa và nhỏ, hệ thống báo cáo, thử nghiệm.

+ Dễ tích hợp với cloud, backup, DR.

Hạn chế:

+ Không tối ưu cho CSDL lớn, truy vấn phức tạp hoặc yêu cầu độ trễ thấp.

+ Cần có phần mềm trung gian, không phù hợp để chạy các ứng dụng lõi cần hiệu năng cao.

Phương án lựa chọn công nghệ cho máy chủ CSDL

Định hướng công nghệ đề xuất là chuẩn hóa và hiện đại hóa hạ tầng theo hướng mở, linh hoạt và dễ quản trị.

Vì vậy, để đảm bảo tính kế thừa, thống nhất và tối ưu chi phí, phương án sử dụng máy chủ x86 hiệu năng cao được xác định là lựa chọn phù hợp nhất, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hiệu năng, ổn định, mở rộng và khả năng tích hợp. Riêng đối với các môi trường thử nghiệm, đào tạo hoặc các hệ thống báo cáo phân tích, có thể sử dụng máy chủ  để tận dụng ưu điểm về triển khai nhanh và tiết kiệm tài nguyên.

Với yêu cầu cao về an toàn dữ liệu, tính sẵn sàng của dịch vụ nghiệp vụ, định hướng sử dụng máy chủ kiến trúc x86 cấu hình cao, đây là giải pháp phổ biến, đã được triển khai rộng rãi trong các tổ chức Chính phủ nhằm bảo đảm tính sẵn sàng cao và khôi phục nhanh khi có sự cố.

Việc tiêu chuẩn hóa toàn bộ hạ tầng CSDL trên nền tảng x86 giúp đảm bảo tính thống nhất, dễ bảo trì, đồng thời tận dụng được kinh nghiệm vận hành hiện có của đội ngũ kỹ thuật nội bộ. Cấu hình máy chủ sử dụng các dòng CPU Intel Xeon hoặc AMD EPYC hiệu năng cao, RAM dung lượng lớn, kết hợp với hệ thống lưu trữ NVMe hoặc SSD tốc độ cao, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu khắt khe về hiệu suất đọc/ghi và xử lý giao dịch CSDL.

Việc đồng bộ dữ liệu có thể thực hiện thông qua các công nghệ như:

+ Oracle Data Guard đối với hệ CSDL Oracle

+ SQL Server AlwaysOn Availability Group đối với hệ CSDL Microsoft

+ PostgreSQL Streaming Replication đối với hệ thống mã nguồn mở

Các công nghệ này cho phép đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực, hỗ trợ chế độ tự động chuyển đổi (failover) hoặc thủ công có kiểm soát (manual switchover) khi gặp sự cố.

Với định hướng chuẩn hóa hạ tầng trên nền tảng x86, cùng với yêu cầu vận hành ổn định, hiệu quả, có khả năng tích hợp cao và tối ưu chi phí đầu tư, máy chủ x86 truyền thống cấu hình cao là giải pháp phù hợp nhất để triển khai hệ thống máy chủ CSDL.

5.10.1.1.3. Phân tích lựa chọn kỹ thuật và công nghệ máy chủ lưu trữ

- Phân tích lựa chọn công nghệ máy chủ lưu trữ

Hệ thống lưu trữ (Storage Server) là thành phần trọng yếu trong hạ tầng trung tâm dữ liệu, giữ vai trò lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu, ứng dụng nghiệp vụ, các dịch vụ nền tảng cũng như bản sao lưu dự phòng. Việc lựa chọn đúng công nghệ máy chủ lưu trữ sẽ quyết định trực tiếp đến hiệu suất truy xuất dữ liệu, độ ổn định của dịch vụ, và khả năng mở rộng, phục hồi sau thảm họa.

Để đáp ứng tốt các yêu cầu vận hành hiện tại và định hướng mở rộng trong tương lai, cần lựa chọn giải pháp lưu trữ đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật sau:

+ Hiệu năng cao, đặc biệt trong xử lý song song (concurrent I/O), hỗ trợ hệ thống CSDL hoạt động liên tục và ổn định.

+ Khả năng mở rộng linh hoạt, không gây gián đoạn trong quá trình nâng cấp.

+ Độ sẵn sàng cao và chống lỗi toàn diện, đảm bảo tính liên tục cho các dịch vụ quan trọng.

+ Hỗ trợ cơ chế backup/replication, đồng bộ dữ liệu phục vụ mục tiêu khôi phục sau thảm họa.

+ Tích hợp với nền tảng ảo hóa, quản lý dễ dàng và phù hợp với mô hình vận hành hiện tại.

Trên thị trường hiện nay, có bốn nhóm công nghệ máy chủ lưu trữ phổ biến được áp dụng trong triển khai hệ thống lưu trữ, mỗi nhóm có ưu và nhược điểm riêng. Việc phân tích chi tiết từng nhóm dưới đây để có cơ sở để lựa chọn phương án phù hợp nhất.

Lưu trữ kết nối mạng SAN (Storage Area Network) – Truyền thống:

Là giải pháp lưu trữ tập trung phổ biến trong các hệ thống trung tâm dữ liệu lớn. Hệ thống SAN tách biệt hoàn toàn với mạng LAN, sử dụng kết nối tốc độ cao (Fibre Channel hoặc iSCSI) để giao tiếp giữa máy chủ và thiết bị lưu trữ.

Ưu điểm:

+ Hiệu năng ổn định và độ trễ thấp, phù hợp với hệ thống CSDL lớn, ảo hóa, ứng dụng thời gian thực.

+ Khả năng mở rộng cao: cho phép gắn thêm nhiều khay đĩa, mở rộng dung lượng mà không ảnh hưởng đến dịch vụ đang chạy.

+ Hỗ trợ đầy đủ các tính năng cao cấp như snapshot, clone, replication, thin provisioning.

Hạn chế:

+ Chi phí đầu tư cao: yêu cầu thiết bị chuyển mạch FC, HBA card cho máy chủ và ổ đĩa chuyên dụng.

+ Cần đội ngũ kỹ thuật có kinh nghiệm để quản trị, vận hành hiệu quả.

Lưu trữ gắn trực tiếp (DAS – Direct Attached Storage):

DAS là mô hình lưu trữ trong đó đĩa cứng được gắn trực tiếp vào máy chủ qua các khe cắm (SAS, NVMe, PCIe...).

Ưu điểm:

+ Tốc độ truy xuất cao, đặc biệt với ổ NVMe trong môi trường local.

+ Dễ triển khai, không cần hạ tầng mạng lưu trữ riêng.

+ Chi phí thấp, phù hợp với hệ thống CSDL riêng lẻ hoặc các máy chủ độc lập.

Hạn chế:

+ Khó chia sẻ tài nguyên lưu trữ giữa nhiều máy chủ.

+ Giới hạn khả năng mở rộng dung lượng và tính linh hoạt trong quản lý.

Lưu trữ mạng NAS (Network Attached Storage):

Lưu trữ theo kiểu chia sẻ file qua giao thức mạng (NFS, SMB/CIFS), phù hợp cho các hệ thống lưu trữ không yêu cầu truy xuất cấp block.

Ưu điểm:

+ Dễ triển khai, không cần cấu hình phức tạp.

+ Phù hợp với lưu trữ file, dữ liệu dùng chung, sao lưu, log, v.v.

Hạn chế:

+ Không phù hợp cho hệ thống CSDL, yêu cầu tốc độ cao và truy xuất đồng thời.

+ Hiệu suất phụ thuộc vào mạng LAN.

Lưu trữ SDS (Software Defined Storage):

Lưu trữ được tích hợp vào máy chủ, sử dụng phần mềm quản lý lưu trữ phân tán (SDS – Software Defined Storage).

Ưu điểm:

+ Dễ tích hợp và mở rộng trong môi trường.

+ Tối ưu chi phí và quản lý tập trung.

Hạn chế:

+ Tính năng cao cấp còn phụ thuộc vào giải pháp phần mềm cụ thể.

- Lựa chọn công nghệ cho máy chủ lưu trữ

Trên cơ sở đánh giá yêu cầu kỹ thuật, khối lượng dữ liệu dự kiến, mô hình vận hành cũng như định hướng chuẩn hóa hạ tầng, hệ thống lưu trữ được đề xuất triển khai theo mô hình lưu trữ mạng tốc độ cao vSAN Lưu trữ SDS (Software Defined Storage) (Virtual Storage Area Network), kết hợp công nghệ All-Flash hoặc Hybrid (SSD + HDD), tích hợp đầy đủ các tính năng hiện đại như:

+ Block-level replication: cho phép đồng bộ dữ liệu CSDL và máy ảo theo thời gian thực.

+ Snapshot / Clone / Thin provisioning: hỗ trợ sao lưu nhanh, tiết kiệm không gian lưu trữ và tái sử dụng dữ liệu hiệu quả.

+ Data deduplication / compression: giúp giảm thiểu dung lượng vật lý, tối ưu chi phí đầu tư.

+ RAID 6 hoặc RAID DP: đảm bảo an toàn dữ liệu ngay cả khi một số ổ đĩa vật lý gặp sự cố.

+ Tích hợp với các hệ quản trị CSDL và phần mềm sao lưu phổ biến như Oracle RMAN, SQL Server Backup, Veeam, Commvault.

Kết nối giữa hệ thống lưu trữ và máy chủ CSDL / ảo hóa sử dụng giao tiếp Fibre Channel 32 Gbps hoặc iSCSI 10/25 Gbps, đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu ổn định và băng thông cao, phục vụ khả năng chuyển đổi hoạt động (failover) khi cần.

Quy mô và phân vùng lưu trữ:

Hệ thống lưu trữ sẽ được phân hoạch hợp lý để đáp ứng cho từng lớp dịch vụ, bao gồm:

+ Phân vùng lưu trữ dữ liệu CSDL đồng bộ (Oracle, SQL Server, PostgreSQL...).

+ Phân vùng lưu trữ máy ảo (VM) của các hệ thống hỗ trợ hoặc khởi động lại dịch vụ tạm thời.

+ Phân vùng lưu trữ bản backup / snapshot định kỳ (kể cả các hệ thống không được đồng bộ theo thời gian thực).

Tổng dung lượng lưu trữ được tính toán dựa trên khối lượng dữ liệu thực tế + tăng trưởng dự kiến trong 5 năm, có xét đến hệ số dự phòng mở rộng ≥ 30%.

Tích hợp quản trị và bảo mật:

+ Hệ thống lưu trữ được tích hợp với hệ thống giám sát tập trung, hỗ trợ theo dõi hiệu suất, cảnh báo lỗi phần cứng, trạng thái đồng bộ và dung lượng còn trống.

+ Dữ liệu có thể được mã hóa (at-rest encryption) và hỗ trợ kiểm soát truy cập phân quyền (RBAC) để đảm bảo an toàn dữ liệu.

+ Hỗ trợ cấu hình chính sách sao lưu định kỳ ra thiết bị thứ ba, đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu nhiều lớp.

5.10.1.1.4. Phân tích lựa chọn kỹ thuật và công nghệ sao lưu dự phòng

- Phân tích lựa chọn công nghệ sao lưu dự phòng

Trong kiến trúc trung tâm dữ liệu hiện đại, hệ thống sao lưu dự phòng (backup system) là lớp phòng vệ cuối cùng giúp bảo vệ tài sản dữ liệu và đảm bảo khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố như lỗi phần cứng, xóa nhầm dữ liệu, tấn công mã độc hoặc thảm họa thiên nhiên. Với vai trò của Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển, cần triển khai một hệ thống máy chủ sao lưu dự phòng chuyên biệt, được thiết kế đảm bảo an toàn, linh hoạt và tương thích với toàn bộ các thành phần hạ tầng hiện có.

Hệ thống máy chủ sao lưu dự phòng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Bảo đảm khả năng phục hồi dữ liệu trong mọi tình huống, kể cả khi hệ thống chính và dự phòng đều bị ảnh hưởng.

+ Lưu trữ và quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu sao lưu từ các hệ thống máy chủ, máy ảo, cơ sở dữ liệu, file server và thiết bị đầu cuối.

+ Hỗ trợ nhiều phương thức sao lưu linh hoạt: toàn phần (full), gia tăng (incremental), vi sai (differential), bản snapshot, backup copy ngoài site.

+ Tối ưu hóa chi phí lưu trữ và rút ngắn thời gian phục hồi (restore time), nhờ tích hợp các công nghệ nén, chống trùng lặp (deduplication), lưu trữ phân tầng (tiering).

+ Tích hợp chặt chẽ với hệ thống lưu trữ, ảo hóa, CSDL và các giải pháp phục hồi sau thảm họa (DR).

Hiện nay, có một số nhóm công nghệ sao lưu chính được triển khai phổ biến trong các trung tâm dữ liệu hiện đại, bao gồm:

Sao lưu truyền thống (File-Level / Agent-Based Backup):

Triển khai cài đặt phần mềm (agent) lên từng máy chủ để thực hiện sao lưu dữ liệu theo định kỳ (full/incremental/differential). Dữ liệu được lưu thành file nén hoặc dạng bản ghi riêng lẻ trên thiết bị lưu trữ.

Ưu điểm:

+ Dễ triển khai, phù hợp với máy chủ vật lý truyền thống.

+ Hỗ trợ tùy chỉnh linh hoạt theo từng máy chủ hoặc nhóm dữ liệu.

Hạn chế:

+ Tốn thời gian khôi phục (restore), đặc biệt khi phục hồi toàn bộ hệ thống.

+ Khó tích hợp với ảo hóa và các mô hình mới.

+ Tăng tải lên hệ thống khi thực hiện backup toàn phần thường xuyên.

Sao lưu ảnh hệ thống (Image-Based/Bare-Metal Backup):

Ghi lại toàn bộ ảnh (image) của hệ thống, bao gồm hệ điều hành, phần mềm, dữ liệu và cấu hình. Phù hợp cho máy chủ ảo và vật lý, hỗ trợ khôi phục nhanh toàn bộ hệ thống.

Ưu điểm:

+ Khôi phục nhanh chóng cả máy chủ hoặc máy ảo trong vài phút.

+ Dễ dàng tái tạo môi trường (clone, test, migration).

+ Tối ưu với các hệ thống ảo hóa như VMware, Hyper-V.

Hạn chế:

+ Dung lượng sao lưu lớn nếu không có cơ chế deduplication/nén tốt.

+ Cần hạ tầng lưu trữ có tốc độ cao để phục hồi hiệu quả.

Sao lưu tùy thuộc ứng dụng (Application-Aware Backup):

Tích hợp trực tiếp với các hệ quản trị CSDL (Oracle, SQL Server, PostgreSQL...), dịch vụ hệ điều hành hoặc phần mềm ứng dụng. Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu khi sao lưu (consistency at application level).

Ưu điểm:

+ An toàn dữ liệu nghiệp vụ (transaction-consistent).

+ Hỗ trợ backup/restore riêng từng CSDL, mailbox, record...

+ Tích hợp tốt với hệ thống quản trị CSDL và phần mềm nghiệp vụ.

Hạn chế:

+ Cần license bản quyền và phần mềm hỗ trợ (VD: Veeam, Commvault...).

+ Triển khai phức tạp hơn so với sao lưu thông thường.

Sao lưu kiểu Snapshot-Based Backup và Replication

Sử dụng snapshot nhanh tại cấp độ hệ thống tệp, máy ảo hoặc SAN storage. Tích hợp replication dữ liệu sang hệ thống lưu trữ hoặc thiết bị thứ cấp.

Ưu điểm:

+ Tốc độ sao lưu gần như tức thời.

+ Ít tác động đến hiệu năng vận hành hệ thống.

+ Khả năng phục hồi nhanh toàn hệ thống ở trạng thái gần nhất.

Hạn chế:

+ Phụ thuộc vào khả năng của nền tảng lưu trữ hoặc ảo hóa (vSAN, NetApp, PowerStore...).

+ Không thay thế hoàn toàn backup truyền thống (không lưu trữ dài hạn tốt).

Lựa chọn công nghệ sao lưu dự phòng

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tài sản dữ liệu và duy trì khả năng khôi phục hệ thống trong mọi tình huống rủi ro, cần triển khai một giải pháp công nghệ sao lưu dự phòng hiện đại, toàn diện, linh hoạt và đồng bộ với kiến trúc hạ tầng hiện có. Giải pháp phải đáp ứng được yêu cầu về tính sẵn sàng cao, thời gian khôi phục ngắn, khả năng bảo vệ dữ liệu nghiệp vụ trọng yếu và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thông tin theo quy định của ngành Công thương và Chính phủ điện tử.

Trên cơ sở khảo sát hiện trạng, đánh giá yêu cầu kỹ thuật và xu thế công nghệ tiên tiến, đề xuất lựa chọn mô hình sao lưu dữ liệu đa lớp tích hợp, kết hợp giữa các phương pháp truyền thống và hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả vận hành, bảo vệ toàn vẹn dữ liệu trong suốt vòng đời sử dụng.

Đề xuất triển khai một hệ thống sao lưu chuyên biệt, kết hợp với phần mềm sao lưu bản quyền tích hợp có khả năng hỗ trợ đa nền tảng, đa dạng giao thức và nhiều mức độ khôi phục khác nhau. Giải pháp công nghệ sao lưu được cấu trúc theo các lớp như sau:

Lớp sao lưu tùy thuộc ứng dụng (Application-aware Backup):

Áp dụng cho các hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ trọng yếu, bao gồm:

+ CSDL Oracle cho các ứng dụng lõi.

+ Microsoft SQL Server cho các hệ thống hỗ trợ, báo cáo, quản trị.

Phương pháp này cho phép sao lưu dữ liệu ở trạng thái nhất quán giao dịch (transaction-consistent), đảm bảo toàn vẹn và khôi phục chính xác đến từng thời điểm cụ thể. Đây là lớp bảo vệ quan trọng nhất, giúp bảo đảm tính đúng đắn và độ tin cậy cao trong quá trình khôi phục sau sự cố.

Lớp sao lưu ảnh hệ thống (Image-based Backup):

Áp dụng cho toàn bộ hạ tầng máy chủ ảo hóa, đặc biệt là các máy ảo vận hành trên nền tảng VMware ESXi. Việc sao lưu theo ảnh (snapshot + image) cho phép khôi phục nhanh toàn bộ máy chủ (bao gồm hệ điều hành, phần mềm và dữ liệu) chỉ trong vài phút, rất phù hợp cho các hệ thống yêu cầu thời gian phục hồi ngắn (RTO thấp).

Đồng thời, lớp sao lưu này hỗ trợ tạo môi trường kiểm thử (test lab) từ bản sao lưu thực tế một cách nhanh chóng, phục vụ mục đích phân tích, phát hiện lỗi và huấn luyện kỹ thuật.

Lớp sao lưu tệp tin (File-level Backup):

Áp dụng cho dữ liệu người dùng, tệp cấu hình hệ thống, thư viện tài liệu điện tử và các file chia sẻ. Đây là lớp sao lưu cơ bản, có thể được lên lịch định kỳ và áp dụng các chính sách phân loại dữ liệu, độ ưu tiên và thời gian lưu trữ khác nhau.

Lớp snapshot và replication (tích hợp với hệ thống lưu trữ hoặc ảo hóa):

Áp dụng để tạo các bản snapshot tại chỗ (on-site) và bản sao chép dữ liệu (replica) sang hệ thống tại DRC theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực. Lớp này giúp nâng cao tốc độ backup, giảm ảnh hưởng đến hệ thống đang hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi cho bài toán DR (Disaster Recovery)

Lớp sao lưu dự phòng dài hạn (Long-term archival / Off-site Copy):

Tùy theo chính sách dữ liệu và quy định của Bộ Công Thương từng thời kỳ, các bản sao lưu định kỳ (tháng/quý/năm) sẽ được chuyển sang lưu trữ trên các phương tiện độc lập như NAS riêng, băng từ (tape) hoặc cloud storage (nếu tương lai triển khai). Lớp này phục vụ mục tiêu lưu trữ lâu dài, kiểm toán và khôi phục lịch sử hệ thống.

Ưu điểm và lợi ích nổi bật của phương án đề xuất

+ Đảm bảo an toàn dữ liệu ở mọi cấp độ, từ file nhỏ đến toàn hệ thống, từ nghiệp vụ lõi đến các ứng dụng phụ trợ.

+ Khả năng khôi phục linh hoạt theo nhiều kịch bản, giúp rút ngắn thời gian gián đoạn dịch vụ (RTO) và hạn chế tối đa tổn thất dữ liệu (RPO ≈ 0).

+ Hỗ trợ sao lưu liên và lưu trữ đa lớp (tại chỗ, từ xa, dài hạn), đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001, ISO 22301.

+ Tối ưu chi phí lưu trữ thông qua công nghệ chống trùng lặp (deduplication), nén dữ liệu (compression), phân tầng lưu trữ (storage tiering).

+ Dễ vận hành, quản lý tập trung và mở rộng theo nhu cầu thực tế, giảm thiểu gánh nặng cho đội ngũ kỹ thuật.

Phân tích lựa chọn kỹ thuật và công nghệ mạng

- 5.10.2.1. Phân tích lựa chọn mô hình triển khai

5.10.2.1.1. Phân tích lựa chọn công nghệ triển khai

Việc lựa chọn mô hình kiến trúc mạng đóng vai trò nền tảng trong thiết kế tổng thể của hệ thống hạ tầng trung tâm dữ liệu, ảnh hưởng trực tiếp đến các yếu tố then chốt như: hiệu năng xử lý lưu lượng, độ sẵn sàng hệ thống, khả năng mở rộng và tính linh hoạt trong vận hành. Trong bối cảnh Bộ Công Thương đang triển khai đồng bộ các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ trọng yếu, đòi hỏi mức độ kết nối cao, băng thông lớn và khả năng mở rộng lâu dài, mô hình kiến trúc mạng cần được lựa chọn một cách thận trọng và có cơ sở kỹ thuật rõ ràng.

Sau quá trình phân tích các mô hình kiến trúc mạng phổ biến hiện nay trong môi trường trung tâm dữ liệu, bao gồm Kiến trúc 3 lớp truyền thống (3-Tier Architecture) và Kiến trúc Spine–Leaf hiện đại, đề xuất lựa chọn phương án phù hợp theo từng phân vùng chức năng, đảm bảo đồng thời tính hiệu quả đầu tư và khả năng mở rộng bền vững.

Kiến trúc mạng 3 lớp truyền thống (3-Tier Network Architecture):

Đây là mô hình đã được sử dụng phổ biến trong các trung tâm dữ liệu truyền thống, với thiết kế phân lớp rõ ràng, bao gồm:

+ Lớp Access (Lớp truy cập): Đóng vai trò cung cấp kết nối trực tiếp cho các máy chủ, thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị mạng lớp dưới.

+ Lớp Distribution (Lớp phân phối): Là cầu nối trung gian giữa lớp Access và lớp Core, đồng thời thực hiện các chức năng điều phối, lọc, tổng hợp lưu lượng.

+ Lớp Core (Lớp lõi): Là lớp định tuyến trung tâm, chịu trách nhiệm chuyển tiếp lưu lượng vào/ra khỏi trung tâm dữ liệu, kết nối với các hệ thống bên ngoài.

Cơ chế hoạt động:

+ Giữa lớp Access và Distribution thường sử dụng Layer 2 domain, trong đó giao thức Spanning Tree Protocol (STP) được áp dụng để tránh lặp vòng (loop), bằng cách vô hiệu hóa các đường uplink dư thừa, chỉ giữ lại một đường duy nhất hoạt động.

+ Giữa lớp Distribution và Core sử dụng Layer 3 domain và các giao thức định tuyến động như OSPF, BGP nhằm đảm bảo lưu lượng ra vào được xử lý nhanh và có tính dự phòng.

Ưu điểm:

+ Cấu trúc phân lớp rõ ràng, dễ quản lý, phù hợp với mô hình phân vùng chức năng.

+ Dễ mở rộng theo chiều ngang bằng cách bổ sung switch Access hoặc Distribution.

Hạn chế:

+ Độ trễ cao trong lưu lượng Đông – Tây (East–West traffic) giữa các máy chủ, do phải đi qua nhiều lớp switch.

+ Băng thông bị hạn chế do cơ chế STP làm vô hiệu hóa một phần uplink, không tận dụng được toàn bộ tài nguyên kết nối vật lý.

+ Cấu trúc mạng phức tạp khi mở rộng quy mô lớn, dễ tạo thành “bottleneck” tại lớp Distribution.

Kiến trúc mạng Spine – Leaf hiện đại:

Mô hình Spine–Leaf là kiến trúc được thiết kế chuyên biệt cho các trung tâm dữ liệu hiện đại, có khả năng mở rộng cao và xử lý lưu lượng ngang (East–West) tối ưu. Mô hình này bao gồm hai tầng:

+ Switch Leaf: Kết nối trực tiếp tới các máy chủ, hệ thống lưu trữ, hoặc thiết bị mạng tầng dưới. Mỗi switch Leaf được kết nối với tất cả các switch Spine.

+ Switch Spine: Đóng vai trò là trục xương sống (backbone), chuyển tiếp lưu lượng giữa các switch Leaf với độ trễ thấp và băng thông cao.

Ưu điểm:

+ Tối ưu hóa băng thông: Không sử dụng STP, tất cả các liên kết uplink đều hoạt động đồng thời, giúp tận dụng tối đa băng thông vật lý.

+ Độ trễ thấp: Lưu lượng chỉ đi qua hai bước (Leaf → Spine → Leaf), giảm số hop, tăng tốc độ truyền tải.

+ Khả năng mở rộng linh hoạt: Khi cần thêm máy chủ, chỉ cần bổ sung switch Leaf. Khi cần tăng băng thông, có thể bổ sung switch Spine mà không ảnh hưởng đến kết cấu mạng hiện tại.

+ Dự phòng hiệu quả: Kết nối đa điểm (full-mesh) giữa Leaf và Spine giúp hệ thống vẫn hoạt động ổn định nếu một hoặc nhiều đường uplink bị gián đoạn.

+ Phù hợp triển khai: Mô hình Spine–Leaf đặc biệt thích hợp với các phân vùng có mật độ kết nối cao, yêu cầu băng thông lớn, khả năng mở rộng nhanh chóng và độ trễ thấp – tiêu biểu là phân vùng Internal.

Hình vẽ: Lưu lượng Đông-Tây trong mô hình Spine - Leaf

5.10.2.1.2. Đề xuất mô hình triển khai

Trên cơ sở phân tích các mô hình kiến trúc mạng phổ biến hiện nay, có thể khẳng định rằng mô hình Spine–Leaf nổi bật với các ưu điểm vượt trội về mặt hiệu năng, độ dự phòng, khả năng mở rộng và độ trễ thấp. Đây là những yếu tố then chốt đáp ứng yêu cầu khắt khe của các hệ thống CNTT hiện đại – đặc biệt là với các nền tảng có quy mô lớn, tính chất nghiệp vụ trọng yếu và yêu cầu vận hành liên tục như Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển của Bộ Công Thương.

Do đó, đề xuất áp dụng mô hình Spine–Leaf làm kiến trúc mạng chính cho phân vùng vận hành lõi – cụ thể là phân vùng Internal.

Trong mô hình này:

+ Hai thiết bị chuyển mạch (switch) Spine sẽ đóng vai trò trục xương sống (Backbone) của hệ thống mạng trung tâm.

+ Các switch Access đóng vai trò Leaf sẽ kết nối đồng thời với toàn bộ các switch Spine để đảm bảo tính sẵn sàng cao và tối ưu hóa băng thông.

+ Hệ thống switch Spine cần hỗ trợ đa dạng tốc độ uplink (10G/25G/40G/100G) và có khả năng mở rộng về cổng vật lý nhằm đáp ứng khi số lượng switch Access tăng lên trong tương lai.

Việc áp dụng mô hình Spine–Leaf trong phân vùng Internal sẽ tạo ra một hạ tầng mạng vững chắc, bảo đảm khả năng mở rộng tuyến tính, xử lý hiệu quả lưu lượng Đông – Tây giữa các máy chủ, đồng thời giúp đơn giản hóa việc vận hành và quản lý mạng.

Đối với các phân vùng mạng có mức độ kết nối thấp hơn hoặc yêu cầu đặc thù về bảo mật, chẳng hạn như các phân vùng DMZ, Internet OUT, Partner hoặc WAN, việc triển khai có thể được đơn giản hóa theo mô hình 1 lớp (Access) hoặc 2 lớp (Access – Distribution) tùy theo mức độ phức tạp, lưu lượng và số lượng thiết bị cần kết nối.

Trong những trường hợp này:

+ Các switch lớp Distribution có thể kiêm nhiệm vai trò uplink hoặc làm điểm kết nối trực tiếp với các hệ thống yêu cầu cổng kết nối tốc độ cao.

+ Mô hình triển khai linh hoạt này vẫn đảm bảo tính nhất quán trong kiến trúc tổng thể, đồng thời giúp tối ưu chi phí đầu tư và đơn giản hóa công tác quản trị hệ thống mạng tại các phân vùng phụ trợ.

- 5.10.2.2. Lựa chọn mô hình phân vùng, chức năng các vùng mạng và phương án kết nối

5.10.2.2.1. Phân tích lựa chọn mô hình phân vùng và chức năng các vùng mạng

Tại Trung tâm Dữ liệu Dự phòng (DRC), hệ thống mạng được thiết kế theo kiến trúc phân vùng logic nhằm đáp ứng yêu cầu cao về an toàn thông tin, khả năng phục hồi dịch vụ và tính tách biệt rõ ràng giữa các lớp chức năng. Các phân vùng chính tại DRC bao gồm:

- Phân vùng Internet OUT: Phân vùng này cung cấp kết nối Internet từ hệ thống nội bộ DRC ra ngoài, phục vụ cho các mục tiêu như:

+ Cập nhật hệ điều hành, phần mềm, bản vá an ninh;

+ Kết nối tới các API bên ngoài để phục vụ vận hành DRC một cách độc lập;

+ Cho phép người dùng truy cập DRC từ xa thông qua SSL VPN nếu xảy ra sự cố tại DC chính.

- Phân vùng Internet IN (DMZ): Phân vùng này đóng vai trò tương đương vùng DMZ trong kiến trúc truyền thống, là nơi triển khai các máy chủ và dịch vụ công khai mà người dùng từ Internet có thể truy cập trong trường hợp DRC tiếp nhận vận hành tạm thời các hệ thống. Gateway của phân vùng này được đặt tại Firewall DMZ, đảm bảo khả năng kiểm soát và phân tách lưu lượng chặt chẽ với vùng nội bộ (Internal).

- Phân vùng MGMT (Quản trị): Đây là phân vùng mạng chuyên biệt dùng để giám sát, cấu hình và quản trị hệ thống tại DRC, bao gồm:

+ Quản trị máy chủ vật lý, VM, thiết bị lưu trữ, switch, firewall...

+ Thu thập log, cảnh báo, theo dõi hiệu suất hệ thống.

Phân vùng MGMT cũng cho phép truy cập quản trị từ xa qua SSL VPN khi cần vận hành DRC từ trung tâm hoặc đơn vị khác. Gateway của vùng này được định tuyến qua firewall, có áp dụng chính sách kiểm soát truy cập nghiêm ngặt.

- Phân vùng Internal (Server Farm): Là phân vùng trung tâm của DRC, nơi chứa các máy chủ chạy ứng dụng dự phòng, cơ sở dữ liệu, hoặc bản sao môi trường nghiệp vụ từ DC chính. Tại đây triển khai:

+ Các hệ thống VM dự phòng nóng/lạnh;

+ CSDL đồng bộ từ DC chính;

+ Ứng dụng backup, báo cáo, kiểm thử hoặc phân tích.

+ Phân vùng này được bảo vệ bởi firewall nội bộ (hoặc segment ảo nếu triển khai trên ) và có thể tích hợp với Load Balancer để phân phối truy cập nội bộ khi cần.

5.10.2.2.2. Phân tích lựa chọn phương án kết nối

Việc thiết kế định tuyến đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo luồng dữ liệu được truyền tải thông suốt, an toàn và ổn định giữa các phân vùng mạng nội bộ, giữa các trung tâm dữ liệu, cũng như trong quá trình cung cấp dịch vụ ra bên ngoài qua Internet. Thiết kế định tuyến cần được xây dựng theo hướng linh hoạt, đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai và tuân thủ các nguyên tắc vận hành an toàn, hiệu quả cho hệ thống mạng của Bộ Công Thương.

Phương án quy hoạch định tuyến được chia thành các nhóm chức năng chính như sau:

Định tuyến kết nối ra bên ngoài (kết nối với nhà cung cấp dịch vụ Internet):

Tại mỗi trung tâm dữ liệu, hệ thống được thiết kế có tuyến kết nối độc lập với nhà cung cấp dịch vụ Internet. Việc kết nối Internet đóng vai trò cung cấp dịch vụ công cho người dùng bên ngoài và hỗ trợ các tác vụ như giám sát, sao lưu, cập nhật.

+ Trên thiết bị Router Internet sẽ triển khai giao thức định tuyến BGP với nhà cung cấp ISP, cho phép nhận và quảng bá tuyến IP Public một cách linh hoạt.

+ Hệ thống sử dụng BGP kết hợp với cơ chế theo dõi tình trạng tuyến (track object, IP SLA) nhằm:

  - Tự động chuyển tuyến khi xảy ra sự cố kết nối (Failover).

  - Cân bằng tải giữa hai đường truyền nếu cần (Load Sharing).

+ Tường lửa tại mỗi site (Firewall DMZ) sẽ tiếp nhận IP Public, thực hiện NAT sang IP nội bộ, đảm bảo cách ly mạng và an toàn thông tin.

Mạng nội bộ tại Trung tâm Dữ liệu được chia thành nhiều vùng chức năng như: Server Farm, DMZ, Quản trị, Lưu trữ (Backup), Đồng bộ dữ liệu (Replication), Dịch vụ dùng chung…

+ Hệ thống định tuyến nội bộ sử dụng giao thức OSPF (Open Shortest Path First) giữa các thiết bị lớp 3 (Firewall, Core Switch, Router).

+ Việc áp dụng OSPF giúp:

  - Tự động học và cập nhật tuyến đường giữa các subnet, tránh cấu hình thủ công phức tạp.

  - Tối ưu hóa đường đi của lưu lượng truy cập nội bộ, tăng hiệu năng xử lý.

  - Đảm bảo hệ thống tự động thích ứng nếu có sự cố hoặc thay đổi cấu trúc mạng.

+ Trên các Firewall, có thể sử dụng định tuyến tĩnh kết hợp chính sách lọc (Policy-based Routing) tại các phân vùng đặc thù nhằm tăng cường kiểm soát bảo mật.

Việc áp dụng định tuyến động cũng cho phép giám sát trạng thái kết nối và ưu tiên tuyến hoạt động chính hoặc phụ, đảm bảo các dịch vụ quan trọng luôn sẵn sàng.

- 5.10.2.3. Lựa chọn phương án dự phòng hạ tầng mạng

Để đảm bảo tính liên tục trong vận hành, khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố, và duy trì hoạt động ổn định cho các dịch vụ CNTT trong mọi tình huống, hạ tầng mạng tại Trung tâm dữ liệu được thiết kế với cơ chế dự phòng toàn diện ở các lớp thiết bị và liên kết mạng. Giải pháp dự phòng cần được áp dụng đồng bộ ở cả lớp thiết bị phần cứng và liên kết mạng vật lý, giúp tăng tính ổn định hệ thống, giảm thiểu thời gian gián đoạn và đơn giản hóa quá trình quản lý vận hành.

5.10.2.3.1. Dự phòng thiết bị

Dự phòng tại lớp chuyển mạch (Switch Core và Access):

Thiết kế sử dụng cơ chế gộp thiết bị chuyển mạch vật lý thành một cụm logic duy nhất. Nhờ đó, hệ thống có thể:

+ Đơn giản hóa cấu trúc mạng.

+ Quản lý thiết bị như một thể thống nhất.

+ Tăng độ sẵn sàng khi một thiết bị gặp sự cố phần cứng, còn thiết bị còn lại vẫn đảm bảo tiếp tục xử lý lưu lượng.

Cơ chế này còn loại bỏ nhu cầu triển khai các giao thức chống lặp vòng truyền thống (loop prevention), từ đó tăng hiệu suất sử dụng toàn bộ các đường kết nối uplink.

Dự phòng tại lớp tường lửa và bảo mật:

Các thiết bị tường lửa biên được triển khai theo mô hình cụm tường lửa hoạt động đồng bộ (firewall cluster). Cụm thiết bị này hoạt động theo chế độ Active-Active hoặc Active-Standby, đảm bảo:

+ Đồng bộ trạng thái và phiên kết nối theo thời gian thực.

+ Trong trường hợp một thiết bị bị lỗi hoặc mất kết nối, thiết bị còn lại tiếp quản ngay lập tức mà không làm gián đoạn dịch vụ.

+ Thời gian chuyển đổi (failover) thường chỉ mất vài giây.

Đây là mô hình phổ biến trong các trung tâm dữ liệu hiện đại, giúp tăng cường năng lực xử lý và đảm bảo tính liên tục của hoạt động bảo mật.

Dự phòng tại lớp cân bằng tải:

Thiết bị cân bằng tải (Load Balancer) cũng được triển khai theo mô hình cụm hoạt động đồng bộ (HA Cluster). Cụm thiết bị này đảm nhận việc phân phối lưu lượng dịch vụ đến các máy chủ backend một cách linh hoạt, đảm bảo:

Tự động điều phối lưu lượng khi có sự cố tại một node xử lý.

Không làm gián đoạn truy cập người dùng đến các ứng dụng dịch vụ.

Tăng khả năng chịu tải và tối ưu hóa tài nguyên hệ thống.

5.10.2.3.2. Dự phòng liên kết mạng (Link Aggregation)

Toàn bộ kết nối mạng giữa các thiết bị quan trọng như máy chủ, tường lửa, thiết bị cân bằng tải và switch mạng được cấu hình theo cơ chế gộp liên kết (Link Aggregation), sử dụng các giao thức điều khiển như LACP (Link Aggregation Control Protocol) để quản lý tập hợp các đường kết nối vật lý.

Ưu điểm của giải pháp này bao gồm:

+ Tăng tổng băng thông truyền tải, do sử dụng đồng thời nhiều kết nối vật lý.

+ Cung cấp khả năng dự phòng, khi một kết nối bị lỗi, lưu lượng sẽ được tự động chuyển sang các kết nối còn lại.

+ Cân bằng tải theo phiên hoặc theo ứng dụng, giúp khai thác tối đa hiệu suất thiết bị.

Việc triển khai link aggregation giúp bảo đảm tính ổn định và độ sẵn sàng cao cho hệ thống, đặc biệt trong môi trường mạng trung tâm dữ liệu có mật độ lưu lượng lớn và yêu cầu hoạt động liên tục.

- 5.10.2.4. Lựa chọn tốc độ kết nối trong Trung tâm dữ liệu

Việc lựa chọn tốc độ kết nối trong Trung tâm dữ liệu là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng toàn hệ thống, khả năng mở rộng và năng lực xử lý dịch vụ, các tuyến kết nối mạng tại Trung tâm dữ liệu phải có băng thông đủ lớn, độ trễ thấp và khả năng chịu lỗi cao. Tốc độ kết nối cần được phân tích cụ thể theo từng lớp kiến trúc mạng.

5.10.2.4.1. Phân tích và đề xuất theo từng lớp kết nối

Kết nối Core – Core (giữa các Switch chính):

+ Tốc độ đề xuất: 40Gbps hoặc 100Gbps

+ Cấu hình: sử dụng module uplink tốc độ cao (QSFP+/QSFP28), hỗ trợ LACP để dự phòng.

+ Lý do:

  - Đảm bảo băng thông nội bộ cho luồng east-west (VM ↔ Storage, App ↔ DB).

  - Đáp ứng lưu lượng replicate khi DRC hoạt động ở chế độ Active hoặc Warm.

Kết nối Core ↔ Firewall / Load Balancer / Router:

+ Tốc độ đề xuất: 2×10Gbps hoặc 2×25Gbps

+ Cấu hình: Dual-link (redundant) theo mô hình Active/Standby hoặc Active/Active.

+ Lý do:

  - Các thành phần này là điểm giao tiếp chính ra ngoài.

  - Cần tốc độ cao để đáp ứng lưu lượng dịch vụ và replication, đặc biệt trong tình huống failover.

Kết nối từ Switch ↔ Máy chủ ứng dụng, backup, ảo hóa:

+ Tốc độ đề xuất:

  - 10Gbps cho máy chủ ứng dụng/backup thông thường.

  - 25Gbps cho máy chủ lưu trữ, node ảo hóa chính, database.

+ Cấu hình: Dual-port (2 cổng vật lý), LACP

+ Lý do:

  - DRC cần đồng bộ nhanh với DC và xử lý nhanh khi chuyển đổi hoạt động.

  - Giảm thiểu bottleneck khi nhiều dịch vụ chạy trên một máy chủ.

Kết nối đến hệ thống lưu trữ (SAN/NAS):

+ Tốc độ đề xuất: 25Gbps hoặc 100Gbps, tùy nền tảng lưu trữ.

+ Cấu hình:

  - Trực tiếp hoặc qua Fabric SAN với chuẩn FC 32G/64G nếu sử dụng Fiber Channel.

  - Dự phòng đa cổng, HA path đến storage.

+ Lý do:

  - Đồng bộ dữ liệu lớn (VM snapshot, hệ thống giao dịch chứng khoán, log, backup…).

  - Phù hợp với các công cụ replication theo thời gian thực.

Kết nối DC dự phòng ↔ DC chính:

+ Tốc độ đề xuất: Tối thiểu 20Gbps để hỗ trợ thực hiện replication theo thời gian thực.

+ Yêu cầu:

  - Đường truyền băng thông cao, độ trễ thấp (dưới 10ms), hỗ trợ QoS cho luồng dữ liệu quan trọng.

  - Có tuyến backup hoặc VPN bảo mật nội bộ.

5.10.2.4.2. Tổng hợp đề xuất tốc độ kết nối mạng

| Kết nối | Tốc độ đề xuất | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Core switch ↔ Core switch | 40/100Gbps | Uplink nội bộ tốc độ cao |
| Core ↔ Firewall / LB / Router | 2×10/25Gbps | Dual-link, dự phòng vật lý |
| Switch ↔ Máy chủ ứng dụng | 10Gbps | Chuẩn hóa cho VM, app server |
| Switch ↔ Máy chủ lưu trữ / DB / ảo hóa | 25Gbps | Đảm bảo hiệu năng I/O |
| Switch ↔ Thiết bị lưu trữ SAN/NAS | 25–100Gbps hoặc FC 32G | Tùy nền tảng storage, hỗ trợ replication |
| Kết nối DC dự phòng – DC chính | ≥20Gbps | Có tuyến chính + tuyến dự phòng |

Phân tích lựa chọn kỹ thuật và công nghệ bảo mật

Là một phần không thể tách rời của kiến trúc hạ tầng CNTT tổng thể, cần đảm bảo được các tiêu chí bảo mật toàn diện, nhằm:

- Đảm bảo tính sẵn sàng và an toàn dữ liệu.

- Ngăn chặn truy cập trái phép từ cả bên ngoài lẫn nội bộ.

- Bảo vệ các ứng dụng, dữ liệu và luồng giao tiếp giữa các vùng mạng trong và ngoài.

- Hỗ trợ các hoạt động đồng bộ, sao lưu, khôi phục hệ thống một cách an toàn.

Các công nghệ và giải pháp bảo mật lựa chọn phải có khả năng mở rộng, giám sát tập trung và tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật hiện hành như: TCVN 11930:2017 – "Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ" ứng với các lớp bảo vệ hạ tầng: mạng, máy chủ, ứng dụng và dữ liệu

Dưới đây là phân tích các giải pháp công nghệ bảo mật để đáp ứng yêu cầu của hệ thống thông tin cấp độ theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và các quy định liên quan.

- 5.10.3.1. Bảo đảm an toàn lớp mạng

Yêu cầu theo TCVN 11930:2017

- Phân vùng mạng logic rõ ràng (DMZ, nội bộ, quản trị,…).

- Áp dụng các thiết bị kiểm soát luồng truy cập (Firewall, ACL).

- Phòng chống truy cập trái phép từ bên ngoài.

- Kiểm tra, giám sát luồng mạng nội bộ.

- Có giải pháp dự phòng kết nối mạng và truyền dẫn an toàn.

Phương án kỹ thuật đề xuất

| Giải pháp | Mô tả |
| --- | --- |
| Phân vùng mạng (VLAN/Zone) | Phân tách các vùng mạng |
| Tường lửa các lớp (Next-gen Firewall): 1 cặp firewall core, 1 cặp firewall mạng biên | Triển khai tường lửa tại biên, giữa các vùng mạng nội bộ (inter-zone firewall), hỗ trợ phân tích lớp 7. |
| ACL – Access Control List | Áp dụng ACL trên switch/router để giới hạn truy cập giữa các vùng mạng. |
| IPS/IDS: 01 cặp thiết bị IPS hoặc IDS | Giám sát lưu lượng giữa các lớp mạng để phát hiện xâm nhập hoặc hành vi bất thường. |
| VPN/IPSec/MPLS bảo mật: Sử dụng tường lửa có tính năng VPN, IPSec. | Kết nối giữa các site (nếu có) sử dụng kênh mã hóa IPSec hoặc MPLS có xác thực mạnh. |
| Giám sát lưu lượng mạng (NetFlow/SNMP) | Giải pháp phân tích lưu lượng mạng NTA Kết hợp với SIEM để phân tích hành vi, phát hiện tấn công APT, DDoS, scan port… |

- 5.10.3.2. Bảo đảm an toàn lớp máy chủ

Yêu cầu theo TCVN 11930:2017

- Cấu hình an toàn máy chủ (harden OS).

- Quản lý bản vá, cập nhật phần mềm định kỳ.

- Kiểm soát truy cập quản trị, giới hạn quyền.

- Bảo vệ chống mã độc, giám sát hành vi hệ thống.

Phương án kỹ thuật đề xuất:

| Giải pháp | Mô tả |
| --- | --- |
| Hardening hệ điều hành trước khi đưa vào sử dụng và tiến hành định kỳ hàng năm | Áp dụng cấu hình chuẩn CIS Benchmark cho Windows Server, Linux. |
| Triển khai antivirus/EDR cho máy chủ | Sử dụng phần mềm diệt mã độc và phát hiện phản ứng với sự cố có quản lý tập trung và giám sát hành vi |
| Quản lý bản vá (Patch Management) | Triển khai tích hợp giải pháp quản lý bản vá tập trung để quản lý và có kế hoạch cập nhật định kỳ |
| RBAC – phân quyền truy cập | Kiểm soát tài khoản quản trị (AD), cấp quyền theo vai trò tối thiểu cần thiết (principle of least privilege). |
| PAM – Quản lý truy cập đặc quyền | Sử dụng hệ thống ghi nhận và kiểm soát hành động của tài khoản quản trị. |

- 5.10.3.3. Bảo đảm an toàn lớp ứng dụng

Yêu cầu theo TCVN 11930:2017

- Xác thực người dùng mạnh.

- Kiểm tra, kiểm thử lỗ hổng ứng dụng.

- Chống tấn công injection, XSS, CSRF…

- Ghi log truy cập và hành vi người dùng.

- Bảo vệ API, dịch vụ web.

Phương án kỹ thuật đề xuất

| Giải pháp | Mô tả |
| --- | --- |
| WAF (Web Application Firewall) | Triển khai WAF để lọc các yêu cầu bất thường, chặn SQLi, XSS. |
| Kiểm thử bảo mật ứng dụng (Security Code Review / Pentest) | Định kỳ kiểm thử lỗ hổng (OWASP Top 10), scan lỗ hổng bảo mật và thực hiện khắc phục các lỗ hổng. |
| Xác thực MFA | Áp dụng xác thực 2 lớp cho truy cập quản trị và người dùng có vai trò nhạy cảm. |
| Quản lý phiên đăng nhập (session control) | Tự động ngắt phiên, giới hạn thời gian truy cập, log logout/timeout. |
| Logging & SIEM | Ghi nhận mọi hành vi người dùng, gửi log về hệ thống SIEM để phân tích sự kiện bất thường. |

- 5.10.3.4. Bảo đảm an toàn lớp dữ liệu

Yêu cầu theo TCVN 11930:2017

- Mã hóa dữ liệu nhạy cảm khi lưu trữ và truyền tải.

- Kiểm soát truy cập dữ liệu theo vai trò.

- Ghi nhận truy cập, sửa đổi dữ liệu.

- Sao lưu và phục hồi dữ liệu đầy đủ.

Phương án kỹ thuật đề xuất:

| Giải pháp | Mô tả |
| --- | --- |
| Mã hóa dữ liệu (Encryption) | Áp dụng AES-256 cho dữ liệu lưu trữ (at rest), TLS 1.2+ cho dữ liệu truyền (in transit). |
| Phân quyền truy cập dữ liệu (Database Roles) | Cấu hình chi tiết vai trò, phân tách quyền đọc, ghi, xuất, backup. |
| Giám sát truy cập dữ liệu (File Audit / DB Audit) | Log hành vi truy cập dữ liệu – truy vấn, chỉnh sửa, tải xuống. |
| Sao lưu dữ liệu định kỳ (Backup) | Triển khai giải pháp sao lưu, lưu trữ. Có kiểm thử khôi phục (restore drill). |

Phân tích lựa chọn phần mềm hỗ trợ

Trong kiến trúc tổng thể của Trung tâm dữ liệu, ngoài hạ tầng phần cứng và hệ thống mạng, một thành phần không thể thiếu là các phần mềm hỗ trợ hạ tầng, đóng vai trò:

- Quản lý, điều phối hoạt động của tài nguyên ảo hóa, lưu trữ, máy chủ.

- Giám sát, cảnh báo, kiểm soát an ninh hạ tầng.

- Tự động hóa sao lưu, phục hồi, vận hành hệ thống.

- Hỗ trợ tính liên tục dịch vụ, dự phòng dữ liệu, khôi phục nhanh khi xảy ra sự cố.

Do đó, phương án lựa chọn phần mềm hỗ trợ phải tối ưu cho mô hình kết hợp giữa hạ tầng truyền thống và hạ tầng SD (Software Defined) , đồng thời bảo đảm tính tương thích với các nền tảng hiện có.

Các phần mềm hỗ trợ cần bảo đảm:

- Tương thích với hệ thống ảo hóa, lưu trữ, bảo mật hiện có (vSphere, Oracle, RedHat, Windows Server...).

- Cho phép đồng bộ cấu hình, VM template, backup catalog.

- Hỗ trợ triển khai HA, replication và giám sát tập trung, không cần quản lý riêng lẻ từng site.

- Đáp ứng các yêu cầu kiểm toán bảo mật, lưu log, và xác thực tập trung qua AD.

Phần mềm ảo hóa và quản lý tài nguyên hạ tầng (Virtualization & Cluster Management):

- Chức năng:

+ Tạo lập, vận hành và quản trị hệ thống máy chủ ảo (VM).

+ Cấp phát tài nguyên động theo nhu cầu, hỗ trợ tính năng phân phối tài nguyên thông minh (DRS)

+ Quản lý cụm máy chủ  theo mô hình tập trung

+ Hỗ trợ tính năng snapshot, sao chép nhanh, nhân bản máy ảo và khôi phục sự cố tự động (HA/FT).

- Yêu cầu kỹ thuật:

+ Hỗ trợ nền tảng đa kiến trúc (rack server + ).

+ Có giao diện quản trị web thân thiện, hỗ trợ tích hợp xác thực qua Active Directory

+ Có khả năng tích hợp với hệ thống quản lý log, phần mềm giám sát và công cụ điều phối DR

- Phương án kỹ thuật đề xuất: Sử dụng các nền tảng phổ biến và đã được kiểm chứng về độ ổn định như: VMware vSphere/vCenter, Microsoft Hyper-V, hoặc Nutanix AHV

Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup & Recovery):

- Chức năng:

+ Tự động sao lưu định kỳ hệ thống máy ảo, cơ sở dữ liệu và cấu hình hệ thống.

+ Cho phép khôi phục từng phần (file-level, granular) hoặc toàn bộ máy chủ (full-VM) trong thời gian ngắn).

+ Hỗ trợ sao lưu, hoặc backup đa lớp (tiering) trên nền tảng lưu trữ khác nhau (NAS, Tape, Cloud).

- Yêu cầu kỹ thuật:

+ Tích hợp chặt chẽ với nền tảng ảo hóa và hệ thống lưu trữ.

+ Có khả năng mã hóa dữ liệu sao lưu, nén dung lượng và ghi log đầy đủ cho từng phiên backup/restore

+ Hỗ trợ chính sách quản lý vòng đời sao lưu (retention policy), cảnh báo lỗi sao lưu.

- Phương án kỹ thuật đề xuất: Sử dụng phần mềm chuyên dụng của các hãng như Veeam, Commvault, Acronis, hoặc giải pháp tương đương có khả năng tích hợp với hạ tầng hiện có.

Phần mềm giám sát và cảnh báo hệ thống (Monitoring & Alerting):

- Chức năng:

+ Giám sát các chỉ số hiệu năng của hạ tầng như CPU, RAM, lưu trữ, trạng thái kết nối mạng, tình trạng máy ảo.

+ Theo dõi nhật ký hệ điều hành, ứng dụng và dịch vụ đang vận hành.

+ Gửi cảnh báo sớm qua email, giao diện dashboard, hoặc chuyển tiếp log về hệ thống SIEM/SOC

- Yêu cầu kỹ thuật:

+ Hỗ trợ giao thức SNMP, API REST, mô hình agent hoặc agentless tùy theo hệ điều hành.

+ Có khả năng tích hợp với hệ thống SIEM hiện hữu.

+ Giao diện trực quan, cấu hình linh hoạt, có chức năng lập lịch báo cáo định kỳ.

- Phương án kỹ thuật đề xuất: Sử dụng phần mềm giám sát hệ thống chuyên dụng (như của các hãng Microfocus, Solarwind hoặc tương đương) để triển khai giám sát hạ tầng CNTT

Phần mềm quản lý cấu hình, tài nguyên và CMDB:

- Chức năng:

+ Lưu trữ thông tin cấu hình phần cứng, thông tin máy ảo, IP, phân vùng mạng và các quan hệ giữa các thành phần hệ thống

+ Tạo sơ đồ cấu trúc hệ thống, luồng dữ liệu.

+ Tạo sơ đồ cấu trúc hệ thống, trực quan hóa luồng dữ liệu phục vụ kiểm toán, rà soát rủi ro và quản lý thay đổi;

+ Phục vụ việc lập kế hoạch nâng cấp, tối ưu vận hành và quản trị tài sản CNTT

- Yêu cầu kỹ thuật:

+ Hỗ trợ tự động phát hiện và thu thập thông tin tài nguyên (discovery)..

+ Cho phép phân quyền truy cập, chỉnh sửa cấu hình theo vai trò (RBAC).

+ Có khả năng tích hợp với hệ thống giám sát, backup và CMDB trung tâm.

- Phương án kỹ thuật đề xuất: sử dụng các công cụ mã nguồn mở có cộng đồng hỗ trợ rộng như GLPI, i-doit, hoặc tích hợp CMDB từ nền tảng quản trị ảo hóa.

Các phần mềm hỗ trợ triển khai :

- Chức năng:

+ Quản lý cụm  bao gồm node vật lý, tài nguyên ảo hóa, ổ đĩa ảo (vDisk) và pool lưu trữ.Tự động scale-out, snapshot, deduplication, replication.

+ Hỗ trợ các tính năng nâng cao như: tự động mở rộng (scale-out), snapshot tức thời, loại bỏ dữ liệu trùng lặp (deduplication), và đồng bộ giữa các site (replication)

- Yêu cầu kỹ thuật:

+ Giao diện quản trị hỗ trợ cả GUI và CLI

+ Tích hợp được với phần mềm backup, hệ thống log và công cụ giám sát – phân tích ATTT (SIEM).

- Phương án kỹ thuật đề xuất: Tùy theo nền tảng  được lựa chọn triển khai, phần mềm quản lý tương ứng như VMware vSAN, Nutanix Prism Microsoft Azure Stack  hoặc giải pháp tương đương

Phân tích, lựa chọn phương án bảo đảm tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Đối với các ứng dụng nội bộ

Với các ứng dụng nội bộ Bộ Công Thương, trục tích hợp nội bộ sẽ là điểm trung gian kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Tất cả các ứng dụng sẽ thông qua các giao thức và chuẩn kết nối của nền tảng này để tích hợp với nhau.

Các giao thức và cấu trúc dữ liệu gói tin sẽ sử dụng trong giao tiếp nội bộ giữa các dịch vụ, ứng dụng:

- RESTful, cấu trúc dữ liệu JSON.

- Giao thức RPC/ gRPC.

- Giao thức AMQP, cấu trúc dữ liệu JSON.

RESTful là các dịch vụ được viết dựa trên kiến trúc REST. Ngày nay, RESTful được sử dụng rộng rãi và gần như thay thế hoàn toàn cho các dịch vụ web dựa trên SOAP và WSDL do RESTful gọn nhẹ, dễ sử dụng, dễ dàng mở rộng và bảo trì. Những khái niệm đầu tiên về REST được đưa ra vào năm 2000 trong luận văn tiến sĩ của Roy Thomas Fielding (đồng sáng lập giao thức HTTP). Trong luận văn ông giới thiệu khá chi tiết về các ràng buộc, quy ước cũng như cách thức thực hiện của REST. Một số nguyên tắc thiết kế quan trọng:

Hoạt động theo mô hình client-server (máy khách-máy chủ), sử dụng giao thức HTTP để truyền tin, trong đó máy chủ lắng nghe các yêu cầu từ máy khách, thực hiện xử lý và gửi trả thông tin phản hồi;

Sử dụng các phương thức HTTP một cách rõ ràng: REST đặt ra một quy tắc đòi hỏi lập trình viên xác định rõ ý định của mình thông qua các phương thức của HTTP. Thông thường ý định đó bao gồm lấy dữ liệu, thêm dữ liệu, cập nhập dữ liệu hoặc xóa dữ liệu:

- Để tạo một tài nguyên trên máy chủ, bạn cần sử dụng phương thức POST;

- Để truy xuất một tài nguyên, sử dụng GET;

- Để thay đổi trạng thái một tài nguyên hoặc để cập nhật nó, sử dụng PUT;

- Để huỷ bỏ hoặc xoá một tài nguyên, sử dụng DELETE.

Phi trạng thái: Là máy chủ và máy khách không lưu trạng thái của nhau. Mỗi yêu cầu gửi lên máy chủ phải được máy khách đóng gói thông tin đầy đủ để máy chủ có thể hiểu được. Điều này giúp hệ thống dễ phát triển, bảo trì, mở rộng. Cách thức này làm gia tăng dữ liệu trên đường truyền, nhưng làm giảm lượng thông tin máy chủ cần phải nắm giữ trong mỗi phiên làm việc

Sử dụng cấu trúc: {giao-thức}://{tên-miền}/{đường-dẫn}/{các-tham-số}#{phân-đoạn} (như các URLs). Cấu trúc này gồm các thành phần:

- Giao thức (Protocol): Đây là phần thông tin thể hiện giao thức yêu cầu phục vụ. Thường là HTTP(s). Các giao thức khác chẳng hạn SMTP và FTP có thể được sử dụng thay thế, nhưng chúng ta sẽ chỉ giới hạn với HTTP(s).

- Tên miền (Domain): Đây là thông tin tên miền của máy chủ chứa tài nguyên. Tên miền có thể được thay thế bằng địa chỉ IP, cái thường được sử dụng bởi một DNS.

- Đường dẫn (Path): Đây là thông tin về vị trí của tài nguyên trên máy chủ;

- Các tham số (Parameters): Đây là phần thông tin bổ sung, truyền trong định dạng mã-giá trị (key-value), được dùng để xác định thêm các đặc điểm, tính chất, thuộc tính của tài nguyên cần truy cập;

- Phân đoạn (Fragment): Đây là thông tin chỉ ra phân đoạn của tài nguyên mà máy khách muốn truy cập tới.

- Sử dụng định dạng dữ liệu JSON.

RPC hoặc gRPC (Remote Procedure Calls) là giao thức gọi thủ tục từ xa, là một khái niệm nhằm cố gắng khái quát một lời gọi thủ tục thông thường trong trường hợp mà đối tượng gọi và và đối tượng cung cấp không cùng nằm trong một tiến trình - và được phân tán trên các máy riêng biệt.

Mục tiêu chính của phương pháp này là làm cho lời gọi từ xa RPC tương tự như lời gọi thủ tục thông thường cục bộ và ẩn đi việc truyền dữ liệu qua mạng. Hay nói cách khác, đây chính là phương pháp tạo ra những giao dịch đồng bộ dạng request-response (yêu cầu-phản hồi) giữa các thành phần phân tán. Việc loại bỏ khía cạnh phân tán có thể mang lại rất nhiều lợi ích như có thể chuyển lời gọi cục bộ sang lời gọi từ xa RPC mà không thay đổi quá lớn cấu trúc ban đầu của chương trình.

Điểm hạn chế của phương pháp này chính là làm tăng sự phụ thuộc vào nhau giữa các thành phần gọi theo cách này và có thể làm thời gian thực thi kéo dài hơn.

Messaging (thông điệp) và AMQP (Advanced Message Queue Protocol) là một giải pháp cho các nhược điểm của RPC. Messaging là một khái niệm truyền tin có thể được giải thích một cách dễ dàng vì có những điểm tương đồng với hệ thống e-mail. Điều quan trọng nhất mà phương pháp này mang lại là tách biệt giữa đối tượng gửi và nhận. Đối tượng gửi chỉ cần gửi thông điệp đến một địa chỉ nào đó mà không cần quan tâm đến việc đối tượng nhận là ai, và khi nào nó nhận được thông điệp. Việc này giúp một hệ phân tán càng trở nên độc lập hơn giữa các thành phần. Chúng chỉ cần biết đến end-point của nhau, còn việc gửi nhận và phân phối thông điệp để giao thức AMQP phụ trách.

AMQP thường đi cùng các mẫu lập trình như Pub-Sub (Publish-Subcribe) là một mẫu thiết kế lập trình mà bên gửi sẽ công khai gói tin đến một địa điểm trung gian cùng với một tên chủ đề cụ thể. Bên nhận chỉ cần theo dõi chủ đề nào đó, nếu có gói tin của chủ đề đó, nó sẽ nhận về và thực thi nghiệp vụ của mình.

Tuỳ theo tính chất, các dịch vụ, ứng dụng nội bộ sẽ tích hợp với nhau thông qua các giao thức phù hợp:

‐ Giao tiếp trực tiếp với nhau: Đây là phương án dành cho các dịch vụ, ứng dụng đã biết chính xác địa chỉ API cần truy cập, tính chất giao dịch là cần tuần tự, đồng bộ, hoặc cần tối ưu tốc độ thực thi. Các dịch vụ lõi, và các ứng dụng nội bộ có thể sử dụng phương án này qua các giao thức như RESTful hay gRPC;

‐ Giao tiếp thông qua trục tích hợp với việc gửi thông điệp bằng giao thức AMQP, theo kiểu Pub-Sub, chuẩn dữ liệu JSON. Phương pháp này dành cho các dịch vụ, ứng dụng không biết chính xác đối tượng nhận thông điệp sẽ là đối tượng nào, và cách thức thực hiện giao dịch là không đồng bộ. Các dịch vụ về thông báo nhắc việc, điều phối và quản lý quy trình có thể sử dụng phương án này;

‐ Giao tiếp thông qua trục tích hợp với việc gửi thông điệp bằng RPC, theo kiểu request-response, chuẩn dữ liệu JSON. Phương pháp này khắc phục được nhược điểm của RPC là không làm tăng sự phụ thuộc giữa đối tượng gọi và đối tượng thực thi lời gọi nhưng vẫn giữ được tính chất giao dịch động bộ của nó. Cách thức này có thể sử dụng cho các dịch vụ, ứng dụng cần những giao dịch đồng bộ như đồng bộ các CSDL phân tán, đồng bộ danh mục dùng chung giữa các dịch vụ.

Ngoài ra, thông qua trục tích hợp và các nguyên tắc hoạt động chung, các ứng dụng có thể giao tiếp với nhau một cách dễ dàng thông qua các sự kiện được quy định sẵn và giao thức Pub-Sub.

Đối với các hệ thống ngoài

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống ngoài khác thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ Công thương (LGSP) và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), Nền tảng Chia sẻ, điều phối dữ liệu Quốc gia (NDOP). Bên cạnh đó, hệ thống cũng cần hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất, đơn vị phân phối và các hệ thống thông tin bên ngoài thông qua API Gateway nhằm phục vụ việc cập nhật, đồng bộ và khai thác dữ liệu truy xuất nguồn gốc trong quá trình sản xuất, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm.

Các phương thức tích hợp, giao tiếp dữ liệu cần được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt, dễ mở rộng và phù hợp với các chuẩn kỹ thuật phổ biến hiện nay. Hệ thống cần hỗ trợ giao tiếp thông qua Web Service, RESTful API hoặc các phương thức tích hợp tương thích với nền tảng LGSP, NDXP, NDOP. Đối với các doanh nghiệp bên ngoài, việc kết nối cần được thực hiện thông qua API Gateway để tập trung quản lý, kiểm soát và điều phối các API được cung cấp bởi hệ thống. Các API này cần được chuẩn hóa, có tài liệu kỹ thuật đầy đủ, phục vụ việc gửi, cập nhật, tra cứu và đồng bộ các dữ liệu như thông tin doanh nghiệp, thông tin sản phẩm, lô hàng, quy trình sản xuất, chứng nhận, hồ sơ chất lượng, thông tin mã truy xuất, trạng thái lưu thông hàng hóa và các dữ liệu khác có liên quan. Các dịch vụ chia sẻ dữ liệu cần được chuẩn hóa về cấu trúc dữ liệu, định dạng trao đổi, mã lỗi, phương thức xác thực và cơ chế kiểm soát truy cập.

Dữ liệu trao đổi giữa các hệ thống cần được đóng gói theo các định dạng thông dụng như JSON, XML hoặc các định dạng dữ liệu khác theo yêu cầu của nền tảng tích hợp. Việc truyền nhận dữ liệu phải bảo đảm tính toàn vẹn, chính xác, đầy đủ và kịp thời. Đối với dữ liệu do doanh nghiệp cung cấp thông qua API Gateway, hệ thống cần kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, bảo đảm dữ liệu đúng cấu trúc, đúng định dạng và phù hợp với phạm vi dữ liệu được phép cung cấp. Các giao dịch kết nối, chia sẻ dữ liệu cần được ghi nhận nhật ký để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, đối soát và xử lý sự cố khi cần thiết.

Hệ thống có cơ chế xác thực, phân quyền và bảo mật trong quá trình tích hợp. Các API hoặc dịch vụ chia sẻ dữ liệu phải được kiểm soát quyền truy cập theo từng nhóm người dùng, hệ thống, doanh nghiệp hoặc đơn vị khai thác thông qua API Gateway. Việc kết nối dữ liệu cần áp dụng các cơ chế bảo mật phù hợp như mã hóa đường truyền, xác thực bằng khóa truy cập, token, chữ ký số hoặc các phương thức xác thực khác theo quy định yêu cầu kỹ thuật của nền tảng tích hợp. Chữ ký số dựa trên cơ sở sử dụng chứng thư số hợp lệ do tổ chức có thẩm quyền hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số hợp pháp cấp. Đối với doanh nghiệp bên ngoài kết nối qua API Gateway, hệ thống cần có cơ chế đăng ký, phê duyệt, cấp mã định danh, khóa truy cập hoặc token riêng cho từng đơn vị; đồng thời giới hạn phạm vi truy cập theo chức năng, dữ liệu, tần suất khai thác và trách nhiệm của từng doanh nghiệp.

Ngoài ra, kiến trúc tích hợp cần được xây dựng theo hướng mô-đun hóa không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung, tách biệt giữa lớp nghiệp vụ, lớp dữ liệu và lớp giao tiếp để thuận tiện cho việc bảo trì, nâng cấp trong quá trình vận hành. Lớp tích hợp với LGSP, NDXP, NDOP và lớp kết nối API phục vụ doanh nghiệp bên ngoài cần được thiết kế tách biệt và quản lý tập trung thông qua API Gateway nhằm kiểm soát xác thực, phân quyền, định tuyến, giới hạn truy cập, giám sát lưu lượng, chuẩn hóa mã lỗi và ghi nhận nhật ký giao dịch. Cách tiếp cận này giúp hệ thống dễ dàng mở rộng thêm đối tượng kết nối mới, bổ sung dịch vụ chia sẻ dữ liệu mới mà không làm ảnh hưởng đến các thành phần nghiệp vụ lõi của hệ thống.

Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp hệ thống bảo đảm sẵn sàng với IPv6

- Hệ thống phần mềm có thể cài đặt và hoạt động được bình thường trên môi trường hạ tầng mạng sử dụng IPv6.

- Phần mềm được xây dựng trên các công nghệ tiên tiên để tương thích hoạt động được bình thường trên môi trường hạ tầng mạng sử dụng IPv4 và IPv6.

- Hỗ trợ truy cập hệ thống phần mềm sử dụng qua domain name hoặc địa chỉ IP: Phần mềm ứng dụng sẵn sàng có thể cấu hình sử dụng qua domain name hoặc địa chỉ IP.

- Các trang thiết bị phần cứng, máy chủ được cung cấp phục vụ cài đặt triển khai hệ thống đảm bảo tương thích với IPv4 và IPv6.

Phân tích, lựa chọn công nghệ, kỹ thuật, thiết bị bảo đảm an toàn thông tin

Tham chiếu theo quy mô, nhu cầu thực tế triển khai cấp độ cần đáp ứng bảo đảm an toàn thông tin là cấp độ 3.

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển là hệ thống cần được bảo đảm ATTT cấp độ 3 tuân thủ theo các quy định pháp lý hiện hành về ATTT với các phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đề xuất. Hệ thống được xây dựng đảm bảo tiếp tục kế thừa giải pháp ATTT và hạ tầng hiện có.

ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ KHUNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ QUỐC GIA SỐ, KHUNG KIẾN TRÚC SÔ BỘ CÔNG THƯƠNG

Dự án tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0 theo Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, cụ thể như sau:

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển được xây dựng phù hợp với mô hình khung kiến trúc số cấp bộ bao gồm các phân lớp như sau:

Lớp 1: Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung

Lớp nền tảng vật lý và logic, cung cấp các tài nguyên cơ bản và kết nối an toàn cho các cơ quan thuộc bộ, ngành. Lớp nền tảng vật lý và logic bao gồm: Trung tâm dữ liệu hiện có của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được trang bị bổ sung các thiết bị máy chủ, thiết bị lưu trữ, an toàn thông tin, phần mềm hệ thống,….

Lớp 2: Dữ liệu và nền tảng lõi

Lớp trung tâm, có vai trò quan trọng của Mô hình, nơi dữ liệu được tạo ra, lưu trữ, chia sẻ và xử lý thành tri thức. Dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu (CSDL) phải được chuẩn hóa, bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Dữ liệu và nền tảng lõi dùng chung của dự án bao gồm: quản trị nền tảng, tích hợp, đồng bộ dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, điều phối dữ liệu, quản lý lý dữ liệu, phân tích dữ liệu,....  và quản lý giám sát thương mại thị trường, quản lý danh mục, quản lý doanh nghiệp, quản lý hàng hóa, quản lý, giám sát hạ tầng thương mại truyền thống, quản lý, giám sát hạ tầng thương mại số, quản lý, giám sát giá cả, quản lý, giám sát vi phạm hành chính..., hệ thống báo cáo số liệu tùy chỉnh và các dịch vụ sử dụng cho người dùng địa phương, doanh nghiệp.

Lớp 3. Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung (Các nền tảng số dùng chung cấp bộ ngành)

Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển giữa các cơ quan trong Bộ Công Thương có trách nhiệm quản lý truy xuất nguồn gốc.

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển bảo đảm không trùng lặp với các hệ thống dùng chung đã được cơ quan khác chủ trì xây dựng, ban hành và vận hành; ưu tiên sử dụng, tích hợp và mở rộng trên cơ sở các hệ thống hiện có để tiết kiệm nguồn lực, bảo đảm tính thống nhất và khả năng liên thông trên phạm vi toàn quốc.

Lớp 4: Kênh tương tác và đo lường hiệu quả

Đây là lớp giao diện, nơi người dùng (cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp) tương tác với hệ thống và là nơi hiệu quả của toàn bộ Mô hình được đo lường, bao gồm các kênh giao tiếp chính như: Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dành cho giao diện web) và Ứng dụng VNeID (dành cho di động). Đồng thời nghiên cứu các kênh tiếp cận bổ trợ (điểm hỗ trợ tại cộng đồng, dịch vụ lưu động...) bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận.

Dựa trên phân tích trên, Dự án tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0.

THIẾT KẾ CƠ SỞ

Tham chiếu Quyển 2. Thiết kế cơ sở, Dự án: Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển.

THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG, DANH MỤC THIẾT BỊ PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ, PHẦN MỀM; DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN ĐƯỢC ÁP DỤNG (NẾU CÓ)

Thống kê khối lượng, danh mục thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại, thuê dịch vụ

Danh mục trang thiết bị PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI và dịch vụ thuệ hạ tầng như sau:

| STT | Cấu phần dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thuê hạ tầng kỹ thuật CNTT |  |  |  |
| I | Hạ tầng tính toán & Lưu trữ (2 năm) | Năm | 2 |  |
| 1.1 | Gói Private Cloud (628 vCPU, 2752GB RAM) | Gói/Năm | 1 |  |
| 1.2 | Lưu trữ SSD Cloud dung lượng cao | TB/Năm | 75 |  |
| 1.3 | Lưu trữ NVMe tốc độ cao cho Blockchain | TB/Năm | 8 |  |
| 1.4 | Hệ thống SAN/All-Flash Array độc lập | Cụm/Năm | 1 |  |
| II | Gói H200_GPU1 | Năm | 2 |  |
|  | Gói H200_GPU1 | Gói | 1 |  |
| 2.1 | vCPU | vCPU | 16 |  |
| 2.2 | RAM | GB | 384 |  |
| 2.3 | Storage (SSD) | GB | 3000 |  |
| 2.4 | GPU NVIDIA H200 141GB (card) | Card | 1 |  |
| 2.5 | Bandwidth Internet | Mbps | 300 |  |
| 2.6 | Bandwidth Internal | Gbps | 10 |  |
| 2.7 | Public IP | IP | 1 |  |
| III | Gói H200_GPU2 | Năm | 2 |  |
|  | Gói H200_GPU2 | Gói | 1 |  |
| 3.1 | vCPU | vCPU | 32 |  |
| 3.2 | RAM | GB | 384 |  |
| 3.3 | Storage (SSD) | GB | 6000 |  |
| 3.4 | GPU NVIDIA H200 141GB (card) | Card | 2 |  |
| 3.5 | Bandwidth Internet | Mbps | 300 |  |
| 3.6 | Bandwidth Internal | Gbps | 10 |  |
| 3.7 | Public IP | IP | 1 |  |
| IV | Đường truyền & Mạng | Năm | 2 |  |
| 4.1 | Băng thông Internet Quốc tế/Trong nước (HA) | Gói/Năm | 1 |  |
| 4.2 | Địa chỉ IP tĩnh (Public IP) - Kênh truyền Internet ILL 1G dự phòng trong nước | IP/Năm | 16 |  |
| 4.3 | Hạ tầng Switch & Cổng mạng nội bộ 10 GbE | Cổng/Năm | 8 |  |
| V | An ninh bảo mật (Chuẩn Cấp độ 3) |  |  |  |
| 5.1 | Thuê tường lửa ảo hóa chuyên dụng (HA) | Năm | 2 |  |
|  | VCF04-Platinum: '-Vị trí triển khai tại phân vùng DMZ để bảo vệ các lớp mạng. Cung cấp đầy đủ các chức năng: VPN, IPS, Anti-virus. - Các tính năng tích hợp (Features): Firewall, Application Control, VPN (client to site, site to site), IPS (Intrusion Prevention System), AMP (Anti-Malware Protection), Antivirus Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection, FortiSandbox Cloud Service, Web Security – URL and web content, Video and Secure DNS Filtering, Anti-Spam. | Gói/Năm | 2 |  |
| 5.2 | Dịch vụ WAF - Standard | Năm | 2 |  |
|  | Dịch vụ WAF - Standard - Số lượng domain bảo vệ: 01 - Băng thông trung bình: 50 Mbps~ 16.2 TB/Month | Gói/Năm | 1 |  |
| 5.3 | Dịch vụ Anti DDoS | Năm | 2 |  |
| 5.3.1 | Dịch vụ Anti DDoS Volume-based DDM2G - Bảo vệ toàn bộ dải IP Public của hệ thống trước các cuộc tấn công tầng Network (L3/L4). - Năng lực bảo vệ: Chống băng thông tấn công tối đa 2 Gbps. Số lượng IP public bảo vệ tối đa 32 IP. | Gói/Năm | 1 |  |
| 5.3.2 | Dịch vụ Anti DDoS Volume-based (cho kênh truyền dự phòng) | Gói/Năm | 1 |  |
| 5.4 | Dịch vụ giám sát ATTT Cloud SOC | Năm | 2 |  |
|  | Dịch vụ giám sát ATTT Cloud SOC | Gói/Năm | 1 |  |
| 5.5 | Giải pháp Endpoint Security for VM Basic (Hỗ trợ Add-on Container) | Năm | 2 |  |
|  | Giải pháp Endpoint Security for VM Basic (Hỗ trợ Add-on Container) | License/Năm | 44 |  |
| 5.6 | Hệ thống NOC | Năm | 2 |  |
| 5.6.1 | Phần mềm giám sát mạng WhatsUp Gold Premium 100 New Devices, thời gian hỗ trợ dịch vụ 1 năm: WhatsUp Gold Premium 100 New Devices with 1 Year Service | Gói/Năm | 1 |  |
| 5.6.2 | Phần mềm giám sát ứng dụng WhatsUp Gold Application Monitoring 10 New Applications, thời gian hỗ trợ dịch vụ 1 năm: WhatsUp Gold Application Monitoring 10 New Applications with 1 Year Service |  |  |  |
| 5.7 | Giải pháp DLP | Năm | 2 |  |
|  | License giải pháp DLP Module: Active Data Defense Kiểm soát, ngăn chặn hành vi gây lộ lọt dữ liệu nhạy cảm ra ngoài. Quy mô áp dụng gói tối thiểu là 50 licenses. | License/Năm | 50 |  |
| 5.8 | Dịch vụ Cloud Backup | Năm | 2 |  |
|  | License backup - cho 44 máy chủ ( 44 License) Dung lượng backup (75000 GB) | Gói/Năm | 1 |  |
| 5.9 | Dịch vụ Tư vấn, đánh giá cho ứng dụng | Năm | 1 |  |
|  | Dịch vụ Tư vấn, đánh giá cho ứng dụng - Thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ (1 lần/năm) cho 01 Ứng dụng Web (quy mô từ 60-90 API Endpoints). | Gói/Lần | 1 |  |
| 5.10 | Dịch vụ Tư vấn, đánh giá cho hạ tầng CNTT (Security System Audit). | Năm | 1 |  |
|  | Dịch vụ Tư vấn, đánh giá cho hạ tầng CNTT (Security System Audit). Tư vấn kiểm tra, đánh giá ATTT định kỳ (1 lần/năm) cho: - 01 Thiết bị Firewall (Firewall triển khai HA => có cấu hình bảo mật giống nhau) - 44 máy chủ | Gói/Lần | 1 |  |
| 5.11 | Dịch vụ Tư vấn, đánh giá cho thiết bị (Vulnerability Scan) Dò quét, phân tích và đánh giá ATTT định kỳ (1 lần/năm) bằng công cụ chuyên dụng | Năm | 1 |  |
|  | Dịch vụ Tư vấn, đánh giá cho thiết bị (Vulnerability Scan) Dò quét, phân tích và đánh giá ATTT định kỳ (1 lần/năm) bằng công cụ chuyên dụng cho: - 02 Thiết bị Firewall - 44 máy chủ | Gói/Lần | 1 |  |
| VI | Vận hành & Nhân sự chuyên môn | Năm | 2 |  |
| 6.1 | Dịch vụ Managed Services quản trị hệ thống 24/7 | Gói/Năm | 1 |  |
| VII | Khởi tạo ban đầu | Năm | 1 |  |
| 7.1 | Triển khai | Gói/ lần /năm | 1 |  |

Các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, phần mềm; danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng

Tham chiếu Quyển 2. Thiết kế cơ sở của Báo cáo Nghiên cứu khả thi, Dự án “Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển”.

Khối lượng đào tạo hướng dẫn sử dụng

Tổ chức đào tạo quản trị hệ thống cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và đào tạo hướng dẫn sử dụng cho cán bộ nghiệp vụ của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước có khối lương như sau:

| TT | Nội dung chi đào tạo | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | CÁC LỚP ĐÀO TẠO VỤ, CỤC THUỘC BỘ |  |  |
| I | Lớp đạo tạo quản trị vận hành hệ thống hạ tầng CNTT - Số lớp: 01 lớp - Số học viên: 05 người - Số buổi đào tạo: 2 buổi/1 ngày - Hình thức đào tạo: Trực tiếp |  |  |  |
| 1 | Giảng viên, trợ giảng |  |  |
| 1.1 | Giảng viên, báo cáo viên | Buổi | 2 |
| 1.2 | Trợ giảng | Buổi | 2 |
| 2 | Tổ chức lớp học |  |  |
| 2.1 | Thuê hội trường tổ chức đào tạo | Ngày | 1 |
| 2.2 | Thuê máy tính (5 máy * 1 ngày) | Máy | 5 |
| 2.3 | Giải khát giữa giờ phục vụ học viên và giảng viên (5 học viên, 02 cán bộ (giảng viên, trợ giảng trong 1 ngày) | người x 2 buổi | 7 |
| 2.4 | Photo, in ấn, tài liệu học tập (In Quyển tài liệu cho học viên bao gồm tài liệu đào tạo cho học viên, nội dung đào tạo cho học viên, lịch đào tạo, biên bản…) | Học viên | 5 |
| II | Lớp đào tạo quản trị hệ thống phần mềm - Số lớp: 01 lớp - Số học viên: 05 người - Số buổi đào tạo: 2 buổi/1 ngày - Hình thức đào tạo: Trực tiếp |  |  |  |
| 1 | Giảng viên, trợ giảng 1 lớp |  |  |
| 1.1 | Giảng viên, báo cáo viên | Buổi | 2 |
| 1.2 | Trợ giảng | Buổi | 2 |
| 2 | Tổ chức lớp học 1 lớp |  |  |
| 2.1 | Thuê máy tính (5 máy*1 ngày) | Máy | 5 |
| 2.2 | Giải khát giữa giờ phục vụ học viên và giảng viên (5 học viên, 02 cán bộ (giảng viên, trợ giảng, trong 1 ngày) | người x 2 buổi | 7 |
| 2.3 | Photo, in ấn, tài liệu học tập (In Quyển tài liệu cho học viên bao gồm tài liệu đào tạo cho học viên, nội dung đào tạo cho học viên, lịch đào tạo, biên bản…) | Học viên | 5 |
| III | Lớp đào tạo nghiệp vụ khai thác thông tin TXNG dành cho cán bộ Cục TTTN - Số lớp: 01 lớp - Số học viên: 40 người - Số buổi đào tạo: 2 buổi/1 ngày - Hình thức đào tạo: Trực tiếp |  |  |  |
| 1 | Giảng viên, trợ giảng 1 lớp |  |  |
| 1.1 | Giảng viên, báo cáo viên | Buổi | 2 |
| 1.2 | Trợ giảng | Buổi | 2 |
| 1.3 | Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật | Buổi | 2 |
| 2 | Tổ chức lớp học |  |  |
| 2.1 | Thuê hội trường tổ chức đào tạo | Ngày | 1 |
| 2.2 | Thuê máy tính (40 máy * 1 ngày) | Máy | 40 |
| 2.3 | Giải khát giữa giờ phục vụ học viên và giảng viên (40 học viên, 03 cán bộ (giảng viên, trợ giảng, hỗ trợ kỹ thuật trong 1 ngày) | người x 2 buổi | 43 |
| 2.4 | Photo, in ấn, tài liệu học tập (In Quyển tài liệu cho học viên bao gồm tài liệu đào tạo cho học viên, nội dung đào tạo cho học viên, lịch đào tạo, biên bản…) | Học viên | 40 |
| IV | Lớp đào tạo nghiệp vụ khai thác thông tin TXNG dành cho các Vụ, Cục khác thuộc Bộ - Số lớp: 02 lớp - Số học viên: 40 người/lớp - Số buổi đào tạo: 2 buổi/1 ngày - Hình thức đào tạo: Trực tiếp |  |  |  |
| 1 | Giảng viên, trợ giảng 1 lớp |  |  |
| 1.1 | Giảng viên, báo cáo viên | Buổi | 2 |
| 1.2 | Trợ giảng | Buổi | 2 |
| 1.3 | Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật | Buổi | 2 |
| 2 | Tổ chức lớp học |  |  |
| 2.1 | Thuê hội trường tổ chức đào tạo | Ngày | 1 |
| 2.2 | Thuê máy tính (80 máy * 1 ngày) | Máy | 40 |
| 2.3 | Giải khát giữa giờ phục vụ học viên và giảng viên (80 học viên, 03 cán bộ (giảng viên, trợ giảng, hỗ trợ kỹ thuật trong 1 ngày) | người x 2 buổi | 43 |
| 2.4 | Photo, in ấn, tài liệu học tập (In Quyển tài liệu cho học viên bao gồm tài liệu đào tạo cho học viên, nội dung đào tạo cho học viên, lịch đào tạo, biên bản…) | Học viên | 43 |
| B | CÁC LỚP ĐÀO TẠO CHI CỤ (TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ) |  |  |
|  | Lớp đào tạo nghiệp vụ khai thác thông tin TXNG dành cho cán bộ cấp Chi cục - Số lớp: 02 lớp - Số học viên: 340 người/lớp - Số buổi đào tạo: 2 buổi/1 ngày - Hình thức đào tạo: Trực tuyến |  |  |
| 1 | Giảng viên, trợ giảng 1 lớp |  |  |
| 1 | Giảng viên, báo cáo viên | Buổi | 2 |
| 2 | Trợ giảng | Buổi | 2 |
| C | CÁC LỚP ĐÀO TẠO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP - Số lớp: 06 lớp - Số học viên: 150 người/lớp - Số buổi đào tạo: 2 buổi/1 ngày - Hình thức đào tạo: Trực tuyến |  |  |
| 1 | Giảng viên, trợ giảng 1 lớp |  |  |
| 1.1 | Giảng viên, báo cáo viên | Buổi | 2 |
| 1.2 | Trợ giảng | Buổi | 2 |

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỰ ÁN

Đối với công tác tổ chức quản lý dự án

Khoản 1, Điều 28 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có quy định: “Cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án quyết định hình thức thực hiện dự án phù hợp với yêu cầu quản lý, điều kiện cụ thể của dự án, quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan như: Ban quản lý dự án, thuê tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp quản lý.”. Để đảm bảo quản lý hiệu quả dự án, Cục QL&PTTTTN thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án có kinh nghiệm và bộ máy tổ chức để hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án.

Đối với công tác giám sát công tác triển khai của dự án

Mục c, Khoản 3, Điều 22 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có quy định: “c. Chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát công tác triển khai”. Vì vậy, để đảm bảo đồng bộ với nội dung quản lý, điều hành dự án, Cục QL&PTTTTN sẽ thuê tổ chức tư vấn giám sát công tác triển khai của dự án.

Theo Khoản 1 Điều 6, Thông tư số 16/2025/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, các dự án đầu tư trong quá trình triển khai xây lắp, lắp đặt hệ thống thông tin, phần cứng, cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị phải được thực hiện chế độ giám sát công tác triển khai theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP. Chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát công tác triển khai. Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn giám sát triển khai có kinh nghiệm thực hiện giám sát triển khai hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT.

Đối với việc khai thác, sử dụng dự án

Khi hệ thống nền tảng quản lý thương mại và thị trường hoàn thành việc xây dựng và cập nhật nội dung lên môi trường chính thức để các đơn vị sử dụng, Cục QL&PTTTTN sẽ thực hiện thông báo cho các đơn vị và duy trì quyền truy cập hệ thống cho người sử dụng; đồng thời hỗ trợ cho người sử dụng tại các đơn vị.

PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ

Dự án “Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển” là dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, việc triển khai xây dựng phần mềm, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu được thực hiện trên hệ thống trung tâm dữ liệu đã được xây dựng từ trước, không xây dựng công trình vật lý trên quy mô mặt đất lớn như nhà máy, khu dân cư, do vậy không có yêu cầu về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Căn cứ lập tổng mức đầu tư

- Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;

- Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công;

- Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 69/2025/TT-BTC ngày 01/07/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

- Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Các báo giá thị trường;

- Các quy định khác có liên quan;

Tổng mức đầu tư

Phương pháp xác định tổng mức đầu tư

- Phương pháp xác định tổng mức đầu tư được quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ, trong đó từng hạng mục chi phí được xác định như sau:

a) Chi phí trang thiết bị:

Chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin: Thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và dịch vụ hỗ trợ đi kèm (theo yêu cầu của nhà sản xuất), phần mềm nội bộ và các thiết bị khác; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế và các loại phí liên quan;

Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu;

Chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm;

Chi phí mua sắm, lắp đặt mạng, phụ kiện mạng công nghệ thông tin và các chi phí khác phục vụ cho lắp đặt mạng;

Chi phí đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có);

Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án (nếu có).

b) Chi phí quản lý dự án: Gồm các chi phí để tổ chức thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa sản phẩm của dự án vào khai thác sử dụng, quyết toán và chi phí giám sát, đánh giá đầu tư dự án;

c) Chi phí tư vấn đầu tư: Chi phí khảo sát (nếu thực hiện khảo sát); lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; điều tra, nghiên cứu phục vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tuyển chọn giải pháp; thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; lập, điều chỉnh thiết kế chi tiết, hồ sơ thiết kế chi tiết; thẩm tra thiết kế chi tiết, hồ sơ thiết kế chi tiết; lập, thẩm định các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu; kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị; đánh giá chất lượng sản phẩm; quy đổi vốn đầu tư; giám sát công tác triển khai; thực hiện các công việc tư vấn khác;

d) Chi phí khác: Phí và lệ phí; bảo hiểm (trừ chi phí bảo hiểm thiết bị quy định tại điểm a khoản này); kiểm thử; vận hành thử; kiểm toán; thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; lắp đặt và thuê đường truyền; chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin để phục vụ các hoạt động trong quá trình triển khai đầu tư dự án; chi phí thẩm định giá và các chi phí khác;

đ) Chi phí dự phòng: Chi phí dự phòng trượt giá trong thời gian thực hiện dự án, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu có).

- Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh được tính trên tổng các chi phí quy định tại điểm a, b, c, d. Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở độ dài thời gian triển khai đầu tư của dự án có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

Tổng mức đầu tư của dự án

Sau đây là Bảng tổng hợp Tổng mức đầu tư của dự án tính theo giá trung bình của 3 báo giá thị trường và tham khảo giá trị tính theo định mức, đơn giá, như sau:

| STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Công thức tính | Giá trước thuế | Mức thuế, % | Thuế VAT | Giá sau thuế | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí trang thiết bị | Gttb | Gttb=Ght+Gnb | 176.716.506.000 |  | 5.899.548.300 | 182.616.054.300 |  |  |
| 1 | Hạ tầng kỹ thuật CNTT | Ght |  | 61.166.506.000 |  | 5.899.548.300 | 67.066.054.300 |  |  |
|  | Thuê dịch vụ hạ tầng kỹ thuật CNTT |  |  | 61.166.506.000 |  | 5.899.548.300 | 67.066.054.300 | Theo báo giá |  |
| 2 | Phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | Gnb | Gnb = Gpmnb + Gđt | 115.550.000.000 |  | 0 | 115.550.000.000 |  |  |
| 2.1 | Phần mềm nội bộ | Gpmnb |  | 115.280.000.000 |  | 0 | 115.280.000.000 |  |  |
|  | Phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển |  |  | 115.280.000.000 | 0% | 0 | 115.280.000.000 | Theo báo giá |  |
| 2.2 | Đào tạo, hướng dẫn sử dụng | Gđt |  | 270.000.000 | 0% | 0 | 270.000.000 | Theo báo giá |  |
|  | Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống |  |  | 270.000.000 | 0% | 0 | 270.000.000 | Theo báo giá |  |
| II | Chi phí quản lý dự án | Gqlda | Gqlda=Gql1+Gql2 | 2.300.000.000 |  | 184.000.000 | 2.484.000.000 |  |  |
| 1 | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT | Gql1 |  | 770.000.000 | 8% | 61.600.000 | 831.600.000 | Theo báo giá |  |
| 2 | Hạng mục phần mềm nội bộ, CSDL | Gql2 |  | 1.530.000.000 | 8% | 122.400.000 | 1.652.400.000 | Theo báo giá |  |
| III | Chi phi tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT | Gtv | Gtv = Gtv1+Gtv2+…+Gtv9 | 4.197.038.148 |  | 335.763.052 | 4.532.801.200 |  |  |
| 1 | Chi phí lập BCNCKT | Gtv1 |  | 681.481.481 | 8% | 54.518.519 | 736.000.000 | Theo HĐ đã ký |  |
| 2 | Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án đầu tư | Gtv2 |  | 76.666.667 | 8% | 6.133.333 | 82.800.000 | Theo HĐ đã ký |  |
| 3 | Chi phí lập thiết kế chi tiết | Gtv3 |  | 2.540.000.000 | 8% | 203.200.000 | 2.743.200.000 | Theo báo giá |  |
| 4 | Chi phí thẩm tra thiết kế chi tiết | Gtv4 |  | 79.260.000 | 8% | 6.340.800 | 85.600.800 | Theo báo giá |  |
| 5 | Chi phí giám sát công tác triển khai | Gtv5 |  | 264.780.000 | 8% | 21.182.400 | 285.962.400 | Theo báo giá |  |
| 6 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu EP | Gtv6 |  | 250.950.000 | 8% | 20.076.000 | 271.026.000 | Theo báo giá |  |
| 7 | Chi phí thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu EP | Gtv7 |  | 245.000.000 | 8% | 19.600.000 | 264.600.000 | Theo báo giá |  |
| 8 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn QLDA, kiểm thử PM | Gtv8 |  | 39.400.000 | 8% | 3.152.000 | 42.552.000 | Theo báo giá |  |
| 8.1 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn QLDA | Gtv81 |  | 9.900.000 | 8% | 792.000 | 10.692.000 | Theo báo giá |  |
| 8.2 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu kiểm thử phần mềm | Gtv82 |  | 29.500.000 | 8% | 2.360.000 | 31.860.000 | Theo báo giá |  |
| 9 | Chi phí thẩm định HSMT, KQLCNT các gói thầu tư vấn QLDA, KTPM | Gtv9 |  | 19.500.000 | 8% | 1.560.000 | 21.060.000 | Theo báo giá |  |
| 9.1 | Chi phí thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu tư vấn QLDA | Gtv91 |  | 5.000.000 | 8% | 400.000 | 5.400.000 | Theo báo giá |  |
| 9.2 | Chi phí thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu kiểm thử phần mềm | Gtv92 |  | 14.500.000 | 8% | 1.160.000 | 15.660.000 | Theo báo giá |  |
| IV | Chi phí khác | Gk | Gk=Gk1+Gk2 | 8.314.000.000 |  | 73.120.000 | 8.387.120.000 |  |  |
| 1 | Chi phí thẩm định giá | Gk1 |  | 914.000.000 | 8% | 73.120.000 | 987.120.000 | Theo báo giá |  |
| 2 | Chi phí kiểm thử | Gk2 |  | 7.400.000.000 | 0% | 0 | 7.400.000.000 | Theo báo giá |  |
| V | Dự phòng | Gdp | ∼1%*(Gttb + Gqlda + Gtv +Gk) | 1.915.275.441 | 0% | 64.924.314 | 1.980.199.755 | Tạm tính khoảng 1% |  |
|  | Tổng mức đầu tư |  |  | 193.442.819.590 |  | 6.557.355.665 | 200.000.175.255 |  |  |
|  | Tổng mức đầu tư (làm tròn) |  |  |  |  |  | 200.000.000.000 |  |  |

Diễn giải tổng mức đầu tư

Sau đây là Bảng diễn giải việc xác định giá dự toán trên cơ sở giá trung bình của các báo giá và đối chiếu với giá định mức (nếu có):

| STT | Nội dung chi phí | Báo giá (trước thuế) |  |  | Trung bình 3 báo giá | Giá theo định mức trước thuế (nếu có) | Mức thuế, % | Thuế VAT | Giá dự toán sau thuế | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Báo giá 1 | Báo giá 2 | Báo giá 3 |  |  |  |  |  |  |
| I | Chi phí trang thiết bị | 177.129.301.840 | 175.195.677.000 | 177.824.571.600 | 176.716.506.000 | 176.784.631.874 |  | 5.899.548.300 | 182.616.054.300 |  |
| 1 | Hạ tầng kỹ thuật CNTT | 61.279.301.840 | 60.680.677.000 | 61.539.571.600 | 61.166.506.000 | 61.166.506.000 |  | 5.899.548.300 | 67.066.054.300 |  |
|  | Thuê dịch vụ hạ tầng kỹ thuật CNTT | 61.279.301.840 | 60.680.677.000 | 61.539.571.600 | 61.166.506.000 | 61.166.506.000 |  | 5.899.548.300 | 67.066.054.300 | Theo báo giá |
| 2 | Phần mềm nội bộ, CSDL | 115.850.000.000 | 114.515.000.000 | 116.285.000.000 | 115.550.000.000 | 115.618.125.874 |  | 0 | 115.550.000.000 |  |
| 2.1 | Phần mềm nội bộ | 115.600.000.000 | 114.240.000.000 | 116.000.000.000 | 115.280.000.000 | 115.342.037.479 |  | 0 | 115.280.000.000 |  |
|  | Phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển | 115.600.000.000 | 114.240.000.000 | 116.000.000.000 | 115.280.000.000 | 115.342.037.479 | 0% | 0 | 115.280.000.000 | Theo báo giá |
| 2.2 | Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng | 250.000.000 | 275.000.000 | 285.000.000 | 270.000.000 | 276.088.395 | 0% | 0 | 270.000.000 |  |
|  | Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống | 250.000.000 | 275.000.000 | 285.000.000 | 270.000.000 | 276.088.395 | 0% | 0 | 270.000.000 | Theo báo giá |
| II | Chi phí quản lý dự án | 2.260.000.000 | 2.297.000.000 | 2.343.000.000 | 2.300.000.000 | 2.306.684.045 |  | 184.000.000 | 2.484.000.000 |  |
| 1 | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT | 760.000.000 | 800.000.000 | 750.000.000 | 770.000.000 | 771.737.806 | 8% | 61.600.000 | 831.600.000 | Theo báo giá |
| 2 | Hạng mục phần mềm nội bộ, CSDL | 1.500.000.000 | 1.497.000.000 | 1.593.000.000 | 1.530.000.000 | 1.534.946.239 | 8% | 122.400.000 | 1.652.400.000 | Theo báo giá |
| III | Chi phi tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT | 4.119.130.000 | 4.188.000.000 | 4.310.540.000 | 4.205.890.000 | 4.202.388.174 |  | 335.763.052 | 4.532.801.200 |  |
| 1 | Chi phí lập BCNCKT | 678.000.000 | 690.000.000 | 696.000.000 | 688.000.000 | 681.481.481 | 8% | 54.518.519 | 736.000.000 | Theo HĐ đã ký |
| 2 | Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án đầu tư | 82.000.000 | 80.500.000 | 74.500.000 | 79.000.000 | 76.666.667 | 8% | 6.133.333 | 82.800.000 | Theo HĐ đã ký |
| 3 | Chi phí lập thiết kế chi tiết | 2.449.500.000 | 2.525.500.000 | 2.645.000.000 | 2.540.000.000 | 2.544.214.176 |  | 203.200.000 | 2.743.200.000 |  |
| 3.1 | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT | 335.000.000 | 320.000.000 | 335.000.000 | 330.000.000 | 332.809.406 | 8% | 26.400.000 | 356.400.000 | Theo báo giá |
| 3.2 | Hạng mục phần mềm nội bộ, CSDL | 2.114.500.000 | 2.205.500.000 | 2.310.000.000 | 2.210.000.000 | 2.211.404.770 | 8% | 176.800.000 | 2.386.800.000 | Theo báo giá |
| 4 | Chi phí thẩm tra thiết kế chi tiết | 76.280.000 | 81.000.000 | 80.500.000 | 79.260.000 | 79.339.063 |  | 6.340.800 | 85.600.800 |  |
| 4.1 | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT | 30.500.000 | 34.000.000 | 31.500.000 | 32.000.000 | 32.051.249 | 8% | 2.560.000 | 34.560.000 | Theo báo giá |
| 4.2 | Hạng mục phần mềm nội bộ, CSDL | 45.780.000 | 47.000.000 | 49.000.000 | 47.260.000 | 47.287.813 | 8% | 3.780.800 | 51.040.800 | Theo báo giá |
| 5 | Chi phí tư vấn giám sát công tác triển khai | 260.000.000 | 275.000.000 | 259.340.000 | 264.780.000 | 264.789.804 |  | 21.182.400 | 285.962.400 |  |
| 5.1 | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT | 260.000.000 | 275.000.000 | 259.340.000 | 264.780.000 | 264.789.804 | 8% | 21.182.400 | 285.962.400 | Theo báo giá |
| 6 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu EP | 271.300.000 | 230.550.000 | 251.000.000 | 250.950.000 | 250.991.005 |  | 20.076.000 | 271.026.000 |  |
| 6.1 | Hạng mục thiết kế chi tiết | 11.300.000 | 10.550.000 | 11.000.000 | 10.950.000 | 10.991.005 | 8% | 876.000 | 11.826.000 |  |
| 6.2 | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT | 130.000.000 | 110.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 8% | 9.600.000 | 129.600.000 | Theo báo giá |
| 6.3 | Hạng mục phần mềm nội bộ, CSDL | 130.000.000 | 110.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 8% | 9.600.000 | 129.600.000 | Theo báo giá |
| 7 | Chi phí thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu EP | 245.000.000 | 245.000.000 | 245.000.000 | 245.000.000 | 245.495.503 |  | 19.600.000 | 264.600.000 |  |
| 7.1 | Hạng mục thiết kế chi tiết | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.495.503 | 8% | 400.000 | 5.400.000 | Theo báo giá |
| 7.1 | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 8% | 9.600.000 | 129.600.000 | Theo báo giá |
| 7.2 | Hạng mục phần mềm nội bộ, CSDL | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 8% | 9.600.000 | 129.600.000 | Theo báo giá |
| 8 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn QLDA, Kiểm thử PM | 36.750.000 | 40.450.000 | 41.000.000 | 39.400.000 | 39.595.275 |  | 3.152.000 | 42.552.000 |  |
| 8.1 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn QLDA | 9.750.000 | 10.450.000 | 9.500.000 | 9.900.000 | 9.964.875 | 8% | 792.000 | 10.692.000 | Theo báo giá |
| 8.2 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu kiểm thử phần mềm | 27.000.000 | 30.000.000 | 31.500.000 | 29.500.000 | 29.630.400 | 8% | 2.360.000 | 31.860.000 | Theo báo giá |
| 9 | Chi phí thẩm định HSMT, KQLCNT các gói thầu tư vấn QLDA, Kiểm thử PM | 20.300.000 | 20.000.000 | 18.200.000 | 19.500.000 | 19.815.200 |  | 1.560.000 | 21.060.000 |  |
| 9.1 | Chi phí thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu tư vấn QLDA | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 8% | 400.000 | 5.400.000 | Theo báo giá |
| 9.2 | Chi phí thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu kiểm thử phần mềm | 15.300.000 | 15.000.000 | 13.200.000 | 14.500.000 | 14.815.200 | 8% | 1.160.000 | 15.660.000 | Theo báo giá |
| IV | Chi phí khác | 8.265.000.000 | 8.417.000.000 | 8.260.000.000 | 8.314.000.000 | 8.321.600.000 |  | 73.120.000 | 8.387.120.000 |  |
| 1 | Chi phí thẩm định giá | 905.000.000 | 917.000.000 | 920.000.000 | 914.000.000 | 914.000.000 | 8% | 73.120.000 | 987.120.000 | Theo báo giá |
| 2 | Chi phí kiểm thử | 7.360.000.000 | 7.500.000.000 | 7.340.000.000 | 7.400.000.000 | 7.407.600.000 | 0% | 0 | 7.400.000.000 | Theo báo giá |
| V | Dự phòng |  |  |  | 1.915.363.960 | 1.916.153.041 |  | 64.924.313,52 | 1.980.199.755 | Tạm tính khoảng 1% |
|  | Tổng mức đầu tư |  |  |  | 193.451.759.960 | 193.531.457.134 |  | 6.557.355.665 | 200.000.175.255 |  |
|  | Tổng mức đầu tư (làm tròn) |  |  |  |  |  |  |  | 200.000.000.000 |  |

Đề nghị tham khảo chi tiết tổng mức đầu tư tại Quyển 3. Tổng mức đầu tư, BCNCKT Dự án Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển.

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỰ ÁN

Đối với công tác tổ chức quản lý dự án

Khoản 1, Điều 28 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có quy định: “Cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án quyết định hình thức thực hiện dự án phù hợp với yêu cầu quản lý, điều kiện cụ thể của dự án, quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan như: Ban quản lý dự án, thuê tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp quản lý.”. Để đảm bảo quản lý hiệu quả dự án, Cục QL&PTTTTN thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án có kinh nghiệm và bộ máy tổ chức để hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án.

Đối với công tác giám sát công tác triển khai của dự án

Mục c, Khoản 3, Điều 22 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có quy định: “c. Chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát công tác triển khai”. Vì vậy, để đảm bảo đồng bộ với nội dung quản lý, điều hành dự án, Cục QL&PTTTTN sẽ thuê tổ chức tư vấn giám sát công tác triển khai của dự án.

Theo Khoản 1 Điều 6, Thông tư số 16/2025/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, các dự án đầu tư trong quá trình triển khai xây lắp, lắp đặt hệ thống thông tin, phần cứng, cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị phải được thực hiện chế độ giám sát công tác triển khai theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP. Chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát công tác triển khai. Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn giám sát triển khai có kinh nghiệm thực hiện giám sát triển khai hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT.

Đối với việc khai thác, sử dụng dự án

Khi hệ thống Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển hoàn thành việc xây dựng và cập nhật nội dung lên môi trường chính thức để các đơn vị sử dụng, Cục QL&PTTTTN sẽ thực hiện thông báo cho các đơn vị và duy trì quyền truy cập hệ thống cho người sử dụng; đồng thời hỗ trợ cho người sử dụng tại các đơn vị.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Về tác động môi trường: Dự án này thuộc loại hình đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin. Hệ thống thiết bị trong phạm vi dự án này không sử dụng nguyên, nhiên vật liệu gây ảnh hưởng, không xả thải ra môi trường, không khí, nước mặt, nước ngầm, không sử dụng và không phát sinh chất thải phóng xạ, không gây ồn, rung, không nằm trong khu dân cư nên không tác động đến cộng đồng dân cư. Mặt khác, các thiết bị này đều tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường của các nước trên thế giới, được đặt trong phòng máy chủ tiêu chuẩn nên không gây tiếng ồn, hệ thống cũng không gây bức xạ hoặc nhiễu sóng hoặc các tác động có hại về từ trường với cho môi trường xung quanh và cho con người.

Dự án này không thuộc Danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động đến môi trường quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN; CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Dự kiến tiến độ thực hiện dự án

Khung thời gian dự kiến tổng thể của toàn bộ quá trình thực hiện dự án như sau:

- Lập dự án đầu tư, trình phê duyệt dự án: Quý II/2026.

- Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công theo hình thức EP (bao gồm lập và trình phê duyệt tài liệu Thiết kế chi tiết, thi công); lựa chọn nhà thầu các gói thầu khác: năm 2026 (sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án).

- Tổ chức chức triển khai thực hiện hợp đồng: năm 2026;

- Quyết toán hoàn thành dự án: năm 2026.

Các mốc thời gian chính thực hiện dự án

Dự kiến các mốc thời gian, tiến độ thực hiện dự án như sau:

| TT | Nội dung công việc | Trách nhiệm | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập, trình, thẩm định, phê duyệt Báo cáo NCKT | Đơn vị sử dụng vốn ngân sách | Quý II/2026 |
| 2 | Lập tờ trình, phê duyệt kế hoạch đấu thầu EP | Chủ đầu tư | Quý II - Quý III/2026 |
| 3 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu EP | Chủ đầu tư | Quý III/2026 |
| 4 | Thực hiện hợp đồng tư vấn thiết kế chi tiết và triển khai dự án | Chủ đầu tư Đơn vị triển khai | Quý III – Quý IV/2026 |
| 5 | Vận hành, nghiệm thu và bàn giao hệ thống | Chủ đầu tư Đơn vị triển khai | Quý IV/2026 |
| 6 | Quyết toán hoàn thành dự án: 2026. | Chủ đầu tư | Quý IV/2026 |

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC DỰ ÁN

Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án

Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án đã được tính trong tổng mức đầu tư.

Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành

Sau khi kết thúc dự án, Cục QL&PTTTTN dự kiến các loại chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành được trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Cục QL&PTTTTN.

Sơ bộ chi phí vận hành dự án bao gồm:

Chi phí quản lý, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo trì, sửa chữa và các chi phí khác có liên quan.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Xác định chủ đầu tư

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Chủ đầu tư dự án được xác định là Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

Phân tích lựa chọn hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án

Lãnh đạo Cục QL&PTTTTN trực tiếp chỉ đạo trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án;

Lãnh đạo Cục QL&PTTTTN chỉ đạo công tác Quản lý chung dự án, thực hiện thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án giai đoạn thực hiện đầu tư theo đúng quy định pháp luật; Các bộ phận liên quan của Chủ đầu tư cùng phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án;

Sau khi dự án được nghiệm thu hoàn thành, tổ chức tư vấn quản lý dự án bàn giao toàn bộ kết quả cho Chủ đầu tư khai thác sử dụng theo đúng thiết kế và mục đích đầu tư; đơn vị được giao nhiệm vụ của Chủ đầu tư sẽ thực hiện quản lý, khai thác hệ thống được đầu tư thuộc dự án.

Triển khai đưa vào sử dụng: Chủ đầu tư xây dựng quy chế về tổ chức, vận hành, khai thác hệ thống.

Vận hành hệ thống: Hoạt động quản lý vận hành hệ thống sẽ được thuê dịch vụ để thực hiện sau khi dự án kết thúc đầu tư.

Mối quan hệ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến quá trình thực hiện dự án, tổ chức bộ máy quản lý khai thác dự án

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư (Cục QL&PTTTTN) là cơ quan chủ quản, có trách nhiệm về quản lý thực hiện dự án. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, cho đến khi kết thúc đầu tư, nghiệm thu bàn giao đưa sản phẩm của dự án vào khai thác sử dụng đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật của Luật đầu tư công và Nghị định 45/2026/NĐ-CP.

Đơn vị chủ trì thẩm định dự án

Theo Điều 17 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số là đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Công Thương thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở.

Nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ

- Thực hiện việc cung cấp, triển khai nâng cấp, mở rộng phần mềm và bảo hành theo yêu cầu của hợp đồng;

- Chấp hành theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan trong quá trình thực hiện phần việc theo dự án;

- Thực hiện việc chuyển giao theo nội dung dự án, đảm bảo chất lượng, yêu cầu của Chủ đầu tư.

Đơn vị thụ hưởng

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty sử dụng vốn ngân sách nhà nước và người dân tham gia theo vai trò, nhiệm vụ được phân công.

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Hiệu quả đầu tư của Dự án được nhìn nhận dưới góc độ một hạ tầng số dùng chung. Đây không chỉ là chi phí đầu tư thuần túy mà là khoản đầu tư tạo ra giá trị gia tăng dài hạn cho toàn bộ hệ sinh thái kinh tế. Sau đây là phân tích chi tiết hiệu quả đối với từng nhóm đối tượng:

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước

Đầu tư vào hệ thống TXNG giúp chuyển đổi phương thức quản lý từ "hậu kiểm" thụ động sang "giám sát" chủ động, giúp nâng cao hiệu lực quản lý thị trường, chống thất thu ngân sách, Hệ thống truy xuất nguồn gốc giúp nhận diện nhanh chóng các lô hàng vi phạm, hàng giả hoặc hàng không rõ nguồn gốc. Điều này giúp giảm chi phí nhân lực và thời gian cho công tác thanh tra, kiểm tra. Việc minh bạch hóa luồng hàng hóa giúp kiểm soát doanh thu thực tế của doanh nghiệp, từ đó tối ưu hóa việc thu thuế và ngăn chặn gian lận thương mại, buôn lậu qua biên giới. Trên cơ sở dữ liệu tập trung, hệ thống cho phép cung cấp bức tranh toàn cảnh về cung - cầu thị trường. Từ đó, cơ quan quản lý Nhà nước có các chính sách điều tiết vĩ mô chính xác hơn, tránh tình trạng "được mùa mất giá" hoặc thiếu hụt hàng hóa cục bộ.

Đối với doanh nghiệp

Dù đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu về công nghệ và quy trình, nhưng hiệu quả mang lại của dự án giúp doanh nghiệp duy trì sự sống còn trong kỷ nguyên số, bảo vệ uy tín và thương hiệu, giảm lãng phí, tối ưu hóa quản trị chuỗi cung ứng. TXNG sẽ là "giấy thông hành" cho hàng hoá của doanh nghiệp, khẳng định chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp có bằng chứng thép để bảo vệ mình trước các cáo buộc hàng giả hoặc sự cố an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp có thể theo dõi chính xác hạn sử dụng và vị trí hàng hóa để giảm tồn kho và hư hỏng. Nếu có sản phẩm lỗi, doanh nghiệp chỉ cần thu hồi chính xác lô hàng đó thay vì toàn bộ thị trường, tiết kiệm chi phí rủi ro khổng lồ.

Truy xuất nguồn gốc còn giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của quốc tế (như quy định chống phá rừng EUDR, quy định về an toàn thực phẩm của Mỹ/Nhật). Đây là chìa khóa để hưởng lợi từ các FTA.

Đối với người dân (người tiêu dùng)

Người dân là đối tượng thụ hưởng trực tiếp sự minh bạch của dự án. Người tiêu dùng có thể kiểm tra nguồn gốc, thành phần và quy trình sản xuất chỉ bằng một thao tác quét mã QR. Điều này loại bỏ nỗi lo về hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm, dược phẩm.

Truy xuất nguồn gốc giúp tăng niềm tin tiêu dùng của người dân. Khi thông tin minh bạch, người dân sẵn sàng chi trả mức giá phù hợp cho các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thúc đẩy thói quen tiêu dùng hiện đại và văn minh, đồng thời Hệ thống TXNG thường tích hợp kênh phản hồi, cho phép người dân tương tác trực tiếp với nhà sản xuất và cơ quan quản lý khi gặp vấn đề về chất lượng.

Dự án TXNG của Bộ Công Thương không chỉ là một yêu cầu kỹ thuật mà là một đòn bẩy kinh tế. Hiệu quả đầu tư của dự án này không chỉ đo bằng con số tài chính trực tiếp mà còn ở việc tạo ra một thị trường minh bạch, an toàn và sẵn sàng hội nhập quốc tế sâu rộng hơn.

CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN

Dự án “ Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển” là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý, phát triển thương mại và thị trường, lành mạnh thị trường, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý nhà nước lĩnh vực thương mại và thị trường trên toàn quốc. Việc đầu tư xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển là cần thiết, cấp bách, phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của các hệ thống thông tin hiện hữu.

Trên đây là Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển”. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước kính trình Bộ Công Thương tổ chức thẩm định dự án và quyết định phê duyệt dự án./.