BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

HÀ NỘI - 2026

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU  KHẢ THI

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THUỘC CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN

Quyển 2: Thiết kế cơ sở

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CNTT ngày    tháng    năm 2026

của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước)

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU  KHẢ THI

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THUỘC CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN

Quyển 2: Thiết kế cơ sở

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CNTT ngày    tháng    năm 2026

của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước)

| ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BCNCKT CÔNG TY ... | CHỦ ĐẦU TƯ CỤC QL&PT TTTN |
| --- | --- |

HÀ NỘI - 2026

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	3

THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT	5

1	THÔNG TIN CHUNG	6

1.1.	Tên dự án	6

1.2.	Chủ đầu tư	6

1.3.	Địa điểm triển khai:	6

1.4.	Nguồn vốn	6

1.5.	Thời gian thực hiện	6

2	MÔ TẢ CÁC YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN	7

3	DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN ĐƯỢC ÁP DỤNG	9

4	THUYẾT MINH MÔ HÌNH TỔNG THỂ, MÔ HÌNH LÔ-GIC, MÔ HÌNH VẬT LÝ CỦA HỆ THỐNG	10

4.1	Mô hình tổng thể	10

4.2	Mô hình lô-gic	14

4.3	Mô hình vật lý của hệ thống	16

4.4	Sơ đồ sơ bộ thể hiện việc kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan	19

4.5	Tính toán (sizing) thông số kỹ thuật, số lượng thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại	21

5	YÊU CẦU KỸ THUẬT CẦN ĐÁP ỨNG CỦA PHẦN MỀM NỘI BỘ	52

5.1	Phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển	52

5.1.1	Các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa	52

5.1.2	Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng	132

5.1.3	Danh sách các yêu cầu của người sử dụng	133

6	YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT 	332

6.1	Sơ đồ sơ bộ xây lắp, lắp đặt (nếu có)	332

6.2	Các yêu cầu về kỹ thuật thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại	332

7	YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THÔNG TIN	333

8	YÊU CẦU VỀ TÍCH HỢP, CHIA SẺ DỮ LIỆU	334

9	CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG	335

9.1	Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu	335

9.2	Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các phần mềm	335

9.3	Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng	336

9.4	Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng	336

9.5	Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6	336

9.6	Các yêu cầu phi chức năng khác	336

9.6.1	Yêu cầu về môi trường cho phát triển phần mềm	336

9.6.2	Các yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia xây dựng, phát triển phần mềm	337

10	KHỐI LƯỢNG SƠ BỘ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT; KHỐI LƯỢNG SƠ BỘ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH VÀ CÁC CÔNG TÁC KHÁC CÓ LIÊN QUAN	339

10.1	Khối lượng sơ bộ trang thiết bị	339

10.2	Khối lượng sơ bộ công tác tạo lập, chuyển đổi dữ liệu, đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan	342

10.2.1	Yêu cầu về đào tạo chuyển giao công nghệ	342

10.2.2	Yêu cầu về kiểm thử, vận hành thử	344

10.2.3	Yêu cầu về bảo hành, bảo trì	345

# THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

| Ký hiệu/viết tắt | Giải thích |
| --- | --- |
| BCT | Bộ Công Thương |
| CQL&PTTTTN | Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước |
| BKHCN | Bộ Khoa học và Công nghệ |
| TXNG | Truy xuất nguồn gốc |
| CNTT | Công nghệ thông tin |
| CSDL | Cơ sở dữ liệu |
| QĐ | Quyết định |
| QLTT | Quản lý thị trường |
| QTHT | Quản trị hệ thống |
| ƯDCNTT | Ứng dụng công nghệ thông tin |
| XNK | Xuất nhập khẩu |

# THÔNG TIN CHUNG

## Tên dự án

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển.

## Chủ đầu tư

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

## Địa điểm triển khai:

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Địa chỉ: Số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

## Nguồn vốn

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

## Thời gian thực hiện

Trong năm: 2026.

# MÔ TẢ CÁC YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN

a) Xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển

Xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển, bao gồm các thành phần:

- Quản lý chuỗi cung ứng và ghi nhận sự kiện TXNG

- Cung cấp chuẩn API kết nối nhận dữ liệu cảm biến (IOT)

- Kê khai thông tin các sự kiện TXNG: kê khai thông tin và ghi nhận bằng chứng số trên blockchain

- In, cấp mã TXNG, cấp tích xanh

- Kiểm toán, xác thực thông tin chuỗi cung ứng

- Hỗ trợ triệu hồi hàng hóa

- Tích hợp, trao đổi dữ liệu

- Báo cáo thống kê

- Quản trị hệ thống

- Nâng cấp mở rộng Cổng thông tin tra cứu TXNG

- Tra cứu thông tin TXNG trên Cổng

- Quản trị nội dung Cổng

- Phân tích, dự báo, cảnh báo và trích xuất dữ liệu (ứng dụng AI)

- Phân tích chuỗi cung ứng

- Phát hiện bất thường

- OCR & Document AI

- Risk Scoring Engine

- Phát hiện gian lận

- Đánh giá độ tin cậy

- AI tìm kiếm ngữ nghĩa & trợ lý AI

- Nâng cấp mở rộng ứng dụng mobile TXNG

- Kê khai thông tin txng trên mobile (Doanh nghiệp)

- Tra cứu thông tin TXNG trên mobile (Người tiêu dùng)

- Báo cáo, thống kê trên mobile (Cán bộ, Doanh nghiệp)

b) Thuê dịch vụ hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ vận hành hệ thống

Thuê hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ vận hành hệ thống trong 02 năm, bao gồm các gói dịch vụ như sau:

- Hạ tầng tính toán & Lưu trữ

- Gói H200_GPU1

- Gói H200_GPU2

- Đường truyền & Mạng

- An ninh bảo mật (Chuẩn Cấp độ 3)

- Vận hành & Nhân sự chuyên môn

- Khởi tạo ban đầu (Nếu có) (01 năm).

c) Đào tạo chuyển giao công nghệ

Tổ chức đào tạo quản trị hệ thống cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đào tạo hướng dẫn sử dụng cho cán bộ nghiệp vụ của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước và các Vụ, Cục khác thuộc Bộ; đào tạo nghiệp vụ khai thác thông tin TXNG dành cho cán bộ cấp Chi cục; đào tạo dành cho một số doanh nghiệp.

- Các lớp đào tạo vụ, cục thuộc Bộ:

+ Lớp đạo tạo quản trị vận hành hệ thống hạ tầng CNTT

+ Lớp đào tạo quản trị hệ thống phần mềm

+ Lớp đào tạo nghiệp vụ khai thác thông tin TXNG dành cho cán bộ Cục TTTN

+ Lớp đào tạo nghiệp vụ khai thác thông tin TXNG dành cho các Vụ, Cục khác thuộc Bộ

- Các lớp đào tạo các Chi cục (trực thuộc Sở Công Thương các tỉnh/thành phố).

- Các lớp đào tạo một số doanh nghiệp.

d) Bảo hành, bảo trì

- Bảo hành thiết bị hạ tầng kỹ thuật mua sắm: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Bảo hành phần mềm nội bộ: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu sản phẩm.

f) Phạm vi triển khai

- Triển khai tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Địa chỉ: Số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- 	Đơn vị thụ hưởng: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty sử dụng vốn ngân sách nhà nước và người dân tham gia theo vai trò, nhiệm vụ được phân công.

# DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN ĐƯỢC ÁP DỤNG

Dự án được thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được ban hành bởi các văn bản sau:

1) Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

2) Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/03/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

3) TCVN 12850:2019: Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc theo Quyết định công bố số 4173/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

4) TCVN 13274:2020: Truy xuất nguồn gốc – Hướng dẫn định dạng các mã dùng cho truy vết theo quyết định công bố số 4041/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

# THUYẾT MINH MÔ HÌNH TỔNG THỂ, MÔ HÌNH LÔ-GIC, MÔ HÌNH VẬT LÝ CỦA HỆ THỐNG

## Mô hình tổng thể

Sơ đồ kiến trúc thể hiện một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đa tầng, được thiết kế nhằm mục tiêu minh bạch hóa thông tin sản phẩm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Hệ thống là sự kết hợp chặt chẽ giữa hạ tầng kỹ thuật, giải pháp phần mềm và khung pháp lý.

Lớp Người dùng tham gia vào hệ thống: Là các đối tượng tham gia, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin và tương tác với các hệ thống nghiệp vụ. Người dùng của hệ thống có thể bao gồm:

Người tiêu dùng: Đóng vai trò là đối tượng kiểm chứng cuối cùng. Họ bao gồm cá nhân và tổ chức trực tiếp sử dụng sản phẩm, có nhu cầu xác thực nguồn gốc để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe.

Quản trị hệ thống: Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật có trách nhiệm vận trị vận hành, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, xử lý sự cố kỹ thuật và duy trì hệ thống hoạt động ổn định an toàn.

Cá nhân, tổ chức doanh nghiệp: Là các mắt xích trong chuỗi sản xuất và cung ứng (Nhà sản xuất, nhà phân phối, bán lẻ, Logistics). Đây là nhóm cung cấp dữ liệu đầu vào, đăng ký thông tin sản phẩm để minh bạch hóa quy trình sản xuất, đồng thời tuân thủ các quy định bắt buộc của pháp luật.

Đại lý TXNG: Đây là các đơn vị trung gian được cấp phép hoặc ủy quyền để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc, cấp mã định danh hoặc tư vấn triển khai các tiêu chuẩn TXNG cho hàng hóa tại địa phương hoặc theo ngành hàng.

Cán bộ nghiệp vụ Bộ Công thương: Đội ngũ trực tiếp thực thi nhiệm vụ quản lý, giám sát luồng hàng hóa, tiếp nhận và xử lý các tin báo vi phạm dựa trên dữ liệu thực tế từ hệ thống.

Lãnh đạo Vụ/Cục và Lãnh đạo Bộ: Những người sử dụng dữ liệu tổng hợp để thực hiện chức năng chỉ đạo chiến lược, giám sát vĩ mô và đưa ra các quyết định điều hành ngành hàng.

Cơ quan quản lý khác: Các đơn vị liên ngành phối hợp để cùng giám sát, chia sẻ thông tin và thực hiện các thẩm quyền quản lý nhà nước liên quan đến xuất xứ sản phẩm.

Kênh giao tiếp: Là phương thức người sử dụng hoặc các hệ thống khác tham gia tương tác với hệ thống TXNG

Giao diện đồ họa (GUI): Người dùng có thể tương tác trực quan thông qua trình duyệt web trên máy tính (PC/Laptop) hoặc các ứng dụng chuyên biệt trên thiết bị di động (Smartphone/Tablet).

Dịch vụ tích hợp, chia sẻ dữ liệu: Đây là kênh giao tiếp ngầm cho phép các hệ thống phần mềm khác kết nối và trao đổi dữ liệu tự động thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API).

Lớp Nghiệp vụ: Là trái tim của hệ thống, nơi xử lý các bài toán nghiệp vụ chính của  hệ thống TXNG:

Dashboard tổng quan: Cung cấp giao diện trực quan hóa các chỉ số quan trọng toàn hệ thống.

Quản lý sản phẩm, hàng hóa: Tiếp nhận và xử lý thông tin danh mục các loại hàng hóa tham gia truy xuất.

Quản lý chứng nhận / tiêu chuẩn: Kiểm soát các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật và các chứng chỉ liên quan đến sản phẩm.

Quản lý sự kiện TXNG: Theo dõi và ghi nhận mọi biến động, sự kiện phát sinh trong suốt vòng đời sản phẩm.

Phản ánh vi phạm trong TXNG: Tiếp nhận các thông tin báo cáo về sai phạm từ các bên liên quan.

Phân tích, cảnh báo gian lận TXNG: Sử dụng các thuật toán để rà soát dữ liệu, phát hiện và đưa ra cảnh báo về các hành vi trục lợi hoặc giả mạo

Lớp Ứng dụng: Lớp ứng dụng đóng vai trò là giao diện thực thi, cụ thể hóa các quy trình nghiệp vụ thành các tính năng phần mềm tương tác trực tiếp với người dùng và dữ liệu. Các phân hệ chính bao gồm:

Cổng thông tin TXNG: Đây là bộ mặt của hệ thống, phục vụ cộng đồng và xã hội:

Tra cứu thông tin TXNG: Cung cấp công cụ tìm kiếm trực tuyến, cho phép người tiêu dùng nhập mã số định danh hoặc mã định vị sản phẩm để kiểm tra nguồn gốc, vòng đời sản phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.

Tiếp nhận phản ánh hàng giả, gian lận: Tích hợp module tiếp nhận khiếu nại, phản ánh trực tiếp. Người dùng có thể gửi bằng chứng (hình ảnh, vị trí) khi phát hiện hàng hóa có dấu hiệu bất thường về nguồn gốc.

Cung cấp tin bài & Hướng dẫn: Kho nội dung số về các văn bản pháp luật, tin tức thị trường và bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho doanh nghiệp tham gia hệ thống.

Phân hệ Truy xuất nguồn gốc: Xử lý các tác vụ kỹ thuật cốt lõi để hình thành chuỗi dữ liệu sạch:

Quản lý định danh & Mã hóa: Thiết lập cấu trúc mã định danh duy nhất (theo chuẩn quốc tế như GS1 hoặc mã nội bộ) và thực hiện mã hóa thông tin thành QR Code, Barcode hoặc chip RFID để dán lên bao bì sản phẩm.

Lưu trữ & Xác thực sự kiện: Ghi lại mọi biến động vật lý (nhập kho, xuất kho, vận chuyển, kiểm định) theo thời gian thực. Mỗi sự kiện đều được gắn thẻ thời gian và định danh người thực hiện để đảm bảo tính xác thực.

Kết nối chuỗi cung ứng: Thiết lập luồng dữ liệu liên thông giữa các đơn vị (Nhà cung cấp nguyên liệu - Nhà sản xuất - Nhà phân phối - Bán lẻ), đảm bảo thông tin không bị đứt gãy.

Quản lý chứng nhận & Tiêu chuẩn: Số hóa và lưu trữ các giấy chứng nhận chất lượng, tự động đối chiếu các tiêu chuẩn này với dữ liệu thực tế của lô hàng.

Ứng dụng người dùng: Các công cụ chuyên biệt tối ưu hóa cho từng nhóm đối tượng:

App người tiêu dùng: Ứng dụng di động ưu tiên tính năng quét QR siêu nhanh, hiển thị lịch sử truy xuất trực quan (dạng timeline) và xác thực tem chống hàng giả.

Cổng doanh nghiệp: Hệ thống quản trị dành cho nhà sản xuất để đăng ký sản phẩm mới, khai báo thông tin lô hàng, quản lý danh mục và theo dõi lộ trình phân phối hàng hóa của chính mình.

Developer portal & API tích hợp: Cung cấp tài liệu kỹ thuật và các cổng API mở để doanh nghiệp có thể kết nối tự động hệ thống ERP/kho của họ với nền tảng TXNG chung.

Trung tâm chỉ đạo điều hành: Hỗ trợ các cấp quản lý đưa ra quyết định:

Báo cáo tổng hợp dữ liệu: Kết xuất các báo cáo động về sản lượng, tỷ lệ hàng đã xác thực, xu hướng tiêu dùng và phân bổ hàng hóa theo địa phương.

Quản lý quy trình & Phê duyệt: Module dành cho cán bộ quản lý thực hiện thẩm định hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp và phê duyệt các chứng nhận TXNG trên hệ thống.

Ứng dụng AI phân tích & Phát hiện gian lận: Sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện các quy luật bất thường (ví dụ: một mã QR bị quét tại hai vị trí địa lý cách xa nhau bất hợp lý), từ đó cảnh báo nguy cơ hàng giả hoặc gian lận xuất xứ.

Trung tâm cảnh báo & Giám sát vận hành: Hệ thống giám sát trạng thái hoạt động của toàn bộ nền tảng, đảm bảo các kết nối dữ liệu liên tục và an toàn.

Quản trị hệ thống, đồng bộ liên thông: Đảm bảo tính ổn định và khả năng kết nối vĩ mô:

Quản lý phân quyền & Dữ liệu đồng bộ: Phân cấp quyền truy cập chi tiết (Admin, Cán bộ nghiệp vụ, Doanh nghiệp). Đảm bảo dữ liệu được đồng bộ nhất quán giữa các lớp (Lớp Nghiệp vụ xuống lớp Blockchain và Dữ liệu).

Nhật ký hệ thống & Cấu hình: Lưu vết toàn bộ lịch sử thao tác của người dùng trên hệ thống để phục vụ công tác hậu kiểm và cấu hình các tham số vận hành.

Dịch vụ đồng bộ, liên thông dữ liệu: Thực hiện nhiệm vụ kết nối và chia sẻ thông tin với các trục quốc gia (NDXP) hoặc các Bộ ngành, tỉnh thành khác, đảm bảo tính thống nhất trong hệ sinh thái chính phủ điện tử.

Lớp dữ liệu: Đây là lớp cốt lõi đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của thông tin, kết hợp giữa lưu trữ truyền thống và công nghệ bảo mật hiện đại:

Hệ thống Cơ sở dữ liệu (Database):

CSDL định danh: Lưu trữ thông tin gốc về doanh nghiệp, danh mục sản phẩm, hộ kinh doanh và các tiêu chuẩn chứng nhận liên quan.

CSDL sự kiện truy xuất: Kho lưu trữ khổng lồ chứa chi tiết mọi tác động vào hàng hóa trong chuỗi cung ứng (từ thu hoạch, chế biến đến đóng gói, vận chuyển).

Kho dữ liệu hình ảnh/tài liệu: Lưu trữ các minh chứng số, giấy tờ chứng nhận và hình ảnh thực tế của sản phẩm.

Công nghệ Chuỗi khối (Blockchain):

Ghi vết không thể đảo ngược: Mỗi sự kiện truy xuất sau khi được xác thực sẽ được "băm" (hashing) và ghi lại trên các khối (block) của mạng lưới Blockchain. Đặc tính này đảm bảo dữ liệu khi đã được ghi nhận thì không một cá nhân hay quản trị viên nào có thể sửa đổi hoặc xóa bỏ trái phép.

Niêm phong số (Digital Sealing): Blockchain đóng vai trò như một lớp "niêm phong" bảo mật tuyệt đối cho nguồn gốc hàng hóa. Điều này tạo ra niềm tin tối đa cho người tiêu dùng và các đối tác quốc tế khi kiểm chứng thông tin sản phẩm.

Xác thực phi tập trung: Cung cấp cơ chế đối soát dữ liệu chéo giữa các bên tham gia chuỗi cung ứng, loại bỏ hoàn toàn rủi ro về gian lận hồ sơ hoặc làm giả lịch sử sản xuất.

Lớp Tích hợp dữ liệu: Đây là lớp đóng vai trò kết nối, đảm bảo dòng chảy dữ liệu thông suốt giữa hệ thống TXNG với các nền tảng dùng chung của Bộ và Quốc gia:

Trục tích hợp dữ liệu (LGSP): Sử dụng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ (Local Government Service Platform) để làm cầu nối trung gian. Hệ thống thực hiện chuẩn hóa các giao thức kết nối (API, Web Services) nhằm liên thông dữ liệu giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương và các Sở Công Thương địa phương.

Liên thông dữ liệu đa hệ thống: Thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu với các hệ thống quốc gia như NDXP (Nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia), VNeID (Định danh điện tử) và CSDL Dân cư/Doanh nghiệp.

Cho phép các phần mềm nghiệp vụ sẵn có của doanh nghiệp (như ERP, phần mềm quản lý kho) có thể gửi dữ liệu truy xuất tự động về hệ thống tập trung mà không cần nhập liệu thủ công.

Điều phối luồng thông tin: Đảm bảo dữ liệu từ Lớp Ứng dụng được truyền tải chính xác, an toàn xuống Lớp Lưu trữ và ngược lại, hỗ trợ khả năng phản hồi thời gian thực cho các yêu cầu tra cứu từ người dùng.

Hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ vận hành hệ thống gồm: hạ tầng máy chủ, hạ tầng mạng, hạ tầng bảo mật, hệ thống giám sát…

Lớp Chính sách: Các quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn triển khai ứng dụng CNTT, chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai, nhân sự/bộ phận tham gia chỉ đạo, vận hành hệ thống...

## Mô hình lô-gic

Dưới đây là bản phân tích kỹ thuật chuyên sâu về sơ đồ logic hệ thống Truy xuất nguồn gốc (TXNG). Kiến trúc này được thiết kế theo mô hình Microservices kết hợp Hybrid Blockchain, tối ưu cho bài toán xử lý dữ liệu lớn và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Tầng Khách hàng (Client Layer)

Đây là lớp trên cùng, định nghĩa các thực thể (Actors) có quyền truy cập và tương tác với hệ thống. Khác với các sơ đồ hạ tầng thuần túy, sơ đồ này phân loại chi tiết các nhóm người dùng để phục vụ phân quyền (RBAC):

Nhóm người dùng phổ thông: Bao gồm Người tiêu dùng (truy vấn dữ liệu) và Doanh nghiệp (đối tượng trực tiếp thực hiện khai báo, quản lý sản phẩm).

Nhóm vận hành & Quản trị: Quản trị hệ thống chịu trách nhiệm về kỹ thuật và duy trì sự ổn định của nền tảng.

Nhóm quản lý Nhà nước (Bộ Công Thương): Phân cấp từ Cán bộ nghiệp vụ BCT (xử lý hồ sơ trực tiếp) đến Lãnh đạo Vụ/Cục, Lãnh đạo Bộ (theo dõi báo cáo chiến lược, phê duyệt cấp cao).

Nhóm liên thông: Cơ quan quản lý khác (các bộ ngành có liên quan cần khai thác dữ liệu chéo).

Tầng bảo mật (API Gateway & Security)

Lớp này đóng vai trò ngăn chặn từ xa và quản lý định danh:

API Gateway: Chịu trách nhiệm Load Balancing, SSL Termination, và Rate Limiting. Nó đảm bảo các dịch vụ nội bộ (Internal Services) không bị quá tải bởi các request ảo hoặc tấn công DDoS.

IAM Node (Identity & Access Management): DID (Decentralized Identifiers): Sử dụng định danh phi tập trung dựa trên tiêu chuẩn W3C, giúp mỗi chủ thể có một mã định danh duy nhất, không thể giả mạo trên toàn hệ thống.

VC (Verifiable Credentials): Quản lý các chứng chỉ số. Ví dụ: Chứng nhận chuẩn GlobalGAP được cấp dưới dạng VC, cho phép kiểm tra tức thì mà không cần truy vấn lại cơ quan cấp.

RBAC & MFA: Phân quyền dựa trên vai trò kết hợp xác thực đa nhân tố, đảm bảo cán bộ chỉ được tiếp cận dữ liệu trong phạm vi quản lý.

Tầng dịch vụ (Microservices)

Hệ thống được chia nhỏ thành các Service độc lập, giao tiếp qua Service Mesh để tăng khả năng chịu lỗi

Identity Service: Xử lý logic định danh, ký số bằng thuật toán BBS+ (cho phép ký số chọn lọc dữ liệu) và tích hợp ZKP (Zero-Knowledge Proofs) để chứng minh một thuộc tính dữ liệu là đúng mà không cần tiết lộ chính dữ liệu đó.

Traceability Service: Lõi của hệ thống TXNG. Nó chuẩn hóa dữ liệu theo GS1 (EPCIS) để ghi nhận 4 yếu tố: What (Cái gì), When (Khi nào), Where (Ở đâu), và Why (Tại sao - bối cảnh sự kiện).

Workflow Engine: Quản lý logic các quy trình hành chính, ví dụ: quy trình 5 bước để cấp chứng nhận xuất khẩu.

Integration Service: Sử dụng các Adapter để kết nối với các hệ thống khác.

Event Bus - Trình điều phối thông điệp

Sử dụng các công nghệ như Kafka hoặc RabbitMQ:

Decoupling: Tách biệt hoàn toàn tầng Microservices và tầng Core (AI/Blockchain). Khi một sự kiện TXNG được tạo ra, nó được đẩy vào Bus.

Async Processing: Các tác vụ nặng như ghi vào Blockchain hoặc chạy phân tích AI được thực hiện bất đồng bộ, giúp giảm độ trễ (Latency) cho người dùng cuối.

Tầng Công nghệ Lõi (AI & Blockchain Engine)

Đây là nơi xử lý logic nâng cao và lưu trữ lớp dữ liệu "tin cậy":

AI/ML Core (GPU Cluster):

Graph Neural Networks (GNN): Xây dựng đồ thị liên kết giữa các lô hàng, kho bãi và doanh nghiệp. AI sẽ thực hiện Inference để phát hiện các node rủi ro hoặc các đường đi bất thường của hàng hóa (Fraud Detection).

Anomaly Detection: Tự động cảnh báo khi dữ liệu đầu vào có dấu hiệu sai lệch so với lịch sử hoặc logic toán học.

Hyperledger Besu (Blockchain Layer):

Consensus IBFT 2.0: Cơ chế đồng thuận Proof-of-Authority, phù hợp cho mạng lưới Consortium (các bên liên minh). Nó đảm bảo tính minh bạch nhưng vẫn giữ được tốc độ giao dịch cao.

HSM Integration: Khóa riêng tư (Private Key) được lưu trong module bảo mật phần cứng, ngăn chặn việc đánh cắp danh tính ở mức độ root.

Tầng dữ liệu (Database)

Business DB (PostgreSQL/MSSQL): Lưu trữ dữ liệu vận hành (thông tin người dùng, cài đặt app).

Evidence DB (ScyllaDB/Cassandra): Lưu trữ metadata và bằng chứng số (Hash) để phục vụ tìm kiếm nhanh (Full-text search) và đối soát với Blockchain.

Log/Audit DB: Lưu trữ nhật ký hệ thống theo tiêu chuẩn an toàn thông tin quốc gia.

Trục Liên thông hạ tầng quốc gia

Cổng kết nối ra bên ngoài qua trục NDXP/LGSP:

Xác thực thực thể (Doanh nghiệp/Cá nhân) bằng cách gọi API sang CSDL Quốc gia về dân cư và doanh nghiệp.

Đồng bộ dữ liệu với nền tảng Chuỗi khối Quốc gia, đảm bảo hệ thống này là một phần hữu cơ của hệ sinh thái chuyển đổi số Chính phủ.

## Mô hình vật lý của hệ thống

Dưới đây là bản mô tả chi tiết, tách biệt từng phân vùng theo đúng cấu trúc và chức năng kỹ thuật trong sơ đồ hệ thống truy xuất nguồn gốc:

Vùng Thực thể Ngoại vi và Kết nối

Đây là lớp tương tác ngoài cùng, nơi các chủ thể tham gia vào hệ sinh thái:

Doanh nghiệp: Là nguồn phát sinh dữ liệu. Kết nối qua Internet/WAN nhưng được bảo vệ bởi lớp VPN và thiết bị ngăn chặn xâm nhập IPS.

Bộ Công Thương: Đóng vai trò quản lý nhà nước, tích hợp qua nền tảng chia sẻ dữ liệu LGSP.

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia: Tầng cao nhất về định danh và điều phối dữ liệu qua trục NDXP/NDOP.

Vùng DMZ (Demilitarized Zone)

Vùng đệm an toàn ngăn cách giữa môi trường internet công cộng và mạng nội bộ:

Thành phần: Cụm Load Balancer (Bộ cân bằng tải).

Chức năng: Tiếp nhận mọi yêu cầu truy cập, kiểm tra tính hợp lệ và phân phối tải đều cho các máy chủ phía sau để tránh nghẽn mạch.

Vùng entry (Ingress Layer)

Lớp cửa ngõ điều hướng luồng truy cập vào các dịch vụ:

Thành phần: Cụm Ingress Controller (quy mô 3 Nodes).

Chức năng: Phân tích các yêu cầu từ Load Balancer để dẫn đường (routing) chính xác vào các dịch vụ nghiệp vụ tương ứng bên trong hệ thống.

Vùng security (Access & Gateway)

Lớp bảo mật logic và kiểm soát quyền hạn:

API Gateway (3 Nodes): Quản lý tập trung các giao tiếp phần mềm, bảo vệ các dịch vụ phía sau khỏi các truy cập trái phép.

Auth Services (3 Nodes): Chuyên trách xác thực danh tính người dùng và cấp quyền thao tác trên hệ thống.

Vùng Control plan

Tầng điều khiển và quản trị hạ tầng:

Thành phần: Cụm Master Nodes (3 Nodes).

Chức năng: Đóng vai trò "bộ não" điều phối toàn bộ các container dịch vụ, đảm bảo hệ thống luôn ở trạng thái sẵn sàng cao và tự động phục hồi nếu có lỗi xảy ra.

Vùng logic (Business Microservices)

Nơi xử lý các quy trình nghiệp vụ cốt lõi:

Thành phần: Các cụm Business Microservice.

Chức năng: Thực hiện các tác vụ như quản lý thông tin sản phẩm, xử lý logic truy xuất nguồn gốc và tích hợp các nguồn dữ liệu khác nhau.

Vùng data (Lớp Dữ liệu)

Hệ thống lưu trữ đa nền tảng, đảm bảo tính toàn vẹn và tốc độ:

Events Bus (3 Nodes): Sử dụng Kafka để truyền tin thời gian thực giữa các dịch vụ.

CSDL Quan hệ (3 Nodes): Lưu trữ dữ liệu cấu trúc theo mô hình Active-Passive để đảm bảo an toàn.

CSDL NoSQL (3 Nodes): Lưu trữ dữ liệu lớn (Big Data) với khả năng mở rộng cao.

CSDL Tệp (4 Nodes): Sử dụng MinIO để lưu trữ các tệp tin, hình ảnh chứng nhận sản phẩm.

Vùng OPS (Monitoring & Logging)

Hệ thống giám sát và vận hành kỹ thuật:

Thành phần: Prometheus (giám sát), Loki (nhật ký), Grafana (hiển thị).

Chức năng: Theo dõi "sức khỏe" của toàn bộ máy chủ và ứng dụng, giúp đội ngũ kỹ thuật phát hiện sớm các nguy cơ sự cố.

Vùng Block-chain

Phân vùng tạo ra giá trị minh bạch và niềm tin cho hệ thống:

Vùng Blockchain nội bộ: Gồm các nút giao tiếp (RPC Nodes), nút đọc dữ liệu (Full Read Nodes) và các nút xác thực (Vladitor Nodes). Có thiết bị HSM để bảo mật khóa ký số.

Vùng Blockchain Quốc gia: Kết nối liên thông với các nút xác thực bên ngoài qua mTLS/VPN để tạo ra một mạng lưới bảo chứng cấp quốc gia, khiến dữ liệu không thể bị sửa xóa hay giả mạo.

## Sơ đồ sơ bộ thể hiện việc kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan

Mô hình tổng thể

Mô hình logic

Mô hình vật lý

## Tính toán (sizing) thông số kỹ thuật, số lượng thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại

1) Input đầu vào

a. Nhóm người dùng và CCU

Thuyết minh:

- Nhóm người tiêu dùng có quy mô nền lớn và chủ yếu phát sinh tải đọc/tra cứu qua QR, mã vạch hoặc mã truy xuất.

  - Quy mô tiếp cận ban đầu: 3,1 triệu người dùng, tương ứng khoảng 5% của 62 triệu người thuộc nhóm người dùng smartphone trong độ tuổi tiêu dùng chính.

  - Tỷ lệ online đồng thời của người tiêu dùng chọn 0,3% trong khung giờ cao điểm. Người tiêu dùng là tác nhân phụ và chủ yếu tra cứu ngắn theo chiến dịch/nhu cầu mua hàng, không phải toàn bộ nền người dùng cùng hoạt động nghiệp vụ liên tục.

- Nhóm doanh nghiệp là nguồn vừa đọc vừa ghi.

  - Quy mô sizing: khoảng 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động thuộc nhóm sản xuất/nhập khẩu các mặt hàng rủi ro cao (50.000 doanh nghiệp đang có tại CSDL của Trung tâm MSMV).

  - Mỗi doanh nghiệp có khoảng 5 tài khoản vận hành; sizing giả định 50% tài khoản doanh nghiệp online đồng thời trong giờ cao điểm, tương đương 2.500 CCU doanh nghiệp.

- Nhóm cán bộ BCT/QLTT tạo tải quản trị, tra cứu, kiểm tra, xử lý tin báo và báo cáo.

  - Tỷ lệ đồng thời 15% phản ánh kịch bản nhiều cán bộ cùng truy cập trong giờ hành chính hoặc đợt kiểm tra.

  - CCU được dùng để sizing lớp đọc/tra cứu, Ingress, API Gateway, Auth và session/concurrent connection.

  - CCU không dùng trực tiếp để suy ra tải ghi nghiệp vụ, vì người tiêu dùng chủ yếu tra cứu thông tin.

- 12.250 CCU được dùng làm tham số tính RPS đọc và concurrent session sau khi áp dụng tỷ lệ online đồng thời theo từng nhóm người dùng.

Bảng tổng hợp sản lượng tham chiếu:

| Nhóm người dùng | Cơ sở ước tính | CCU |
| --- | --- | --- |
| Người tiêu dùng | 3,1 triệu người dùng kỳ vọng ban đầu x 0,3% online đồng thời | 9.300 |
| Doanh nghiệp | 1.000 DN hoạt động x 5 user/DN x 50% online đồng thời | 2.500 |
| Cán bộ BCT | 3.000 cán bộ x 15% online đồng thời | 450 |
| Tổng |  | 12.250 |

b) Yêu cầu đọc/tra cứu

Thuyết minh:

Request đọc phát sinh từ cả ba nhóm người dùng. Người tiêu dùng có quy mô nền lớn nhưng tần suất thấp; doanh nghiệp và cán bộ có ít người dùng hơn nhưng thao tác nghiệp vụ dày hơn trong giờ cao điểm.

Doanh nghiệp và cán bộ có thao tác nghiệp vụ dày hơn người tiêu dùng; doanh nghiệp dùng giả định 8 request/phút/người online, cán bộ dùng 10 request/phút/người.

Kết quả trong bảng là cơ sở tính RPS_read_avg_peak_hour, sau đó nhân hệ số tải đỉnh để ra năng lực cần sizing.

Bảng kết quả:

| Nhóm người dùng | CCU | Request/phút/người | Request/phút | RPS giờ cao điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Người tiêu dùng | 9.300 | 1 | 9.300 | 155 |
| Doanh nghiệp | 2.500 | 8 | 20.000 | 333 |
| Cán bộ BCT | 450 | 10 | 4.500 | 75 |
| Tổng | 12.250 |  | 33.800 | 563 |

RPS_read_avg_peak_hour = 33.800 / 60 = 563 RPS.

RPS_read_peak = 563 x 2,0 = 1.126 RPS ~ 1.150 RPS

c) Sản lượng sản phẩm

Thuyết minh:

Bảng tổng hợp sản lượng tham chiếu theo báo cáo thị trường:

| Nhóm ngành | Số lượng DN sản xuất/nhập khẩu | Ước tính số đơn vị sản phẩm |
| --- | --- | --- |
| Tiền chất thuốc nổ | 17 đầu mối + khoảng 100 chi nhánh | khoảng 10 triệu bao gói/năm |
| Sữa & chế phẩm sữa | khoảng 200 | khoảng 5 tỷ đơn vị hộp/chai/năm |
| Đồ uống | trên 500 | khoảng 10 tỷ đơn vị chai/lon/năm |
| Dầu thực vật | 35 | khoảng 1 tỷ chai/năm |
| Tổng cộng | khoảng 1.000 | khoảng 16 tỷ lượt SKU/năm |

Sản lượng sản phẩm là thông số đầu vào theo nhóm ngành, dùng để xác định quy mô đơn vị/ngày và số lô/mẻ/ngày. Các số liệu sản lượng trong bảng được tổng hợp tham chiếu từ báo cáo thị trường để làm đầu vào sizing.

Theo giả định quản lý truy xuất nguồn gốc:

- 98% sản lượng quản lý theo lô/mẻ.

- 2% sản lượng quản lý tới từng sản phẩm

Sản phẩm theo lô/mẻ/ngày = 43.863.013 x 98% = 42.985.753 sản phẩm/ngày

Sản phẩm theo từng sản phẩm/ngày = 43.863.013 x 2% = 877.260 sản phẩm/ngày

Với quy mô lô trung bình 2.200 sản phẩm/lô, số lô/mẻ/ngày được tính như sau:

Số lô/mẻ/ngày = 42.985.753 / 2.200 = 19.539 lô/mẻ/ngày

Làm tròn phục vụ sizing sự kiện: 20.000 lô/mẻ/ngày

Bảng quy đổi sản lượng phục vụ sizing:

| Chỉ tiêu | Công thức | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Tổng sản phẩm/ngày | 16.010.000.000 / 365 | 43.863.013 |
| Sản phẩm quản lý theo lô/mẻ/ngày | 43.863.013 x 98% | 42.985.753 |
| Sản phẩm quản lý tới từng sản phẩm/ngày | 43.863.013 x 2% | 877.260 |
| Quy mô lô trung bình | Giả định sizing | 2.200 sản phẩm/lô |
| Lô/mẻ/ngày tính toán | 42.985.753 / 2.200 | 19.539 |
| Lô/mẻ/ngày dùng cho sizing |  | 20.000 |

2) Tính toán tải hệ thống

a. Tính toán tải đọc/ tra cứu

Tải đọc/tra cứu được tính từ CCU và hành vi request của từng nhóm người dùng.

Bảng kết quả:

| Chỉ tiêu | Giá trị |
| --- | --- |
| RPS đọc trung bình giờ cao điểm | 563 RPS |
| Hệ số an toàn | 2,0 |
| RPS đọc sau áp dụng hệ số an toàn | 1.126 RPS ~ 1.150 RPS |

b) Tính toán tải ghi nghiệp vụ

Tải ghi nghiệp vụ không tính từ CCU người tiêu dùng, vì người tiêu dùng chủ yếu chỉ đọc/tra cứu. Tải ghi phát sinh từ doanh nghiệp, lô/mẻ, hồ sơ và tích hợp.

- Logic tính loại dữ liệu ghi/ngày

Thuyết minh:

- 20 thao tác ghi/DN/ngày gồm các thao tác chính:

  - Cập nhật hồ sơ DN.

  - Khai báo sản phẩm.

  - Tạo/cập nhật lô.

  - Ghi nhận sự kiện truy xuất.

  - Cập nhật chứng từ.

  - Phê duyệt và thay đổi trạng thái.

- 20.000 lô/mẻ/ngày là 98% sản lượng được truy xuất theo lô/mẻ và ghi vào PostgreSQL, được làm tròn từ 19.539 lô/mẻ/ngày để phục vụ sizing.

- 877.260 sản phẩm/ngày là 2% sản lượng ghi chi tiết từng sản phẩm vào PostgreSQL.

- Sự kiện truy xuất nguồn gốc bao gồm (sự kiện theo lô/mẻ, sự kiện theo từng sản phẩm) sẽ được ghi vào ScyllaDB/Cassandra event store; Mỗi 1 SKU dự kiến sẽ có 3 sự kiện cơ bản làm căn cứ sizing:

  - Tạo lô/Sản phẩm.

  - Xuất kho/bàn giao.

  - Nhập kho/tiếp nhận.

Bảng kết quả bóc tách theo loại dữ liệu phát sinh:

| Nhóm phát sinh | Công thức | Bản ghi/ngày |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu quản trị DN/tài khoản/cấu hình | 1.000 DN x 1 thao tác ghi/DN/ngày | 1.000 |
| Dữ liệu lô/mẻ | 20.000 lô/mẻ/ngày x 1 bản ghi lô/mẻ | 20.000 |
| Dữ liệu sản phẩm chi tiết | 877.260 sản phẩm/ngày x 1 bản ghi/sản phẩm | 877.260 |
| Dữ liệu hồ sơ phê duyệt, kiểm tra, xử lý hồ sơ. | 5.000 hồ sơ/ngày x 2,4 bản ghi/hồ sơ | 12.000 |
| Sự kiện trace theo lô/mẻ | 20.000 lô/mẻ/ngày x 3 sự kiện/lô | 60.000 |
| Sự kiện trace chi tiết sản phẩm | 877.260 sản phẩm/ngày x 3 sự kiện/sản phẩm | 2.631.780 |
| File/object nghiệp vụ | 5.000 hồ sơ/ngày x 1 file/hồ sơ | 5.000 |

- Tính TPS ghi theo từng loại dữ liệu

| Loại dữ liệu | Công thức | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL - hồ sơ, sản phẩm, lô/mẻ trạng thái | 910.260 bản ghi/ngày / 86.400 | 11 TPS |
| ScyllaDB/Cassandra - event trace | 2.691.780 event/ngày / 86.400 | 32 TPS |
| MinIO - file/object | 5.000 file/ngày / 86.400 = 0,06 | 1 TPS |
| Tổng TPS ghi nghiệp vụ/storage | 11 + 32 + 1 | 44 TPS |
| OPS/Loki - log hệ thống dài hạn | 404.000 log/ngày x 1,3 / 86.400; chọn sàn | 20 log/s; full access/application log tính riêng theo (1.150 + 44) x 3 = 3.582 log/s |

- Cơ sở kích thước bản ghi từ thông tin sản phẩm

Kích thước bản ghi PostgreSQL được lấy theo cấu trúc dữ liệu của các nhóm thông tin sản phẩm/lô/sự kiện thường có trong hệ thống. Các nhóm dữ liệu chính:

| Nhóm dữ liệu | Trường thông tin tiêu biểu | DB/storage chính | Kích thước sizing |
| --- | --- | --- | --- |
| Doanh nghiệp/pháp lý | Tên doanh nghiệp, giấy đăng ký/giấy tờ pháp lý, địa chỉ, mã số thuế, thông tin nhà nhập khẩu/nhà phân phối nếu có | PostgreSQL; file giấy tờ lưu MinIO | 5 KB/row |
| Sản phẩm/định danh | Mã sản phẩm, GTIN, tên, loại, xuất xứ, thương hiệu/nhãn hiệu, tiêu chuẩn/quy chuẩn, trạng thái, chữ ký số/metadata ký | PostgreSQL; UID/projection tra cứu nhanh lưu ScyllaDB; ảnh/tài liệu lưu MinIO | 8 KB/row |
| Lô/mẻ | Mã lô/mẻ, ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lượng, trạng thái, khóa tham chiếu sản phẩm/DN | PostgreSQL; sự kiện trace chi tiết lưu ScyllaDB | 2 KB/row |
| Hồ sơ/workflow/trạng thái | Mã hồ sơ, loại hồ sơ, trạng thái xử lý, người xử lý, thời điểm, kết quả kiểm tra/phê duyệt | PostgreSQL; file đính kèm lưu MinIO | 4 KB/row |
| Sự kiện trace lô/mẻ/sản phẩm | event_type, actor, location, status, product_id, lot_id, sscc/serial, payload_summary, payload_hash, previous_hash, source_system, created_at | ScyllaDB/Cassandra event store | 4 KB/event |
| UID/SSCC/serial lookup | code, product_id, lot_id, serial_id, status, expiry_date, public_trace_ref | ScyllaDB/Cassandra lookup | 1 KB/UID |
| File/ảnh/video/chứng từ | Ảnh sản phẩm, giấy chứng nhận, hồ sơ pháp lý, văn bằng bảo hộ, chứng từ, phiếu kiểm nghiệm, file import/export | MinIO object storage; PostgreSQL chỉ lưu object key/path | 2 MB/file cơ sở; 5 MB/file |
| Log hệ thống dài hạn | Đăng nhập, đăng xuất, đăng nhập thất bại, khóa tài khoản, đổi mật khẩu, thay đổi quyền, thay đổi cấu hình, lỗi hệ thống nghiêm trọng | OPS/Loki; dài hạn đẩy MinIO | 1 KB/log |
| Lô sản xuất | Mã lô sản xuất, mô tả, ngày tạo, trạng thái | Bảng batch/lot | 1-2 KB |
| Doanh nghiệp/pháp lý | Tên doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, địa chỉ, mã số thuế, thông tin nhà nhập khẩu/nhà phân phối nếu có | Bảng enterprise/legal profile; file giấy tờ lưu MinIO | 3-6 KB |
| Lịch sử in mã/nhãn | Tên mẫu, loại mã, mã sản phẩm/thùng hộp/SSCC, tên sản phẩm, lô/mẻ sản phẩm, lô/mẻ đóng thùng, mã vận đơn, số serial | Bảng print/code history hoặc UID mapping | 2-4 KB |
| Sự kiện nhập hàng | Số lô nhập, mã vận đơn, mã đơn hàng, nhà cung cấp, chi nhánh vận chuyển, thời gian, địa điểm, người phụ trách, mô tả công việc, danh sách sản phẩm, số lượng, lô/mẻ, mã SSCC, ngày sản xuất, hạn sử dụng | Event header + event detail lines; ảnh/video lưu MinIO | 4-8 KB cho header; 0,5-1 KB/detail line |
| Sự kiện vận chuyển | Mã sự kiện, mã vận đơn, mã đơn hàng, bên giao, bên nhận, chi nhánh vận chuyển, địa điểm nhận, thời gian, hình thức vận chuyển, phương tiện, số hiệu, người phụ trách, mô tả, danh sách hàng hóa | Event header + event detail lines; ảnh/video lưu MinIO | 5-8 KB cho header; 0,5-1 KB/detail line |
| Tin báo nghi vấn vi phạm | Tiêu đề, tên sản phẩm, mã sản phẩm, lô/mẻ sản xuất, cơ sở phân phối, địa chỉ mua hàng, người báo tin, email, nội dung, trạng thái xử lý | Workflow/case record; ảnh/video lưu MinIO | 3-6 KB |

Từ bảng kích thước theo loại dữ liệu, tài liệu quy đổi thành kích thước trung bình dùng cho từng nhóm CSDL/storage như sau: PostgreSQL dùng trung bình 5 KB/bản ghi, được tính từ bình quân có trọng số của DN/pháp lý 5 KB/row, sản phẩm/định danh 8 KB/row, lô/mẻ 2 KB/row và hồ sơ/workflow 4 KB/row. ScyllaDB/Cassandra dùng trung bình 4 KB/event cho event store, 1 KB/UID cho UID/SSCC/serial lookup và 2-5 KB/projection cho dữ liệu tra cứu công khai. MinIO dùng trung bình 2 MB/file. OPS/Loki dùng 1 KB/log raw để tính tải ingest, còn dung lượng lưu dài hạn tính theo log sau lọc/nén và retention.

c. Tham số tải cho sizing

Quy ước thuật ngữ:

RPS dùng cho tải request/API.

TPS dùng cho giao dịch hoặc thao tác ghi nghiệp vụ.

QPS dùng cho số truy vấn xuống cơ sở dữ liệu, cache hoặc search.

| Tham số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Lô/mẻ/ngày dùng | 20.000 lô/mẻ/ngày |  |
| Sản phẩm chi tiết/ngày | 877.260 sản phẩm/ngày |  |
| Tải đọc/tra cứu | 1.150 RPS |  |
| Tải ghi PostgreSQL - hồ sơ, sản phẩm, lô/mẻ | 11 TPS |  |
| Tải ghi ScyllaDB/Cassandra – sự kiện truy xuất | 32 TPS |  |
| TPS ghi file/object | 1 TPS |  |
| Tổng TPS ghi nghiệp vụ/storage | 44 TPS | 1 |
| Tổng tải HTTP/API đọc + ghi | 1.150 request/s đọc + 44 request/s ghi | 1.194 request/s |
| OPS/Loki - log hệ thống dài hạn | 20 log/s | Cộng thêm full access/application log 3.582 log/s để sizing OPS |

3) Sizing từng thành phần

a. Vùng Entry/Security

- Ingress Controller

Cơ sở thuyết minh:

Tải đọc/tra cứu đã tính là 1.150 RPS.

Tổng TPS ghi nghiệp vụ đã tính là 44 TPS, gồm 11 TPS ghi PostgreSQL, 32 TPS ghi event store và 1 TPS ghi file/object.

Tại Ingress Controller, 1 giao dịch ghi được xem như 1 API request vào hệ thống, nên có thể cộng với RPS đọc để ra tải HTTP/API vào Ingress.

Số node = 3 để đảm bảo HA và rolling update. Khi mất 1 node, 2 node còn lại vẫn phải chịu được toàn bộ 1.194 RPS.

Ingress_RPS/node_N-1 = 1.194 / 2 = 597 RPS/node

Năng lực tham chiếu làm cơ sở sizing từ F5/NGINX Plus sizing guide: 1 CPU core trong môi trường hypervisor đạt khoảng 750 SSL TPS (RSA 2048 bit, ECDHE-RSA-AES128-SHA, OpenSSL 1.0.2k-fips, mỗi HTTPS request dùng new SSL/TLS connection).

vCPU_required/node = 597 / 750 = 0,80 vCPU

Áp dụng hệ số an toàn vận hành 30%: 0,80 x 1,3 = 1,04 vCPU

Theo tính toán trên, 4 vCPU/node đủ cho reverse proxy, TLS, routing rule, health check và access log cơ bản; nhóm Edge/Security được gộp cấu hình 16 vCPU/node để đồng bộ Ingress, API Gateway và Auth Services.

RAM cho phần Ingress tính trong cấu hình gộp Edge/Security theo tỷ lệ khoảng 2 GB/vCPU.

- API Gateway

API Gateway nhận toàn bộ tải HTTP/API sau Ingress. Tải đầu vào dùng API_RPS_sizing = 1.194 RPS. API Gateway thực hiện routing, rate limit, request validation, route policy, access log, header transformation và retry policy.

API Gateway tính theo N-1:

API_GW_RPS/node_N-1 = 1.194 / 2 = 597 RPS/node

Năng lực tham chiếu giả định sizing 1 vCPU xử lý khoảng 500 RPS

vCPU_required/node = 597 / 500 = 1,19 vCPU

Áp dụng hệ số an toàn vận hành 30%: 1,19 x 1,3 = 1,55 vCPU

Theo tính toán trên, 4 vCPU/node đủ cho policy, validation, route rule và access log cơ bản; phần dư được cộng vào cấu hình gộp Edge/Security.

RAM cho phần API Gateway tính trong cấu hình gộp Edge/Security theo tỷ lệ khoảng 2 GB/vCPU.

- Auth Services

Auth Services không nhận toàn bộ tải HTTP/API. Auth chỉ nhận phần request cần xác thực, refresh token, kiểm tra session/quyền hoặc tích hợp hệ thống xác thực ngoài. Tài liệu giả định 20% tổng request sau API Gateway cần gọi xác thực sang Auth; 80% còn lại được xử lý bằng JWT/cache/token cache.

Auth_RPS = API_RPS_sizing x auth_deep_validation_ratio = 1.194 x 20% = 238,8 ~ 239 RPS

Auth_RPS/node_N-1 = 239 / 2 = 119,5 RPS/node

Năng lực tham chiếu giả định sizing 1 vCPU xử lý khoảng 25 auth RPS cho các yêu cầu xác thực, kiểm tra quyền

vCPU_required/node = 119,5 / 25 = 4,78 vCPU

Áp dụng hệ số an toàn vận hành 30%: 4,78 x 1,3 = 6,21 vCPU ~ 8 vCPU.

Với tính toán trên lựa chọn 8 vCPU/node đủ cho validate token, introspection, session/cache lookup và tích hợp xác thực bên ngoài ở mức tải sizing.

RAM cho Auth tính trong cấu hình gộp Edge/Security theo tỷ lệ khoảng 2 GB/vCPU.

- Tổng hợp:

Từ các tính toán trên ta cần 3 node để HA cho Vùng Edge/Security với:

vCPU/node = 4 + 4 + 8 = 16 vCPU/node cho Ingress Controller, API Gateway và Auth Services.

RAM/node = 96 GB cho nhóm Edge/Security. CPU được tính theo tải HTTP/API sizing, trong khi RAM giữ biên cho connection buffer, TLS/session cache, route/policy cache, token/session cache, worker process và OS page cache khi gom Ingress, API Gateway và Auth Services trên cùng node.

Storage cần 480 GB SSD cho OS, container image và log buffer vì Auth Services là stateless. Session persistent được lưu bền vững qua database; phương án này chấp nhận ảnh hưởng nhỏ đến tốc độ nhưng tăng tính ổn định của session.

| Thành phần | Số node | CPU/node | RAM/node | Storage/node |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingress Controller, API Gateway, Auth Services | 3 | 16 vCPU | 96 GB | 480 GB SSD |

b. Vùng Logic – Business Microservices

Vùng Logic xử lý các nghiệp vụ chính sau API Gateway/Auth, gồm validate nghiệp vụ, gọi service nội bộ, publish event, ghi trạng thái, gọi PostgreSQL/ScyllaDB/MinIO và trả kết quả.

Tổng tải HTTP/API sizing = 1.150 request/s đọc + 44 request/s ghi = 1.194 request/s.

Giả định trung bình 1 request/giao dịch qua 3 bước xử lý nội bộ và áp dụng hệ số an toàn vận hành 30%:

Logic_TPS_sizing = 1.194 request/s x 3 bước xử lý nội bộ x 1,3 = 4.656,6 ~ 4.657 TPS xử lý nội bộ

Năng lực tham chiếu giả định sizing 1 vCPU xử lý khoảng 250 TPS xử lý nghiệp vụ nội bộ.

vCPU_required = 4.657 / 250 = 18,63 vCPU

Ta chọn 3 worker node theo nguyên tắc N-1 để có HA, rolling update, pod overhead khi mất 1 node vẫn đảm bảo 2 node còn lại vẫn phải đáp ứng tải

CPU/node tối thiểu khi dùng 3 worker node theo N-1 = 18,63 / 2 = 9,32 vCPU/node. Chọn cấu hình vận hành 16 vCPU/node để có biên cho pod overhead, GC/runtime, batch/import, retry và tăng tải ngắn hạn.

Với 16 vCPU/node, Business Microservices chọn 64 GB RAM/node để có biên cho JVM/runtime heap, connection pool, cache nghiệp vụ, batch/import buffer, retry queue, sidecar/service mesh và OS page cache; RAM không tính tuyến tính cứng theo CPU vì workload nghiệp vụ có nhu cầu bộ nhớ độc lập với số vCPU.

Storage cần 480 GB SSD mỗi node cho OS, container image, temporary file, batch/import buffer, image cache và log buffer ngắn hạn.

Bảng thông số kết quả:

| Thành phần | Số node | CPU/node | RAM/node | Storage/node |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Business Microservices worker | 3 | 16 vCPU | 64 GB | 480 GB SSD |

c. Vùng Control Plane

Cơ sở thuyết minh:

3 master node là mức tối thiểu để etcd có quorum. Nếu mất 1 node, 2/3 node còn lại vẫn duy trì control plane.

16 vCPU và 32 GB RAM/node là cấu hình khuyến nghị đủ cho kube-apiserver, scheduler, controller-manager và etcd với quy mô khoảng vài chục worker/node dịch vụ.

etcd có latency cao nên dùng 500 GB SSD local, không dùng NFS/SAN latency cao cho data path của etcd.

Bảng thông số kết quả:

| Thành phần | Số node | CPU/node | RAM/node | Storage/node |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K8s Master | 3 | 16 vCPU | 32 GB | 500 GB SSD |

d. Vùng OPS – Monitoring & Logging

Cơ sở thuyết minh:

OPS/Monitoring & Logging được tách thành 2 nhóm log: (1) log hệ thống dài hạn phục vụ an toàn, kiểm toán và vận hành; (2) full access log/application log phục vụ tra soát, debug, cảnh báo và điều tra sự cố. Mỗi nhóm log được tính riêng, sau đó sử dụng tổng tải ingest để sizing CPU và local buffer cho vùng OPS.

Nhóm 1 - log hệ thống dài hạn: bao gồm đăng nhập, đăng xuất, đăng nhập thất bại, khóa tài khoản, đổi mật khẩu, thay đổi quyền, thay đổi cấu hình và lỗi hệ thống nghiêm trọng. Nhóm log này được thu nhận qua OPS/Loki và phần lưu trữ dài hạn đẩy sang MinIO.

Nhóm doanh nghiệp: 1.000 doanh nghiệp x 5 tài khoản = 5.000 tài khoản; giả định 2 lần đăng nhập/ngày, mỗi lần có login + logout = 2 log. Số log/ngày = 5.000 x 2 x 2 = 20.000 log/ngày = 0,23 log/s.

Nhóm cán bộ: 3.000 cán bộ x 2 lần đăng nhập/ngày x 2 log = 12.000 log/ngày = 0,14 log/s.

Người tiêu dùng: giữ CCU peak = 9.300 và dùng CCU/DAU = 5%, suy ra DAU = 9.300 / 5% = 186.000 user/ngày. Với truy xuất công cộng, request tra cứu không ghi log dài hạn từng giao dịch; chỉ tính log phiên/tài khoản nếu người tiêu dùng có đăng nhập.

Giả định 1 phiên đăng nhập/ngày, login + logout = 2 log: 186.000 x 2 = 372.000 log/ngày = 4,31 log/s.

Tổng log hệ thống cơ sở = 20.000 + 12.000 + 372.000 = 404.000 log/ngày = 4,68 log/s. Cộng dự phòng 30% cho đăng nhập thất bại, khóa tài khoản, đổi mật khẩu, thay đổi quyền, thay đổi cấu hình và lỗi hệ thống nghiêm trọng: 4,68 x 1,3 = 6,08 log/s. Để có biên cho security/audit event và lỗi hệ thống bất thường, chọn mức sàn vận hành 20 log/s làm tham số sizing cho log hệ thống dài hạn.

Nhóm 2 - full access log/application log: log kỹ thuật được tính theo công thức (RPS đọc + TPS ghi) x 3 log/giao dịch. Nhóm log này dùng để tính ingest và local buffer ngắn hạn cho OPS, không lưu dài hạn toàn bộ trên MinIO.

Tải HTTP/API sizing = 1.150 RPS đọc + 44 TPS ghi = 1.194 giao dịch/s. Full_access_application_log_ingest = 1.194 x 3 = 3.582 log/s.

Tổng tải log ingest vào OPS dùng để sizing = 20 log/s log hệ thống dài hạn + 3.582 log/s full access/application log = 3.602 log/s.

Giả định năng lực xử lý log/metric: 1 vCPU xử lý ổn định khoảng 1.000 log/s. vCPU_required_cluster = 3.602 / 1.000 = 3,60 vCPU.

Áp dụng hệ số an toàn vận hành 30%: 3,60 x 1,3 = 4,68 vCPU.

Chọn 3 node để tách/HA các workload Prometheus, Loki, Grafana và alerting. Theo N-1, khi mất 1 node chỉ còn 2 node xử lý tải, nên CPU tối thiểu mỗi node là 4,68 / 2 = 2,34 vCPU/node; chọn làm tròn 8 vCPU/node để có biên truy vấn và alerting.

32 GB RAM/node dùng cho xử lý log truy vấn, Loki/Prometheus index/cache, dashboard, alerting và OS page cache; RAM giữ biên vận hành vì truy vấn log/metric thường phụ thuộc cache và index nhiều hơn CPU thuần.

Tính toán dung lượng lưu trữ: dữ liệu thô log/ngày = 3.602 log/s x 1 KB/log x 86.400 = 311.212.800 KB/ngày ~ 0,31 TB/ngày. Giả định áp dụng lọc/nén log còn 20% dữ liệu, log sau xử lý/ngày = 0,31 TB x 20% ~ 62 GB/ngày.

Local log buffer 3 ngày = 62 GB/ngày x 3 = 186 GB toàn cụm. Áp dụng hệ số an toàn vận hành 30%: 186 x 1,3 = 241,8 GB ~ 0,24 TB. Theo N-1: Storage/node_N-1_required = 0,24 TB / 2 = 0,12 TB/node. Chọn làm tròn Storage 1 TB SSD/node để lưu metric/log buffer ngắn hạn; log hệ thống dài hạn đẩy sang MinIO.

Bảng thông số kết quả:

| Thành phần | Số node | CPU/node | RAM/node | Storage/node | Retention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoring & Logging | 3 | 8 vCPU | 32 GB | 1 TB SSD | Local metric/log buffer 3 ngày; log hệ thống dài hạn đẩy sang MinIO |

e. Vùng Data

Lớp dữ liệu được sizing theo từng loại dữ liệu phát sinh. Dữ liệu nghiệp vụ quan hệ, hồ sơ và trạng thái ghi vào PostgreSQL; sự kiện truy xuất liên tục từ doanh nghiệp ghi vào ScyllaDB/Cassandra; file ảnh, chứng từ và tài liệu đính kèm ghi vào MinIO; log hệ thống dài hạn ghi vào OPS/Loki và phần lưu dài hạn có thể đẩy sang MinIO. Trước hết xác định loại dữ liệu phát sinh TPS ghi, sau đó chọn DB/storage phù hợp với đặc tính dữ liệu.

- PostgreSQL

Tính toán CPU/RAM

Tải đọc/tra cứu tổng của hệ thống: RPS_read_peak = 1.150 RPS

Không phải toàn bộ 1.150 RPS đọc đều xuống PostgreSQL. Tra cứu public/QR/timeline chủ yếu đi qua ScyllaDB/projection/cache, file preview/download đi qua MinIO.

Giả định phần đọc cần transaction/report trực tiếp trên PostgreSQL:

PostgreSQL_read_ratio = 20%

PostgreSQL_read_TPS = 1.150 x 20% = 230 TPS đọc

Tải ghi của PostgreSQL là 11 TPS

Giả định 1 vCPU xử lý khoảng 10 TPS ghi

Giả định 1 vCPU xử lý khoảng 15 TPS đọc

vCPU_write_required = 11 / 10 = 1,1 vCPU

vCPU_read_required = 230 / 15 = 15,33 vCPU

vCPU_required_cluster = 1,1 + 15,33 = 16,43 vCPU

Áp dụng hệ số an toàn vận hành 30%: 16,43 x 1,3 = 21,36 vCPU. Chọn 48 vCPU/node cho PostgreSQL data node để có biên cho query/report, checkpoint, autovacuum, WAL và failover.

RAM cho PostgreSQL giữ 192 GB RAM/node để có biên cho shared buffers, OS page cache, sort/hash/report query, connection, autovacuum, checkpoint và failover; không giảm tuyến tính theo CPU.

PostgreSQL dự kiến triển khai theo mô hình primary/standby:

1 node primary xử lý toàn bộ tải đọc/ghi cần transaction/report trực tiếp trên PostgreSQL.

1 node standby có cấu hình tương đương và lưu một bản sao đầy đủ dữ liệu thông qua PostgreSQL streaming replication để failover. Vì standby giữ full copy, dung lượng SAN không tính theo một bản dùng chung cho cả hai node.

1 node witness/DCS điều phối HA/failover cấu hình tiêu chuẩn:

8 vCPU, 16 GB RAM, 240 GB SSD

Tính toán dung lượng

Tổng số bản ghi vào CSDL quan hệ: DN/hồ sơ + lô/mẻ + sản phẩm chi tiết + hồ sơ/workflow/trạng thái = 1.000 + 20.000 + 877.260 + 12.000 = 910.260 bản ghi/ngày.

Dữ liệu lưu trữ mỗi bản ghi giả định 5KB, vậy dữ liệu lưu trữ trong 1 ngày:

PostgreSQL_data_raw/ngày = 910.260 bản ghi/ngày x 5 KB = 4.551.300 KB/ngày ~ 4,34 GB/ngày

PostgreSQL_data_raw/năm = 4,34 GB/ngày x 365 = khoảng 1,58 TB

Index dữ liệu ước tính chiếm 30% dữ liệu chính: 1,58 TB x 30% = 0,47 TB. Dung lượng data + index = 1,58 + 0,47 = 2,05 TB.

Bổ sung WAL/redo/archive log ngắn hạn, temp tablespace, report/materialized view và vùng vận hành ước tính 30% của data + index: 2,05 TB x 30% = 0,62 TB.

Dung lượng PostgreSQL trước dự phòng = 2,05 + 0,62 = 2,67 TB. Áp dụng hệ số an toàn vận hành 30%: 2,67 x 1,3 = 3,47 TB.

Áp dụng ngưỡng sử dụng SAN an toàn không khai thác quá 70% usable: 3,47 / 70% = 4,96 TB. Làm tròn cấu hình tối thiểu theo vận hành là >= 6 TB usable cho mỗi PostgreSQL data node. Với mô hình primary/standby streaming replication, standby lưu full copy nên dung lượng tối thiểu cho 2 data node là >= 12 TB usable. Để có thêm biên cho tăng trưởng dữ liệu, snapshot ngắn hạn, WAL/archive log phát sinh khi bảo trì/failover và free-space vận hành của SAN, chọn cấu hình an toàn là SAN All-Flash >= 15 TB usable cho cụm PostgreSQL. Backup dài hạn nên lưu trên hệ thống backup/object storage riêng; nếu snapshot/backup giữ lâu trên SAN thì cần cộng thêm theo chính sách retention.

Bảng thông số kết quả:

| Thành phần | Số node | CPU/node | RAM/node | Storage | IOPS/Capacity mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL data node | 2 | 48 vCPU | 192 GB | 240 GB SSD OS; SAN All-Flash >= 15 TB usable cho cụm PostgreSQL; tối thiểu >= 6 TB usable/data node; | PostgreSQL primary/standby; standby streaming replication giữ full copy để failover; SAN gồm data, index, WAL/temp/report, snapshot ngắn hạn và free-space vận hành |
| witness/DCS | 1 | 8 vCPU | 16 GB RAM | 240 GB SSD | điều phối active standby; không xử lý transaction |

- ScyllaDB/Cassandra

Mục tiêu chính của ScyllaDB/Cassandra là lưu dòng sự kiện truy xuất nguồn gốc phát sinh liên tục từ doanh nghiệp theo mô hình append-only/event store. Các sự kiện này là nguồn dữ liệu để dựng timeline truy xuất, phục vụ tra cứu nhanh và tạo hash/anchor lên blockchain.

Về nghiệp vụ TXNG, doanh nghiệp phát sinh nhiều sự kiện theo chuỗi: nhập nguyên liệu, tạo mã sản phẩm/lô/mẻ, sơ chế/chế biến/đóng gói, kiểm tra chất lượng, bán hàng, vận chuyển, nhập hàng tại nhà tiêu thụ. Các sự kiện đều gắn với mã sản phẩm, lô/mẻ, SSCC/serial, thời gian, địa điểm, đơn vị thực hiện và trạng thái. Đây là dạng dữ liệu phù hợp với wide-column/event store vì ghi liên tục, truy vấn theo key và theo timeline.

Các loại dữ liệu dự kiến sẽ lưu trong CSDL ScyllaDB/Cassandra:

| Loại dữ liệu | Mục đích | Ví dụ truy vấn/đối chiếu |
| --- | --- | --- |
| Event store | Lưu toàn bộ sự kiện truy xuất theo mô hình append-only để dựng timeline nguồn gốc | Tra timeline theo lô/mẻ, sản phẩm, mã SSCC/serial hoặc doanh nghiệp |
| Anchor index | Liên kết giữa nhóm event trong ScyllaDB và hash/Merkle root đã ghi lên blockchain | Từ lot_id/event_batch_id tìm chain_tx_id, merkle_root, trạng thái anchor |
| UID/SSCC/serial lookup | Tra nhanh từ mã định danh sang product_id, lot_id, trạng thái và tham chiếu truy xuất công khai | Người dùng quét mã, hệ thống tìm sản phẩm/lô tương ứng |
| Bản dữ liệu tra cứu nhanh theo lô/mẻ | Lưu bản tóm tắt thông tin công khai theo lô/mẻ để trả kết quả nhanh | Hiển thị tên sản phẩm, lô/mẻ, hạn sử dụng, trạng thái, sự kiện trọng yếu |
| Bản dữ liệu tra cứu nhanh theo sự kiện | Lưu bản rút gọn của sự kiện trọng yếu để hiển thị timeline nhanh | Hiển thị tạo lô, xuất kho, nhập kho mà không đọc toàn bộ payload event |
| Bản dữ liệu tra cứu nhanh theo sản phẩm | Lưu bản tóm tắt thông tin công khai cho nhóm sản phẩm quản lý tới từng đơn vị | Tra cứu theo UID/serial và trả thông tin sản phẩm cần hiển thị |

Tính toán CPU

Tính TPS ghi:

TPS ghi sự kiện truy xuất = 2.691.780 event/ngày / 86.400 = 32 TPS

TPS ghi bảng tra cứu UID/SSCC/serial = 877.260 UID/ngày / 86.400 = 10,15 TPS ~ 11 TPS

Tổng TPS ghi ScyllaDB/Cassandra = 32 + 11 + 11 + 11 = 65 TPS ghi

TPS đọc tra cứu:

Tải đọc/tra cứu tổng = 1.150 RPS

Tỷ lệ đọc qua ScyllaDB/cache/bản dữ liệu tra cứu nhanh = 70%

Tỷ lệ đọc file/ảnh/chứng từ qua MinIO = 10%

TPS đọc ScyllaDB/cache/bản dữ liệu tra cứu nhanh = 1.150 x 70% = 805 TPS đọc

Giả định 1 vCPU xử lý khoảng 500 TPS ghi

Giả định 1 vCPU xử lý khoảng 1.000 TPS đọc

TPS ghi = 65 TPS

TPS đọc = 805 TPS

vCPU ghi = 65 / 500 = 0,13 vCPU

vCPU đọc = 805 / 1.000 = 0,81 vCPU

Tổng vCPU toàn cụm = 0,13 + 0,81 = 0,94 vCPU

Áp dụng hệ số vận hành an toàn 30% = 0,94 x 1,3 = 1,22 vCPU

Theo tải tính toán, CPU không phải yếu tố chi phối ScyllaDB/Cassandra. Tuy nhiên ScyllaDB/Cassandra cần CPU cho compaction, repair, streaming/rebuild node, cache, background task và burst tải. Với tải đọc sizing và RF=3, chọn 16 vCPU/node cho vận hành.

Tính toán dữ liệu lưu trữ

Dung lượng lưu trữ dữ liệu sự kiện trong 1 năm:

Dữ liệu event store:

Sự kiện truy xuất theo lô/mẻ = 20.000 lô/mẻ/ngày x 3 sự kiện/lô = 60.000 event/ngày Sự kiện truy xuất chi tiết sản phẩm = 877.260 sản phẩm/ngày x 3 sự kiện/sản phẩm = 2.631.780 event/ngày

Tổng event store/ngày = 60.000 + 2.631.780 = 2.691.780 event/ngày Event store record size 4 KB/event Event_store_raw = 2.691.780 x 4 KB x 365 = khoảng 3,93 TB

Dữ liệu anchor index:

Anchor theo lô/mẻ/ngày = 20.000 anchor unit/ngày

Anchor theo sản phẩm chi tiết/ngày = 877.260 anchor unit/ngày

Tổng anchor unit/ngày = 20.000 + 877.260 = 897.260 anchor unit/ngày

Anchor record size = 1 KB

Anchor_index_raw = 897.260 x 1 KB x 365 = khoảng 0,33 TB

Dữ liệu UID/SSCC/serial lookup:

UID_1y_raw = 897.260 x 1 KB x 365 = khoảng 0,33 TB

Dữ liệu tra cứu nhanh theo sản phẩm/lô/sự kiện trọng yếu:

Số lô/mẻ/ngày = 20.000 Bản dữ liệu tra cứu nhanh theo lô/mẻ ước tính = 2 KB/lô

Lot_fast_lookup_raw = 20.000 x 2 KB x 365 = khoảng 14,6 GB raw

Bản dữ liệu tra cứu nhanh theo sản phẩm nếu cần theo 2% sản phẩm chi tiết prod_fast_lookup_raw = 877.260 x 2 KB x 365 = khoảng 0,64 TB

Tổng dung lượng: data_size = 3,93 TB + 0,33 TB + 0,33 TB + 0,64 TB + 0,015 TB = 5,25 TB

Áp dụng hệ số an toàn vận hành 30%: 5,25 x 1,3 = 6,83 TB ~ 8 TB

Để vận hành HA an toàn ScyllaDB/Cassandra với RF=3 yêu cầu tối thiểu để HA thực sự = RF + 1 = 4 node. Với 4 node: khi 1 node bị lỗi, 3 node còn lại vẫn giữ đủ RF=3 replica cho mọi row trong suốt quá trình rebuild

Tính toán RAM

ScyllaDB tận dụng RAM còn lại sau overhead làm page cache tự động. Overhead vận hành cố định mỗi node bao gồm ScyllaDB process, memtable, OS buffer và compaction ước tính ~20 GB.

Với 4 node RF=3, tải đọc phân bổ đều 805 / 4 = 201 TPS/node. Page cache khả dụng với 64 GB:

64 GB - 20 GB overhead = 44 GB page cache/node

44 GB page cache đủ giữ toàn bộ Lot fast lookup (~15 GB) và hot data UID/SSCC lookup phục vụ khoảng 201 TPS đọc/node ổn định. Vì vậy chọn 64 GB RAM/node.

Bảng thông số kết quả:

| Thành phần | Số node | CPU/node | RAM/node | Storage/node |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ScyllaDB/Cassandra | 4 | 16 vCPU | 64 GB | 8 TB SSD |

- Kafka/Eventbus

Kafka chỉ phục vụ luồng event ghi trước khi consumer ghi xuống event store và các xử lý bất đồng bộ liên quan.

Tính toán dữ liệu lưu trữ

TPS ghi event store làm tham số sizing = 32 TPS

Giả định 1 event ghi phát sinh 1 Kafka message

Hệ số burst/batch/retry = 1,5

Kafka_msg_peak sizing = 32 x 1 x 1,5 = 48 msg/s

Message size trung bình = 2 KB

Retention = 7 ngày

Replication factor = 3

Throughput ghi logic = 48 msg/s x 2 KB = 96 KB/s ~ 0,096 MB/s

Throughput ghi vật lý sau replication = 0,096 MB/s x RF 3 = 0,288 MB/s toàn cụm

Kafka_storage_raw = 48 x 2 KB x 86.400 x 7 x 3 = khoảng 0,174 TB toàn cluster

Áp dụng hệ số an toàn vận hành 30%: Kafka_storage_sizing = 0,174 TB x 1,3 = khoảng 0,226 TB

Storage/node_required = 0,226 TB / 3 broker = 0,075 TB/node

Áp dụng ngưỡng sử dụng đĩa an toàn cho Kafka không khai thác quá 70% dung lượng data disk.

Disk/node theo ngưỡng 70% = 0,075 TB / 70% = 0,107 TB/node

Dung lượng OS: 240 GB SSD

Tổng dung lượng: 0,107 TB + 0,24 TB = 0,347 TB ~ 500 GB SSD

Tính CPU/RAM

Tải Kafka = 32 TPS event x 1 message/event x hệ số burst 1,5 = 48 msg/s

Giả định năng lực xử lý: 1 vCPU xử lý khoảng 500 msg/s

vCPU_required_cluster = 48 / 500 = 0,10 vCPU

Áp dụng hệ số an toàn 30% = 0,10 x 1,3 = 0,13 vCPU

Theo tải message tính toán, CPU thuần không phải yếu tố chi phối Kafka. Tuy nhiên môi trường sản xuất cần biên cho replication RF=3, ISR, retry/burst, rebalance, controller, retention cleanup, consumer lag, mở rộng topic/partition, TLS/SASL nếu bật bảo mật và giám sát. Mức 8 vCPU/node là cấu hình vận hành tối thiểu; chọn 12 vCPU, 32 GB RAM/node để có thêm biên an toàn cho vận hành.

Bảng thông số kết quả:

| Thành phần | Số node | CPU/node | RAM/node | Storage/node | Retention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kafka Broker | 3 | 12 vCPU | 32 GB | 500 GB SSD | 7 ngày, RF=3 |

- MinIO

MinIO lưu file nghiệp vụ, log hệ thống dài hạn từ OPS và metric dài hạn.

Các nhóm dữ liệu file/object chính:

| Nhóm file/object | Ví dụ | Retention |
| --- | --- | --- |
| File nghiệp vụ | Hình ảnh sản phẩm, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ pháp lý, văn bằng bảo hộ nếu có, chứng từ, giấy phép, phiếu kiểm nghiệm, hồ sơ đính kèm, file import/export | 1 năm |
| Log hệ thống dài hạn | Log đăng nhập/đăng xuất, bảo mật, cấu hình và lỗi hệ thống nghiêm trọng đã nén/lưu dài hạn | 6 tháng |
| Metric dài hạn | Thanos/Prometheus long-term metric nếu triển khai | 6 tháng |

Tính toán dữ liệu lưu trữ

Giả định cơ sở cho file nghiệp vụ:

Số file nghiệp vụ/ngày = 5.000 file/ngày Dung lượng trung bình/file kịch bản cơ sở = 2 MB Retention = 1 năm Dung lượng usable file nghiệp vụ = 5.000 x 2 MB x 365 = 3.650.000 MB = khoảng 3,65 TB

Tải đọc/tra cứu tổng = 1.150 RPS

Tỷ lệ đọc file/ảnh/chứng từ qua MinIO = 10%

MinIO_read_RPS = 1.150 x 10% = 115 RPS đọc file

MinIO_write_TPS = 5.000 file/ngày / 86.400 = 0,06 TPS ~ 1 TPS ghi file làm tham số sizing

Log hệ thống dài hạn lấy từ phần OPS và được lưu trữ dài hạn trên MinIO.

Retention log = 180 ngày

Dung lượng log = 1,73 GB/ngày x 180 = 311,4 GB = khoảng 0,31 TB usable

Tổng dung lượng dữ liệu thực cần lưu:

MinIO_usable_required = 3,65 TB file nghiệp vụ + 0,31 TB log hệ thống dài hạn = khoảng 3,96 TB usable

Áp dụng hệ số an toàn vận hành 30%:

MinIO_usable_sizing = 3,96 x 1,3 = 5,15 TB usable ~ 6 TB usable

Tính CPU/RAM. Giả định năng lực xử lý: 1 vCPU xử lý khoảng 15 RPS đọc object nhỏ/trung bình

vCPU_read_required_cluster = 115 / 15 = 7,67 vCPU

vCPU_write_required_cluster = 1 TPS ghi file, tải ghi rất nhỏ so với tải đọc = 1 vCPU dự phòng

vCPU_required_cluster = 7,67 + 1 = 8,67 vCPU

Áp dụng hệ số an toàn vận hành 30%: 8,67 x 1,3 = 11,27 vCPU toàn cụm

Theo cụm 4 node: 11,27 / 4 = 2,82 vCPU/node. Khi áp dụng N-1, 3 node còn lại cần xử lý toàn bộ tải: 11,27 / 3 = 3,76 vCPU/node.

Chọn 12 vCPU/node để có biên cho erasure coding, TLS, disk IO, metadata operation và burst tải đọc file.

RAM/node = 32 GB để đủ cache metadata/object, OS page cache và buffer vận hành.

4 node là mức tối thiểu để chạy erasure coding EC:2 và chịu lỗi node/disk tốt hơn so với lưu trên SAN.

Theo phương án EC:2, usable khoảng 50%:

Dữ liệu tối thiểu toàn cụm = 6 / 50% = 12 TB

Cấu hình 4 node x 4 TB = 16 TB, usable khoảng 8 TB với EC:2, đáp ứng nhu cầu sizing 6 TB usable. Đây là quy đổi vật lý từ dung lượng usable, không phải cộng thêm vào dữ liệu nghiệp vụ.

Bảng thông số kết quả:

| Thành phần | Số node | CPU/node | RAM/node | Storage/node |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MinIO Object Storage | 4 | 12 vCPU | 32 GB | 4 TB SSD |

f. Vùng Blockchain

Blockchain chỉ anchor hash cho lô/mẻ hoặc nghiệp vụ cần bất biến, không lưu toàn bộ dữ liệu truy xuất.

Đơn vị cần được bảo toàn trên blockchain gồm:

Lô/mẻ: 20.000 lô/mẻ/ngày.

Sản phẩm chi tiết thuộc phần cấp mã tới từng sản phẩm: 877.260 sản phẩm/ngày.

Tuy nhiên không nên ghi một giao dịch blockchain cho từng sản phẩm chi tiết. Cách làm phù hợp là gom nhiều sản phẩm/sự kiện vào một Merkle batch, ghi Merkle root/hash lên chain, còn bảng anchor index trong ScyllaDB/Cassandra lưu ánh xạ từ mã/lô/sự kiện về chain_tx_id, merkle_root và trạng thái anchor.

Anchor unit/ngày = 20.000 lô/mẻ/ngày + 877.260 sản phẩm chi tiết/ngày = 897.260 anchor unit/ngày.

Giao dịch blockchain cho lô/mẻ = 20.000 tx/ngày

Giao dịch blockchain cho sản phẩm chi tiết, gom 10.000 anchor unit/tx = 877.260 / 10.000 = 87,73 ~ 88 tx/ngày

Tổng giao dịch blockchain/ngày = 20.000 + 88 = 20.088 tx/ngày

TPS ghi blockchain trung bình = 20.088 / 86.400 = 0,23 TPS

Áp dụng hệ số an toàn vận hành 30%: 0,23 x 1,3 = 0,30 TPS

TPS ghi blockchain: >= 1 TPS anchor write

Tải đọc/đối soát qua RPC:

Tải đọc/tra cứu tổng = 1.150 RPS

Tỷ lệ cần đối soát blockchain trực tiếp = 5%

RPC_read_verify = 1.150 x 5% = 57,5 RPS

Giả định 1 vCPU xử lý khoảng 50 RPC read/verify RPS:

vCPU_RPC_required = 57,5 / 50 = 1,15 vCPU

Áp dụng hệ số an toàn vận hành 30%: 1,15 x 1,3 = 1,50 vCPU

RPC/Full Read triển khai 2 node HA theo mô hình ghép vai trò. Khi mất 1 node, node còn lại cần xử lý đủ tải đối soát RPC và vẫn giữ khả năng đọc lịch sử/full chain.

CPU RPC tối thiểu theo N-1 là 1,50 vCPU/node; phần Full Read cần thêm biên cho full chain, index, snapshot, truy vấn lịch sử, compaction và OS/cache.

Chọn cấu hình ghép RPC/Full Read: 12 vCPU/node, 64 GB RAM/node.

Tính dung lượng blockchain

Kích thước metadata/hash trung bình mỗi tx = 2 KB

Chain_data_raw = 20.088 tx/ngày x 2 KB x 365 = 14.664.240 KB ~ 14,7 GB/năm

Áp dụng hệ số overhead cho block, state, index, snapshot và log node = 10x:

Chain_storage_required = 14,7 GB x 10 = 147 GB/năm

Cơ sở thuyết minh:

Blockchain chỉ lưu hash/Merkle root và metadata đối soát, không lưu payload truy xuất đầy đủ.

20.000 lô/mẻ/ngày có thể anchor theo từng lô/mẻ vì số lượng thấp.

877.260 sản phẩm chi tiết/ngày được đưa vào Merkle batch; mỗi batch ghi một hash lên chain, tránh tạo hàng trăm nghìn giao dịch blockchain/ngày.

2 node RPC/Full Read để HA endpoint cho microservices, đồng thời phục vụ đọc lịch sử, đối soát và tái dựng dữ liệu chain khi cần. Theo N-1, khi mất 1 node, node còn lại vẫn xử lý được khoảng 57,5 RPS đối soát blockchain và giữ vai trò Full Read.

Mô hình ghép giúp giữ số lượng máy chủ Blockchain ở mức tối thiểu; mỗi node RPC/Full Read được cấu hình 12 vCPU, 64 GB RAM/node để có biên cho full chain, index, snapshot và truy vấn lịch sử.

4 Validator node phù hợp mô hình BFT/PoA cơ sở; chọn 12 vCPU, 32 GB RAM/node để có biên cho consensus, ký số/HSM, giám sát và burst giao dịch anchor.

Dung lượng tính toán thực tế chỉ khoảng 149 GB/năm sau overhead, nhưng chọn mức 1 TB/node để đủ OS, chain DB, snapshot, log, compaction và tăng trưởng nhiều năm.

Bảng thông số kết quả:

| Thành phần | Số node | CPU/node | RAM/node | Storage/node | Bổ sung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPC/Full Read node | 2 | 12 vCPU | 64 GB | 1 TB SSD | Ghép RPC endpoint, full chain, index, snapshot và đọc lịch sử; N-1 cho khoảng 57,5 RPS đối soát |
| Validator node | 4 | 12 vCPU | 32 GB | 1 TB SSD | Đồng thuận BFT/PoA; tích hợp HSM |

f. Vùng AI

| Thành phần | Số node | CPU/node | RAM/node | Storage/node | GPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Core AI (RAG + LangGraph) | 3 | 16 vCPU | 48 GB | 300 GB SSD | Không |
| Model Serving / Inference | 1 | 16 vCPU | 384 GB | 3000 GB SSD | 1 x H200 |
| Model Serving / Inference | 1 | 32 vCPU | 384 GB | 6000 GB SSD | 2 x H200 |
| Graph Database (Neo4j) | 3 | 16 vCPU | 128 GB | 1 TB SSD | Không |
| Vector Database (Qdrant) | 3 | 16 vCPU | 120 GB | 1 TB SSD | Không |

4) Tổng hợp tài nguyên

Căn cứ tổng hợp là toàn bộ phần tính toán đầu vào và sizing chi tiết: khoảng 12.250 CCU, tải đọc/tra cứu 1.150 RPS, tải ghi nghiệp vụ/storage 44 TPS, OPS tách 2 nhóm log gồm log hệ thống dài hạn 20 log/s và full access/application log 3.582 log/s theo công thức (RPS đọc + TPS ghi) x 3, tổng tải log ingest dùng để sizing 3.602 log/s, local metric/log buffer 3 ngày và log hệ thống dài hạn đẩy sang MinIO, 20.000 lô/mẻ/ngày và 877.260 sản phẩm chi tiết/ngày. Cấu hình CPU được xác định theo tải sizing và nguyên tắc N-1; cấu hình RAM giữ biên vận hành cho cache, cơ sở dữ liệu, truy vấn log, page cache và failover; thống nhất dùng Local SSD cho lưu trữ cục bộ.

a. Tổng hợp CPU, RAM

| Vùng | Thành phần | Số node | Tổng vCPU | Tổng RAM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entry/Security | Ingress Controller, API Gateway, Auth Services | 3 | 48 | 288 GB |
| Logic | Business Microservices worker | 3 | 48 | 192 GB |
| Control Plane | K8s Master | 3 | 48 | 96 GB |
| OPS | Monitoring & Logging | 3 | 24 | 96 GB |
| Data | Kafka Broker | 3 | 36 | 96 GB |
| Data | PostgreSQL primary/standby + witness/DCS | 3 | 104 | 400 GB |
| Data | ScyllaDB/Cassandra | 4 | 64 | 256 GB |
| Data | MinIO Object Storage | 4 | 48 | 128 GB |
| Blockchain | RPC/Full Read + Validator | 6 | 72 | 256 GB |
| AI | Core AI (RAG + LangGraph) | 3 | 48 | 192 GB |
| AI | Model Serving / Inference | 1 | 16 | 384 GB |
| AI | Model Serving / Inference | 1 | 32 | 384 GB |
| AI | Graph Database (Neo4j) | 3 | 48 | 384 GB |
| AI | Vector Database (Qdrant) | 3 | 36 | 360 GB |
| Tổng |  | 43 node | 672 vCPU | 3512 GB RAM |

b. Tổng hợp lưu trữ

| Loại storage | Thành phần | Dung lượng đề xuất | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| SAN All-Flash usable | PostgreSQL | >= 15 TB usable cho cụm PostgreSQL | PostgreSQL primary/standby streaming replication; mỗi data node giữ full copy.. |
| Local SSD | Ingress Controller, API Gateway, Auth Services | 3 node x 480 GB SSD | OS, container image, log buffer ngắn hạn. |
| Local SSD | Business Microservices worker | 3 node x 480 GB SSD | Temporary file, batch/import buffer, image cache, log buffer. |
| Local SSD | K8s Master | 3 node x 500 GB SSD | etcd, kube-apiserver, control plane. |
| Local SSD | Monitoring & Logging | 3 node x 1 TB SSD | Local metric/log buffer 3 ngày; log hệ thống dài hạn đẩy sang MinIO. |
| Local SSD | Kafka Broker | 3 node x 500 GB SSD | RF=3, retention 7 ngày. |
| Local SSD | PostgreSQL node | 3 node x 240 GB SSD OS | OS local; dữ liệu chính của mỗi PostgreSQL data node dùng SAN All-Flash riêng. |
| Local SSD | ScyllaDB/Cassandra | 4 node x 8 TB SSD | Event store, UID/SSCC lookup, anchor index, RF=3. |
| Local SSD | MinIO Object Storage | 4 node x 4 TB SSD | EC:2, đáp ứng khoảng 6 TB usable sizing. |
| Local SSD | Blockchain RPC/Full Read | 2 node x 1 TB NVMe | RPC endpoint, full chain, index và snapshot. |
| Local SSD | Blockchain Validator | 4 node x 1 TB NVMe | Validator, chain DB, snapshot, log; tích hợp HSM. |
| Local SSD | Core AI (RAG + LangGraph) | 3 node x 300GB SSD | OS, container image, cache RAG tạm thời và log vận hành AI. |
| Local SSD | Model Serving / Inference | 1 node x 3000GB SSD | Model cache, runtime, container image, batch inference buffer |
| Local SSD | Model Serving / Inference | 1 node x 6000GB SSD | Model cache, runtime, container image, batch inference buffer |
| Local SSD | Graph Database (Neo4j) | 3 node x 1000GB SSD | Knowledge graph, quan hệ thực thể và dữ liệu suy luận |
| Local SSD | Vector Database (Qdrant) | 3 node x 1000GB SSD | Vector embedding, index tìm kiếm ngữ nghĩa và dữ liệu RAG. |

c. Tổng hợp thiết bị nhóm

| Nhóm thiết bị | Số lượng |
| --- | --- |
| Máy chủ compute/service | 43 |
| GPU H200 cho AI Model Serving | 2 |
| SAN/All-Flash Array | 1 cụm |
| Tổng tham chiếu | 44 máy chủ + 1 cụm SAN + 2 GPU H200 |

5) Đề xuất danh sách thiết bị

a. Máy chủ

| STT | Vùng | Máy chủ | Số lượng | Cấu hình đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entry/Security | Ingress Controller, API Gateway, Auth Services | 3 | 16 vCPU, 96 GB RAM, 480 GB Local SSD |
| 2 | Logic | Business Microservices worker | 3 | 16 vCPU, 64 GB RAM, 480 GB Local SSD |
| 3 | Control Plane | K8s Master | 3 | 16 vCPU, 32 GB RAM, 500 GB Local SSD |
| 4 | OPS | Monitoring & Logging | 3 | 8 vCPU, 32 GB RAM, 1 TB Local SSD |
| 5 | Data | Kafka Broker | 3 | 12 vCPU, 32 GB RAM, 500 GB Local SSD |
| 6 | Data | PostgreSQL data node | 2 | 48 vCPU, 192 GB RAM, 240 GB Local SSD OS; dùng SAN All-Flash >= 15 TB usable cho cụm PostgreSQL |
| 7 | Data | PostgreSQL witness/DCS | 1 | 8 vCPU, 16 GB RAM, 240 GB Local SSD |
| 8 | Data | ScyllaDB/Cassandra | 4 | 16 vCPU, 64 GB RAM, 8 TB Local SSD |
| 9 | Data | MinIO Object Storage | 4 | 12 vCPU, 32 GB RAM, 4 TB Local SSD |
| 10 | Blockchain | RPC node, Full Read node | 2 | 12 vCPU, 64 GB RAM, 1 TB NVMe |
| 11 | Blockchain | Validator node | 4 | 12 vCPU, 32 GB RAM, 1 TB NVMe |
| 12 | AI | Core AI (RAG + LangGraph) | 3 | 16 vCPU, 64 GB RAM, 300 GB Local SSD |
| 13 | AI | Model Serving / Inference | 1 | 16 vCPU, 384 GB 3000 GB SSD, GPU NVIDIA H200 |
| 14 | AI | Model Serving / Inference | 1 | 32 vCPU, 384 GB 6000 GB SSD, GPU NVIDIA H200 |
| 15 | AI | Graph Database (Neo4j) | 3 | 16 vCPU, 128 GB RAM, 1000 GB Local SSD |
| 16 | AI | Vector Database (Qdrant) | 3 | 12 vCPU, 128 GB RAM, 1000 GB NVMe |
| 17 | Admin | Admin monitor | 1 | 4 vCPU, 8 GB RAM, 45000 GB NVMe |

b. Thiết bị lưu trữ

| STT | Loại | Thiết bị | Số lượng | Cấu hình đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data | SAN/All-Flash Array | 1 cụm | >= 15 TB usable cho cụm PostgreSQL primary/standby |
| 2 | AI | GPU H200 | 3 | Trang bị cho 2 node Model Serving / Inference |

# YÊU CẦU KỸ THUẬT CẦN ĐÁP ỨNG CỦA PHẦN MỀM NỘI BỘ

## Phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển

### Các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa

#### Quy trình kê khai thông tin TXNG nhóm hàng hóa Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu | NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 1.2 | Tạo sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn tạo sự kiện nhập khẩu hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập khẩu về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể | NSD Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể NSD nhập các thông tin về hàng hóa, bao gồm cả thông tin mã hàng hóa, số lô/mẻ của hàng hóa để đảm bảo tính liên kết trong TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 3 | Tạo các sự kiện quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã sản phẩm, số lô. Nếu sản phẩm, số lô đã tồn tại trên hệ thống thì hệ thống hiển thị thông tin cho NSD. NSD chọn tạo các sự kiện trong quá trình sản xuất, như: - Sự kiện phản ứng tạo tiền chất - Sự kiện cô đặc dung dịch - Sự kiện kết tinh, tạo hình - Sự kiện sấy và làm nguội - Sự kiện đóng kiện, dán nhãn Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 4 | Tạo sự kiện kiểm tra chất lượng Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể | NSD nhập thông tin chi tiết của sự kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất, đóng gói/kiện Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 5 | Tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể | NSD tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 6 | Tạo sự kiện Bán hàng cho DN tiêu thụ | NSD tạo sự kiện bán hàng cho doanh nghiệp tiêu thụ Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 7 | Tạo sự kiện vận chuyển | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người sử dụng. NSD chọn tạo sự kiện vận chuyển và nhập các thông tin cần thiết (thông tin sản phẩm, số lô, địa điểm bên giao hàng...) để đảm bảo tính kết nối giữa các bước trong chuỗi TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN vận chuyển (NDVC) |
| 8 | Tạo sự kiện nhập hàng Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể tại nơi tiêu thụ | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người dùng. NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng; tiến hành nhập dữ liệu. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN tiêu thụ (NDTT) |

#### Quy trình kê khai thông tin TXNG nhóm hàng hóa Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp dùng để sản xuất thuốc nổ ANFO

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu | NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 1.2 | Tạo sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn tạo sự kiện nhập khẩu hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập khẩu về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp | NSD Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp NSD nhập các thông tin về hàng hóa, bao gồm cả thông tin mã hàng hóa, số lô/mẻ của hàng hóa để đảm bảo tính liên kết trong TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 3 | Tạo các sự kiện quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã sản phẩm, số lô. Nếu sản phẩm, số lô đã tồn tại trên hệ thống thì hệ thống hiển thị thông tin cho NSD. NSD chọn tạo các sự kiện trong quá trình sản xuất, như: - Sự kiện trung hòa, tạo dung dịch - Sự kiện cô đặc - Sự kiện tạo hình - Sự kiện sấy và làm nguội - Sự kiện đóng kiện, dán nhãn Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 4 | Tạo sự kiện kiểm tra chất lượng Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp | NSD nhập thông tin chi tiết của sự kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất, đóng gói/kiện Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 5 | Tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp | NSD tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 6 | Tạo sự kiện Bán hàng cho DN tiêu thụ | NSD tạo sự kiện bán hàng cho doanh nghiệp tiêu thụ Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 7 | Tạo sự kiện vận chuyển | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người sử dụng. NSD chọn tạo sự kiện vận chuyển và nhập các thông tin cần thiết (thông tin sản phẩm, số lô, địa điểm bên giao hàng...) để đảm bảo tính kết nối giữa các bước trong chuỗi TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN vận chuyển (NDVC) |
| 8 | Tạo sự kiện nhập hàng Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp tại nơi tiêu thụ | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người dùng. NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng; tiến hành nhập dữ liệu. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN tiêu thụ (NDTT) |

#### Quy trình kê khai thông tin TXNG nhóm hàng hóa Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu | NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 1.2 | Tạo sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn tạo sự kiện nhập khẩu hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập khẩu về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Natri nitrat (NaNO3) | NSD Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Natri nitrat (NaNO3) NSD nhập các thông tin về hàng hóa, bao gồm cả thông tin mã hàng hóa, số lô/mẻ của hàng hóa để đảm bảo tính liên kết trong TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 3 | Tạo các sự kiện quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói Natri nitrat (NaNO3) | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã sản phẩm, số lô. Nếu sản phẩm, số lô đã tồn tại trên hệ thống thì hệ thống hiển thị thông tin cho NSD. NSD chọn tạo các sự kiện trong quá trình sản xuất, như: - Sự kiện trung hòa, tạo dung dịch - Sự kiện cô đặc - Sự kiện kết tinh, tách tinh thể - Sự kiện sấy và làm nguội - Sự kiện đóng kiện, dán nhãn Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 4 | Tạo sự kiện kiểm tra chất lượng Natri nitrat (NaNO3) | NSD nhập thông tin chi tiết của sự kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất, đóng gói/kiện Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 5 | Tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Natri nitrat (NaNO3) | NSD tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Natri nitrat (NaNO3) Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 6 | Tạo sự kiện Bán hàng cho DN tiêu thụ | NSD tạo sự kiện bán hàng cho doanh nghiệp tiêu thụ Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 7 | Tạo sự kiện vận chuyển | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người sử dụng. NSD chọn tạo sự kiện vận chuyển và nhập các thông tin cần thiết (thông tin sản phẩm, số lô, địa điểm bên giao hàng...) để đảm bảo tính kết nối giữa các bước trong chuỗi TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN vận chuyển (NDVC) |
| 8 | Tạo sự kiện nhập hàng Natri nitrat (NaNO3) tại nơi tiêu thụ | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người dùng. NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng; tiến hành nhập dữ liệu. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN tiêu thụ (NDTT) |

#### Quy trình kê khai thông tin TXNG nhóm hàng hóa Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaCIO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu | NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 1.2 | Tạo sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn tạo sự kiện nhập khẩu hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập khẩu về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Natri clorat (NaCIO3) | NSD Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Natri clorat (NaCIO3) NSD nhập các thông tin về hàng hóa, bao gồm cả thông tin mã hàng hóa, số lô/mẻ của hàng hóa để đảm bảo tính liên kết trong TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 3 | Tạo các sự kiện quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói Natri clorat (NaCIO3) | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã sản phẩm, số lô. Nếu sản phẩm, số lô đã tồn tại trên hệ thống thì hệ thống hiển thị thông tin cho NSD. NSD chọn tạo các sự kiện trong quá trình sản xuất, như: - Sự kiện hòa tan, điện phân - Sự kiện cô đặc - Sự kiện kết tinh - Sự kiện sấy làm nguội - Sự kiện đóng kiện, dán nhãn Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 4 | Tạo sự kiện kiểm tra chất lượng Natri clorat (NaCIO3) | NSD nhập thông tin chi tiết của sự kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất, đóng gói/kiện Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 5 | Tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Natri clorat (NaCIO3) | NSD tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Natri clorat (NaCIO3) Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 6 | Tạo sự kiện Bán hàng cho DN tiêu thụ | NSD tạo sự kiện bán hàng cho doanh nghiệp tiêu thụ Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 7 | Tạo sự kiện vận chuyển | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người sử dụng. NSD chọn tạo sự kiện vận chuyển và nhập các thông tin cần thiết (thông tin sản phẩm, số lô, địa điểm bên giao hàng...) để đảm bảo tính kết nối giữa các bước trong chuỗi TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN vận chuyển (NDVC) |
| 8 | Tạo sự kiện nhập hàng Natri clorat (NaCIO3) tại nơi tiêu thụ | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người dùng. NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng; tiến hành nhập dữ liệu. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN tiêu thụ (NDTT) |

#### Quy trình kê khai thông tin TXNG nhóm hàng hóa Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu | NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 1.2 | Tạo sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn tạo sự kiện nhập khẩu hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập khẩu về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Kali nitrat (KNO3) | NSD Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Kali nitrat (KNO3) NSD nhập các thông tin về hàng hóa, bao gồm cả thông tin mã hàng hóa, số lô/mẻ của hàng hóa để đảm bảo tính liên kết trong TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 3 | Tạo các sự kiện quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói Kali nitrat (KNO3) | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã sản phẩm, số lô. Nếu sản phẩm, số lô đã tồn tại trên hệ thống thì hệ thống hiển thị thông tin cho NSD. NSD chọn tạo các sự kiện trong quá trình sản xuất, như: - Sự kiện hòa tan và phản ứng tạo dung dịch - Sự kiện cô đặc - Sự kiện kết tinh - Sự kiện sấy và làm nguội - Sự kiện đóng kiện, dán nhãn Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 4 | Tạo sự kiện kiểm tra chất lượng Kali nitrat (KNO3) | NSD nhập thông tin chi tiết của sự kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất, đóng gói/kiện Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 5 | Tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Kali nitrat (KNO3) | NSD tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Kali nitrat (KNO3) Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 6 | Tạo sự kiện Bán hàng cho DN tiêu thụ | NSD tạo sự kiện bán hàng cho doanh nghiệp tiêu thụ Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 7 | Tạo sự kiện vận chuyển | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người sử dụng. NSD chọn tạo sự kiện vận chuyển và nhập các thông tin cần thiết (thông tin sản phẩm, số lô, địa điểm bên giao hàng...) để đảm bảo tính kết nối giữa các bước trong chuỗi TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN vận chuyển (NDVC) |
| 8 | Tạo sự kiện nhập hàng Kali nitrat (KNO3) tại nơi tiêu thụ | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người dùng. NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng; tiến hành nhập dữ liệu. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN tiêu thụ (NDTT) |

#### Quy trình kê khai thông tin TXNG nhóm hàng hóa Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KCIO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu | NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 1.2 | Tạo sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn tạo sự kiện nhập khẩu hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập khẩu về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Kali clorat (KCIO3) | NSD Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Kali clorat (KCIO3) NSD nhập các thông tin về hàng hóa, bao gồm cả thông tin mã hàng hóa, số lô/mẻ của hàng hóa để đảm bảo tính liên kết trong TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 3 | Tạo các sự kiện quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói Kali clorat (KCIO3) | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã sản phẩm, số lô. Nếu sản phẩm, số lô đã tồn tại trên hệ thống thì hệ thống hiển thị thông tin cho NSD. NSD chọn tạo các sự kiện trong quá trình sản xuất, như: - Sự kiện hòa tan và phản ứng tạo tiền chất - Sự kiện cô đặc - Sự kiện kết tinh - Sự kiện sấy và làm nguội - Sự kiện đóng kiện, dán nhãn Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 4 | Tạo sự kiện kiểm tra chất lượng Kali clorat (KCIO3) | NSD nhập thông tin chi tiết của sự kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất, đóng gói/kiện Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 5 | Tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Kali clorat (KCIO3) | NSD tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Kali clorat (KCIO3) Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 6 | Tạo sự kiện Bán hàng cho DN tiêu thụ | NSD tạo sự kiện bán hàng cho doanh nghiệp tiêu thụ Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 7 | Tạo sự kiện vận chuyển | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người sử dụng. NSD chọn tạo sự kiện vận chuyển và nhập các thông tin cần thiết (thông tin sản phẩm, số lô, địa điểm bên giao hàng...) để đảm bảo tính kết nối giữa các bước trong chuỗi TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN vận chuyển (NDVC) |
| 8 | Tạo sự kiện nhập hàng Kali clorat (KCIO3) tại nơi tiêu thụ | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người dùng. NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng; tiến hành nhập dữ liệu. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN tiêu thụ (NDTT) |

#### Quy trình kê khai thông tin TXNG nhóm hàng hóa Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KCIO4) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu | NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 1.2 | Tạo sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn tạo sự kiện nhập khẩu hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập khẩu về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Kali perclorat (KCIO4) | NSD Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Kali perclorat (KCIO4) NSD nhập các thông tin về hàng hóa, bao gồm cả thông tin mã hàng hóa, số lô/mẻ của hàng hóa để đảm bảo tính liên kết trong TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 3 | Tạo các sự kiện quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói Kali perclorat (KCIO4) | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã sản phẩm, số lô. Nếu sản phẩm, số lô đã tồn tại trên hệ thống thì hệ thống hiển thị thông tin cho NSD. NSD chọn tạo các sự kiện trong quá trình sản xuất, như: - Sự kiện hòa tan và điện phân tạo tiền chất - Sự kiện cô đặc - Sự kiện kết tinh - Sự kiện sấy và làm nguội - Sự kiện đóng kiện, dán nhãn Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 4 | Tạo sự kiện kiểm tra chất lượng Kali perclorat (KCIO4) | NSD nhập thông tin chi tiết của sự kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất, đóng gói/kiện Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 5 | Tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Kali perclorat (KCIO4) | NSD tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Kali perclorat (KCIO4) Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 6 | Tạo sự kiện Bán hàng cho DN tiêu thụ | NSD tạo sự kiện bán hàng cho doanh nghiệp tiêu thụ Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 7 | Tạo sự kiện vận chuyển | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người sử dụng. NSD chọn tạo sự kiện vận chuyển và nhập các thông tin cần thiết (thông tin sản phẩm, số lô, địa điểm bên giao hàng...) để đảm bảo tính kết nối giữa các bước trong chuỗi TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN vận chuyển (NDVC) |
| 8 | Tạo sự kiện nhập hàng Kali perclorat (KCIO4) tại nơi tiêu thụ | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người dùng. NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng; tiến hành nhập dữ liệu. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN tiêu thụ (NDTT) |

#### Quy trình kê khai thông tin TXNG hàng hóa Đồ uống không cồn

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu | NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 1.2 | Tạo sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn tạo sự kiện nhập khẩu hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập khẩu về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Đồ uống không cồn | NSD Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Đồ uống không cồn. NSD nhập các thông tin về hàng hóa, bao gồm cả thông tin mã hàng hóa, số lô/mẻ của hàng hóa để đảm bảo tính liên kết trong TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 3 | Tạo các sự kiện quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói Đồ uống không cồn | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã sản phẩm, số lô. Nếu sản phẩm, số lô đã tồn tại trên hệ thống thì hệ thống hiển thị thông tin cho NSD. NSD chọn tạo các sự kiện trong quá trình sản xuất, như: - Sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu - Sự kiện phối trộn, phụ gia - Sự kiện lọc, đồng hóa, bài khí - Sự kiện loại bỏ cồn - Sự kiện thanh trùng, tiệt trùng - Sự kiện đóng gói, dán nhãn Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 4 | Tạo sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống không cồn | NSD nhập thông tin chi tiết của sự kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất, đóng gói/kiện Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 5 | Tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Đồ uống không cồn | NSD tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Đồ uống không cồn Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 6 | Tạo sự kiện Bán hàng cho DN tiêu thụ | NSD tạo sự kiện bán hàng cho doanh nghiệp tiêu thụ Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 7 | Tạo sự kiện vận chuyển | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người sử dụng. NSD chọn tạo sự kiện vận chuyển và nhập các thông tin cần thiết (thông tin sản phẩm, số lô, địa điểm bên giao hàng...) để đảm bảo tính kết nối giữa các bước trong chuỗi TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN vận chuyển (NDVC) |
| 8 | Tạo sự kiện nhập hàng Đồ uống không cồn tại nơi tiêu thụ | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người dùng. NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng; tiến hành nhập dữ liệu. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN tiêu thụ (NDTT) |

#### Quy trình kê khai thông tin TXNG hàng hóa Đồ uống có cồn

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu | NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 1.2 | Tạo sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn tạo sự kiện nhập khẩu hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập khẩu về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Đồ uống có cồn | NSD Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Đồ uống có cồn. NSD nhập các thông tin về hàng hóa, bao gồm cả thông tin mã hàng hóa, số lô/mẻ của hàng hóa để đảm bảo tính liên kết trong TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 3 | Tạo các sự kiên quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói Đồ uống có cồn | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã sản phẩm, số lô. Nếu sản phẩm, số lô đã tồn tại trên hệ thống thì hệ thống hiển thị thông tin cho NSD. NSD chọn tạo các sự kiện trong quá trình sản xuất, như: - Sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu - Sự kiện phối trộn, phụ gia - Sự kiện lên men, ủ - Sự kiện chưng cất - Sự kiện lọc, đồng hóa - Sự kiện thanh trùng, tiệt trùng - Sự kiện đóng kiện, dán nhãn Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 4 | Tạo sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống có cồn | NSD nhập thông tin chi tiết của sự kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất, đóng gói/kiện Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 5 | Tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Đồ uống có cồn | NSD tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Đồ uống có cồn Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 6 | Tạo sự kiện Bán hàng cho DN tiêu thụ | NSD tạo sự kiện bán hàng cho doanh nghiệp tiêu thụ Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 7 | Tạo sự kiện vận chuyển | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người sử dụng. NSD chọn tạo sự kiện vận chuyển và nhập các thông tin cần thiết (thông tin sản phẩm, số lô, địa điểm bên giao hàng...) để đảm bảo tính kết nối giữa các bước trong chuỗi TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN vận chuyển (NDVC) |
| 8 | Tạo sự kiện nhập hàng Đồ uống có cồn tại nơi tiêu thụ | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người dùng. NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng; tiến hành nhập dữ liệu. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN tiêu thụ (NDTT) |

#### Quy trình kê khai thông tin TXNG hàng hóa Sữa dạng lỏng

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu | NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 1.2 | Tạo sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn tạo sự kiện nhập khẩu hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập khẩu về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Sữa dạng lỏng | NSD Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Sữa dạng lỏng. NSD nhập các thông tin về hàng hóa, bao gồm cả thông tin mã hàng hóa, số lô/mẻ của hàng hóa để đảm bảo tính liên kết trong TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 3 | Tạo các sự kiên quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói Sữa dạng lỏng | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã sản phẩm, số lô. Nếu sản phẩm, số lô đã tồn tại trên hệ thống thì hệ thống hiển thị thông tin cho NSD. NSD chọn tạo các sự kiện trong quá trình sản xuất, như: - Sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu - Sự kiện phối trộn - Sự kiện đồng hóa - Sự kiện thanh trùng, tiệt trùng - Sự kiện đóng gói, dán nhãn Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 4 | Tạo sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng | NSD nhập thông tin chi tiết của sự kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất, đóng gói/kiện Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 5 | Tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Sữa dạng lỏng | NSD tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Sữa dạng lỏng Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 6 | Tạo sự kiện Bán hàng cho DN tiêu thụ | NSD tạo sự kiện bán hàng cho doanh nghiệp tiêu thụ Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 7 | Tạo sự kiện vận chuyển | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người sử dụng. NSD chọn tạo sự kiện vận chuyển và nhập các thông tin cần thiết (thông tin sản phẩm, số lô, địa điểm bên giao hàng...) để đảm bảo tính kết nối giữa các bước trong chuỗi TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN vận chuyển (NDVC) |
| 8 | Tạo sự kiện nhập hàng Sữa dạng lỏng tại nơi tiêu thụ | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người dùng. NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng; tiến hành nhập dữ liệu. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN tiêu thụ (NDTT) |

#### Quy trình kê khai thông tin TXNG hàng hóa Sữa dạng bột

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu | NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 1.2 | Tạo sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn tạo sự kiện nhập khẩu hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập khẩu về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Sữa dạng bột | NSD Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Sữa dạng bột. NSD nhập các thông tin về hàng hóa, bao gồm cả thông tin mã hàng hóa, số lô/mẻ của hàng hóa để đảm bảo tính liên kết trong TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 3 | Tạo các sự kiên quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói Sữa dạng bột | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã sản phẩm, số lô. Nếu sản phẩm, số lô đã tồn tại trên hệ thống thì hệ thống hiển thị thông tin cho NSD. NSD chọn tạo các sự kiện trong quá trình sản xuất, như: - Sự kiện phối trộn nguyên liệu - Sự kiện đồng hóa - Sự kiện sấy, cô đặc - Sự kiện đóng gói, dán nhãn Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 4 | Tạo sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột | NSD nhập thông tin chi tiết của sự kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất, đóng gói/kiện Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 5 | Tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Sữa dạng bột | NSD tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Sữa dạng bột Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 6 | Tạo sự kiện Bán hàng cho DN tiêu thụ | NSD tạo sự kiện bán hàng cho doanh nghiệp tiêu thụ Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 7 | Tạo sự kiện vận chuyển | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người sử dụng. NSD chọn tạo sự kiện vận chuyển và nhập các thông tin cần thiết (thông tin sản phẩm, số lô, địa điểm bên giao hàng...) để đảm bảo tính kết nối giữa các bước trong chuỗi TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN vận chuyển (NDVC) |
| 8 | Tạo sự kiện nhập hàng Sữa dạng bột tại nơi tiêu thụ | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người dùng. NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng; tiến hành nhập dữ liệu. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN tiêu thụ (NDTT) |

#### Quy trình kê khai thông tin TXNG hàng hóa Sữa lên men

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu | NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 1.2 | Tạo sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn tạo sự kiện nhập khẩu hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập khẩu về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Sữa lên men | NSD Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Sữa lên men. NSD nhập các thông tin về hàng hóa, bao gồm cả thông tin mã hàng hóa, số lô/mẻ của hàng hóa để đảm bảo tính liên kết trong TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 3 | Tạo các sự kiên quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói Sữa lên men | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã sản phẩm, số lô. Nếu sản phẩm, số lô đã tồn tại trên hệ thống thì hệ thống hiển thị thông tin cho NSD. NSD chọn tạo các sự kiện trong quá trình sản xuất, như: - Sự kiện phối trộn - Sự kiện đồng hóa - Sự kiện thanh trùng - Sự kiện lên men - Sự kiện làm lạnh, dừng lên men - Sự kiện đóng gói, dán nhãn Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 4 | Tạo sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men | NSD nhập thông tin chi tiết của sự kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất, đóng gói/kiện Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 5 | Tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Sữa lên men | NSD tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Sữa lên men Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 6 | Tạo sự kiện Bán hàng cho DN tiêu thụ | NSD tạo sự kiện bán hàng cho doanh nghiệp tiêu thụ Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 7 | Tạo sự kiện vận chuyển | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người sử dụng. NSD chọn tạo sự kiện vận chuyển và nhập các thông tin cần thiết (thông tin sản phẩm, số lô, địa điểm bên giao hàng...) để đảm bảo tính kết nối giữa các bước trong chuỗi TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN vận chuyển (NDVC) |
| 8 | Tạo sự kiện nhập hàng Sữa lên men tại nơi tiêu thụ | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người dùng. NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng; tiến hành nhập dữ liệu. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN tiêu thụ (NDTT) |

#### Quy trình kê khai thông tin TXNG hàng hóa Chất béo từ sữa

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu | NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 1.2 | Tạo sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn tạo sự kiện nhập khẩu hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập khẩu về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Chất béo từ sữa | NSD Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Chất béo từ sữa. NSD nhập các thông tin về hàng hóa, bao gồm cả thông tin mã hàng hóa, số lô/mẻ của hàng hóa để đảm bảo tính liên kết trong TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 3 | Tạo các sự kiên quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói Chất béo từ sữa | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã sản phẩm, số lô. Nếu sản phẩm, số lô đã tồn tại trên hệ thống thì hệ thống hiển thị thông tin cho NSD. NSD chọn tạo các sự kiện trong quá trình sản xuất, như: - Sự kiện tách kem, chất béo - Sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu - Sự kiện thanh trùng - Sự kiện đóng gói, dán nhãn Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 4 | Tạo sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa | NSD nhập thông tin chi tiết của sự kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất, đóng gói/kiện Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 5 | Tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Chất béo từ sữa | NSD tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Chất béo từ sữa Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 6 | Tạo sự kiện Bán hàng cho DN tiêu thụ | NSD tạo sự kiện bán hàng cho doanh nghiệp tiêu thụ Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 7 | Tạo sự kiện vận chuyển | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người sử dụng. NSD chọn tạo sự kiện vận chuyển và nhập các thông tin cần thiết (thông tin sản phẩm, số lô, địa điểm bên giao hàng...) để đảm bảo tính kết nối giữa các bước trong chuỗi TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN vận chuyển (NDVC) |
| 8 | Tạo sự kiện nhập hàng Chất béo từ sữa tại nơi tiêu thụ | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người dùng. NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng; tiến hành nhập dữ liệu. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN tiêu thụ (NDTT) |

#### Quy trình kê khai thông tin TXNG hàng hóa Phomat

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu | NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 1.2 | Tạo sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn tạo sự kiện nhập khẩu hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập khẩu về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Phomat | NSD Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Phomat. NSD nhập các thông tin về hàng hóa, bao gồm cả thông tin mã hàng hóa, số lô/mẻ của hàng hóa để đảm bảo tính liên kết trong TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 3 | Tạo các sự kiên quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói Phomat | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã sản phẩm, số lô. Nếu sản phẩm, số lô đã tồn tại trên hệ thống thì hệ thống hiển thị thông tin cho NSD. NSD chọn tạo các sự kiện trong quá trình sản xuất, như: - Sự kiện thanh trùng - Sự kiện lên men - Sự kiện đông tụ - Sự kiện ủ chín - Sự kiện đóng gói, dán nhãn Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 4 | Tạo sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat | NSD nhập thông tin chi tiết của sự kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất, đóng gói/kiện Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 5 | Tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Phomat | NSD tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Phomat Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 6 | Tạo sự kiện Bán hàng cho DN tiêu thụ | NSD tạo sự kiện bán hàng cho doanh nghiệp tiêu thụ Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 7 | Tạo sự kiện vận chuyển | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người sử dụng. NSD chọn tạo sự kiện vận chuyển và nhập các thông tin cần thiết (thông tin sản phẩm, số lô, địa điểm bên giao hàng...) để đảm bảo tính kết nối giữa các bước trong chuỗi TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN vận chuyển (NDVC) |
| 8 | Tạo sự kiện nhập hàng Phomat tại nơi tiêu thụ | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người dùng. NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng; tiến hành nhập dữ liệu. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN tiêu thụ (NDTT) |

#### Quy trình kê khai thông tin TXNG hàng hóa Sữa chế biến không chứa cacao

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu | NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 1.2 | Tạo sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn tạo sự kiện nhập khẩu hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập khẩu về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Sữa chế biến không chứa cacao | NSD Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Sữa chế biến không chứa cacao. NSD nhập các thông tin về hàng hóa, bao gồm cả thông tin mã hàng hóa, số lô/mẻ của hàng hóa để đảm bảo tính liên kết trong TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 3 | Tạo các sự kiên quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói Sữa chế biến không chứa cacao | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã sản phẩm, số lô. Nếu sản phẩm, số lô đã tồn tại trên hệ thống thì hệ thống hiển thị thông tin cho NSD. NSD chọn tạo các sự kiện trong quá trình sản xuất, như: - Sự kiện phối trộn - Sự kiện đồng hóa - Sự kiện thanh trùng, tiệt trùng - Sự kiện làm nguội - Sự kiện đóng gói, dán nhãn Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 4 | Tạo sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao | NSD nhập thông tin chi tiết của sự kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất, đóng gói/kiện Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 5 | Tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Sữa chế biến không chứa cacao | NSD tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Sữa chế biến không chứa cacao Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 6 | Tạo sự kiện Bán hàng cho DN tiêu thụ | NSD tạo sự kiện bán hàng cho doanh nghiệp tiêu thụ Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 7 | Tạo sự kiện vận chuyển | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người sử dụng. NSD chọn tạo sự kiện vận chuyển và nhập các thông tin cần thiết (thông tin sản phẩm, số lô, địa điểm bên giao hàng...) để đảm bảo tính kết nối giữa các bước trong chuỗi TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN vận chuyển (NDVC) |
| 8 | Tạo sự kiện nhập hàng Sữa chế biến không chứa cacao tại nơi tiêu thụ | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người dùng. NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng; tiến hành nhập dữ liệu. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN tiêu thụ (NDTT) |

#### Quy trình kê khai thông tin TXNG hàng hóa Dầu thực vật

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu | NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 1.2 | Tạo sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn tạo sự kiện nhập khẩu hàng nguyên liệu, tiến hành nhập thông tin chi tiết của sự kiện và quét/nhập mã SSCC/mã sản phẩm nội bộ và nhập lô/mẻ trên lô hàng nhập khẩu về để lưu thông tin nguyên liệu phục vụ truy vết Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Dầu thực vật | NSD Ghi nhận/tạo mã hàng hóa/ lô mẻ Dầu thực vật. NSD nhập các thông tin về hàng hóa, bao gồm cả thông tin mã hàng hóa, số lô/mẻ của hàng hóa để đảm bảo tính liên kết trong TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 3 | Tạo các sự kiên quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói Dầu thực vật | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã sản phẩm, số lô. Nếu sản phẩm, số lô đã tồn tại trên hệ thống thì hệ thống hiển thị thông tin cho NSD. NSD chọn tạo các sự kiện trong quá trình sản xuất, như: - Sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu - Sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch - Sự kiện tinh luyện - Sự kiện phối trộn - Sự kiện đóng gói, dán nhãn Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 4 | Tạo sự kiện kiểm tra chất lượng Dầu thực vật | NSD nhập thông tin chi tiết của sự kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất, đóng gói/kiện Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất (DNSX) |
| 5 | Tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Dầu thực vật | NSD tạo sự kiện bảo quản, lưu kho Dầu thực vật Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 6 | Tạo sự kiện Bán hàng cho DN tiêu thụ | NSD tạo sự kiện bán hàng cho doanh nghiệp tiêu thụ Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 7 | Tạo sự kiện vận chuyển | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người sử dụng. NSD chọn tạo sự kiện vận chuyển và nhập các thông tin cần thiết (thông tin sản phẩm, số lô, địa điểm bên giao hàng...) để đảm bảo tính kết nối giữa các bước trong chuỗi TXNG Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN vận chuyển (NDVC) |
| 8 | Tạo sự kiện nhập hàng Dầu thực vật tại nơi tiêu thụ | NSD tìm kiếm, quét mã, nhập mã SSCC. Nếu mã đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin về cho người dùng. NSD chọn tạo sự kiện nhập hàng; tiến hành nhập dữ liệu. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN tiêu thụ (NDTT) |

#### Quy trình đăng ký kiểm toán, xác thực chuỗi thông tin cung ứng

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo yêu cầu kiểm toán | NSD tạo yêu cầu kiểm toán trên hệ thống TXNG, lựa chọn đơn vị kiểm toán và khai báo các thông tin liên quan phục vụ hoạt động đánh giá, xác thực chuỗi cung ứng. Hồ sơ yêu cầu kiểm toán được ghi nhận trên hệ thống nhằm phục vụ theo dõi, quản lý và đối soát trong quá trình kiểm toán. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG. | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2 | Tiếp nhận yêu cầu kiểm toán | NSD thuộc đơn vị kiểm toán tiếp nhận và xem xét yêu cầu kiểm toán từ doanh nghiệp trên hệ thống TXNG, bao gồm thông tin đăng ký, phạm vi kiểm toán và khả năng thực hiện theo lĩnh vực chuyên môn, năng lực nghiệp vụ và thỏa thuận giữa các bên. Bằng chứng số của hành động được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | Đơn vị kiểm toán (DVKT) |
| 2.1 | Xác nhận chia sẻ thông tin phục vụ kiểm toán | Sau khi đơn vị kiểm toán đồng ý thực hiện kiểm toán, doanh nghiệp xác nhận phạm vi chia sẻ dữ liệu và thông tin phục vụ hoạt động kiểm toán, bao gồm dữ liệu truy xuất nguồn gốc và các tài liệu liên quan trong chuỗi cung ứng. Việc chia sẻ dữ liệu được ghi nhận trên hệ thống nhằm bảo đảm tính minh bạch, khả năng đối soát và phục vụ xác thực chuỗi cung ứng. Bằng chứng số của hành động được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG. | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 2.2 | Nhận thông tin từ chối kiểm toán | Trường hợp đơn vị kiểm toán không đồng ý thực hiện kiểm toán, hệ thống cập nhật trạng thái từ chối và gửi thông báo tới doanh nghiệp để theo dõi, lựa chọn đơn vị kiểm toán khác hoặc thực hiện các trao đổi bổ sung nếu cần thiết. Bằng chứng số của các sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |
| 3 | Thực hiện kiểm toán | Đơn vị kiểm toán thực hiện hoạt động kiểm toán, đánh giá và xác thực chuỗi cung ứng dựa trên phạm vi đã được thống nhất. Nội dung kiểm toán có thể bao gồm kiểm tra hồ sơ truy xuất nguồn gốc và đối chiếu dữ liệu trên hệ thống TXNG nhằm đánh giá tính đầy đủ, tính chính xác và khả năng truy vết của sản phẩm/hàng hóa. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | Đơn vị kiểm toán (DVKT) |
| 4 | Cập nhật kết quả kiểm toán | Sau khi hoàn thành kiểm toán, đơn vị kiểm toán cập nhật kết quả đánh giá, biên bản kiểm toán, kết luận xác thực chuỗi cung ứng và các tài liệu liên quan lên hệ thống TXNG. Kết quả kiểm toán được lưu trữ nhằm phục vụ tra cứu, đối soát và hỗ trợ minh bạch thông tin trong quá trình TXNG.. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | Đơn vị kiểm toán (DVKT) |
| 5 | Nhận kết quả kiểm toán | Doanh nghiệp tiếp nhận kết quả kiểm toán trên hệ thống TXNG, theo dõi kết luận đánh giá, biên bản kiểm toán và các thông tin xác thực chuỗi cung ứng phục vụ quản lý nội bộ, công bố thông tin hoặc đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và đối tác trong chuỗi cung ứng. Bằng chứng số của sự kiện được ghi nhận trên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính minh bạch, khả năng chống sửa đổi và hỗ trợ kiểm chứng xuyên suốt quá trình TXNG | DN sản xuất/ DN nhập khẩu khẩu (NDSX/ NDNK) |

#### Quy trình tra cứu, hỏi đáp với trợ lý AI

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đặt câu hỏi về văn bản TXNG | NSD nhập các câu hỏi về các văn bản pháp luật | NDDN, CBQL,LĐ |
| 2 | Chuyển câu hỏi thành vector | Hệ thống sử dụng chuyển câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên thành vector ngữ nghĩa để chuẩn bị tìm kiếm | Hệ thống |
| 3 | Tìm kiếm văn bản liên quan | Hệ thống sử dụng so sánh vector câu hỏi với CSDL văn bản pháp luật, truy xuất các đoạn điều khoản có độ liên quan cao | Hệ thống |
| 4 | Tổng hợp văn bản liên quan | Hệ thống phân tích và tổng hợp các đoạn văn bản liên quan | Hệ thống |
| 5 | Sinh câu trả lời và gắn khuyến cáo pháp lý | Hệ thống sinh câu trả lời kèm trích dẫn căn cứ cụ thể và tự động gắn khuyến cáo pháp lý | Hệ thống |
| 6 | Hiển thị kết quả | Hệ thống hiển thị câu trả lời cho người dùng | Hệ thống |
| 7 | Khai thác kết quả | Người dùng đọc câu trả lời, phản hổi và tra cứu văn bản gốc nếu cần | NDDN, CBQL,LĐ |

#### Quy trình phân tích chuỗi cung ứng

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập dữ liệu sự kiện TXNG | Hệ thống thu thập dữ liệu sự kiện TXNG hàng hóa từ CSDL TXNG theo chu kỳ, bao gồm các thông tin chính của sự kiện | Hệ thống |
| 2 | Xây dựng đồ thị chuỗi cung ứng | Trên cơ sở dữ liệu sự kiện thu thập được, hệ thống xây dựng mô hình đồ thị biểu diễn chuỗi cung ứng. Trong đó, mỗi kho hàng hoặc doanh nghiệp được biểu diễn là một nút, mỗi giao dịch chuyển giao hàng hóa được biểu diễn là một cạnh có trọng số tương ứng với tần suất và khối lượng giao dịch | Hệ thống |
| 3 | Tính điểm tầm quan trọng của nút | Hệ thống tính điểm tầm quan trọng cho từng nút trong đồ thị chuỗi cung ứng. Nút có điểm cao là nút đóng vai trò quan trọng trong chuỗi | Hệ thống |
| 4 | Xác định nút rủi ro cao | Hệ thống kết hợp điểm tầm quan trọng, để xác định các nút trung chuyển có mức độ rủi ro tổng hợp vượt ngưỡng cảnh báo quy định. | Hệ thống |
| 5 | Cảnh báo rủi ro | Đối với các nút được xác định có rủi ro cao, hệ thống tự động sinh và gửi cảnh báo. | Hệ thống |
| 6 | Tiếp nhận và xử lý cảnh báo | NSD tiếp nhận cảnh báo trên cổng thông tin, tra cứu và xem được thông tin cảnh báo. | CBQL, LĐ |

#### Quy trình phát hiện bất thường

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập dữ liệu đầu vào và đầu ra của các sự kiện TXNG | Hệ thống thu thập định kỳ dữ liệu liên quan đến sự kiện sản xuất của doanh nghiệp từ CSDL TXNG, bao gồm số lượng nguyên liệu nhập kho theo từng lô và số lượng thành phẩm đóng gói xuất kho tương ứng | Hệ thống |
| 2 | Tính toán cân bằng vật chất | Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, hệ thống tiến hành tính toán cân bằng đầu vào, đầu ra. | Hệ thống |
| 3 | Phát hiện bất thường | Hệ thống phân tích mức độ chênh lệch giữa cân bằng sản phẩm đầu ra thực tế và lịch sử nhập đầu vào. Trên cơ sở đó, hệ thống xác định mức chênh lệch so với ngưỡng. | Hệ thống |
| 4 | Cảnh báo bất thường | Hệ thống chuyển tiếp cảnh báo đến NSD, kèm theo thông tin về lô hàng nghi vấn và mức độ ưu tiên xử lý. | Hệ thống |
| 5 | Tiếp nhận và xử lý cảnh báo | NSD tiếp nhận cảnh báo để quyết định phương án xử lý phù hợp. | CBQL, LĐ |

#### Quy trình nhận diện và trích xuất dữ liệu (OCR & Document AI)

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tải lên các giấy tờ, hình ảnh cần trích xuất | Doanh nghiệp thực hiện tải lên ảnh chụp hoặc bản quét giấy tờ. Dữ liệu tải lên được tiếp nhận và chuyển sang bước xử lý tự động tiếp theo. | NDDN |
| 2 | Tiền xử lý ảnh, văn bản | Hệ thống tiến hành tiền xử lý ảnh đầu vào nhằm chuẩn hóa, tăng chất lượng và loại bỏ nhiễu hình ảnh, đảm bảo chất lượng đầu vào đạt yêu cầu cho quá trình nhận diện văn bản ở bước tiếp theo | Hệ thống |
| 3 | Nhận diện văn bản | Hệ thống nhận diện và trích xuất nội dung cần thiết từ văn bản từ ảnh, văn bản | Hệ thống |
| 4 | Phân tích và cấu trúc hóa | Trên cơ sở văn bản thô được trích xuất, hệ thống phân tích ngữ cảnh, phân loại và cấu trúc hóa các trường thông tin theo định dạng chuẩn của hệ thống TXNG | Hệ thống |
| 5 | Trả về dữ liệu trích xuất | Hệ thống trả về các thông tin vừa trích xuất | Hệ thống |
| 6 | Tiếp nhận kết quả | Hệ thống hiển thị các thông tin đã trích xuất lên giao diện và cho phép NSD xem, chỉnh sửa thông tin. | NDDN |

#### Quy trình chấm điểm rủi ro

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập dữ liệu đầu vào | Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu liên quan đến năng lực của doanh nghiệp | Hệ thống |
| 2 | Tính toán đặc trưng rủi ro | Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, hệ thống tiến hành tính toán và chuẩn hóa các đặc trưng đầu vào phục vụ mô hình đánh giá | Hệ thống |
| 3 | Chấm điểm rủi ro | Hệ thống phân tích tổng hợp các đặc trưng và tính điểm rủi ro. Dựa trên cơ sở dữ liệu lịch sử các trường hợp đã được xác nhận, đảm bảo độ chính xác và khả năng phân loại phù hợp với đặc thù hàng hóa | Hệ thống |
| 4 | Sinh kết quả đánh giá | Hệ thống sinh kết quả đánh giá rủi ro bao gồm điểm rủi ro tổng hợp, phân tích các yếu tố đóng góp chính | Hệ thống |
| 5 | Tiếp nhận kết quả đánh giá | NSD tiếp nhận kết quả đánh giá rủi ro, xem xét điểm rủi ro tổng hợp và các yếu tố phân tích khác | CBQL, LĐ |

#### Quy trình phát hiện gian lận

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập dữ liệu năng lực doanh nghiệp | Hệ thống thu thập dữ liệu liên quan đến năng lực sản xuất thực tế của doanh nghiệp. | Hệ thống |
| 2 | Xây dựng đồ thị năng lực | Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, hệ thống tiến hành xây dựng mô hình đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành năng lực sản xuất của doanh nghiệp | Hệ thống |
| 3 | Phân loại nút bất thường | Hệ thống phân tích đặc trưng của từng doanh nghiệp trong đồ thị và phân loại các nút có biểu hiện bất thường về tương quan giữa các yếu tố năng lực sản xuất | Hệ thống |
| 4 | So sánh và cảnh báo | Hệ thống thực hiện đối chiếu so sánh các dữ liệu và sinh cảnh báo khi phát hiện mức độ chênh lệch giữa khai báo và năng lực thực tế | Hệ thống |
| 5 | Tiếp nhận cảnh báo | NSD tiếp nhận cảnh báo trên hệ thống. | CBQL, LĐ |

#### Quy trình đánh giá độ tin cậy doanh nghiệp

Mô tả các bước của quy trình:

| TT | Tên bước | Mô tả | Đối tượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập dữ liệu hồ sơ của doanh nghiệp đã đăng ký | Hệ thống thu thập dữ liệu từ thông tin đăng ký doanh nghiệp, đồng thời tiếp nhận các thay đổi cập nhật trong quá trình doanh nghiệp hoạt động. | Hệ thống |
| 2 | Tính điểm tín nhiệm | Hệ thống tính toán điểm tín nhiệm của doanh nghiệp. Điểm tín nhiệm được tính toán theo các trọng số tương ứng với từng tiêu chí, phản ánh mức độ tin cậy ban đầu của doanh nghiệp | Hệ thống |
| 3 | Gắn nhãn tín nhiệm | Hệ thống gắn nhãn điểm tín nhiệm cho doanh nghiệp | Hệ thống |
| 4 | Theo dõi điểm tín nhiệm | NSD tiếp nhận và theo dõi điểm tín nhiệm của doanh nghiệp, nắm bắt mức điểm hiện tại và các biến động theo thời gian | CBQL, LĐ |
| 5 | Cập nhật điểm tín nhiệm | NSD thực hiện xác nhận hoặc cập nhật lại điểm tín nhiệm. | CBQL, LĐ |

### Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng

| TT | Ký hiệu | Tên tác nhân | Loại | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NTD | Người tiêu dùng | Phức tạp | Người dùng trang thông tin TXNG hoặc ứng dụng TXNG, có thể đăng nhập hoặc không cần đăng nhập hệ thống |
| 2 | QTDN | Người dùng quản trị của doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng | Phức tạp | Người dùng quản trị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi cung ứng. QTDN đăng nhập từ hệ thống TXNG; có thể quản trị thông tin kê khai của doanh nghiệp và cấp phát tài khoản cho các thành viên trong doanh nghiệp mình |
| 3 | NDDN | Người dùng doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng | Phức tạp | Người dùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi cung ứng. |
| 4 | NDNK | Người dùng tại đơn vị nhập khẩu | Phức tạp | Người dùng tại đơn vị nhập khẩu |
| 5 | NDSX | Người dùng tại đơn vị sơ chế, chế biến, sản xuất, đóng gói/kiện | Phức tạp | Người dùng tại đơn vị chế biến, sản xuất |
| 6 | NDVC | Người dùng tại đơn vị vận chuyển | Phức tạp | Người dùng tại đơn vị vận chuyển |
| 7 | NDTT | Người dùng tại đơn vị phân phối, tiêu thụ sản phẩm: đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ | Phức tạp | Người dùng tại đơn vị phân phối, tiêu thụ sản phẩm: đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ |
| 8 | ĐVKT | Người dùng tại đơn vị kiểm toán, xác thực chuỗi cung ứng | Phức tạp | Người dùng tại đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán, đánh giá, xác thực chuỗi cung ứng, nhằm tăng độ tin cậy của dữ liệu TXNG |
| 9 | ĐLTXNG | Người dùng tại đại lý TXNG | Phức tạp | Người dùng tại đơn vị cung cấp dịch vụ kê khai, báo cáo thông tin TXNG |
| 10 | QTHT | Quản trị hệ thống | Phức tạp | Người quản trị hệ thống |
| 11 | LĐ | Người dùng lãnh đạo | Phức tạp | Người dùng lãnh đạo quản lý thị trường |
| 12 | CBQL | Các cán bộ quản lý nhà nước | Phức tạp | Cán bộ, công chức thuộc Bộ công thương và cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (Cục/Vụ, Sở Công Thương địa phương) |
| 13 | HTBLC | Hệ thống Blockchain Bộ Công Thương | Đơn giản | Hệ thống Blockchain về TXNG của Bộ Công Thương |
| 14 | NTQG | Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất ngồn gốc sản phẩm, hàng hóa | Đơn giản | Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất ngồn gốc sản phẩm, hàng hóa |
| 15 | CSDLHH | Cơ sở dữ liệu quốc gia về sản phẩm, hàng hóa | Đơn giản | Cơ sở dữ liệu quốc gia về sản phẩm, hàng hóa |
| 16 | VNeID | Ứng dụng định danh và xác thực điện tử | Đơn giản | Ứng dụng định danh và xác thực điện tử đối với công dân, doanh nghiệp của quốc gia |
| 17 | HTDN | Hệ thống TXNG khác của Doanh nghiệp | Đơn giản | Hệ thống TXNG của Doanh nghiệp, có nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống TXNG của Bộ Công Thương |

### Danh sách các yêu cầu của người sử dụng

| STT | Tên yêu cầu | Ghi chú | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| PHÂN HỆ I | QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ GHI NHẬN SỰ KIỆN TXNG |  |  |
| A | CUNG CẤP CHUẨN API KẾT NỐI NHẬN DỮ LIỆU CẢM BIẾN (IOT) | Nhận dữ liệu cho sự kiện TXNG (theo chuẩn do BCT quy định), hỗ trợ nhập nhanh và tăng tính tin cậy của thông tin |  |
| 1 | API Tiếp nhận dữ liệu quét mã vạch | Dữ liệu quét mã vạch, QR code phục vụ quét mã sản phẩm, mã lô/mẻ, mã pallet, mã thùng, mã nguyên liệu | Thêm mới |
| 2 | API Tiếp nhận dữ liệu đọc mã NFC |  | Thêm mới |
| 3 | API Tiếp nhận dữ liệu đọc mã RFID |  | Thêm mới |
| 4 | API Tiếp nhận dữ liệu cảm biến môi trường | Dữ liệu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, áp suất, khí gas, CO₂ của kho/môi trường sản xuất, bảo quản | Thêm mới |
| 5 | API Tiếp nhận dữ liệu đo khối lượng | Ví dụ: Dữ liệu cân điện tử, cân xe tải, băng tải: Khối lượng nhập/xuất kho | Thêm mới |
| 6 | API Tiếp nhận dữ liệu bộ đếm sản phẩm | Dữ liệu đếm số lượng sản xuất, đóng gói | Thêm mới |
| 7 | API Tiếp nhận dữ liệu định vị và theo dõi vận chuyển | Ví dụ dữ liệu GPS tracker, giám sát hành trình để xác định vị trí vận chuyển, tuyến đường, thời gian dừng/đỗ | Thêm mới |
| 8 | API Tiếp nhận dữ liệu cảm biến kho |  | Thêm mới |
| 9 | API Tiếp nhận dữ liệu cảm biến kiểm tra chất lượng | Ví dụ dữ liệu đo pH, máy kiểm tra kim loại, phục vụ kiểm tra chất lượng tại các công đoạn | Thêm mới |
| 10 | API Tiếp nhận dữ liệu giám sát hình ảnh, video | Ví dụ dữ liệu camera đọc mã, ảnh, đọc biển số., phục vụ lưu hình ảnh sự kiện, nhận diện phương tiện | Thêm mới |
| 11 | API Tiếp nhận dữ liệu POS | Giúp ghi nhận thông tin cho sự kiện bán hàng tại điểm bán, đến khâu tiêu thụ cuối. | Thêm mới |
| B | KÊ KHAI THÔNG TIN CÁC SỰ KIỆN TXNG | Gồm các thông tin 5W, các mã liên quan ở công đoạn/sự kiện, và thông tin bổ sung khác, đáp ứng và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. |  |
| I | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương |  |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  |  |
| 12 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 13 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 14 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 15 | Xóa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 16 | Tra cứu thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 17 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện phản ứng tạo Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  |  |
| 18 | Ghi nhận thông tin sự kiện phản ứng tạo Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 19 | Thêm mới sự kiện phản ứng tạo Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 20 | Sửa thông tin sự kiện phản ứng tạo Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 21 | Xóa thông tin sự kiện phản ứng tạo Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 22 | Tra cứu thông tin sự kiện phản ứng tạo Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 23 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phản ứng tạo Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  |  |
| 24 | Ghi nhận thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 25 | Thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 26 | Sửa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 27 | Xóa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 28 | Tra cứu thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 29 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kết tinh, tạo hạt tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  |  |
| 30 | Ghi nhận thông tin sự kiện kết tinh, tạo hạt tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 31 | Thêm mới sự kiện kết tinh, tạo hạt tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 32 | Sửa thông tin sự kiện kết tinh, tạo hạt tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 33 | Xóa thông tin sự kiện kết tinh, tạo hạt tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 34 | Tra cứu thông tin sự kiện kết tinh, tạo hạt tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 35 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kết tinh, tạo hạt tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện sấy và làm nguội tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  |  |
| 36 | Ghi nhận thông tin sự kiện sấy và làm nguội tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 37 | Thêm mới sự kiện sấy và làm nguội tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 38 | Sửa thông tin sự kiện sấy và làm nguội tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 39 | Xóa thông tin sự kiện sấy và làm nguội tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 40 | Tra cứu thông tin sự kiện sấy và làm nguội tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 41 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện sấy và làm nguội tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  |  |
| 42 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 43 | Thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 44 | Sửa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 45 | Xóa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 46 | Tra cứu thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 47 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| II | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp dùng để sản xuất thuốc nổ ANFO |  |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  |  |
| 48 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 49 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 50 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 51 | Xóa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 52 | Tra cứu thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 53 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  |  |
| 54 | Ghi nhận thông tin sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 55 | Thêm mới sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 56 | Sửa thông tin sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 57 | Xóa thông tin sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 58 | Tra cứu thông tin sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 59 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  |  |
| 60 | Ghi nhận thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 61 | Thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 62 | Sửa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 63 | Xóa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 64 | Tra cứu thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 65 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện tạo hạt xốp Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  |  |
| 66 | Ghi nhận thông tin sự kiện tạo hạt xốp Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 67 | Thêm mới sự kiện tạo hạt xốp Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 68 | Sửa thông tin sự kiện tạo hạt xốp Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 69 | Xóa thông tin sự kiện tạo hạt xốp Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 70 | Tra cứu thông tin sự kiện tạo hạt xốp Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 71 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện tạo hạt xốp Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  |  |
| 72 | Ghi nhận thông tin sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 73 | Thêm mới sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 74 | Sửa thông tin sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 75 | Xóa thông tin sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 76 | Tra cứu thông tin sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 77 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  |  |
| 78 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 79 | Thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 80 | Sửa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 81 | Xóa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 82 | Tra cứu thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 83 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| III | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp |  |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  |  |
| 84 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 85 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 86 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 87 | Xóa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 88 | Tra cứu thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 89 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  |  |
| 90 | Ghi nhận thông tin sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 91 | Thêm mới sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 92 | Sửa thông tin sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 93 | Xóa thông tin sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 94 | Tra cứu thông tin sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 95 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  |  |
| 96 | Ghi nhận thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 97 | Thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 98 | Sửa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 99 | Xóa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 100 | Tra cứu thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 101 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  |  |
| 102 | Ghi nhận thông tin sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 103 | Thêm mới sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 104 | Sửa thông tin sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 105 | Xóa thông tin sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 106 | Tra cứu thông tin sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 107 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  |  |
| 108 | Ghi nhận thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 109 | Thêm mới sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 110 | Sửa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 111 | Xóa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 112 | Tra cứu thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 113 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  |  |
| 114 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 115 | Thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 116 | Sửa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 117 | Xóa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 118 | Tra cứu thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 119 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| IV | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp |  |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  |  |
| 120 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 121 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 122 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 123 | Xóa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 124 | Tra cứu thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 125 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  |  |
| 126 | Ghi nhận thông tin sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 127 | Thêm mới sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 128 | Sửa thông tin sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 129 | Xóa thông tin sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 130 | Tra cứu thông tin sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 131 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  |  |
| 132 | Ghi nhận thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 133 | Thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 134 | Sửa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 135 | Xóa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 136 | Tra cứu thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 137 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  |  |
| 138 | Ghi nhận thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 139 | Thêm mới sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 140 | Sửa thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 141 | Xóa thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 142 | Tra cứu thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 143 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  |  |
| 144 | Ghi nhận thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 145 | Thêm mới sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 146 | Sửa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 147 | Xóa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 148 | Tra cứu thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 149 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  |  |
| 150 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 151 | Thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 152 | Sửa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 153 | Xóa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 154 | Tra cứu thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 155 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| V | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp |  |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  |  |
| 156 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 157 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 158 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 159 | Xóa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 160 | Tra cứu thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 161 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  |  |
| 162 | Ghi nhận thông tin sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 163 | Thêm mới sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 164 | Sửa thông tin sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 165 | Xóa thông tin sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 166 | Tra cứu thông tin sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 167 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  |  |
| 168 | Ghi nhận thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 169 | Thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 170 | Sửa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 171 | Xóa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 172 | Tra cứu thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 173 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  |  |
| 174 | Ghi nhận thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 175 | Thêm mới sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 176 | Sửa thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 177 | Xóa thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 178 | Tra cứu thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 179 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  |  |
| 180 | Ghi nhận thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 181 | Thêm mới sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 182 | Sửa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 183 | Xóa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 184 | Tra cứu thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 185 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  |  |
| 186 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 187 | Thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 188 | Sửa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 189 | Xóa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 190 | Tra cứu thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 191 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| VI | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp |  |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  |  |
| 192 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 193 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 194 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 195 | Xóa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 196 | Tra cứu thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 197 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  |  |
| 198 | Ghi nhận thông tin sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 199 | Thêm mới sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 200 | Sửa thông tin sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 201 | Xóa thông tin sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 202 | Tra cứu thông tin sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 203 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  |  |
| 204 | Ghi nhận thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 205 | Thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 206 | Sửa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 207 | Xóa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 208 | Tra cứu thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 209 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  |  |
| 210 | Ghi nhận thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 211 | Thêm mới sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 212 | Sửa thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 213 | Xóa thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 214 | Tra cứu thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 215 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  |  |
| 216 | Ghi nhận thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 217 | Thêm mới sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 218 | Sửa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 219 | Xóa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 220 | Tra cứu thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 221 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  |  |
| 222 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 223 | Thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 224 | Sửa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 225 | Xóa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 226 | Tra cứu thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 227 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| VII | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp |  |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  |  |
| 228 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 229 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 230 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 231 | Xóa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 232 | Tra cứu thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 233 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  |  |
| 234 | Ghi nhận thông tin sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 235 | Thêm mới sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 236 | Sửa thông tin sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 237 | Xóa thông tin sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 238 | Tra cứu thông tin sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 239 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  |  |
| 240 | Ghi nhận thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 241 | Thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 242 | Sửa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 243 | Xóa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 244 | Tra cứu thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 245 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  |  |
| 246 | Ghi nhận thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 247 | Thêm mới sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 248 | Sửa thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 249 | Xóa thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 250 | Tra cứu thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 251 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  |  |
| 252 | Ghi nhận thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 253 | Thêm mới sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 254 | Sửa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 255 | Xóa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 256 | Tra cứu thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 257 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  |  |
| 258 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 259 | Thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 260 | Sửa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 261 | Xóa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 262 | Tra cứu thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 263 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| VIII | Nâng cấp nhóm chức năng Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Đồ uống không cồn | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "I.4 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Nước giải khát" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống không cồn |  |  |
| 264 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống không cồn từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 265 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Đồ uống không cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 266 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Đồ uống không cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 267 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống không cồn | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống không cồn |  |  |
| 268 | Ghi nhận thông tin sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống không cồn từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 269 | Thêm mới sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống không cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 270 | Sửa thông tin sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống không cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 271 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống không cồn | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện quá trình phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống không cồn |  |  |
| 272 | Ghi nhận thông tin sự kiện quá trình phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống không cồn từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 273 | Thêm mới sự kiện quá trình phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện quá trình phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống không cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 274 | Sửa thông tin sự kiện quá trình phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện quá trình phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống không cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 275 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện quá trình phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống không cồn | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện lọc, đồng hóa, bài khí Đồ uống không cồn |  |  |
| 276 | Ghi nhận thông tin sự kiện lọc, đồng hóa, bài khí Đồ uống không cồn từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 277 | Thêm mới sự kiện lọc, đồng hóa, bài khí Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện lọc, đồng hóa, bài khí Đồ uống không cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 278 | Sửa thông tin sự kiện lọc, đồng hóa, bài khí Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện lọc, đồng hóa, bài khí Đồ uống không cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 279 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện lọc, đồng hóa, bài khí Đồ uống không cồn | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn | Sự kiện mới |  |
| 280 | Ghi nhận thông tin sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 281 | Thêm mới sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 282 | Sửa thông tin sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 283 | Xóa thông tin sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 284 | Tra cứu thông tin sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 285 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn | Sự kiện mới |  |
| 286 | Ghi nhận thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 287 | Thêm mới sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 288 | Sửa thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 289 | Xóa thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 290 | Tra cứu thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 291 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống không cồn |  |  |
| 292 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống không cồn từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 293 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống không cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 294 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống không cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 295 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống không cồn | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| IX | Nâng cấp nhóm chức năng Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Đồ uống có cồn | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "I.2 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Bia" và "I.3 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Rượu, cồn và đồ uống có cồn" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống có cồn |  |  |
| 296 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống có cồn từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 297 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Đồ uống có cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 298 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Đồ uống có cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 299 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống có cồn | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống có cồn |  |  |
| 300 | Ghi nhận thông tin sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống có cồn từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 301 | Thêm mới sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống có cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 302 | Sửa thông tin sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống có cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 303 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống có cồn | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống có cồn |  |  |
| 304 | Ghi nhận thông tin sự kiện phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống có cồn từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 305 | Thêm mới sự kiện phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống có cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 306 | Sửa thông tin sự kiện phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống có cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 307 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống có cồn | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện lên men, ủ Đồ uống có cồn |  |  |
| 308 | Ghi nhận thông tin sự kiện lên men, ủ Đồ uống có cồn từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 309 | Thêm mới sự kiện lên men, ủ Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện lên men, ủ Đồ uống có cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 310 | Sửa thông tin sự kiện lên men, ủ Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện lên men, ủ Đồ uống có cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 311 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện lên men, ủ Đồ uống có cồn | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện chưng cất Đồ uống có cồn |  |  |
| 312 | Ghi nhận thông tin sự kiện chưng cất Đồ uống có cồn từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 313 | Thêm mới sự kiện chưng cất Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện chưng cất Đồ uống có cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 314 | Sửa thông tin sự kiện chưng cất Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện chưng cất Đồ uống có cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 315 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện chưng cất Đồ uống có cồn | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện lọc, đồng hóa Đồ uống có cồn |  |  |
| 316 | Ghi nhận thông tin sự kiện lọc, đồng hóa Đồ uống có cồn từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 317 | Thêm mới sự kiện lọc, đồng hóa Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện lọc, đồng hóa Đồ uống có cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 318 | Sửa thông tin sự kiện lọc, đồng hóa Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện lọc, đồng hóa Đồ uống có cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 319 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện lọc, đồng hóa Đồ uống có cồn | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn | Sự kiện mới |  |
| 320 | Ghi nhận thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 321 | Thêm mới sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn |  | Thêm mới |
| 322 | Sửa thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn |  | Thêm mới |
| 323 | Xóa thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn |  | Thêm mới |
| 324 | Tra cứu thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn |  | Thêm mới |
| 325 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống có cồn |  |  |
| 326 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống có cồn từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 327 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống có cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 328 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống có cồn; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 329 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống có cồn | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| X | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Sữa dạng lỏng | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "I.5 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng lỏng |  |  |
| 330 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng lỏng từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 331 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa dạng lỏng; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 332 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa dạng lỏng; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 333 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng lỏng | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng | Sự kiện mới |  |
| 334 | Ghi nhận thông tin sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 335 | Thêm mới sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng |  | Thêm mới |
| 336 | Sửa thông tin sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng |  | Thêm mới |
| 337 | Xóa thông tin sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng |  | Thêm mới |
| 338 | Tra cứu thông tin sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng |  | Thêm mới |
| 339 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện phối trộn nguyên liệu Sữa dạng lỏng |  |  |
| 340 | Ghi nhận thông tin sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa dạng lỏng từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 341 | Thêm mới sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện phối trộn Sữa dạng lỏng; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 342 | Sửa thông tin sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện phối trộn Sữa dạng lỏng; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 343 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa dạng lỏng | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng |  |  |
| 344 | Ghi nhận thông tin sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 345 | Thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 346 | Sửa thông tin sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 347 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng |  |  |
| 348 | Ghi nhận thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 349 | Thêm mới sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 350 | Sửa thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 351 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng |  |  |
| 352 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 353 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 354 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 355 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| XI | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Sữa dạng bột | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "I.5 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột |  |  |
| 356 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 357 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa dạng bột; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 358 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa dạng bột; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 359 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện phối trộn nguyên liệu Sữa dạng bột |  |  |
| 360 | Ghi nhận thông tin sự kiện phối trộn nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 361 | Thêm mới sự kiện phối trộn nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện phối trộn nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa dạng bột; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 362 | Sửa thông tin sự kiện phối trộn nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện phối trộn nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa dạng bột; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 363 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phối trộn nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột |  |  |
| 364 | Ghi nhận thông tin sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 365 | Thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 366 | Sửa thông tin sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 367 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột |  |  |
| 368 | Ghi nhận thông tin sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 369 | Thêm mới sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 370 | Sửa thông tin sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 371 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột |  |  |
| 372 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 373 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 374 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 375 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| XII | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Sữa lên men | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "I.5 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa lên men |  |  |
| 376 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa lên men từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 377 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa lên men; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 378 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa lên men; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 379 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa lên men | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện phối trộn Sữa lên men |  |  |
| 380 | Ghi nhận thông tin sự kiện phối trộn Sữa lên men từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 381 | Thêm mới sự kiện phối trộn Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện phối trộn Sữa lên men; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 382 | Sửa thông tin sự kiện phối trộn Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện phối trộn Sữa lên men; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 383 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phối trộn Sữa lên men | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện đồng hóa Sữa lên men |  |  |
| 384 | Ghi nhận thông tin sự kiện đồng hóa Sữa lên men từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 385 | Thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa lên men; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 386 | Sửa thông tin sự kiện đồng hóa Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện đồng hóa Sữa lên men; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 387 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện đồng hóa Sữa lên men | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện thanh trùng Sữa lên men |  |  |
| 388 | Ghi nhận thông tin sự kiện thanh trùng Sữa lên men từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 389 | Thêm mới sự kiện thanh trùng Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện thanh trùng Sữa lên men; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 390 | Sửa thông tin sự kiện thanh trùng Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện thanh trùng Sữa lên men; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 391 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện thanh trùng Sữa lên men | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men |  |  |
| 392 | Ghi nhận thông tin sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 393 | Thêm mới sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 394 | Sửa thông tin sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 395 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men | Sự kiện mới |  |
| 396 | Ghi nhận thông tin sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 397 | Thêm mới sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men |  | Thêm mới |
| 398 | Sửa thông tin sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men |  | Thêm mới |
| 399 | Xóa thông tin sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men |  | Thêm mới |
| 400 | Tra cứu thông tin sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men |  | Thêm mới |
| 401 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men |  |  |
| 402 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 403 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 404 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 405 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| XIII | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Chất béo từ sữa | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "I.5 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Chất béo từ sữa |  |  |
| 406 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Chất béo từ sữa từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 407 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Chất béo từ sữa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Chất béo từ sữa; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 408 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Chất béo từ sữa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Chất béo từ sữa; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 409 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Chất béo từ sữa | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa | Sự kiện mới |  |
| 410 | Ghi nhận thông tin sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 411 | Thêm mới sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa |  | Thêm mới |
| 412 | Sửa thông tin sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa |  | Thêm mới |
| 413 | Xóa thông tin sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa |  | Thêm mới |
| 414 | Tra cứu thông tin sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa |  | Thêm mới |
| 415 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa | Sự kiện mới |  |
| 416 | Ghi nhận thông tin sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 417 | Thêm mới sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa |  | Thêm mới |
| 418 | Sửa thông tin sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa |  | Thêm mới |
| 419 | Xóa thông tin sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa |  | Thêm mới |
| 420 | Tra cứu thông tin sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa |  | Thêm mới |
| 421 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa |  |  |
| 422 | Ghi nhận thông tin sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 423 | Thêm mới sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 424 | Sửa thông tin sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 425 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa |  |  |
| 426 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 427 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 428 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 429 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| XIV | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Phomat | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "I.5 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Phomat |  |  |
| 430 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Phomat từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 431 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Phomat; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 432 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Phomat; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 433 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Phomat | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat |  |  |
| 434 | Ghi nhận thông tin sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 435 | Thêm mới sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 436 | Sửa thông tin sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 437 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat |  |  |
| 438 | Ghi nhận thông tin sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 439 | Thêm mới sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 440 | Sửa thông tin sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 441 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện đông tụ tạo Phomat |  |  |
| 442 | Ghi nhận thông tin sự kiện đông tụ tạo Phomat từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 443 | Thêm mới sự kiện đông tụ tạo Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện đông tụ tạo Phomat; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 444 | Sửa thông tin sự kiện đông tụ tạo Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện đông tụ tạo Phomat; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 445 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện đông tụ tạo Phomat | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện ủ chín Phomat | Sự kiện mới |  |
| 446 | Ghi nhận thông tin sự kiện ủ chín Phomat từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 447 | Thêm mới sự kiện ủ chín Phomat |  | Thêm mới |
| 448 | Sửa thông tin sự kiện ủ chín Phomat |  | Thêm mới |
| 449 | Xóa thông tin sự kiện ủ chín Phomat |  | Thêm mới |
| 450 | Tra cứu thông tin sự kiện ủ chín Phomat |  | Thêm mới |
| 451 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện ủ chín Phomat | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat |  |  |
| 452 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 453 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 454 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 455 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| XV | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Sữa chế biến không chứa cacao | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "I.5 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao |  |  |
| 456 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 457 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 458 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 459 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện phối trộn nguyên liệu Sữa chế biến không chứa cacao |  |  |
| 460 | Ghi nhận thông tin sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa chế biến không chứa cacao từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 461 | Thêm mới sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện phối trộn Sữa chế biến không chứa cacao; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 462 | Sửa thông tin sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện phối trộn Sữa chế biến không chứa cacao; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 463 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa chế biến không chứa cacao | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao |  |  |
| 464 | Ghi nhận thông tin sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 465 | Thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 466 | Sửa thông tin sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 467 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao |  |  |
| 468 | Ghi nhận thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 469 | Thêm mới sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 470 | Sửa thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 471 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao |  |  |
| 472 | Ghi nhận thông tin sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 473 | Thêm mới sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 474 | Sửa thông tin sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 475 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao |  |  |
| 476 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 477 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 478 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 479 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| XVI | Nâng cấp nhóm chức năng Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Dầu thực vật | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "I.6 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Dầu thực vật" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Dầu thực vật |  |  |
| 480 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Dầu thực vật từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 481 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất dầu thực vật; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 482 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất dầu thực vật; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 483 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Dầu thực vật | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu Dầu thực vật |  |  |
| 484 | Ghi nhận thông tin sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu Dầu thực vật từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 485 | Thêm mới sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu dầu thực vật; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 486 | Sửa thông tin sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu dầu thực vật; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 487 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu Dầu thực vật | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch Dầu thực vật |  |  |
| 488 | Ghi nhận thông tin sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch Dầu thực vật từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 489 | Thêm mới sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch dầu thực vật; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 490 | Sửa thông tin sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch dầu thực vật; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 491 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch Dầu thực vật | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện tinh luyện Dầu thực vật | Sự kiện mới |  |
| 492 | Ghi nhận thông tin sự kiện tinh luyện Dầu thực vật từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 493 | Thêm mới sự kiện tinh luyện Dầu thực vật |  | Thêm mới |
| 494 | Sửa thông tin sự kiện tinh luyện Dầu thực vật |  | Thêm mới |
| 495 | Xóa thông tin sự kiện tinh luyện Dầu thực vật |  | Thêm mới |
| 496 | Tra cứu thông tin sự kiện tinh luyện Dầu thực vật |  | Thêm mới |
| 497 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện tinh luyện Dầu thực vật | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện phối trộn Dầu thực vật | Sự kiện mới |  |
| 498 | Ghi nhận thông tin sự kiện phối trộn Dầu thực vật từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 499 | Thêm mới sự kiện phối trộn Dầu thực vật |  | Thêm mới |
| 500 | Sửa thông tin sự kiện phối trộn Dầu thực vật |  | Thêm mới |
| 501 | Xóa thông tin sự kiện phối trộn Dầu thực vật |  | Thêm mới |
| 502 | Tra cứu thông tin sự kiện phối trộn Dầu thực vật |  | Thêm mới |
| 503 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phối trộn Dầu thực vật | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Dầu thực vật |  |  |
| 504 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Dầu thực vật từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 505 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng dầu thực vật; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 506 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng dầu thực vật; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 507 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Dầu thực vật | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| XVII | Kê khai thông tin các sự kiện chung trong TXNG | Kê khai thông tin TXNG các sự kiện chung: đóng gói, dán nhãn; bảo quản, lưu kho; Xuất nhập khẩu, Phân phối, Vận chuyển, Nhập hàng. Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng" I.9 Kê khai thông tin đóng gói, xuất khẩu, phân phói, vạn chuyển, nhập hàng tại nơi tiêu thụ" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm |  |  |
| 508 | Ghi nhận thông tin sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 509 | Thêm mới sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm |  | Thêm mới |
| 510 | Sửa thông tin sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm |  | Thêm mới |
| 511 | Xóa thông tin sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm |  | Thêm mới |
| 512 | Tra cứu thông tin sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm |  | Thêm mới |
| 513 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm |  |  |
| 514 | Ghi nhận thông tin sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 515 | Thêm mới sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm |  | Thêm mới |
| 516 | Sửa thông tin sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm |  | Thêm mới |
| 517 | Xóa thông tin sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm |  | Thêm mới |
| 518 | Tra cứu thông tin sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm |  | Thêm mới |
| 519 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện bảo quản, lưu kho |  |  |
| 520 | Ghi nhận thông tin sự kiện bảo quản, lưu kho từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 521 | Thêm mới sự kiện bảo quản, lưu kho |  | Thêm mới |
| 522 | Sửa thông tin sự kiện bảo quản, lưu kho |  | Thêm mới |
| 523 | Xóa thông tin sự kiện bảo quản, lưu kho |  | Thêm mới |
| 524 | Tra cứu thông tin sự kiện bảo quản, lưu kho |  | Thêm mới |
| 525 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện bảo quản, lưu kho | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện nhập khẩu hàng hóa | Nâng cấp |  |
| 526 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập khẩu hàng hóa từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 527 | Thêm mới sự kiện nhập khẩu hàng hóa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập khẩu hàng hóa; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 528 | Sửa thông tin sự kiện nhập khẩu hàng hóa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập khẩu hàng hóa; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 529 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập khẩu hàng hóa | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện xuất khẩu hàng hóa | Nâng cấp |  |
| 530 | Ghi nhận thông tin sự kiện xuất khẩu hàng hóa từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 531 | Thêm mới sự kiện xuất khẩu hàng hóa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện xuất khẩu hàng hóa; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 532 | Sửa thông tin sự kiện xuất khẩu hàng hóa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện xuất khẩu hàng hóa; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 533 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện xuất khẩu hàng hóa | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ | Nâng cấp |  |
| 534 | Ghi nhận thông tin sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 535 | Thêm mới sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 536 | Sửa thông tin sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 537 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện vận chuyển hàng hóa | Nâng cấp |  |
| 538 | Ghi nhận thông tin sự kiện vận chuyển hàng hóa từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 539 | Thêm mới sự kiện vận chuyển hàng hóa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện vận chuyển hàng hóa; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 540 | Sửa thông tin sự kiện vận chuyển hàng hóa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện vận chuyển hàng hóa; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 541 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện vận chuyển hàng hóa | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện nhập hàng hóa ở nơi tiêu thụ | Nâng cấp |  |
| 542 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập hàng hóa ở nơi tiêu thụ từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Một số dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 543 | Thêm mới sự kiện nhập hàng hóa ở nơi tiêu thụ, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập hàng hóa ở nơi tiêu thụ; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 544 | Sửa thông tin sự kiện nhập hàng hóa ở nơi tiêu thụ, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập hàng hóa ở nơi tiêu thụ; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 545 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập hàng hóa ở nơi tiêu thụ | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| C | IN, CẤP MÃ TXNG, CẤP TÍCH XANH |  |  |
| I | In mã/tem nhãn TXNG | Nâng cấp |  |
| 546 | In mã/tem nhãn TXNG |  | Nâng cấp |
| 547 | Theo dõi lịch sử in mã/tem nhãn TXNG |  | Nâng cấp |
| II | Cấu hình mã/tem nhãn TXNG | Nâng cấp |  |
| 548 | Thêm mới cấu hình sinh mã TXNG |  | Nâng cấp |
| 549 | Sửa cấu hình sinh mã TXNG |  | Nâng cấp |
| 550 | Xóa cấu hình sinh mã TXNG |  | Nâng cấp |
| 551 | Tra cứu cấu hình sinh mã TXNG |  | Nâng cấp |
| 552 | Thêm mới cấu hình tem nhãn TXNG |  | Nâng cấp |
| 553 | Sửa cấu hình tem nhãn TXNG |  | Nâng cấp |
| 554 | Xóa cấu hình tem nhãn TXNG |  | Nâng cấp |
| 555 | Tra cứu cấu hình tem nhãn TXNG |  | Nâng cấp |
| III | Cấp tích xanh thể hiện tự nguyện áp dụng TXNG | Tích xanh được hiển thị gắn với thông tin truy xuất nguồn gốc; không thay thế các chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy hoặc xác nhận sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật; tích xanh không được hiển thị khi thông tin truy xuất nguồn gốc không đáp ứng các yêu cầu theo quy định. |  |
| 556 | Cấp tích xanh cho hàng hóa, gắn với thông tin TXNG |  | Thêm mới |
| 557 | Sửa thông tin cấp tích xanh cho hàng hóa, gắn với thông tin TXNG | Sửa lại thông tin, hiệu lực | Thêm mới |
| 558 | Xóa thông tin cấp tích xanh cho hàng hóa, gắn với thông tin TXNG |  | Thêm mới |
| 559 | Tra cứu thông tin cấp tích xanh gắn với thông tin TXNG |  | Thêm mới |
| 560 | Cấu hình biểu tượng và hiệu lực tích xanh | Cấu hình biểu tượng tích xanh, thời gian hiệu lực tích xanh theo hàng hóa | Thêm mới |
| D | KIỂM TOÁN, XÁC THỰC THÔNG TIN CHUỖI CUNG ỨNG | Kiểm tra độ tin cậy của dữ liệu TXNG, đánh giá mức tuân thủ, đối chiếu dữ liệu khai báo và hồ sơ, chứng từ thực tế, phát hiện sai lệch... |  |
| I | Quản lý đơn vị kiểm toán, đánh giá chuỗi cung ứng |  |  |
| 561 | Thêm mới đơn vị kiểm toán, đánh giá chuỗi cung ứng |  | Thêm mới |
| 562 | Sửa đơn vị kiểm toán, đánh giá chuỗi cung ứng |  | Thêm mới |
| 563 | Xóa đơn vị kiểm toán, đánh giá chuỗi cung ứng |  | Thêm mới |
| 564 | Tra cứu thông tin đơn vị kiểm toán, đánh giá chuỗi cung ứng |  | Thêm mới |
| II | Quản lý khung tiêu chí (checklist) kiểm toán | Cho từng ngành hàng, theo tiêu chuẩn, theo thị trường hoặc yêu cầu quản lý. QTHT/CBQL tạo bộ tiêu chí chung, từng đơn vị kiểm toán có thể tự tạo thêm |  |
| 565 | Thêm mới tiêu chí kiểm toán |  | Thêm mới |
| 566 | Sửa tiêu chí kiểm toán |  | Thêm mới |
| 567 | Xóa tiêu chí kiểm toán |  | Thêm mới |
| 568 | Áp dụng tiêu chí kiểm toán |  | Thêm mới |
| 569 | Tra cứu thông tin tiêu chí kiểm toán |  | Thêm mới |
| III | Đăng ký kiếm toán, đánh giá chuỗi cung ứng | Đơn vị kiểm toán thực hiện đăng ký kiểm toán chuỗi cung ứng của các DN nào? Mặt hàng gì?--> cần được admin DN đó chấp thuận/từ chối |  |
| 570 | Đăng ký kiểm toán, đánh giá chuỗi cung ứng của doanh nghiệp |  | Thêm mới |
| 571 | Sửa đăng ký kiểm toán, đánh giá chuỗi cung ứng của doanh nghiệp |  | Thêm mới |
| 572 | Hủy đăng ký kiểm toán, đánh giá chuỗi cung ứng của doanh nghiệp |  | Thêm mới |
| 573 | Tra cứu thông tin đăng ký kiểm toán, đánh giá chuỗi cung ứng của doanh nghiệp |  | Thêm mới |
| 574 | Chấp thuận/Từ chối đăng ký kiểm toán, đánh giá chuỗi cung ứng của doanh nghiệp |  | Thêm mới |
| IV | Kiểm toán, đánh giá chuỗi cung ứng | Theo phạm vi được phân quyền |  |
| 575 | Tra cứu dữ liệu TXNG phục vụ kiểm toán |  | Thêm mới |
| 576 | Đối chiếu dữ liệu | Đối chiếu bán tự động dữ liệu TXNG với hồ sơ doanh nghiệp, chứng từ, dữ liệu IoT, POS, C/O, hải quan, hóa đơn, phiếu kho, phiếu vận chuyển | Thêm mới |
| 577 | Theo dõi danh sách gợi ý kiểm toán tự động |  | Thêm mới |
| V | Quản lý kết quả kiểm toán chuỗi cung ứng |  |  |
| 578 | Thêm mới kết quả kiểm toán chuỗi cung ứng |  | Thêm mới |
| 579 | Sửa kết quả kiểm toán chuỗi cung ứng |  | Thêm mới |
| 580 | Xóa kết quả kiểm toán chuỗi cung ứng |  | Thêm mới |
| 581 | Tra cứu kết quả kiểm toán chuỗi cung ứng |  | Thêm mới |
| 582 | Xem lịch sử kiểm toán chuỗi cung ứng của DN, sản phẩm, lô hàng |  | Thêm mới |
| 583 | Xem cảnh báo sai lệch giữa dữ liệu TXNG và kết quả kiểm toán |  | Thêm mới |
| 584 | Công khai thông tin kiểm toán chuỗi cung ứng của DN, sản phẩm, lô hàng |  | Thêm mới |
| E | HỖ TRỢ TRIỆU HỒI HÀNG HÓA | Cung cấp chức năng hỗ trợ DN theo dõi hàng hóa/lô hàng hóa cần thu hồi đã đi qua những bên nào, thời điểm nào |  |
| I | Tra cứu, hỗ trợ doanh nghiệp khoanh vùng triệu hồi hàng hóa lỗi, không đảm bảo chất lượng |  |  |
| 585 | Tra cứu hàng hóa, lô mẻ hàng hóa cần triệu hồi |  | Thêm mới |
| 586 | Truy xuất nguồn gốc xuôi, ngược hàng hóa cần triệu hồi |  | Thêm mới |
| 587 | Khoanh vùng hàng hóa cần triệu hồi theo địa bàn, thời gian |  | Thêm mới |
| 588 | Khoanh vùng hàng hóa cần triệu hồi theo nguyên liệu đầu vào |  | Thêm mới |
| 589 | Khoanh vùng hàng hóa theo sự kiện bất thường |  | Thêm mới |
| 590 | Lập danh sách đối tượng hàng hóa cần triệu hồi |  | Thêm mới |
| 591 | Sửa danh sách đối tượng hàng hóa cần triệu hồi |  | Thêm mới |
| 592 | Xóa danh sách đối tượng hàng hóa cần triệu hồi |  | Thêm mới |
| 593 | Tra cứu đối tượng hàng hóa cần triệu hồi |  | Thêm mới |
| 594 | Gửi thông báo triệu hồi hàng hóa |  | Thêm mới |
| 595 | Nhận thông báo triệu hồi hàng hóa |  | Thêm mới |
| F | TÍCH HỢP, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU |  |  |
| I | Tích hợp hệ thống TXNG của doanh nghiệp |  |  |
| 596 | Xác thực ứng dụng |  | Nâng cấp |
| 597 | Đồng bộ danh mục sản phẩm, hàng hóa |  | Nâng cấp |
| 598 | Đồng bộ danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật |  | Nâng cấp |
| 599 | Đồng bộ danh mục hình thức vận chuyển |  | Nâng cấp |
| 600 | Đồng bộ danh mục hình thức bảo quản |  | Nâng cấp |
| # | API Kê khai sự kiện TXNG Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể từ hệ thống TXNG của doanh nghiệp |  |  |
| 601 | API thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 602 | API sửa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 603 | API xóa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 604 | API thêm mới sự kiện phối trộn nguyên liệu Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 605 | API sửa sự kiện phối trộn nguyên liệu Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 606 | API xóa sự kiện phối trộn nguyên liệu Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 607 | API thêm mới sự kiện đồng hóa Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 608 | API sửa sự kiện đồng hóa Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 609 | API xóa sự kiện đồng hóa Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 610 | API thêm mới sự kiện sấy, cô đặc Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 611 | API sửa sự kiện sấy, cô đặc Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 612 | API xóa sự kiện sấy, cô đặc Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 613 | API thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 614 | API sửa sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 615 | API xóa sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| # | API Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp dùng để sản xuất thuốc nổ ANFO |  |  |
| 616 | API thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 617 | API sửa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 618 | API xóa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 619 | API thêm mới sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 620 | API sửa sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 621 | API xóa sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 622 | API thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 623 | API sửa sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 624 | API xóa sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 625 | API thêm mới sự kiện tạo hạt xốp Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 626 | API sửa sự kiện tạo hạt xốp Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 627 | API xóa sự kiện tạo hạt xốp Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 628 | API thêm mới sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 629 | API sửa sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 630 | API xóa sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 631 | API thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 632 | API sửa sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 633 | API xóa sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| # | API Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp |  |  |
| 634 | API thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 635 | API sửa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 636 | API xóa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 637 | API thêm mới sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 638 | API sửa sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 639 | API xóa sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 640 | API thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 641 | API sửa sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 642 | API xóa sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 643 | API thêm mới sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 644 | API sửa sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 645 | API xóa sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 646 | API thêm mới sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 647 | API sửa sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 648 | API xóa sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 649 | API thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 650 | API sửa sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 651 | API xóa sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| # | API Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp |  |  |
| 652 | API thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 653 | API sửa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 654 | API xóa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 655 | API thêm mới sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 656 | API sửa sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 657 | API xóa sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 658 | API thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 659 | API sửa sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 660 | API xóa sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 661 | API thêm mới sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 662 | API sửa sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 663 | API xóa sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 664 | API thêm mới sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 665 | API sửa sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 666 | API xóa sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 667 | API thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 668 | API sửa sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 669 | API xóa sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| # | API Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp |  |  |
| 670 | API thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 671 | API sửa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 672 | API xóa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 673 | API thêm mới sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 674 | API sửa sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 675 | API xóa sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 676 | API thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 677 | API sửa sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 678 | API xóa sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 679 | API thêm mới sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 680 | API sửa sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 681 | API xóa sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 682 | API thêm mới sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 683 | API sửa sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 684 | API xóa sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 685 | API thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 686 | API sửa sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 687 | API xóa sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| # | API Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp |  |  |
| 688 | API thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 689 | API sửa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 690 | API xóa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 691 | API thêm mới sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 692 | API sửa sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 693 | API xóa sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 694 | API thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 695 | API sửa sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 696 | API xóa sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 697 | API thêm mới sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 698 | API sửa sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 699 | API xóa sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 700 | API thêm mới sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 701 | API sửa sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 702 | API xóa sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 703 | API thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 704 | API sửa sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 705 | API xóa sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| # | API Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp |  |  |
| 706 | API thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 707 | API sửa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 708 | API xóa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 709 | API thêm mới sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 710 | API sửa sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 711 | API xóa sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 712 | API thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 713 | API sửa sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 714 | API xóa sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 715 | API thêm mới sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 716 | API sửa sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 717 | API xóa sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 718 | API thêm mới sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 719 | API sửa sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 720 | API xóa sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 721 | API thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 722 | API sửa sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 723 | API xóa sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| # | API Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Đồ uống không cồn | Nâng cấp từ nhóm chức năng "VI.3 Tích hợp với hệ thống TXNG của đơn vị khác"\"Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Nước giải khát từ HTK" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| 724 | API thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 725 | API sửa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 726 | API thêm mới sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 727 | API sửa sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 728 | API thêm mới sự kiện quá trình phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 729 | API sửa sự kiện quá trình phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 730 | API thêm mới sự kiện lọc, đồng hóa, bài khí Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 731 | API sửa sự kiện lọc, đồng hóa, bài khí Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 732 | API thêm mới sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 733 | API sửa sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 734 | API xóa sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 735 | API thêm mới sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 736 | API sửa sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 737 | API xóa sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 738 | API thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 739 | API sửa sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| # | API Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Đồ uống có cồn | Nâng cấp từ nhóm chức năng "VI.3 Tích hợp với hệ thống TXNG của đơn vị khác"\"Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Bia từ HTK"; "Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Rượu từ HTK" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| 740 | API thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 741 | API sửa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 742 | API thêm mới sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 743 | API sửa sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 744 | API thêm mới sự kiện phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 745 | API sửa sự kiện phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 746 | API thêm mới sự kiện lên men, ủ Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 747 | API sửa sự kiện lên men, ủ Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 748 | API thêm mới sự kiện chưng cất Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 749 | API sửa sự kiện chưng cất Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 750 | API thêm mới sự kiện lọc, đồng hóa Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 751 | API sửa sự kiện lọc, đồng hóa Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 752 | API thêm mới sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn |  | Thêm mới |
| 753 | API sửa sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn |  | Thêm mới |
| 754 | API xóa sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn |  | Thêm mới |
| 755 | API thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 756 | API sửa sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| # | API Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Sữa dạng lỏng | Nâng cấp từ nhóm chức năng "VI.3 Tích hợp với hệ thống TXNG của đơn vị khác"\"Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| 757 | API thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 758 | API sửa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 759 | API thêm mới sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng |  | Thêm mới |
| 760 | API sửa sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng |  | Thêm mới |
| 761 | API xóa sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng |  | Thêm mới |
| 762 | API thêm mới sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 763 | API sửa sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 764 | API thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 765 | API sửa sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 766 | API thêm mới sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 767 | API sửa sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 768 | API thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 769 | API sửa sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| # | API Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Sữa dạng bột | Nâng cấp từ nhóm chức năng "VI.3 Tích hợp với hệ thống TXNG của đơn vị khác"\"Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| 770 | API thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 771 | API sửa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 772 | API thêm mới sự kiện phối trộn nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 773 | API sửa sự kiện phối trộn nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 774 | API thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 775 | API sửa sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 776 | API thêm mới sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 777 | API sửa sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 778 | API thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 779 | API sửa sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| # | API Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Sữa lên men | Nâng cấp từ nhóm chức năng "VI.3 Tích hợp với hệ thống TXNG của đơn vị khác"\"Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| 780 | API thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 781 | API sửa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 782 | API thêm mới sự kiện phối trộn Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 783 | API sửa sự kiện phối trộn Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 784 | API thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 785 | API sửa sự kiện đồng hóa Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 786 | API thêm mới sự kiện thanh trùng Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 787 | API sửa sự kiện thanh trùng Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 788 | API thêm mới sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 789 | API sửa sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 790 | API thêm mới sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men |  | Thêm mới |
| 791 | API sửa sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men |  | Thêm mới |
| 792 | API thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 793 | API sửa sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| # | API Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Chất béo từ sữa | Nâng cấp từ nhóm chức năng "VI.3 Tích hợp với hệ thống TXNG của đơn vị khác"\"Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| 794 | API thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Chất béo từ sữa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 795 | API sửa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Chất béo từ sữa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 796 | API thêm mới sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa |  | Thêm mới |
| 797 | API sửa sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa |  | Thêm mới |
| 798 | API xóa sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa |  | Thêm mới |
| 799 | API thêm mới sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa |  | Thêm mới |
| 800 | API sửa sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa |  | Thêm mới |
| 801 | API xóa sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa |  | Thêm mới |
| 802 | API thêm mới sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 803 | API sửa sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 804 | API thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 805 | API sửa sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| # | API Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Phomat | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "I.5 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| 806 | API thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 807 | API sửa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 808 | API thêm mới sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 809 | API sửa sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 810 | API thêm mới sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 811 | API sửa sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 812 | API thêm mới sự kiện đông tụ tạo Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 813 | API sửa sự kiện đông tụ tạo Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 814 | API thêm mới sự kiện ủ chín Phomat |  | Thêm mới |
| 815 | API sửa sự kiện ủ chín Phomat |  | Thêm mới |
| 816 | API xóa sự kiện ủ chín Phomat |  | Thêm mới |
| 817 | API thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 818 | API sửa sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| # | API Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Sữa chế biến không chứa cacao | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "I.5 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| 819 | API thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 820 | API sửa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 821 | API thêm mới sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 822 | API sửa sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 823 | API thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 824 | API sửa sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 825 | API thêm mới sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 826 | API sửa sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 827 | API thêm mới sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 828 | API sửa sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 829 | API thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 830 | API sửa sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| # | API Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Dầu thực vật |  |  |
| 831 | API thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 832 | API sửa sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 833 | API thêm mới sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 834 | API sửa sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 835 | API thêm mới sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 836 | API sửa sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 837 | API thêm mới sự kiện tinh luyện Dầu thực vật |  | Thêm mới |
| 838 | API sửa sự kiện tinh luyện Dầu thực vật |  | Thêm mới |
| 839 | API xóa sự kiện tinh luyện Dầu thực vật |  | Thêm mới |
| 840 | API thêm mới sự kiện phối trộn Dầu thực vật |  | Thêm mới |
| 841 | API sửa sự kiện phối trộn Dầu thực vật |  | Thêm mới |
| 842 | API xóa sự kiện phối trộn Dầu thực vật |  | Thêm mới |
| 843 | API thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Dầu thực vật, bổ sung thêm trường thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 844 | API sửa sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Dầu thực vật, bổ sung thêm trường thông tin quản lý | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| # | API Kê khai sự kiện chung |  |  |
| 845 | API thêm mới sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm |  | Thêm mới |
| 846 | API sửa sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm |  | Thêm mới |
| 847 | API xóa sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm |  | Thêm mới |
| 848 | API thêm mới sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm |  | Thêm mới |
| 849 | API sửa sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm |  | Thêm mới |
| 850 | API xóa sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm |  | Thêm mới |
| 851 | API thêm mới sự kiện bảo quản, lưu kho |  | Thêm mới |
| 852 | API sửa sự kiện bảo quản, lưu kho |  | Thêm mới |
| 853 | API xóa sự kiện bảo quản, lưu kho |  | Thêm mới |
| 854 | API thêm mới sự kiện nhập khẩu hàng hóa |  | Thêm mới |
| 855 | API sửa sự kiện nhập khẩu hàng hóa |  | Thêm mới |
| 856 | API xóa sự kiện nhập khẩu hàng hóa |  | Thêm mới |
| 857 | API thêm mới sự kiện xuất khẩu hàng hóa |  | Nâng cấp |
| 858 | API sửa sự kiện xuất khẩu hàng hóa |  | Nâng cấp |
| 859 | API thêm mới sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 860 | API sửa sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 861 | API thêm mới sự kiện vận chuyển hàng hóa | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 862 | API sửa sự kiện vận chuyển hàng hóa | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 863 | API thêm mới sự kiện nhập hàng hóa ở nơi tiêu thụ | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| 864 | API sửa sự kiện nhập hàng hóa ở nơi tiêu thụ | Nâng cấp bổ sung thông tin | Nâng cấp |
| II | Tích hợp Nền tảng quốc gia định danh, xác thực và TXNG sản phẩm, hàng hóa; CSDL quốc gia về sản phẩm, hàng hóa | Trao đổi dữ liệu TXNG, UID, DID |  |
| II.1 | API Cung cấp dữ liệu lên Nền tảng quốc gia định danh, xác thực và TXNG sản phẩm, hàng hóa; CSDL quốc gia về sản phẩm, hàng hóa |  |  |
| 865 | API cung cấp dữ liệu chủ về hàng hóa | Áp dụng với các hàng hóa thuộc phạm vi dự án | Thêm mới |
| 866 | API cung cấp dữ liệu về chủ thể doanh nghiệp liên quan trong chuỗi truy xuất nguồn gốc |  | Thêm mới |
| 867 | API cung cấp thông tin cảnh báo, triệu hồi sản phẩm hàng hóa |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện mặt hàngTiền chất thuốc nổ- Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  |  |
| 868 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 869 | API cung cấp dữ liệu sự kiện phối trộn nguyên liệu Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 870 | API cung cấp dữ liệu sự kiện đồng hóa Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 871 | API cung cấp dữ liệu sự kiện sấy, cô đặc Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| 872 | API cung cấp dữ liệu sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện mặt hàng Tiền chất thuốc nổ- Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  |  |
| 873 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 874 | API cung cấp dữ liệu sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 875 | API cung cấp dữ liệu sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 876 | API cung cấp dữ liệu sự kiện tạo hạt xốp Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 877 | API cung cấp dữ liệu sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| 878 | API cung cấp dữ liệu sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện hàng hóa Tiền chất thuốc nổ- Natri nitrat (NaNO3) |  |  |
| 879 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 880 | API cung cấp dữ liệu sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 881 | API cung cấp dữ liệu sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 882 | API cung cấp dữ liệu sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 883 | API cung cấp dữ liệu sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| 884 | API cung cấp dữ liệu sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện hàng hóa Tiền chất thuốc nổ- Natri clorat (NaClO3) |  |  |
| 885 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 886 | API cung cấp dữ liệu sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 887 | API cung cấp dữ liệu sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 888 | API cung cấp dữ liệu sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 889 | API cung cấp dữ liệu sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| 890 | API cung cấp dữ liệu sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  |  |
| 891 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 892 | API cung cấp dữ liệu sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 893 | API cung cấp dữ liệu sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 894 | API cung cấp dữ liệu sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 895 | API cung cấp dữ liệu sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| 896 | API cung cấp dữ liệu sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  |  |
| 897 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 898 | API cung cấp dữ liệu sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 899 | API cung cấp dữ liệu sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 900 | API cung cấp dữ liệu sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 901 | API cung cấp dữ liệu sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| 902 | API cung cấp dữ liệu sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  |  |
| 903 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 904 | API cung cấp dữ liệu sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 905 | API cung cấp dữ liệu sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 906 | API cung cấp dữ liệu sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 907 | API cung cấp dữ liệu sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| 908 | API cung cấp dữ liệu sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện mặt hàng Đồ uống không cồn |  |  |
| 909 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 910 | API cung cấp dữ liệu sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 911 | API cung cấp dữ liệu sự kiện quá trình phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 912 | API cung cấp dữ liệu sự kiện lọc, đồng hóa, bài khí Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 913 | API cung cấp dữ liệu sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 914 | API cung cấp dữ liệu sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn |  | Thêm mới |
| 915 | API cung cấp dữ liệu sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống không cồn, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện mặt hàng Đồ uống có cồn |  |  |
| 916 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 917 | API cung cấp dữ liệu sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 918 | API cung cấp dữ liệu sự kiện phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 919 | API cung cấp dữ liệu sự kiện lên men, ủ Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 920 | API cung cấp dữ liệu sự kiện chưng cất Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 921 | API cung cấp dữ liệu sự kiện lọc, đồng hóa Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 922 | API cung cấp dữ liệu sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn |  | Thêm mới |
| 923 | API cung cấp dữ liệu sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống có cồn, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện mặt hàng Sữa dạng lỏng |  |  |
| 924 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 925 | API cung cấp dữ liệu sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng |  | Thêm mới |
| 926 | API cung cấp dữ liệu sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 927 | API cung cấp dữ liệu sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 928 | API cung cấp dữ liệu sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 929 | API cung cấp dữ liệu sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện mặt hàng Sữa dạng bột |  |  |
| 930 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 931 | API cung cấp dữ liệu sự kiện phối trộn nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 932 | API cung cấp dữ liệu sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 933 | API cung cấp dữ liệu sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 934 | API cung cấp dữ liệu sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện mặt hàng Sữa lên men |  |  |
| 935 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 936 | API cung cấp dữ liệu sự kiện phối trộn Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 937 | API cung cấp dữ liệu sự kiện đồng hóa Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 938 | API cung cấp dữ liệu sự kiện thanh trùng Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 939 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 940 | API cung cấp dữ liệu sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men |  | Thêm mới |
| 941 | API cung cấp dữ liệu sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện mặt hàng Chất béo từ sữa |  |  |
| 942 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Chất béo từ sữa, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 943 | API cung cấp dữ liệu sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa |  | Thêm mới |
| 944 | API cung cấp dữ liệu sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa |  | Thêm mới |
| 945 | API cung cấp dữ liệu sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 946 | API cung cấp dữ liệu sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện mặt hàng Phomat |  |  |
| 947 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Phomat, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 948 | API cung cấp dữ liệu sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 949 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 950 | API cung cấp dữ liệu sự kiện đông tụ tạo Phomat, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 951 | API cung cấp dữ liệu sự kiện ủ chín Phomat |  | Thêm mới |
| 952 | API cung cấp dữ liệu sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện mặt hàng Sữa chế biến không chứa cacao |  |  |
| 953 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 954 | API cung cấp dữ liệu sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 955 | API cung cấp dữ liệu sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 956 | API cung cấp dữ liệu sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 957 | API cung cấp dữ liệu sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 958 | API cung cấp dữ liệu sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện mặt hàng Dầu thực vật |  |  |
| 959 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 960 | API cung cấp dữ liệu sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 961 | API cung cấp dữ liệu sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch Dầu thực vật, bổ sung thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| 962 | API cung cấp dữ liệu sự kiện tinh luyện Dầu thực vật |  | Thêm mới |
| 963 | API cung cấp dữ liệu sự kiện phối trộn Dầu thực vật |  | Thêm mới |
| 964 | API cung cấp dữ liệu sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Dầu thực vật, bổ sung thêm trường thông tin quản lý |  | Thêm mới |
| # | API Cung cấp dữ liệu sự kiện chung |  |  |
| 965 | API cung cấp dữ liệu sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm |  | Thêm mới |
| 966 | API cung cấp dữ liệu sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm |  | Thêm mới |
| 967 | API cung cấp dữ liệu sự kiện bảo quản, lưu kho |  | Thêm mới |
| 968 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập khẩu hàng hóa |  | Thêm mới |
| 969 | API cung cấp dữ liệu sự kiện xuất khẩu hàng hóa |  | Thêm mới |
| 970 | API cung cấp dữ liệu sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ |  | Thêm mới |
| 971 | API cung cấp dữ liệu sự kiện vận chuyển hàng hóa |  | Thêm mới |
| 972 | API cung cấp dữ liệu sự kiện nhập hàng hóa ở nơi tiêu thụ |  | Thêm mới |
| II.2 | API nhận dữ liệu từ Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và TXNG sản phẩm, hàng hóa (dạng đầu chờ) |  |  |
| 973 | API nhận mã UID do nền tảng quốc gia cấp cho sản phẩm, hàng hóa |  | Thêm mới |
| 974 | API nhận thông tin định danh sản phẩm, hàng hóa đã được xác thực |  | Thêm mới |
| 975 | API nhận thông tin đối tượng cá nhân, doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng |  | Thêm mới |
| 976 | API nhận trạng thái chứng chỉ số, bằng chứng số gắn với sản phẩm, hàng hóa |  | Thêm mới |
| II.3 | API yêu cầu xử lý và nhận kết quả phản hồi từ Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và TXNG sản phẩm hàng hóa; CSDL quốc gia về sản phẩm, hàng hóa |  |  |
| 977 | API gửi yêu cầu tạo lập mã UID cho sản phẩm, hàng hóa |  | Thêm mới |
| 978 | API gửi yêu cầu xác thực dữ liệu TXNG sản phẩm, hàng hóa |  | Thêm mới |
| 979 | API gửi yêu cầu tra cứu sản phẩm, hàng hóa |  | Thêm mới |
| III | Tích hợp SSO VNeID | Ứng dụng định danh và xác thực điện tử đối với công dân, doanh nghiệp của quốc gia |  |
| 980 | API kết nối dịch vụ xác thực thông tin cá nhân | Khi cá nhân có yêu cầu đăng nhập từ VNeID, Hệ thống yêu cầu kết nối đến VNeID để xác thực với tài khoản cá nhân. VNeID xác thực và phản hồi kết quả, kèm thông tin cơ bản của cá nhân. Hệ thống tự tạo tài khoản người dùng nếu xác thực VNeID ở lần đầu tiên và người dùng chưa có tài khoản. | Thêm mới |
| 981 | API kết nối dịch vụ xác thực thông tin tổ chức | Khi tổ chức có yêu cầu đăng nhập từ VNeID, Hệ thống yêu cầu kết nối đến VNeID để xác thực với tài khoản tổ chức. VNeID xác thực và phản hồi kết quả, kèm thông tin cơ bản của tổ chức | Thêm mới |
| 982 | API lấy thông tin cơ bản của cá nhân sau khi đã có token đăng nhập | Gồm các thông tin cơ bản như số định danh, họ tên, ngày sinh, loại tài khoản cá nhân, quốc tịch | Thêm mới |
| 983 | API đồng bộ danh mục đi kèm thông tin xác thực cá nhân, tổ chức |  | Thêm mới |
| 984 | API kết nối dịch vụ đăng xuất tài khoản VNeID của cá nhân, tổ chức |  | Thêm mới |
| 985 | Cấu hình kết nối SSO với VNeID | Quản trị viên cấu hình thông tin kết nối: client/app ID, endpoint, callback URL, chứng thư/khoá ký, phạm vi dữ liệu yêu cầu | Thêm mới |
| 986 | Cấu hình tùy chọn bật/tắt đăng nhập từ VNeID | Quản trị viên cấu hình thông tin kết nối: client/app ID, endpoint, callback URL, chứng thư/khoá ký, phạm vi dữ liệu yêu cầu | Thêm mới |
| G | BÁO CÁO, THỐNG KÊ |  |  |
| I | Báo cáo về dữ liệu định danh sản phẩm, hàng hóa |  |  |
| 987 | Báo cáo số lượng hàng hóa đã được cấp mã định danh (UID) |  | Thêm mới |
| 988 | Báo cáo số lượng hàng hóa chưa được cấp mã định danh (UID) |  | Thêm mới |
| 989 | Báo cáo số lượng sản phẩm, hàng hóa có GTIN liên kết với mã định danh UID |  | Thêm mới |
| II | Báo cáo về lô mẻ, serial hàng hóa |  |  |
| 990 | Báo cáo số lượng lô mẻ hàng hóa đã được khai báo theo nhóm hàng |  | Thêm mới |
| 991 | Báo cáo số lượng lô mẻ hàng hóa đã được khai báo theo doanh nghiệp và nhóm hàng |  | Thêm mới |
| 992 | Báo cáo số lượng lô mẻ hàng hóa đã bị triệu hồi theo nhóm hàng |  | Thêm mới |
| III | Báo cáo về sự kiện TXNG |  |  |
| 993 | Báo cáo số lượng sự kiện TXNG đã ghi nhận theo nhóm hàng hóa |  | Thêm mới |
| 994 | Báo cáo số lượng sự kiện TXNG theo loại sự kiện, nhóm hàng |  | Thêm mới |
| 995 | Báo cáo số lượng sự kiện TXNG theo doanh nghiệp |  | Thêm mới |
| 996 | Báo cáo số lượng sự kiện TXNG theo địa bàn phát sinh |  | Thêm mới |
| 997 | Thống kê tỉ lệ sản phẩm, lô hàng có đầy đủ sự kiện TXNG trọng yếu |  | Thêm mới |
| 998 | Báo cáo hàng hóa, lô mẻ hàng hóa thiếu sự kiện TXNG trọng yếu |  | Thêm mới |
| 999 | Báo cáo số lượng sự kiện đã ghi nhận bằng chứng số trên blockchain | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| 1000 | Báo cáo số lượng sự kiện chưa ghi nhận bằng chứng số trên blockchain | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| 1001 | Thống kê số lượng sự kiện đã khai báo lại sau khi cấp bằng chứng số |  | Thêm mới |
| IV | Báo cáo về giấy chứng nhận, giấy phép, tiêu chuẩn |  |  |
| 1002 | Báo cáo số lượng giấy phép, giấy chứng nhận, tiêu chuẩn đã được khai báo, theo doanh nghiệp |  | Thêm mới |
| 1003 | Báo cáo số lượng giấy phép, giấy chứng nhận, tiêu chuẩn theo loại |  | Thêm mới |
| V | Báo cáo về xác minh bằng chứng số trên blockchain |  |  |
| 1004 | Báo cáo số lượng yêu cầu xác minh bằng chứng số trên blockchain |  | Thêm mới |
| 1005 | Báo cáo lỗi xác minh bằng chứng số trên blockchain |  | Thêm mới |
| VI | Báo cáo hàng hóa theo thị trường xuất khẩu, nhập khẩu (quốc gia, vùng lãnh thổ) |  |  |
| 1006 | Thống kê hàng hóa đáp ứng yêu cầu theo thị trường xuất khẩu |  | Thêm mới |
| 1007 | Thống kê hàng hóa có khả năng đáp ứng yêu cầu theo thị trường xuất khẩu |  | Thêm mới |
| 1008 | Thống kê hàng hóa chưa đáp ứng yêu cầu theo thị trường xuất khẩu |  | Thêm mới |
| 1009 | Thống kê hàng hóa đã xuất khẩu theo quốc gia và nhóm hàng |  | Thêm mới |
| 1010 | Thống kê hàng hóa nhập khẩu theo quốc gia và nhóm hàng |  | Thêm mới |
| H | QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (nâng cấp mở rộng) | Nâng cấp bổ sung chức năng từ "Nhóm chức năng Quản trị hệ thống của Hệ thống" truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| I | Quản lý truy cập & Xác thực |  |  |
| 1011 | Đăng nhập tài khoản cá nhân qua VNeID |  | Thêm mới |
| 1012 | Đăng nhập tài khoản doanh nghiệp, tổ chức qua VNeID |  | Thêm mới |
| 1013 | Nâng cấp cập nhật hồ sơ doanh nghiệp |  | Thêm mới |
| 1014 | Nâng cấp quản lý hồ sơ doanh nghiệp |  | Thêm mới |
| 1015 | Cấu hình số tài khoản con mà doanh nghiệp được tạo |  | Thêm mới |
| 1016 | Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu | Cho phép thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự, đáp ứng ATTT cấp độ 3 theo 742/QĐ-BTTTT | Thêm mới |
| 1017 | Thiết lập thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu |  | Thêm mới |
| 1018 | Thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ |  | Thêm mới |
| 1019 | Thiết lập chính sách về giới hạn số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định |  | Thêm mới |
| II | Kiểm soát truy cập | Phục vụ đáp ứng ATTT cấp độ 3 theo 742/QĐ-BTTTT ngày 22/04/2022 |  |
| 1020 | Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) |  | Thêm mới |
| 1021 | Quản lý chính sách truy cập, quản trị phần mềm từ xa | Cho phép giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị Phần mềm từ xa. | Thêm mới |
| PHÂN HỆ II | CỔNG THÔNG TIN TRA CỨU TXNG | Nâng cấp mở rộng chức năng trên cổng tra cứu thông tin TXNG dành cho người tiêu dùng |  |
| A | Tra cứu thông tin TXNG trên Cổng |  |  |
| 1022 | Tra cứu, xác minh thông tin TXNG với bằng chứng số trên blockchain |  | Nâng cấp |
| 1023 | Theo dõi tin tức, thông báo, cảnh báo về sản phẩm, hàng hóa |  | Thêm mới |
| 1024 | Xem chuyên mục phương pháp nhận biết hàng giả, hàng thật |  | Thêm mới |
| 1025 | Xem chuyên mục hỏi đáp |  | Thêm mới |
| 1026 | Gửi tin báo nghi vấn vi phạm của hàng hóa |  | Nâng cấp |
| B | Quản trị nội dung Cổng |  |  |
| 1027 | Thêm mới nội dung tin bài |  | Thêm mới |
| 1028 | Sửa nội dung tin bài |  | Thêm mới |
| 1029 | Xóa nội dung tin bài |  | Thêm mới |
| 1030 | Tra cứu nội dung tin bài |  | Thêm mới |
| 1031 | Xuất bản/hạ xuất bản nội dung tin bài |  | Thêm mới |
| 1032 | Thêm mới nội dung hỏi đáp |  | Thêm mới |
| 1033 | Sửa nội dung hỏi đáp |  | Thêm mới |
| 1034 | Xóa nội dung hỏi đáp |  | Thêm mới |
| 1035 | Tra cứu nội dung hỏi đáp |  | Thêm mới |
| 1036 | Xuất bản/hạ xuất bản nội dung hỏi đáp |  | Thêm mới |
| 1037 | Tra cứu tin báo nghi vấn vi phạm đã gửi |  | Thêm mới |
| 1038 | Tiếp nhận tin báo nghi vấn vi phạm đã gửi |  | Thêm mới |
| PHÂN HỆ III | PHÂN TÍCH, DỰ BÁO, CẢNH BÁO VÀ TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU (ỨNG DỤNG AI) |  |  |
| A | PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG |  |  |
| 1039 | Phát hiện và cảnh báo nút trung chuyển rủi ro cao trong chuỗi cung ứng | Căn cứ dữ liệu sự kiện EPCIS trung chuyển hàng hóa, hệ thống hỗ trợ xác định kho, điểm giao nhận, điểm trung chuyển có nhiều bất thường về tần suất, luồng hàng, thời gian lưu giữ hoặc sự kiện TXNG. | Thêm mới |
| 1040 | Phân tích mạng lưới doanh nghiệp liên quan trong chuỗi cung ứng | Hỗ trợ nhận diện nhóm doanh nghiệp có mối quan hệ giao dịch, cung ứng, phân phối dựa trên dữ liệu chuỗi cung ứng | Thêm mới |
| 1041 | Phát hiện và cảnh báo luồng di chuyển vòng của sản phẩm/lô hàng trong chuỗi cung ứng | Hỗ trợ phát hiện sản phẩm/lô hàng đi qua nhiều điểm trung gian không hợp lý, quay vòng hoặc phát sinh tuyến di chuyển bất thường | Thêm mới |
| 1042 | Phát hiện các node thay đổi trạng thái liên tục mà không có sự kiện vận chuyển thực tế | Đối chiếu chuỗi sự kiện TXNG, thời gian cập nhật, địa điểm truy vết và dữ liệu quét/thiết bị nếu được phép để phát hiện trạng thái lô hàng thay đổi liên tục nhưng không có sự kiện luân chuyển hoặc bàn giao tương ứng. | Thêm mới |
| 1043 | Nhận diện cơ sở sản xuất có công suất ảo dựa trên kết nối đồ thị trong chuỗi cung ứng | Hỗ trợ nhận diện dựa trên việc đối chiếu công suất khai báo, nguyên liệu đầu vào, sản lượng đầu ra, số lượng mã/tem và dữ liệu phân phối để đánh giá tính hợp lý. | Thêm mới |
| 1044 | Tìm kiếm và truy vết nhanh các nút bị ảnh hưởng khi có sự cố | Hỗ trợ xác định nhanh các lô hàng, cơ sở sản xuất, kho, điểm bán, tuyến vận chuyển liên quan để phục vụ thu hồi, cảnh báo và xử lý sự cố. | Thêm mới |
| 1045 | Phát hiện doanh nghiệp trung gian xuất hiện bất thường trong chuỗi cung ứng | Ghi nhận doanh nghiệp, kho, đơn vị vận chuyển hoặc điểm phân phối mới xuất hiện trong chuỗi để phục vụ đánh giá, xác minh khi cần. | Thêm mới |
| 1046 | Phát hiện chuỗi cung ứng khép kín tự sản xuất tự tiêu thụ ảo | Nhận diện các chuỗi giao dịch có tính khép kín, lặp lại giữa một nhóm chủ thể để hỗ trợ đánh giá tính minh bạch của luồng hàng | Thêm mới |
| 1047 | Dự báo sự thay đổi cấu trúc mạng lưới khi một doanh nghiệp đầu mối lớn dừng hoạt động | Hỗ trợ đánh giá tác động, mức độ phụ thuộc của các doanh nghiệp, lô hàng, khu vực hoặc nhóm sản phẩm vào một doanh nghiệp đầu mối. | Thêm mới |
| 1048 | Phân tích hiệu suất cập nhật dữ liệu của các chủ thể trong chuỗi | Đánh giá hiệu suất , mức độ đầy đủ, kịp thời của việc cập nhật dữ liệu của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, kho, đơn vị vận chuyển, đại lý/phân phối... | Thêm mới |
| 1049 | Phân tích độ phủ của hồ sơ, chứng từ vụ theo lô hàng | Phân tích lô hàng đã có đủ nhóm hồ sơ, chứng từ cần thiết theo loại hàng và công đoạn hay không. | Thêm mới |
| 1050 | Phân tích, đánh giá tuân thủ điều kiện pháp lý của chủ thể trong chuỗi cung ứng | Kiểm tra các chủ thể tham gia chuỗi có giấy phép, giấy chứng nhận hoặc điều kiện pháp lý phù hợp với loại hàng hóa và vai trò đang tham gia hay không. | Thêm mới |
| 1051 | Phân tích liên kết giữa nguyên liệu đầu vào - thành phẩm - lô phân phối | Phân tích quan hệ nhiều tầng giữa nguyên liệu đầu vào, công đoạn sản xuất, thành phẩm và lô phân phối đầu ra dựa trên việc truy xuất xuôi, ngược trong chuỗi cung ứng | Thêm mới |
| 1052 | Phân tích điểm nghẽn tại kho, điểm lưu giữ và điểm giao nhận | Xác định kho/điểm lưu giữ/điểm giao nhận có thời gian lưu giữ kéo dài, luồng hàng ùn tắc hoặc tần suất giao nhận bất thường, từ đó có thể đánh giá nguy cơ gián đoạn dữ liệu TXNG | Thêm mới |
| 1053 | Phân tích, đánh giá năng lực thu hồi/truy vết lô hàng khi có sự cố | Đánh giá khả năng hệ thống xác định nhanh được các điểm đã nhận hàng, số lượng còn tồn, số lượng đã phân phối khi cần thu hồi hoặc xử lý sự cố. | Thêm mới |
| 1054 | Phân tích biến động nhập - xuất - tồn mặt hàng rủi ro cao tiền chất thuốc nổ theo kỳ | Phân tích biến động số liệu quản lý, sử dụng, tồn kho tiền chất theo kỳ để hỗ trợ giám sát, quản lý và đối chiếu, kiểm soát rủi ro. | Thêm mới |
| 1055 | Phân tích luồng hàng theo phạm vi giấy phép, giấy chứng nhận được cấp | Đối chiếu giao dịch/lô hàng thực tế với phạm vi giấy phép hoặc giấy chứng nhận của tổ chức tham gia chuỗi. | Thêm mới |
| 1056 | Phân tích hiệu suất chuỗi cung ứng theo nhóm mặt hàng | Tổng hợp KPI chuỗi cung ứng (thời gian xử lý, lưu kho, vận chuyển, phân phối, cập nhật dữ liệu) theo từng nhóm hàng | Thêm mới |
| 1057 | Nhận diện hành vi "Xé lẻ lô hàng" | Phát hiện và cảnh báo giao dịch, lô hàng lớn bị chia thành nhiều lô hàng nhỏ lẻ phát sinh liên tiếp, cùng doanh nghiệp, cùng tuyến, cùng mặt hàng (Smurfing), sau đó có thể lại tập trung về chung một kho. | Thêm mới |
| B | PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG |  |  |
| 1058 | Cảnh báo bất thường Cân bằng vật chất giữa đầu vào, đầu ra (Material Balance) | Hệ thống hỗ trợ khớp nối số liệu đầu vào đầu ra như nhập nguyên liệu và đóng gói thành phẩm để phát hiện sai lệch trong chuỗi sản xuất | Thêm mới |
| 1059 | Cảnh báo luân chuyển hàng hóa ngoài phạm vi, địa bàn được phép | Hỗ trợ phát hiện hàng hóa được vận chuyển, phân phối sang khu vực không đúng phạm vi khai báo, hoặc tuyến phân phối. | Thêm mới |
| 1060 | Phát hiện dấu hiệu trộn hàng hoặc tái sử dụng tem/mã TXNG | So khớp số lượng nhập vào và số lượt quét tem bán ra. Cảnh báo khi số lượng sản phẩm quét vượt quy mô lô hàng, mã đã sử dụng nhưng tiếp tục phát sinh hoặc một mã gắn với nhiều sản phẩm | Thêm mới |
| 1061 | Phát hiện bất thường kết quả kiểm nghiệm theo lô và theo nhóm hàng | Phân tích kết quả kiểm nghiệm theo thời gian, doanh nghiệp, nhà máy hoặc nhóm hàng để phát hiện chỉ tiêu bất thường hoặc xu hướng suy giảm chất lượng so với nhóm hàng tương tự. | Thêm mới |
| 1062 | Phát hiện số lượng tem quét tăng đột biến trong thời gian ngắn | Hỗ trợ phát hiện và cảnh báo nguy cơ mã bị sao chép, phát tán bất thường hoặc xuất hiện điểm nóng về hàng nghi vấn. | Thêm mới |
| 1063 | Phát hiện thời gian vận chuyển hàng hóa nhanh bất thường giữa hai vị trí địa lý | Đối chiếu thời gian, vị trí xuất - nhập để phát hiện hành trình quá nhanh, hoặc không phù hợp thực tế vận chuyển, hỗ trợ phát hiện gian lận trong chuỗi | Thêm mới |
| 1064 | Phát hiện thiết bị quét mã có địa chỉ IP từ nước ngoài bất thường | Hỗ trợ cảnh báo khi mã sản phẩm nội địa hoặc mã theo khu vực phân phối phát sinh lượt quét từ vị trí không phù hợp. | Thêm mới |
| 1065 | Phát hiện mã được quét trùng tại nhiều địa điểm trong cùng khoảng thời gian | Hỗ trợ cảnh báo nguy cơ mã bị sao chép, nhân bản hoặc sử dụng trên nhiều sản phẩm khác nhau. | Thêm mới |
| 1066 | Phát hiện tỷ lệ quét lỗi mã TXNG tăng cao theo khu vực | Hỗ trợ nhận diện khu vực có nhiều mã TXNG sai định dạng, mã chưa kích hoạt, mã không tồn tại hoặc QR không hợp lệ | Thêm mới |
| 1067 | Phát hiện doanh nghiệp có hành vi khai báo thông tin lô hàng trùng lặp nội dung | Hỗ trợ kiểm tra dữ liệu khai báo của doanh nghiệp, tránh dùng lại, trùng lặp cùng dữ liệu cho nhiều lô hàng khác nhau. | Thêm mới |
| 1068 | Phát hiện tần suất cập nhật sự kiện TXNG giảm đột ngột trong chuỗi | Hỗ trợ phát hiện và cảnh báo doanh nghiệp ngừng/cập nhật thiếu dữ liệu sự kiện trong chuỗi | Thêm mới |
| 1069 | Phát hiện sự bất thường trong tỷ lệ chuyển đổi nguyên liệu đầu vào và thành phẩm đầu ra | Hỗ trợ đối chiếu định mức thông thường, nguyên liệu sử dụng, sản lượng đầu ra để phát hiện hao hụt hoặc sản lượng không hợp lý, hỗ trợ phát hiện các trường hợp gian lận | Thêm mới |
| 1070 | Phát hiện sự không nhất quán giữa khối lượng hàng hóa khai báo và thông tin phương tiện vận chuyển | Hỗ trợ phát hiện và cảnh báo sai lệch giữa khối lượng hàng hóa khai báo và thông tin sức chứa của phương tiện/containe, hỗ trợ phát hiện gian lận trong khai báo thông itn sự kiện truy xuất | Thêm mới |
| 1071 | Phát hiện sự bất thường trong dữ liệu phản hồi (feedback) của người tiêu dùng về sản phẩm | Hệ thống hỗ trợ phân tích nội dung và gom nhóm tự động các khiếu nại, tin báo nghi vấn của người dùng để phát hiện sự cố diện rộng. | Thêm mới |
| 1072 | Phát hiện hành vi lẩn tránh xuất xứ (Origin Evasion) thông qua truy vết đa tầng | Hỗ trợ đối chiếu nguồn gốc, phát hiện luồng hàng hóa xuất xứ Việt Nam nhưng nguyên liệu lại được nhập khẩu từ nước có cảnh báo | Thêm mới |
| 1073 | Phát sinh sự kiện trên các Lô hàng đã quá hạn sử dụng | Cảnh báo khi có sự kiện "Vận chuyển" hoặc "Xuất bán" phát sinh trên một lô hàng đã hết hạn sử dụng trên hệ thống. | Thêm mới |
| C | OCR & DOCUMENT AI |  |  |
| 1074 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp | Hỗ trợ nhập liệu và đối chiếu thông tin doanh nghiệp khi đăng ký/cập nhật tài khoản trên hệ thống. | Thêm mới |
| 1075 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ hóa đơn giá trị gia tăng mua bán hàng hóa | Hỗ trợ trích xuất một số dữ liệu quan trọng từ file hóa đơn giá trị gia tăng mua bán hàng hóa mà doanh nghiệp tải lên hệ thống. | Thêm mới |
| 1076 | Trích xuất dữ liệu từ Hóa đơn thương mại | Hỗ trợ trích xuất một số dữ liệu từ hóa đơn thương mại để đối soát bên bán, bên mua, mặt hàng, số lượng và trị giá. | Thêm mới |
| 1077 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ giấy chứng nhận xuất xứ C/O Form A | Trích xuất dữ liệu từ C/O Form A phục vụ nhập liệu hồ sơ nguồn gốc hàng hóa trong các sự kiện xuất khẩu, nhập khẩu | Thêm mới |
| 1078 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ giấy chứng nhận xuất xứ C/O Form B | Trích xuất dữ liệu từ C/O Form B phục vụ nhập liệu hồ sơ nguồn gốc hàng hóa trong các sự kiện xuất khẩu, nhập khẩu | Thêm mới |
| 1079 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ giấy chứng nhận xuất xứ C/O Form D | Trích xuất dữ liệu từ C/O Form D phục vụ nhập liệu hồ sơ nguồn gốc hàng hóa trong các sự kiện xuất khẩu, nhập khẩu | Thêm mới |
| 1080 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ giấy chứng nhận xuất xứ C/O Form E | Trích xuất dữ liệu từ C/O Form E phục vụ nhập liệu hồ sơ nguồn gốc hàng hóa trong các sự kiện xuất khẩu, nhập khẩu | Thêm mới |
| 1081 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ giấy chứng nhận xuất xứ C/O Form AK/KV | Trích xuất dữ liệu từ C/O Form AK/KV phục vụ nhập liệu hồ sơ nguồn gốc hàng hóa trong các sự kiện xuất khẩu, nhập khẩu | Thêm mới |
| 1082 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ giấy chứng nhận xuất xứ C/O Form AJ/VJ | Trích xuất dữ liệu từ C/O Form AJ/VJ phục vụ nhập liệu hồ sơ nguồn gốc hàng hóa trong các sự kiện xuất khẩu, nhập khẩu | Thêm mới |
| 1083 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ giấy chứng nhận xuất xứ C/O Form AI | Trích xuất dữ liệu từ C/O Form AI phục vụ nhập liệu hồ sơ nguồn gốc hàng hóa trong các sự kiện xuất khẩu, nhập khẩu | Thêm mới |
| 1084 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ giấy chứng nhận xuất xứ C/O Form AANZ | Trích xuất dữ liệu từ C/O Form AANZ phục vụ nhập liệu hồ sơ nguồn gốc hàng hóa trong các sự kiện xuất khẩu, nhập khẩu | Thêm mới |
| 1085 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ giấy chứng nhận xuất xứ C/O Form VC/S/EAV | Trích xuất dữ liệu từ C/O Form VC/S/ EAV phục vụ nhập liệu hồ sơ nguồn gốc hàng hóa trong các sự kiện xuất khẩu, nhập khẩu | Thêm mới |
| 1086 | Đối soát dữ liệu C/O với hồ sơ lô hàng | Sau khi trích xuất C/O, hệ thống đối chiếu dữ liệu C/O với hồ sơ lô hàng, tờ khai, chứng từ nhập/xuất và thông tin doanh nghiệp. | Thêm mới |
| 1087 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ tờ khai Hải quan nhập khẩu | Sử dụng ở công đoạn nhập nguyên liệu, công đoạn nhập khẩu. Trích xuất thông tin mã HS, doanh nghiệp, lô hàng, cửa khẩu, số lượng, ngày thông quan để hỗ trợ nhập liệu | Thêm mới |
| 1088 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ tờ khai Hải quan xuất khẩu | Sử dụng ở công đoạn công đoạn xuất khẩu. Trích xuất thông tin mã HS, doanh nghiệp, lô hàng, cửa khẩu, số lượng, ngày thông quan để hỗ trợ nhập liệu | Thêm mới |
| 1089 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ Vận tải đơn/chứng từ vận tải | Trích xuất một số dữ liệu từ vận tải đơn/chứng từ vận tải như: thông tin tuyến vận chuyển và đối soát hành trình lô hàng. | Thêm mới |
| 1090 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ Giấy phép sản xuất/kinh doanh | Trích xuất một số thông tin từ giấy phép để xác minh điều kiện doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất/kinh doanh | Thêm mới |
| 1091 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ hồ sơ kho/bảo quản hàng hóa thuộc phạm vi quản lý | Trích xuất một số thông tin từ file hồ sơ kho/bảo quản phục vụ quản lý chuỗi cung ứng. | Thêm mới |
| 1092 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ nhãn hàng hóa/nhãn gốc | Trích xuất một số dữ liệu trên nhãn hàng hóa để hỗ trợ tạo hồ sơ TXNG và đối soát với hồ sơ lô hàng. | Thêm mới |
| 1093 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ nhãn phụ hàng nhập khẩu | Trích xuất một số dữ liệu trên nhãn phụ tiếng Việt của hàng nhập khẩu để lấy thông tin phục vụ TXNG và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu. | Thêm mới |
| 1094 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm | Trích xuất dữ liệu từ bản tự công bố để hỗ trợ nhập thông tin sản phẩm vào hệ thống TXNG. | Thêm mới |
| 1095 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ Quy trình sản xuất hàng hóa phục vụ xác minh nguồn gốc | Số hóa quy trình sản xuất/hồ sơ công đoạn để liên kết nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm và phục vụ xác minh nguồn gốc lô hàng. | Thêm mới |
| 1096 | Nhận diện và trích xuất dữ liệu từ Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm | Trích xuất thông tin giấy chứng nhận ATTP phục vụ đăng ký hồ sơ doanh nghiệp/cơ sở cho nhóm đồ uống, sữa, dầu thực vật. | Thêm mới |
| 1097 | Tự động phân loại loại giấy tờ tải lên hệ thống | Nhận diện chứng từ tải lên thuộc nhóm hóa đơn, C/O, tờ khai, phiếu kho, vận đơn, kiểm nghiệm, giấy phép, nhãn sản phẩm. | Thêm mới |
| 1098 | Phát hiện giấy tờ bị chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh | Phân tích file ảnh/PDF để phát hiện dấu hiệu chỉnh sửa nội dung, chèn/xóa vùng dữ liệu hoặc bất thường metadata. | Thêm mới |
| 1099 | Đọc dữ liệu từ Phiếu kết quả kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm | Trích xuất chỉ tiêu kiểm nghiệm và kết quả đạt/không đạt để gắn vào hồ sơ chất lượng của lô hàng. | Thêm mới |
| 1100 | Trích xuất thông tin mã vạch/mã QR trực tiếp từ ảnh chụp tài liệu | Đọc barcode/QR có trên chứng từ để tự động liên kết tài liệu với lô, đơn hàng hoặc sự kiện tương ứng. | Thêm mới |
| 1101 | Trích xuất dữ liệu từ Phiếu nhập kho thành phẩm/nguyên liệu | Đọc tự động số lượng thực nhập, mã lô (Lot/Batch), ngày nhập từ Phiếu nhập kho bản cứng. Hệ thống đối chiếu tự động với số lượng trên Hóa đơn GTGT để phát hiện sai lệch. | Thêm mới |
| 1102 | Bóc tách Phiếu xuất chuyển kho nội bộ | Đọc thông tin kho xuất, kho nhập, người vận chuyển và danh sách hàng hóa khi luân chuyển hàng giữa các kho của cùng một công ty. | Thêm mới |
| 1103 | Trích xuất dữ liệu từ Phiếu xuất kho bán hàng / Giao đại lý | Đọc thông tin tên đại lý nhận hàng, địa chỉ giao hàng, mã sản phẩm và số lượng xuất bán thực tế. | Thêm mới |
| D | RISK SCORING ENGINE |  |  |
| 1104 | Chấm điểm rủi ro tổng thể cho doanh nghiệp mới đăng ký tham gia hệ thống | Đánh giá mức độ tin cậy ban đầu của doanh nghiệp ở giai đoạn mới đăng ký tham gia hệ thống | Thêm mới |
| 1105 | Đánh giá rủi ro gian lận xuất xứ đối với mặt hàng Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tỉnh thể dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương | Đánh giá hỗ trợ kiểm soát mặt hàng Tiền chất thuốc nổ có rủi ro cao: Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tỉnh thể | Thêm mới |
| 1106 | Đánh giá rủi ro gian lận xuất xứ đối với mặt hàng Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp dùng để sản xuất thuốc nổ ANFO | Đánh giá hỗ trợ kiểm soát mặt hàng Tiền chất thuốc nổ có rủi ro cao: Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp | Thêm mới |
| 1107 | Đánh giá rủi ro gian lận xuất xứ đối với mặt hàng Natri nitrat (NaNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp | Đánh giá hỗ trợ kiểm soát mặt hàng Tiền chất thuốc nổ có rủi ro cao: Natri nitrat (NaNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp | Thêm mới |
| 1108 | Đánh giá rủi ro gian lận xuất xứ đối với mặt hàng Natri clorat (NaCIO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp | Đánh giá hỗ trợ kiểm soát mặt hàng Tiền chất thuốc nổ có rủi ro cao: Natri clorat (NaCIO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp | Thêm mới |
| 1109 | Đánh giá rủi ro gian lận xuất xứ đối với mặt hàng Kali nitrat (KNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp | Đánh giá hỗ trợ kiểm soát mặt hàng Tiền chất thuốc nổ có rủi ro cao: Kali nitrat (KNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp | Thêm mới |
| 1110 | Đánh giá rủi ro gian lận xuất xứ đối với mặt hàng Kali clorat (KCIO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp | Đánh giá hỗ trợ kiểm soát mặt hàng Tiền chất thuốc nổ có rủi ro cao: Kali clorat (KCIO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp | Thêm mới |
| 1111 | Đánh giá rủi ro gian lận xuất xứ đối với mặt hàng Kali perclorat (KCIO4) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp | Đánh giá hỗ trợ kiểm soát mặt hàng Tiền chất thuốc nổ có rủi ro cao: Kali perclorat (KCIO4) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp | Thêm mới |
| 1112 | Đánh giá rủi ro gian lận xuất xứ đối với mặt hàng Đồ uống không cồn | Đánh giá hỗ trợ kiểm soát mặt hàng Đồ uống không cồn | Thêm mới |
| 1113 | Đánh giá rủi ro gian lận xuất xứ đối với mặt hàng Đồ uống có cồn | Đánh giá hỗ trợ kiểm soát mặt hàng Tiền chất thuốc nổ có rủi ro cao: Đồ uống có cồn | Thêm mới |
| 1114 | Đánh giá rủi ro gian lận xuất xứ đối với mặt hàng Sữa dạng lỏng | Đánh giá hỗ trợ kiểm soát mặt hàng Tiền chất thuốc nổ có rủi ro cao: Sữa dạng lỏng | Thêm mới |
| 1115 | Đánh giá rủi ro gian lận xuất xứ đối với mặt hàng Sữa dạng bột | Đánh giá hỗ trợ kiểm soát mặt hàng Tiền chất thuốc nổ có rủi ro cao: Sữa dạng bột | Thêm mới |
| 1116 | Đánh giá rủi ro gian lận xuất xứ đối với mặt hàng Sữa lên men | Đánh giá hỗ trợ kiểm soát mặt hàng Tiền chất thuốc nổ có rủi ro cao: Sữa lên men | Thêm mới |
| 1117 | Đánh giá rủi ro gian lận xuất xứ đối với mặt hàng Chất béo từ sữa | Đánh giá hỗ trợ kiểm soát mặt hàng Tiền chất thuốc nổ có rủi ro cao: Chất béo từ sữa | Thêm mới |
| 1118 | Đánh giá rủi ro gian lận xuất xứ đối với mặt hàng Phomat | Đánh giá hỗ trợ kiểm soát mặt hàng Tiền chất thuốc nổ có rủi ro cao: Phomat | Thêm mới |
| 1119 | Đánh giá rủi ro gian lận xuất xứ đối với mặt hàng Sữa chế biến không chứa cacao | Đánh giá hỗ trợ kiểm soát mặt hàng Tiền chất thuốc nổ có rủi ro cao: Sữa chế biến không chứa cacao | Thêm mới |
| 1120 | Đánh giá rủi ro gian lận xuất xứ đối với mặt hàng Dầu thực vật | Đánh giá hỗ trợ kiểm soát mặt hàng Tiền chất thuốc nổ có rủi ro cao: Dầu thực vật | Thêm mới |
| 1121 | Đánh giá rủi ro vi phạm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến mặt hàng trong phạm vi quản lý | Hỗ trợ đánh giá rủi ro nghi vấn vi phạm về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến mặt hàng trông phạm vi quản lý | Thêm mới |
| 1122 | Đánh giá rủi ro kho bãi theo vị trí địa lý | Hỗ trợ phát hiện kho nằm ở khu vực rủi ro, thay đổi bất thường hoặc có liên quan đến nhiều lô hàng cảnh báo. | Thêm mới |
| 1123 | Chấm điểm rủi ro đối với mặt hàng thuộc nhóm rủi ro cao vận chuyển nội địa | Hỗ trợ đánh giá rủi ro theo tuyến vận chuyển, phương tiện, giấy phép, điểm giao nhận, thời gian vận chuyển và lịch sử sự kiện TXNG. | Thêm mới |
| 1124 | Đánh giá rủi ro dựa trên tần suất khiếu nại của người tiêu dùng | Hệ thống phân tích dữ liệu cho phép NSD đánh giá mức độ rủi ro của hàng hóa dựa trên các phản ánh, khiếu nại từ người tiêu dùng. Trên cơ sở đó, hệ thống hỗ trợ xác định và ưu tiên kiểm tra các sản phẩm có dấu hiệu bất thường hoặc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn và quyền lợi của người tiêu dùng khi đang lưu thông trên thị trường | Thêm mới |
| 1125 | Đánh giá rủi ro đối với các mặt hàng do Bộ Công Thương quản lý | Hỗ trợ đánh giá rủi ro theo nhóm mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương | Thêm mới |
| 1126 | Đánh giá rủi ro doanh nghiệp vận chuyển logistics trung gian trong chuỗi | Hỗ trợ đánh giá độ tin cậy của đơn vị vận chuyển dựa trên lịch sử giao nhận, sai lệch số lượng, thiếu sự kiện vận chuyển và các cảnh báo liên quan | Thêm mới |
| 1127 | Phân luồng kiểm tra theo mức rủi ro tổng hợp | Hệ thống tự động phân loại sản phẩm, lô hàng theo mức rủi ro để CBQL ưu tiên kiểm tra, hậu kiểm, giảm tải xử lý thủ công đối với đối tượng rủi ro thấp | Thêm mới |
| E | PHÁT HIỆN GIAN LẬN |  |  |
| 1128 | Phát hiện hành vi khai báo khống sản lượng sản xuất so với năng lực nhà máy | Cho phép NSD theo dõi và phát hiện các hành vi khai báo lượng sản xuất vượt quá năng lực thực tế của nhà máy để phát hiện sớm hành vi hợp thức hóa hàng lâu đưa vào chuỗi cung ứng và kịp thời triển khai kiểm tra thực địa. | Thêm mới |
| 1129 | Phát hiện đường đi hàng hóa bỏ qua các chốt kiểm soát quy định | Hệ thống thực hiện phân tích, phát hiện và cảnh báo cho NSD về việc hàng hóa bỏ qua các chốt kiểm soát quy định để có các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. | Thêm mới |
| 1130 | Phát hiện hành vi trộn lẫn hàng kém chất lượng vào lô hàng chất lượng cùng mã truy xuất | Hệ thống thực hiện phân tích dữ liệu nhằm phát hiện các hành vi trộn lẫn hàng kém chất lượng vào lô hàng chất lượng, đồng thời gửi cảnh báo đến NSD để xác minh và triển khai kiểm tra kịp thời, từ đó đình chỉ hoạt động liên quan và xử lý các vi phạm theo quy định. | Thêm mới |
| 1131 | Phân tích mạng lưới doanh nghiệp có quan hệ giao dịch bất thường. | Hệ thống cho phép NSD phân tích và nhận diện các mạng lưới doanh nghiệp có quan hệ giao dịch bất thường trong chuỗi cung ứng. | Thêm mới |
| 1132 | Phát hiện hành vi quay vòng mã QR của sản phẩm đã tiêu dùng | Hệ thống cho phép NSD phát hiện trường hợp cùng một mã QR được quét nhiều lần tại các địa điểm và thời điểm bất thường, qua đó hỗ trợ nhận diện nguy cơ sao chép mã. | Thêm mới |
| 1133 | Phát hiện hành vi tự ý thay đổi thành phần nguyên liệu không báo cáo | Hệ thống phân tích dữ liệu cho phép NSD phát hiện và xử lý các hành vi tự ý thay đổi thành phần nguyên liệu trong quá trình sản xuất nhưng không thực hiện khai báo hoặc cập nhật thông tin trên hệ thống truy xuất nguồn gốc | Thêm mới |
| 1134 | Phát hiện hành vi giả mạo vị trí GPS của thiết bị quét tem truy xuất | Hệ thống phân tích tính hợp lý của dữ liệu vị trí quét so với lộ trình vận chuyển thực tế, cho phép NSD phát hiện các dấu hiệu bất thường như dịch chuyển địa lý không thể thực hiện trong khoảng thời gian thực tế hoặc vị trí quét nằm ngoài khu vực phân phối đã đăng ký | Thêm mới |
| 1135 | Phát hiện gian lận thương hiệu bằng cách nhái bao bì và dùng mã QR trỏ về trang web giả mạo | Hệ thống cho phép NSD phát hiện và cảnh báo các mã QR gắn trên sản phẩm đang lưu thông trỏ tới tên miền hoặc đường dẫn không thuộc hệ thống TXNG chính thức | Thêm mới |
| 1136 | Phát hiện gian lận trong khai báo tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu trong chế biến | Hệ thống phân tích dữ liệu cho phép NSD phát hiện hành vi doanh nghiệp khai báo gian lận tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong quá trình chế biến | Thêm mới |
| 1137 | Phát hiện phân tách giao dịch để tránh ngưỡng kiểm tra | Hỗ trợ phát hiện hành vi phân tách giao dịch để tránh các ngưỡng kiểm tra | Thêm mới |
| 1138 | Phát hiện vòng giao dịch vòng để hợp thức hóa nguồn gốc | Hệ thống cho phép NSD phát hiện các hành vi thực hiện chuỗi giao dịch lòng vòng nhằm hợp thức hóa nguồn gốc cho hàng hóa không rõ xuất xứ, hàng hóa kém chất lượng | Thêm mới |
| 1139 | Phát hiện gian lận hạn sử dụng, ngày sản xuất hoặc nhãn hàng | Hệ thống phân tích dữ liệu cho phép NSD phát hiện các sai lệch về ngày sản xuất, hạn sử dụng hoặc thông tin trên nhãn hàng hóa so với hồ sơ đã đăng ký, từ đó kịp thời ngăn chặn các hành vi gian lận | Thêm mới |
| F | ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY |  |  |
| 1140 | Tính toán và theo dõi điểm tín nhiệm ban đầu cho doanh nghiệp dựa trên vốn điều lệ và thời gian hoạt động | Cho phép NSD theo dõi thông tin điểm tín nhiệm của doanh nghiệp, được hệ thống tự động tính toán dựa trên các thông tin mà doanh nghiệp khai báo như thông tin pháp lý, thời gian hoạt động, lĩnh vực kinh doanh, quy mô và dữ liệu đăng ký khác. | Thêm mới |
| 1141 | Cập nhật điểm tín nhiệm cho doanh nghiệp theo chứng nhận đạt được hoặc thông tin vi phạm thực tế | Cho phép NSD cập nhật lại điểm tín nhiệm cho doanh nghiệp theo thông tin thực tế | Thêm mới |
| 1142 | Tính toán và theo dõi điểm tín nhiệm sản phẩm dựa trên số lượt quét và đánh giá của người dùng | Cho phép tính toán và theo dõi độ tin cậy của sản phẩm theo lịch sử tra cứu, phản hồi tích cực/tiêu cực, phản ánh nghi vấn và mức độ minh bạch thông tin. | Thêm mới |
| 1143 | Cập nhật điểm tín nhiệm sản phẩm dựa trên thông tin thực tế | Cho phép NSD cập nhật lại điểm tín nhiệm cho sản phẩmtheo thông tin thực tế | Thêm mới |
| 1144 | Tự động gắn nhãn doanh nghiệp uy tín trên cổng thông tin cho đơn vị đạt điểm tín nhiệm xuất sắc | Hệ thống tính toán, gán nhãn và hiển thị nhãn tín nhiệm doanh nghiệp theo mức điểm tính nhiệm đã xác nhận | Thêm mới |
| 1145 | Cập nhật gắn nhãn doanh nghiệp uy tín theo thông tin thực tế | Cho phép cập nhật lại gán nhãn doanh nghiệp uy tín theo thông tin thực tế | Thêm mới |
| G | AI TÌM KIẾM NGỮ NGHĨA & TRỢ LÝ AI |  |  |
| 1146 | Tra cứu văn bản pháp luật về TXNG bằng câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên | Cho phép NSD thực hiện tra cứu, tìm kiếm các thông tin trong văn bản pháp luật một cách thuận tiện, nhanh chóng bằng cách đặt câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống sẽ tìm và tóm tắt quy định liên quan để cung cấp cho NSD.Kho văn bản pháp luật được cập nhật định kỳ/đột xuất khi có văn bản mới, sửa đổi, thay thế hoặc hết hiệu lực. | Thêm mới |
| 1147 | Tra cứu quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi TXNG | Cho phép NSD thực hiện tra cứu quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến từng nhóm hàng TXNG bằng cách đặt câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống sẽ tìm và gợi ý các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan để cung cấp cho NSD. | Thêm mới |
| 1148 | Tra cứu quy định về ghi nhãn, tem, mã TXNG đối với các mặt hàng thuộc phạm vi áp dụng | Cho phép NSD thực hiện tra cứu nhanh về việc phân loại các hàng hóa thuộc mức rủi ro cao, rủi ro trung bình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương bằng cách đặt câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên | Thêm mới |
| 1149 | Tra cứu nhanh về phân loại mức độ rủi ro hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương | Cho phép NSD thực hiện tra cứu nhanh về việc phân loại các hàng hóa thuộc mức rủi ro cao, rủi ro trung bình (thông tin hàng hóa, HS, tiêu chuẩn) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương bằng cách đặt câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên | Thêm mới |
| 1150 | Chatbot giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp về quy trình đăng ký, khai báo thông tin TXNG | Cho phép NSD thực hiện tra cứu, giải đáp các thắc mắc liên quan đến quy trình đăng ký, khai báo thông tin TXNG và cấp mã truy xuất | Thêm mới |
| 1151 | Hỏi đáp của doanh nghiệp về chuẩn dữ liệu TXNG | Cho phép NSD thực hiện hỏi đáp nhanh về thông tin chuẩn dữ liệu TXNG, các thông tin cần khai báo, tích hợp... | Thêm mới |
| 1152 | Tổng hợp báo cáo nhanh báo cáo theo nhóm mặt hàng | Hệ thống hỗ trợ tạo báo cáo ngắn về tình hình đăng ký thong tin TXNG, quét mã, cảnh báo,,, theo nhóm mặt hàng, thông qua yêu cầu của NSD | Thêm mới |
| 1153 | Tổng hợp xu hướng bất thường trong xác thực dữ liệu TXNG | Hệ thống hỗ trợ tóm tắt xu hướng bất thường trong dữ liệu TXNG (các điẻm nóng về mã giả, quét bất thường, thiếu sự kiện trọng yếu) thông qua yêu cầu của NSD | Thêm mới |
| 1154 | Tra cứu nhanh thông tin TXNG theo mã lô, mã QR, mã định danh | Cho phép NSD hỏi trực tiếp về các thông tin nguồn gốc, hành trình, các sự kiện của lô hàng thông qua mã lô, mã QR, mã định danh để được cung cấp thông tin nhanh chóng | Thêm mới |
| 1155 | Hỗ trợ người tiêu dùng đặt câu hỏi về quy trình tin báo nghi vấn vi phạm | Cho phép NSD đặt câu hỏi và được hướng dẫn cụ thể về quy trình gửi tin báo nghi vấn về hàng hóa, doanh nghiệp thông qua giao diện hội thoại thân thiện, nhanh chóng. | Thêm mới |
| 1156 | Tìm kiếm ngữ nghĩa hồ sơ lô hàng | Cho phép tìm kiếm hồ sơ của lô hàng bằng cách đặt câu hỏi tự nhiên, hệ thống tổng hợp và hiển thị các thông tin TXNG của lô hàng | Thêm mới |
| 1157 | Tóm tắt hồ sơ lô hàng cho cán bộ xử lý | Hỗ trợ tóm tắt thông tin chính của hồ sơ lô hàng hóa, doanh nghiệp, các sự kiện, chứng từ và các cảnh báo liên quan | Thêm mới |
| 1158 | Tìm kiếm hồ sơ lô hàng có đặc điểm bất thường tương tự | Hỗ trợ NSD tìm kiếm các hồ sơ lô hàng có cùng dấu hiệu bất thường tương tự như tuyến vận chuyển, sai lệch khối lượng, số lượng, thiếu chứng từ... | Thêm mới |
| PHÂN HỆ IV | ỨNG DỤNG MOBILE TXNG | Nâng cấp, mở rộng tính năng, phạm vi sản phẩm TXNG |  |
| A | KÊ KHAI THÔNG TIN TXNG TRÊN MOBILE (Doanh nghiệp) |  |  |
| I | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương trên mobile | Gồm các thông tin 5W, các mã liên quan ở công đoạn/sự kiện, và thông tin bổ sung khác |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  |  |
| 1159 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1160 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1161 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1162 | Xóa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1163 | Tra cứu thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1164 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện phản ứng tạo Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  |  |
| 1165 | Ghi nhận thông tin sự kiện phản ứng tạo Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1166 | Thêm mới sự kiện phản ứng tạo Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1167 | Sửa thông tin sự kiện phản ứng tạo Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1168 | Xóa thông tin sự kiện phản ứng tạo Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1169 | Tra cứu thông tin sự kiện phản ứng tạo Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1170 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phản ứng tạo Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  |  |
| 1171 | Ghi nhận thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1172 | Thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1173 | Sửa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1174 | Xóa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1175 | Tra cứu thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1176 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kết tinh, tạo hạt tinh thể trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  |  |
| 1177 | Ghi nhận thông tin sự kiện kết tinh, tạo hạt tinh thể trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1178 | Thêm mới sự kiện kết tinh, tạo hạt tinh thể trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1179 | Sửa thông tin sự kiện kết tinh, tạo hạt tinh thể trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1180 | Xóa thông tin sự kiện kết tinh, tạo hạt tinh thể trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1181 | Tra cứu thông tin sự kiện kết tinh, tạo hạt tinh thể trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1182 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kết tinh, tạo hạt tinh thể trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện sấy và làm nguội tinh thể trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  |  |
| 1183 | Ghi nhận thông tin sự kiện sấy và làm nguội tinh thể trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1184 | Thêm mới sự kiện sấy và làm nguội tinh thể trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1185 | Sửa thông tin sự kiện sấy và làm nguội tinh thể trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1186 | Xóa thông tin sự kiện sấy và làm nguội tinh thể trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1187 | Tra cứu thông tin sự kiện sấy và làm nguội tinh thể trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1188 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện sấy và làm nguội tinh thể trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  |  |
| 1189 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1190 | Thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1191 | Sửa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1192 | Xóa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1193 | Tra cứu thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| 1194 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể trên mobile |  | Thêm mới |
| II | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile dùng để sản xuất thuốc nổ ANFO trên mobile |  |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  |  |
| 1195 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1196 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1197 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1198 | Xóa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1199 | Tra cứu thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1200 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  |  |
| 1201 | Ghi nhận thông tin sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1202 | Thêm mới sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1203 | Sửa thông tin sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1204 | Xóa thông tin sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1205 | Tra cứu thông tin sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1206 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  |  |
| 1207 | Ghi nhận thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1208 | Thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1209 | Sửa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1210 | Xóa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1211 | Tra cứu thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1212 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện tạo hạt xốp trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  |  |
| 1213 | Ghi nhận thông tin sự kiện tạo hạt xốp trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1214 | Thêm mới sự kiện tạo hạt xốp trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1215 | Sửa thông tin sự kiện tạo hạt xốp trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1216 | Xóa thông tin sự kiện tạo hạt xốp trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1217 | Tra cứu thông tin sự kiện tạo hạt xốp trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1218 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện tạo hạt xốp trên mobile Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  |  |
| 1219 | Ghi nhận thông tin sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1220 | Thêm mới sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1221 | Sửa thông tin sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1222 | Xóa thông tin sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1223 | Tra cứu thông tin sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1224 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện sấy và làm nguội hạt Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  |  |
| 1225 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1226 | Thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1227 | Sửa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1228 | Xóa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1229 | Tra cứu thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1230 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp trên mobile |  | Thêm mới |
| III | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên mobile |  |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  |  |
| 1231 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1232 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1233 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1234 | Xóa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1235 | Tra cứu thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1236 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  |  |
| 1237 | Ghi nhận thông tin sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1238 | Thêm mới sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1239 | Sửa thông tin sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1240 | Xóa thông tin sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1241 | Tra cứu thông tin sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1242 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện trung hòa, tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  |  |
| 1243 | Ghi nhận thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1244 | Thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1245 | Sửa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1246 | Xóa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1247 | Tra cứu thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1248 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  |  |
| 1249 | Ghi nhận thông tin sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1250 | Thêm mới sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1251 | Sửa thông tin sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1252 | Xóa thông tin sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1253 | Tra cứu thông tin sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1254 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kết tinh, tách tinh thể Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  |  |
| 1255 | Ghi nhận thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1256 | Thêm mới sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1257 | Sửa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1258 | Xóa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1259 | Tra cứu thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1260 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  |  |
| 1261 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1262 | Thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1263 | Sửa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1264 | Xóa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1265 | Tra cứu thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1266 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri nitrat (NaNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| IV | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên mobile |  |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  |  |
| 1267 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1268 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1269 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1270 | Xóa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1271 | Tra cứu thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1272 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  |  |
| 1273 | Ghi nhận thông tin sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1274 | Thêm mới sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1275 | Sửa thông tin sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1276 | Xóa thông tin sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1277 | Tra cứu thông tin sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1278 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  |  |
| 1279 | Ghi nhận thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1280 | Thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1281 | Sửa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1282 | Xóa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1283 | Tra cứu thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1284 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  |  |
| 1285 | Ghi nhận thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1286 | Thêm mới sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1287 | Sửa thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1288 | Xóa thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1289 | Tra cứu thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1290 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  |  |
| 1291 | Ghi nhận thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1292 | Thêm mới sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1293 | Sửa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1294 | Xóa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1295 | Tra cứu thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1296 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  |  |
| 1297 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1298 | Thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1299 | Sửa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1300 | Xóa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1301 | Tra cứu thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1302 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Natri clorat (NaClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| V | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên mobile |  |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  |  |
| 1303 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1304 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1305 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1306 | Xóa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1307 | Tra cứu thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1308 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  |  |
| 1309 | Ghi nhận thông tin sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1310 | Thêm mới sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1311 | Sửa thông tin sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1312 | Xóa thông tin sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1313 | Tra cứu thông tin sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1314 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  |  |
| 1315 | Ghi nhận thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1316 | Thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1317 | Sửa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1318 | Xóa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1319 | Tra cứu thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1320 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  |  |
| 1321 | Ghi nhận thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1322 | Thêm mới sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1323 | Sửa thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1324 | Xóa thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1325 | Tra cứu thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1326 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  |  |
| 1327 | Ghi nhận thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1328 | Thêm mới sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1329 | Sửa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1330 | Xóa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1331 | Tra cứu thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1332 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  |  |
| 1333 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1334 | Thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1335 | Sửa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1336 | Xóa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1337 | Tra cứu thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1338 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali nitrat (KNO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| VI | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên mobile |  |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  |  |
| 1339 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1340 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1341 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1342 | Xóa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1343 | Tra cứu thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1344 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  |  |
| 1345 | Ghi nhận thông tin sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1346 | Thêm mới sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1347 | Sửa thông tin sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1348 | Xóa thông tin sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1349 | Tra cứu thông tin sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1350 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện Hòa tan và phản ứng tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  |  |
| 1351 | Ghi nhận thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1352 | Thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1353 | Sửa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1354 | Xóa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1355 | Tra cứu thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1356 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  |  |
| 1357 | Ghi nhận thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1358 | Thêm mới sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1359 | Sửa thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1360 | Xóa thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1361 | Tra cứu thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1362 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  |  |
| 1363 | Ghi nhận thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1364 | Thêm mới sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1365 | Sửa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1366 | Xóa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1367 | Tra cứu thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1368 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  |  |
| 1369 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1370 | Thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1371 | Sửa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1372 | Xóa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1373 | Tra cứu thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1374 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali clorat (KClO3) trên mobile |  | Thêm mới |
| VII | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên mobile |  |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  |  |
| 1375 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1376 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1377 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1378 | Xóa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1379 | Tra cứu thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1380 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  |  |
| 1381 | Ghi nhận thông tin sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1382 | Thêm mới sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1383 | Sửa thông tin sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1384 | Xóa thông tin sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1385 | Tra cứu thông tin sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1386 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện hòa tan, điện phân tạo dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  |  |
| 1387 | Ghi nhận thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1388 | Thêm mới sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1389 | Sửa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1390 | Xóa thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1391 | Tra cứu thông tin sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1392 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện cô đặc dung dịch Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  |  |
| 1393 | Ghi nhận thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1394 | Thêm mới sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1395 | Sửa thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1396 | Xóa thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1397 | Tra cứu thông tin sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1398 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kết tinh Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  |  |
| 1399 | Ghi nhận thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1400 | Thêm mới sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1401 | Sửa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1402 | Xóa thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1403 | Tra cứu thông tin sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1404 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện sấy và làm nguội Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  |  |
| 1405 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1406 | Thêm mới sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1407 | Sửa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1408 | Xóa thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1409 | Tra cứu thông tin sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1410 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện quá trình kiểm tra chất lượng Tiền chất thuốc nổ - Kali perclorat (KClO4) trên mobile |  | Thêm mới |
| VIII | Nâng cấp nhóm chức năng Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Đồ uống không cồn trên mobile | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "VIII.4 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Nước giải khát" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống không cồn trên mobile |  |  |
| 1411 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống không cồn trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1412 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống không cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Đồ uống không cồn trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1413 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống không cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Đồ uống không cồn trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1414 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống không cồn trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống không cồn trên mobile |  |  |
| 1415 | Ghi nhận thông tin sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống không cồn trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1416 | Thêm mới sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống không cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1417 | Sửa thông tin sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống không cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1418 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống không cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện quá trình phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống không cồn trên mobile |  |  |
| 1419 | Ghi nhận thông tin sự kiện quá trình phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống không cồn trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1420 | Thêm mới sự kiện quá trình phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống không cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1421 | Sửa thông tin sự kiện quá trình phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống không cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1422 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện quá trình phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống không cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện lọc, đồng hóa, bài khí Đồ uống không cồn trên mobile |  |  |
| 1423 | Ghi nhận thông tin sự kiện lọc, đồng hóa, bài khí Đồ uống không cồn trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1424 | Thêm mới sự kiện lọc, đồng hóa, bài khí Đồ uống không cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1425 | Sửa thông tin sự kiện lọc, đồng hóa, bài khí Đồ uống không cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1426 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện lọc, đồng hóa, bài khí Đồ uống không cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn trên mobile | Sự kiện mới |  |
| 1427 | Ghi nhận thông tin sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1428 | Thêm mới sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| 1429 | Sửa thông tin sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| 1430 | Xóa thông tin sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| 1431 | Tra cứu thông tin sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| 1432 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện loại bỏ cồn Đồ uống không cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn trên mobile | Sự kiện mới |  |
| 1433 | Ghi nhận thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1434 | Thêm mới sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| 1435 | Sửa thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| 1436 | Xóa thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| 1437 | Tra cứu thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| 1438 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống không cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống không cồn trên mobile |  |  |
| 1439 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống không cồn trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1440 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống không cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1441 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống không cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1442 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống không cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| IX | Nâng cấp nhóm chức năng Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Đồ uống có cồn trên mobile | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "VIII.2 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Bia" và "VIII.3 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Rượu, cồn và đồ uống có cồn trên mobile" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống có cồn trên mobile |  |  |
| 1443 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống có cồn trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1444 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống có cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1445 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống có cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1446 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Đồ uống có cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống có cồn trên mobile |  |  |
| 1447 | Ghi nhận thông tin sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống có cồn trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1448 | Thêm mới sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống có cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1449 | Sửa thông tin sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống có cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1450 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện xử lý, sơ chế nguyên liệu Đồ uống có cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống có cồn trên mobile |  |  |
| 1451 | Ghi nhận thông tin sự kiện phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống có cồn trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1452 | Thêm mới sự kiện phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống có cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1453 | Sửa thông tin sự kiện phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống có cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1454 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phối trộn nguyên liệu, phụ gia Đồ uống có cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện lên men, ủ Đồ uống có cồn trên mobile |  |  |
| 1455 | Ghi nhận thông tin sự kiện lên men, ủ Đồ uống có cồn trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1456 | Thêm mới sự kiện lên men, ủ Đồ uống có cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1457 | Sửa thông tin sự kiện lên men, ủ Đồ uống có cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1458 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện lên men, ủ Đồ uống có cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện chưng cất Đồ uống có cồn trên mobile |  |  |
| 1459 | Ghi nhận thông tin sự kiện chưng cất Đồ uống có cồn trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1460 | Thêm mới sự kiện chưng cất Đồ uống có cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1461 | Sửa thông tin sự kiện chưng cất Đồ uống có cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1462 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện chưng cất Đồ uống có cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện lọc, đồng hóa Đồ uống có cồn trên mobile |  |  |
| 1463 | Ghi nhận thông tin sự kiện lọc, đồng hóa Đồ uống có cồn trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1464 | Thêm mới sự kiện lọc, đồng hóa Đồ uống có cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1465 | Sửa thông tin sự kiện lọc, đồng hóa Đồ uống có cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1466 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện lọc, đồng hóa Đồ uống có cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn trên mobile | Sự kiện mới |  |
| 1467 | Ghi nhận thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1468 | Thêm mới sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| 1469 | Sửa thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| 1470 | Xóa thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| 1471 | Tra cứu thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| 1472 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Đồ uống có cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống có cồn trên mobile |  |  |
| 1473 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống có cồn trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1474 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống có cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1475 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống có cồn trên mobile, bổ sung thông tin quản lý |  | Nâng cấp |
| 1476 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Đồ uống có cồn trên mobile |  | Thêm mới |
| X | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Sữa dạng lỏng trên mobile | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "VIII.5 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" trên mobile của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng lỏng trên mobile |  |  |
| 1477 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng lỏng trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1478 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng lỏng trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa dạng lỏng trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1479 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng lỏng trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa dạng lỏng trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1480 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng lỏng trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng trên mobile | Sự kiện mới |  |
| 1481 | Ghi nhận thông tin sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1482 | Thêm mới sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng trên mobile |  | Thêm mới |
| 1483 | Sửa thông tin sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng trên mobile |  | Thêm mới |
| 1484 | Xóa thông tin sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng trên mobile |  | Thêm mới |
| 1485 | Tra cứu thông tin sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng trên mobile |  | Thêm mới |
| 1486 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện chuẩn hóa hàm lượng nguyên liệu Sữa dạng lỏng trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện phối trộn nguyên liệu Sữa dạng lỏng trên mobile |  |  |
| 1487 | Ghi nhận thông tin sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa dạng lỏng trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1488 | Thêm mới sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa dạng lỏng trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa dạng lỏng trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1489 | Sửa thông tin sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa dạng lỏng trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa dạng lỏng trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1490 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa dạng lỏng trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng trên mobile |  |  |
| 1491 | Ghi nhận thông tin sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1492 | Thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1493 | Sửa thông tin sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1494 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện đồng hóa Sữa dạng lỏng trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng trên mobile |  |  |
| 1495 | Ghi nhận thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1496 | Thêm mới sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1497 | Sửa thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1498 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện thanh trùng, tiệt trùng Sữa dạng lỏng trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng trên mobile |  |  |
| 1499 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1500 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1501 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1502 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng lỏng trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| XI | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Sữa dạng bột trên mobile | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "VIII.5 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" trên mobile của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột trên mobile |  |  |
| 1503 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1504 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa dạng bột trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1505 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa dạng bột trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1506 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện phối trộn nguyên liệu Sữa dạng bột trên mobile |  |  |
| 1507 | Ghi nhận thông tin sự kiện phối trộn nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1508 | Thêm mới sự kiện phối trộn nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện phối trộn nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa dạng bột trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1509 | Sửa thông tin sự kiện phối trộn nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện phối trộn nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa dạng bột trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1510 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phối trộn nguyên liệu sản xuất Sữa dạng bột trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột trên mobile |  |  |
| 1511 | Ghi nhận thông tin sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1512 | Thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1513 | Sửa thông tin sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1514 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện đồng hóa Sữa dạng bột trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột trên mobile |  |  |
| 1515 | Ghi nhận thông tin sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1516 | Thêm mới sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1517 | Sửa thông tin sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1518 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện sấy, cô đặc Sữa dạng bột trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột trên mobile |  |  |
| 1519 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1520 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1521 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1522 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa dạng bột trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| XII | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Sữa lên men trên mobile | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "I.5 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa lên men trên mobile |  |  |
| 1523 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa lên men trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1524 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa lên men trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa lên men trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1525 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa lên men trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa lên men trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1526 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa lên men trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện phối trộn Sữa lên men trên mobile |  |  |
| 1527 | Ghi nhận thông tin sự kiện phối trộn Sữa lên men trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1528 | Thêm mới sự kiện phối trộn Sữa lên men trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện phối trộn Sữa lên men trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1529 | Sửa thông tin sự kiện phối trộn Sữa lên men trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện phối trộn Sữa lên men trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1530 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phối trộn Sữa lên men trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện đồng hóa Sữa lên men trên mobile |  |  |
| 1531 | Ghi nhận thông tin sự kiện đồng hóa Sữa lên men trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1532 | Thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa lên men trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa lên men trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1533 | Sửa thông tin sự kiện đồng hóa Sữa lên men trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện đồng hóa Sữa lên men trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1534 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện đồng hóa Sữa lên men trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện thanh trùng Sữa lên men trên mobile |  |  |
| 1535 | Ghi nhận thông tin sự kiện thanh trùng Sữa lên men trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1536 | Thêm mới sự kiện thanh trùng Sữa lên men trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện thanh trùng Sữa lên men trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1537 | Sửa thông tin sự kiện thanh trùng Sữa lên men trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện thanh trùng Sữa lên men trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1538 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện thanh trùng Sữa lên men trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men trên mobile |  |  |
| 1539 | Ghi nhận thông tin sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1540 | Thêm mới sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1541 | Sửa thông tin sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1542 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nuôi cấy lên men Sữa lên men trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men trên mobile | Sự kiện mới |  |
| 1543 | Ghi nhận thông tin sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1544 | Thêm mới sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men trên mobile |  | Thêm mới |
| 1545 | Sửa thông tin sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men trên mobile |  | Thêm mới |
| 1546 | Xóa thông tin sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men trên mobile |  | Thêm mới |
| 1547 | Tra cứu thông tin sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men trên mobile |  | Thêm mới |
| 1548 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện làm lạnh, dừng lên men Sữa lên men trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men trên mobile |  |  |
| 1549 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1550 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1551 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1552 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa lên men trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| XIII | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Chất béo từ sữa trên mobile | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "I.5 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Chất béo từ sữa trên mobile |  |  |
| 1553 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Chất béo từ sữa trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1554 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Chất béo từ sữa trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Chất béo từ sữa trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1555 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Chất béo từ sữa trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Chất béo từ sữa trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1556 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Chất béo từ sữa trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa trên mobile | Sự kiện mới |  |
| 1557 | Ghi nhận thông tin sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1558 | Thêm mới sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa trên mobile |  | Thêm mới |
| 1559 | Sửa thông tin sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa trên mobile |  | Thêm mới |
| 1560 | Xóa thông tin sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa trên mobile |  | Thêm mới |
| 1561 | Tra cứu thông tin sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa trên mobile |  | Thêm mới |
| 1562 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện tách béo/cream tạo Chất béo từ sữa trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa trên mobile | Sự kiện mới |  |
| 1563 | Ghi nhận thông tin sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1564 | Thêm mới sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa trên mobile |  | Thêm mới |
| 1565 | Sửa thông tin sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa trên mobile |  | Thêm mới |
| 1566 | Xóa thông tin sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa trên mobile |  | Thêm mới |
| 1567 | Tra cứu thông tin sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa trên mobile |  | Thêm mới |
| 1568 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện chuẩn hóa hàm lượng chất béo của Chất béo từ sữa trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa trên mobile |  |  |
| 1569 | Ghi nhận thông tin sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1570 | Thêm mới sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1571 | Sửa thông tin sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1572 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện thanh trùng Chất béo từ sữa trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa trên mobile |  |  |
| 1573 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1574 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1575 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1576 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Chất béo từ sữa trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| XIV | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Phomat trên mobile | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "I.5 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Phomat trên mobile |  |  |
| 1577 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Phomat trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1578 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Phomat trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Phomat trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1579 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Phomat trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Phomat trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1580 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Phomat trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat trên mobile |  |  |
| 1581 | Ghi nhận thông tin sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1582 | Thêm mới sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1583 | Sửa thông tin sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1584 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện thanh trùng nguyên liệu tạo Phomat trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat trên mobile |  |  |
| 1585 | Ghi nhận thông tin sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1586 | Thêm mới sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1587 | Sửa thông tin sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1588 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nuôi cấy lên men, bổ sung chất đông tụ Phomat trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện đông tụ tạo Phomat trên mobile |  |  |
| 1589 | Ghi nhận thông tin sự kiện đông tụ tạo Phomat trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1590 | Thêm mới sự kiện đông tụ tạo Phomat trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện đông tụ tạo Phomat trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1591 | Sửa thông tin sự kiện đông tụ tạo Phomat trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện đông tụ tạo Phomat trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1592 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện đông tụ tạo Phomat trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện ủ chín Phomat trên mobile | Sự kiện mới |  |
| 1593 | Ghi nhận thông tin sự kiện ủ chín Phomat trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1594 | Thêm mới sự kiện ủ chín Phomat trên mobile |  | Thêm mới |
| 1595 | Sửa thông tin sự kiện ủ chín Phomat trên mobile |  | Thêm mới |
| 1596 | Xóa thông tin sự kiện ủ chín Phomat trên mobile |  | Thêm mới |
| 1597 | Tra cứu thông tin sự kiện ủ chín Phomat trên mobile |  | Thêm mới |
| 1598 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện ủ chín Phomat trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat trên mobile |  |  |
| 1599 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1600 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1601 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1602 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Phomat trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| XV | Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile | Nâng cấp mở rộng từ nhóm chức năng "I.5 Kê khai thông tin TXNG nhóm sản phẩm Sữa chế biến" của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile |  |  |
| 1603 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1604 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1605 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1606 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện phối trộn nguyên liệu Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile |  |  |
| 1607 | Ghi nhận thông tin sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1608 | Thêm mới sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện phối trộn Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1609 | Sửa thông tin sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện phối trộn Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1610 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phối trộn nguyên phụ liệu Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile |  |  |
| 1611 | Ghi nhận thông tin sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1612 | Thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1613 | Sửa thông tin sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1614 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện đồng hóa Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile |  |  |
| 1615 | Ghi nhận thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1616 | Thêm mới sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1617 | Sửa thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1618 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện thanh trùng, tiệt trùng, UHT Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile |  |  |
| 1619 | Ghi nhận thông tin sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1620 | Thêm mới sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1621 | Sửa thông tin sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1622 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện làm nguội Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile |  |  |
| 1623 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1624 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1625 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1626 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Sữa chế biến không chứa cacao trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| XVI | Nâng cấp mở rộng nhóm chức năng Kê khai thông tin TXNG mặt hàng Dầu thực vật trên mobile |  |  |
| # | Sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Dầu thực vật trên mobile |  |  |
| 1627 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Dầu thực vật trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1628 | Thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Dầu thực vật trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Dầu thực vật trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1629 | Sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Dầu thực vật trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất Dầu thực vật trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1630 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập nguyên liệu sản xuất Dầu thực vật trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu Dầu thực vật trên mobile |  |  |
| 1631 | Ghi nhận thông tin sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu Dầu thực vật trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1632 | Thêm mới sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu Dầu thực vật trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu Dầu thực vật trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1633 | Sửa thông tin sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu Dầu thực vật trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu Dầu thực vật trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1634 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phân loại, sơ chế nguyên liệu Dầu thực vật trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch Dầu thực vật trên mobile |  |  |
| 1635 | Ghi nhận thông tin sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch Dầu thực vật trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1636 | Thêm mới sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch Dầu thực vật trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch Dầu thực vật trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1637 | Sửa thông tin sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch Dầu thực vật trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch Dầu thực vật trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1638 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện trích ly, chưng cất, làm sạch Dầu thực vật trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện tinh luyện Dầu thực vật trên mobile | Sự kiện mới |  |
| 1639 | Ghi nhận thông tin sự kiện tinh luyện Dầu thực vật trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1640 | Thêm mới sự kiện tinh luyện Dầu thực vật trên mobile |  | Thêm mới |
| 1641 | Sửa thông tin sự kiện tinh luyện Dầu thực vật trên mobile |  | Thêm mới |
| 1642 | Xóa thông tin sự kiện tinh luyện Dầu thực vật trên mobile |  | Thêm mới |
| 1643 | Tra cứu thông tin sự kiện tinh luyện Dầu thực vật trên mobile |  | Thêm mới |
| 1644 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện tinh luyện Dầu thực vật trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện phối trộn Dầu thực vật trên mobile | Sự kiện mới |  |
| 1645 | Ghi nhận thông tin sự kiện phối trộn Dầu thực vật trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1646 | Thêm mới sự kiện phối trộn Dầu thực vật trên mobile |  | Thêm mới |
| 1647 | Sửa thông tin sự kiện phối trộn Dầu thực vật trên mobile |  | Thêm mới |
| 1648 | Xóa thông tin sự kiện phối trộn Dầu thực vật trên mobile |  | Thêm mới |
| 1649 | Tra cứu thông tin sự kiện phối trộn Dầu thực vật trên mobile |  | Thêm mới |
| 1650 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phối trộn Dầu thực vật trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện kiểm tra chất lượng Dầu thực vật trên mobile |  |  |
| 1651 | Ghi nhận thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Dầu thực vật trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1652 | Thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Dầu thực vật trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện kiểm tra chất lượng Dầu thực vật trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1653 | Sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Dầu thực vật trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện kiểm tra chất lượng Dầu thực vật trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1654 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện kiểm tra chất lượng Dầu thực vật trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| XVII | Kê khai thông tin các sự kiện chung trong TXNG | Sự kiện chung: đóng gói, dán nhãn; bảo quản, lưu kho; Xuất nhập khẩu, Phân phối, Vận chuyển, Nhập hàng |  |
| # | Sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm trên mobile |  |  |
| 1655 | Ghi nhận thông tin sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1656 | Thêm mới sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm trên mobile |  | Thêm mới |
| 1657 | Sửa thông tin sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm trên mobile |  | Thêm mới |
| 1658 | Xóa thông tin sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm trên mobile |  | Thêm mới |
| 1659 | Tra cứu thông tin sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm trên mobile |  | Thêm mới |
| 1660 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ lô/mẻ sản phẩm trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm trên mobile |  |  |
| 1661 | Ghi nhận thông tin sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1662 | Thêm mới sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm trên mobile |  | Thêm mới |
| 1663 | Sửa thông tin sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm trên mobile |  | Thêm mới |
| 1664 | Xóa thông tin sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm trên mobile |  | Thêm mới |
| 1665 | Tra cứu thông tin sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm trên mobile |  | Thêm mới |
| 1666 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện đóng gói, dán nhãn ở cấp độ serial từng sản phẩm trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện bảo quản, lưu kho trên mobile |  |  |
| 1667 | Ghi nhận thông tin sự kiện bảo quản, lưu kho trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1668 | Thêm mới sự kiện bảo quản, lưu kho trên mobile |  | Thêm mới |
| 1669 | Sửa thông tin sự kiện bảo quản, lưu kho trên mobile |  | Thêm mới |
| 1670 | Xóa thông tin sự kiện bảo quản, lưu kho trên mobile |  | Thêm mới |
| 1671 | Tra cứu thông tin sự kiện bảo quản, lưu kho trên mobile |  | Thêm mới |
| 1672 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện bảo quản, lưu kho trên mobile |  | Thêm mới |
| # | Sự kiện nhập khẩu hàng hóa trên mobile | Nâng cấp |  |
| 1673 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập khẩu hàng hóa trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1674 | Thêm mới sự kiện nhập khẩu hàng hóa trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập khẩu hàng hóa trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1675 | Sửa thông tin sự kiện nhập khẩu hàng hóa trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập khẩu hàng hóa trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1676 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập khẩu hàng hóa trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện xuất khẩu hàng hóa trên mobile | Nâng cấp |  |
| 1677 | Ghi nhận thông tin sự kiện xuất khẩu hàng hóa trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1678 | Thêm mới sự kiện xuất khẩu hàng hóa trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện xuất khẩu hàng hóa trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1679 | Sửa thông tin sự kiện xuất khẩu hàng hóa trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện xuất khẩu hàng hóa trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1680 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện xuất khẩu hàng hóa trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ trên mobile | Nâng cấp |  |
| 1681 | Ghi nhận thông tin sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1682 | Thêm mới sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1683 | Sửa thông tin sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1684 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện phân phối cho cơ sở tiêu thụ trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện vận chuyển hàng hóa trên mobile | Nâng cấp |  |
| 1685 | Ghi nhận thông tin sự kiện vận chuyển hàng hóa trên mobile từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1686 | Thêm mới sự kiện vận chuyển hàng hóa trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện vận chuyển hàng hóa trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1687 | Sửa thông tin sự kiện vận chuyển hàng hóa trên mobile, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện vận chuyển hàng hóa trên mobile; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1688 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện vận chuyển hàng hóa trên mobile | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| # | Sự kiện nhập hàng hóa trên mobile ở nơi tiêu thụ | Nâng cấp |  |
| 1689 | Ghi nhận thông tin sự kiện nhập hàng hóa trên mobile ở nơi tiêu thụ từ dữ liệu IoT đã tiếp nhận | Dữ liệu IoT được tiếp nhận và ghi nhận vào sự kiện, giảm thao tác nhập liệu thủ công, nâng cao tính chính xác, minh bạch cho sự kiện | Thêm mới |
| 1690 | Thêm mới sự kiện nhập hàng hóa trên mobile ở nơi tiêu thụ, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp thêm mới sự kiện nhập hàng hóa trên mobile ở nơi tiêu thụ; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1691 | Sửa thông tin sự kiện nhập hàng hóa trên mobile ở nơi tiêu thụ, bổ sung thông tin quản lý | Nâng cấp chỉnh sửa thông tin sự kiện nhập hàng hóa trên mobile ở nơi tiêu thụ; bổ sung các chỉ tiêu thông tin quản lý và đáp ứng chuẩn EPCIS của GS1 về truy xuất nguồn gốc. | Nâng cấp |
| 1692 | Ghi nhận bằng chứng số trên blockchain cho sự kiện nhập hàng hóa trên mobile ở nơi tiêu thụ | NSD chọn ghi nhận bằng chứng số của sự kiện lên blockchain nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch, khó sửa đổi và có thể kiểm chứng khi TXNG | Thêm mới |
| B | TRA CỨU THÔNG TIN TXNG TRÊN MOBILE (Người tiêu dùng) |  |  |
| 1693 | Tra cứu, xác minh thông tin TXNG thông qua quét mã trên mobile, đối chiếu với bằng chứng số blockchain |  | Nâng cấp |
| 1694 | Tra cứu, xác minh thông tin TXNG theo chỉ tiêu trên mobile, đối chiếu với bằng chứng số blockchain |  | Nâng cấp |
| 1695 | Theo dõi tin tức, thông báo, cảnh báo về sản phẩm, hàng hóa trên mobile |  | Thêm mới |
| 1696 | Xem chuyên mục phương pháp nhận biết hàng giả, hàng thật trên mobile |  | Thêm mới |
| 1697 | Xem chuyên mục hỏi đáp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1698 | Gửi tin báo nghi vấn vi phạm của hàng hóa trên mobile |  | Nâng cấp |
| C | BÁO CÁO, THỐNG KÊ TRÊN MOBILE (cán bộ, doanh nghiệp) |  |  |
| I | Báo cáo về dữ liệu định danh sản phẩm, hàng hóa trên mobile |  |  |
| 1699 | Báo cáo số lượng hàng hóa đã được cấp mã định danh (UID) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1700 | Báo cáo số lượng hàng hóa chưa được cấp mã định danh (UID) trên mobile |  | Thêm mới |
| 1701 | Báo cáo số lượng sản phẩm, hàng hóa có GTIN liên kết với mã định danh UID trên mobile |  | Thêm mới |
| II | Báo cáo về lô mẻ, serial hàng hóa trên mobile |  |  |
| 1702 | Báo cáo số lượng lô mẻ hàng hóa đã được khai báo theo nhóm hàng trên mobile |  | Thêm mới |
| 1703 | Báo cáo số lượng lô mẻ hàng hóa đã được khai báo theo doanh nghiệp và nhóm hàng trên mobile |  | Thêm mới |
| 1704 | Báo cáo số lượng lô mẻ hàng hóa đã bị triệu hồi theo nhóm hàng trên mobile |  | Thêm mới |
| III | Báo cáo về sự kiện TXNG trên mobile |  |  |
| 1705 | Báo cáo số lượng sự kiện TXNG đã ghi nhận theo nhóm hàng hóa trên mobile |  | Thêm mới |
| 1706 | Báo cáo số lượng sự kiện TXNG theo loại sự kiện, nhóm hàng trên mobile |  | Thêm mới |
| 1707 | Báo cáo số lượng sự kiện TXNG theo doanh nghiệp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1708 | Báo cáo số lượng sự kiện TXNG theo địa bàn phát sinh trên mobile |  | Thêm mới |
| 1709 | Thống kê tỉ lệ sản phẩm, lô hàng có đầy đủ sự kiện TXNG trọng yếu trên mobile |  | Thêm mới |
| 1710 | Báo cáo hàng hóa, lô mẻ hàng hóa thiếu sự kiện TXNG trọng yếu trên mobile |  | Thêm mới |
| 1711 | Báo cáo số lượng sự kiện đã ghi nhận bằng chứng số trên blockchain trên mobile |  | Thêm mới |
| 1712 | Báo cáo số lượng sự kiện chưa ghi nhận bằng chứng số trên blockchain trên mobile |  | Thêm mới |
| 1713 | Thống kê số lượng sự kiện đã khai báo lại sau khi cấp bằng chứng số trên mobile |  | Thêm mới |
| IV | Báo cáo về giấy chứng nhận, giấy phép, tiêu chuẩn trên mobile |  |  |
| 1714 | Báo cáo số lượng giấy phép, giấy chứng nhận, tiêu chuẩn đã được khai báo, theo doanh nghiệp trên mobile |  | Thêm mới |
| 1715 | Báo cáo số lượng giấy phép, giấy chứng nhận, tiêu chuẩn theo loại trên mobile |  | Thêm mới |
| V | Báo cáo về xác minh bằng chứng số trên blockchain trên mobile |  |  |
| 1716 | Báo cáo số lượng yêu cầu xác minh bằng chứng số trên blockchain trên mobile |  | Thêm mới |
| 1717 | Báo cáo lỗi xác minh bằng chứng số trên blockchain trên mobile |  | Thêm mới |
| VI | Báo cáo hàng hóa theo thị trường xuất khẩu, nhập khẩu (quốc gia, vùng lãnh thổ) trên mobile |  |  |
| 1718 | Thống kê hàng hóa đáp ứng yêu cầu theo thị trường xuất khẩu trên mobile |  | Thêm mới |
| 1719 | Thống kê hàng hóa có khả năng đáp ứng yêu cầu theo thị trường xuất khẩu trên mobile |  | Thêm mới |
| 1720 | Thống kê hàng hóa chưa đáp ứng yêu cầu theo thị trường xuất khẩu trên mobile |  | Thêm mới |
| 1721 | Thống kê hàng hóa đã xuất khẩu theo quốc gia và nhóm hàng trên mobile |  | Thêm mới |
| 1722 | Thống kê hàng hóa nhập khẩu theo quốc gia và nhóm hàng trên mobile |  | Thêm mới |

# YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT

## Sơ đồ sơ bộ xây lắp, lắp đặt (nếu có)

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT của Dự án được triển khai theo hình thức thuê dịch vụ hạ tầng đám mây dùng riêng (Private Cloud / Dedicated Resource Pool) kết hợp Managed Services từ nhà cung cấp dịch vụ Data Center uy tín (đạt chuẩn Tier III trở lên, đáp ứng An toàn thông tin cấp độ 3 theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP và Thông tư 12/2022/TT-BTTTT. Toàn bộ hạ tầng được triển khai ảo hóa trên nền tảng đám mây của nhà cung cấp, với mô hình phân vùng logic rõ ràng, đảm bảo tính cô lập, khả năng mở rộng (scale) và phục hồi cao. Do vậy không có sơ đồ xây lắp , lắp đặt.

## Các yêu cầu về kỹ thuật thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại

Hạ tầng đầu tư cho hệ thống sẽ thuê, chưa đầu tư đáp ứng cho toàn bộ người dân và doanh nghiệp để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư

Hệ thống hạ tầng được thiết kế theo kiến trúc phân vùng đa tầng (Multi-zone Architecture) trên nền Kubernetes, tuân thủ mô hình vật lý đã nêu tại mục 4.3, bao gồm các vùng chính sau:

- Vùng Thực thể Ngoại vi & Kết nối (External Zone)

Doanh nghiệp, người tiêu dùng, cán bộ QLTT kết nối qua Internet/WAN → VPN/SSL.

Tích hợp với LGSP, NDXP, NDOP, VNeID qua API chuẩn.

- Vùng DMZ (Demilitarized Zone)

Load Balancer (HA).

Ingress Controller

Bảo vệ bởi Next-Gen Firewall, WAF, Anti-DDoS.

- Vùng Entry/Security (Access & Gateway)

API Gateway

Auth Services / IAM hỗ trợ DID, VC, RBAC + MFA.

- Vùng Control Plane

Kubernetes Master Nodes  quản lý etcd, scheduler, controller-manager.

- Vùng Logic (Business Microservices)

Business Worker Nodes  chạy các Microservices chính (Traceability Service, Workflow Engine, Integration Service…).

- Vùng Data

Event Bus

PostgreSQL Cluster

ScyllaDB/Cassandra  cho Event Store.

MinIO Object Storage cho file/ảnh/chứng từ.

Hệ thống SAN/All-Flash Array độc lập .

- Vùng Blockchain

Hyperledger Besu (hoặc tương đương) Consortium: RPC Nodes, Full Read Nodes, Validator Nodes

HSM tích hợp bảo vệ Private Key (nếu có)

Lưu trữ NVMe tốc độ cao  cho Validator Nodes.

- Vùng AI

Core AI

Model Serving/ Inference

Analytical DB (ClickHouse)

Graph Database

Vector Database

- Vùng OPS (Monitoring & Logging)

Prometheus + Grafana + Loki.

Tích hợp SOC của nhà cung cấp dịch vụ.

Yêu cầu kỹ thuật chính về hạ tầng được thuê

A. Hạ tầng tính toán & Lưu trữ

- Gói Private Cloud: 628 vCPU, 2.752 GB RAM (tổng pool minimum cho 44 VM).

- Lưu trữ SSD Cloud: ~75 TB (IOPS ≥ 10.000).

- Lưu trữ NVMe tốc độ cao cho Blockchain: 8 TB.

- Hệ thống SAN/All-Flash Array độc lập: ≥ 10-15 TB Usable, kết nối Fiber Channel.

B. Gói GPU cho AI

- Gói H200_GPU1: 16 vCPU, 384 GB RAM, 1x NVIDIA H200 141GB, 300 Mbps Internet, 10 Gbps Internal.

- Gói H200_GPU2: 32 vCPU, 384 GB RAM, 2x NVIDIA H200 141GB, tương tự.

C. Đường truyền & Mạng

- Băng thông Internet HA (Active-Active): tối thiểu 500 Mbps - 1 Gbps (Shared), cam kết tốc độ quốc tế.

- 16 Public IP tĩnh.

- Switch & cổng mạng nội bộ 10 GbE (tối thiểu 8 cổng).

D. An ninh bảo mật (Cấp độ 3)

- Tường lửa ảo hóa chuyên dụng HA (Next-Gen Firewall) với đầy đủ tính năng IPS, VPN, Anti-Malware, Sandbox…

- Dịch vụ WAF Standard.

- Anti-DDoS Volume-based (≥ 2 Gbps).

- Cloud SOC giám sát 24/7.

- Endpoint Security, DLP, Backup, Vulnerability Scan, Security Audit.

E. Vận hành & Managed Services

- Quản trị hệ thống 24/7/365 (SLA ≥ 99.99% cho hạ tầng, ≥ 99.9% cho VMs).

- Hỗ trợ On-site & Remote, quy trình Change Management rõ ràng.

F. Khởi tạo ban đầu

- Triển khai cấu hình phân vùng.

Toàn bộ hạ tầng phải đảm bảo:

- Tính sẵn sàng cao, khả năng scale tự động.

- Hỗ trợ IPv6 đầy đủ.

- Backup & Disaster Recovery theo yêu cầu cấp độ 3.

- Tuân thủ các tiêu chuẩn GS1, EPCIS, Hyperledger và các quy định pháp lý về truy xuất nguồn gốc.

G. Danh mục đi thuê

| STT | Danh mục thuê | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Hạ tầng tính toán & Lưu trữ | Năm | 2 |
| 1.1 | Gói Private Cloud (628 vCPU, 2752GB RAM) | Gói/Năm | 1 |
| 1.2 | Lưu trữ SSD Cloud dung lượng cao | TB/Năm | 75 |
| 1.3 | Lưu trữ NVMe tốc độ cao cho Blockchain | TB/Năm | 8 |
| 1.4 | Hệ thống SAN/All-Flash Array độc lập | Cụm/Năm | 1 |
| II | Gói H200_GPU1 | Năm | 2 |
| 2.1 | vCPU | vCPU | 16 |
| 2.2 | RAM | GB | 384 |
| 2.3 | Storage (SSD) | GB | 3000 |
| 2.4 | GPU NVIDIA H200 141GB (card) | Card | 1 |
| 2.5 | Bandwidth Internet | Mbps | 300 |
| 2.6 | Bandwidth Internal | Gbps | 10 |
| 2.7 | Public IP | IP | 1 |
| III | Gói H200_GPU2 | Năm | 2 |
| 3.1 | vCPU | vCPU | 32 |
| 3.2 | RAM | GB | 384 |
| 3.3 | Storage (SSD) | GB | 6000 |
| 3.4 | GPU NVIDIA H200 141GB (card) | Card | 2 |
| 3.5 | Bandwidth Internet | Mbps | 300 |
| 3.6 | Bandwidth Internal | Gbps | 10 |
| 3.7 | Public IP | IP | 1 |
| IV | Đường truyền & Mạng | Năm | 2 |
| 4.1 | Băng thông Internet Quốc tế/Trong nước (HA) | Gói/Năm | 1 |
| 4.2 | Địa chỉ IP tĩnh (Public IP) - Kênh truyền Internet ILL 1G dự phòng trong nước | IP/Năm | 16 |
| 4.3 | Hạ tầng Switch & Cổng mạng nội bộ 10 GbE | Cổng/Năm | 8 |
| V | An ninh bảo mật (Chuẩn Cấp độ 3) | Năm | 2 |
| 5.1 | Thuê tường lửa ảo hóa chuyên dụng (HA) | Gói/Năm | 2 |
|  | VCF04-Platinum: -Vị trí triển khai tại phân vùng DMZ để bảo vệ các lớp mạng. Cung cấp đầy đủ các chức năng: VPN, IPS, Anti-virus. - Các tính năng tích hợp (Features): Firewall, Application Control, VPN (client to site, site to site), IPS (Intrusion Prevention System), AMP (Anti-Malware Protection), Antivirus Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection, FortiSandbox Cloud Service, Web Security – URL and web content, Video and Secure DNS Filtering, Anti-Spam. |  |  |
| 5.2 | Dịch vụ WAF - Standard - Số lượng domain bảo vệ: 01 - Băng thông trung bình: 50 Mbps~ 16.2 TB/Month | Gói/Năm | 1 |
| 5.3 | Dịch vụ Anti DDoS Volume-based DDM2G - Bảo vệ toàn bộ dải IP Public của hệ thống trước các cuộc tấn công tầng Network (L3/L4). - Năng lực bảo vệ: Chống băng thông tấn công tối đa 2 Gbps. Số lượng IP public bảo vệ tối đa 32 IP. | Gói/Năm | 1 |
| 5.3.1 | Dịch vụ Anti DDoS Volume-based (cho kênh truyền dự phòng) | Gói/Năm | 1 |
| 5.4 | Dịch vụ giám sát ATTT Cloud SOC | Gói/Năm | 1 |
| 5.5 | Giải pháp Endpoint Security for VM Basic (Hỗ trợ Add-on Container) | License/Năm | 44 |
| 5.6 | Hệ thống NOC | Gói/Năm | 1 |
| 5.6.1 | Phần mềm giám sát mạng WhatsUp Gold Premium 100 New Devices, thời gian hỗ trợ dịch vụ 1 năm: WhatsUp Gold Premium 100 New Devices with 1 Year Service |  |  |
| 5.6.2 | Phần mềm giám sát ứng dụng WhatsUp Gold Application Monitoring 10 New Applications, thời gian hỗ trợ dịch vụ 1 năm: WhatsUp Gold Application Monitoring 10 New Applications with 1 Year Service |  |  |
| 5.7 | Giải pháp DLP |  |  |
|  | License giải pháp DLP Module: Active Data Defense Kiểm soát, ngăn chặn hành vi gây lộ lọt dữ liệu nhạy cảm ra ngoài. Quy mô áp dụng gói tối thiểu là 50 licenses. | License/Năm | 50 |
| 5.8 | Dịch vụ Cloud Backup |  |  |
|  | License backup - cho 44 máy chủ ( 44 License) Dung lượng backup (75000 GB) | Gói/Năm | 1 |
| 5.9 | Dịch vụ Tư vấn, đánh giá cho ứng dụng - Thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ (1 lần/năm) cho 01 Ứng dụng Web (quy mô từ 60-90 API Endpoints). | Gói/Lần/Năm | 1 |
| 5.10 | Dịch vụ Tư vấn, đánh giá cho hạ tầng CNTT (Security System Audit). Tư vấn kiểm tra, đánh giá ATTT định kỳ (1 lần/năm) cho: - 01 Thiết bị Firewall (Firewall triển khai HA => có cấu hình bảo mật giống nhau) - 44 máy chủ | Gói/Lần/Năm | 1 |
| 5.11 | Dịch vụ Tư vấn, đánh giá cho thiết bị (Vulnerability Scan) Dò quét, phân tích và đánh giá ATTT định kỳ (1 lần/năm) bằng công cụ chuyên dụng cho: - 02 Thiết bị Firewall - 44 máy chủ | Gói/Lần/Năm | 1 |
| VI | Vận hành & Nhân sự chuyên môn | Năm | 2 |
| 6.1 | Dịch vụ Managed Services quản trị hệ thống 24/7 | Gói/Năm | 1 |
| VII | Chi phí khởi tạo ban đầu | Lần | 1 |
| 7.1 | Chi phí triển khai dự toán | Gói/ lần | 1 |

# YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THÔNG TIN

Yêu cầu về an toàn thông tin của dự án tuân thủ các quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Xác định cấp độ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin:

Cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển được xác định căn cứ theo quy định của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển có các mục đích hoạt động sau:

- Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin dùng chung phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong phạm vi một ngành, một tỉnh hoặc một số tỉnh.

Theo Điều 9 của Nghị định 85/2016/NĐ-CP thì các hệ thống này có cấp độ đảm bảo an toàn hệ thống thông tin là cấp độ 3.

Vì vậy Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển cần tuân thủ các quy định tại Phụ lục 3 “Yêu cầu cơ bản bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống thông tin cấp độ 3” ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/08/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông và phải đảm bảo các yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ được quy định tại Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

# YÊU CẦU VỀ TÍCH HỢP, CHIA SẺ DỮ LIỆU

Đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống ngoài khác thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ Công thương (LGSP) và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), Nền tảng Chia sẻ, điều phối dữ liệu Quốc gia (NDOP).

Các phương thức tích hợp, giao tiếp dữ liệu cần được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt, dễ mở rộng và phù hợp với các chuẩn kỹ thuật phổ biến hiện nay. Hệ thống cần hỗ trợ giao tiếp thông qua Web Service, RESTful API hoặc các phương thức tích hợp tương thích với nền tảng LGSP, NDXP, NDOP. Các dịch vụ chia sẻ dữ liệu cần được chuẩn hóa về cấu trúc dữ liệu, định dạng trao đổi, mã lỗi, phương thức xác thực và cơ chế kiểm soát truy cập.

Dữ liệu trao đổi giữa các hệ thống cần được đóng gói theo các định dạng thông dụng như JSON, XML hoặc các định dạng dữ liệu khác theo yêu cầu của nền tảng tích hợp. Việc truyền nhận dữ liệu phải bảo đảm tính toàn vẹn, chính xác, đầy đủ và kịp thời. Các giao dịch kết nối, chia sẻ dữ liệu cần được ghi nhận nhật ký để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, đối soát và xử lý sự cố khi cần thiết.

Hệ thống có cơ chế xác thực, phân quyền và bảo mật trong quá trình tích hợp. Các API hoặc dịch vụ chia sẻ dữ liệu phải được kiểm soát quyền truy cập theo từng nhóm người dùng, hệ thống hoặc đơn vị khai thác. Việc kết nối dữ liệu cần áp dụng các cơ chế bảo mật phù hợp như mã hóa đường truyền, xác thực bằng khóa truy cập, token, chữ ký số hoặc các phương thức xác thực khác theo quy định yêu cầu kỹ thuật của nền tảng tích hợp. Chữ ký số dựa trên cơ sở sử dụng chứng thư số hợp lệ do tổ chức có thẩm quyền hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số hợp pháp cấp.

Ngoài ra, kiến trúc tích hợp cần được xây dựng theo hướng mô-đun hóa không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung, tách biệt giữa lớp nghiệp vụ, lớp dữ liệu và lớp giao tiếp để thuận tiện cho việc bảo trì, nâng cấp trong quá trình vận hành.

# CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

## Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu

Việc lựa chọn, khai thác sử dụng CSDL cho hệ thống phần mềm cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- CSDL phải có khả năng lưu trữ với dung lượng lớn, trong thời gian lâu dài.

- Có khả năng lưu trữ được nhiều định dạng dữ liệu khác nhau như dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu trúc.

- Giảm trùng lặp thông tin ở mức thấp nhất, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.

- Đảm bảo dữ liệu được truy xuất theo nhiều cách khác nhau, từ nhiều người khác nhau và nhiều ứng dụng khác nhau.

- Tăng khả năng kết nối chia sẻ thông tin.

- Phải đảm bảo tính chủ quyền của dữ liệu, vì khi sử dụng có tính chất chia sẻ cao.

- Bảo mật quyền khai thác thông tin.

- Có khả năng giám sát các câu lệnh làm thay đổi dữ liệu, cũng như cho phép quản lý CSDL bằng nhiều công cụ và chính sách, nhằm hỗ trợ tối đa cho chuyên viên quản trị trong việc quản lý, kiểm soát và giám sát vận hành hệ thống một cách đơn giản và nhanh chóng.

- Bảo đảm vấn đề tranh chấp dữ liệu khi xảy ra.

- Khi gặp các trục trặc sự cố thì phải bảo đảm vấn đề an toàn dữ liệu, không được phép xảy ra tình trạng mất dữ liệu.

- Phải có khả năng đáp ứng tính sẵn sàng cao, mở rộng độ lớn và quy mô, tính phức tạp của dữ liệu ở các giai đoạn phát triển tiếp theo.

- Có đầy đủ các cơ chế sao lưu dự phòng – khôi phục hệ thống CSDL theo nhiều phương pháp nhằm đối phó với các nguy cơ rủi ro xảy ra trên hệ thống.

## Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các phần mềm

Yêu cầu về tính đáp ứng tức thời và đảm bảo thông lượng:

- Hệ thống phải có khả năng đáp ứng tức thời, phục vụ công tác quản lý, tra cứu.

- Hệ thống cần đảm bảo thông lượng lớn, đáp ứng số lượng người sử dụng đồng thời cao và lượng dữ liệu truyền tải lớn trong các thời điểm, Cụ thể:

+ Thời gian phản hồi trung bình dưới 05 giây đối với mỗi luồng công việc chính riêng rẽ và không bao gồm các luồng mang tính chất thống kê, báo cáo, tổng hợp, phân tích dữ liệu (thời gian phản hồi được tính từ khi người dùng gửi yêu cầu đáp ứng tới hệ thống cho đến khi nhận được dữ liệu phản hồi từ hệ thống).

+ Thời gian phản hồi chậm nhất dưới 30 giây (không bao gồm các luồng mang tính chất thống kê, báo cáo, tổng hợp, phân tích dữ liệu) đối với toàn bộ các thao tác trên toàn trang.

+ Có khả năng đáp ứng số lượng lớn người dùng hoạt động đồng thời.

Yêu cầu về hiệu quả sử dụng trực tuyến (end user efficiency online):

- Hệ thống cần thiết kế đảm bảo hỗ trợ người sử dụng thực hiện tốt và nhanh chóng các quy trình nghiệp vụ quản lý, tra cứu.

Yêu cầu về độ phức tạp của xử lý bên trong (complex internal processing):

- Hệ thống đáp ứng xử lý khối lượng dữ liệu lớn của toàn hệ thống.

- Hệ thống cần đáp ứng xử lý tính toán trích xuất dữ liệu chính xác.

## Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng

Việc cài đặt triển khai hệ thống được thực hiện trên hạ tầng, đường truyền tại trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ cho thuê hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo:

- Đảm bảo khả năng quản trị và cài đặt, vận hành dễ dàng, cho phép bộ phận quản lý có thể thực hiện các thao tác quản trị một cách tập trung cho toàn bộ hệ thống như: thực hiện các thao tác như xác lập cấu hình, cập nhật, nâng cấp phần mềm…

- Đảm bảo khả năng quản trị tập trung, thuận tiện và hỗ trợ tốt cho công tác quản lý, điều hành của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

- Vận hành đơn giản: Việc điều hành đảm bảo đơn giản, gọn nhẹ. Điều đó góp phần tích cực cho việc giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả làm việc của toàn bộ hệ thống mạng.

- An toàn, bảo mật: hệ thống phải đạt được độ an toàn và bảo mật thông tin cao, cho phép bảo vệ dữ liệu và thông tin trước mọi sự tấn công và xâm nhập không mong muốn từ bên ngoài, đồng thời đảm bảo tính riêng tư về thông tin của mỗi thành phần tham gia hoạt động.

## Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng

- Các ứng dụng phần mềm phải đảm bảo tương thích hoàn toàn với nền tảng công nghệ và môi trường sử dụng của hệ thống hiện tại để đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, chỉnh sửa và cập nhật nâng cấp nếu có nhu cầu.

- Hệ thống phần mềm có thể dễ dàng cài đặt và vận hành trên các nền tảng hệ điều hành phổ biến như Windows server, Linux, … Cho phép triển khai được trên nền tảng ảo hóa.

- Phía người sử dụng cuối sẽ thực hiện truy cập dịch vụ và thực hiện các yêu cầu định danh và xác thực điện tử qua môi trường mạng bằng các trình duyệt phổ biến như Edge, Firefox, Chrome,… được cài đặt trên các máy tính cá nhân (PC, Laptop,...).

## Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6

- Hệ thống phần mềm có thể cài đặt và hoạt động được bình thường trên môi trường hạ tầng mạng sử dụng Ipv6.

- Hỗ trợ truy cập hệ thống phần mềm sử dụng qua domain name hoặc địa chỉ IP.

- Các trang thiết bị phần cứng, máy chủ được cung cấp phục vụ cài đặt triển khai hệ thống đảm bảo tương thích với IPv4 và IPv6.

## Các yêu cầu phi chức năng khác

### Yêu cầu về môi trường cho phát triển phần mềm

- Kiến trúc ứng dụng: Microservices hoặc SOA hoặc tương đương

- Công cụ lập trình: Microsoft Visual Studio, IntelliJ IDEA; Eclipse; Codenvy; Apache NetBeans, Visual Studio Code...

- Nền tảng, công nghệ: Micrrosoft .NET, Java, Python, NodeJS, LLM,...

- Ngôn ngữ lập trình: C#, ASP.NET, Java, Python, CSS, HTML, XML, ReactJs…

- Web server: IIS, Apache Tomcat, NGINX…

- Môi trường mạng: LAN, WAN, Internet

- Hệ điều hành máy chủ: Windows Server, Linux

- CSDL: Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, ScyllaDB, Cassandra, MongoDB, Redis, Hbase, CouchDB hoặc tương đương

- Nền tảng blockchain:

Sử dụng Hyperledger Fabric (hoặc tương đương: IBM Blockchain Platform, Oracle Blockchain Platform,...) làm nền tảng blockchain cho hệ thống. Hyperledger Fabric phù hợp nhất cho bài toán truy xuất nguồn gốc quốc gia nhờ: mô hình permissioned phù hợp quản lý nhà nước; không chi phí gas; throughput cao; phân quyền dữ liệu linh hoạt qua multi-channel; Chaincode viết bằng Java tương thích với stack công nghệ đã chọn (Quarkus); mã nguồn mở Apache 2.0.

- Nền tảng lưu trữ dữ liệu lớn: HDFS, MinIO, Apache Iceberg, Delta Lake, ClickHouse, Greenplum, Apache Doris hoặc tương đương

- Công nghệ mobile: Flutter, React Native hoặc tương đương

- Máy trạm: Hệ điều hành Linux, Windows…

- Trình duyệt web: Microsoft Edge, Firefox, Chrome,…

### Các yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia xây dựng, phát triển phần mềm

- Cán bộ Quản lý dự án: Có trình độ Thạc sỹ hoặc tương đương trở lên, chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Điện/Điện tử - Viễn thông/ Kinh tế. Có tối thiểu 07 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò Quản lý dự án hoặc tương đương trong các hợp đồng xây dựng/nâng cấp/chỉnh sửa phần mềm nội bộ (tính đến thời điểm đóng thầu) trong đó có tối thiểu 01 hợp đồng về xây dựng/nâng cấp phần mềm nội bộ lĩnh vực quản lý nhà nước ngành công thương, có chứng chỉ/ chứng nhận Lập và Quản lý dự án.

- Cán bộ Trưởng nhóm lập trình: Có trình độ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Điện/ Điện tử - Viễn thông. Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò Trưởng nhóm lập trình trong các hợp đồng xây dựng/nâng cấp/chỉnh sửa phần mềm nội bộ (tính đến thời điểm đóng thầu) trong đó có tối thiểu 01 hợp đồng về về xây dựng/nâng cấp phần mềm nội bộ lĩnh vực quản lý nhà nước ngành công thương.

- Các cán bộ Lập trình: Có trình độ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Điện/ Điện tử - Viễn thông. Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Lập trình trong các hợp đồng xây dựng/nâng cấp/chỉnh sửa phần mềm nội bộ (tính đến thời điểm đóng thầu) trong đó có tối thiểu 01 hợp đồng về về xây dựng/nâng cấp phần mềm nội bộ lĩnh vực quản lý nhà nước ngành công thương

- Cán bộ trưởng nhóm kiểm thử: Có trình độ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Điện/ Điện tử - Viễn thông. Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm Trưởng nhóm kiểm thử trong các hợp đồng xây dựng/nâng cấp/chỉnh sửa phần mềm nội bộ (tính đến thời điểm đóng thầu) trong đó có tối thiểu 01 hợp đồng về về xây dựng/nâng cấp phần mềm nội bộ lĩnh vực quản lý nhà nước ngành công thương, có chứng chỉ kiểm thử quốc tế ISTQB hoặc tương đương.

- Các cán bộ Kiểm thử: Có trình độ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Điện/ Điện tử - Viễn thông. Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm Cán bộ kiểm thử trong các hợp đồng xây dựng/nâng cấp/chỉnh sửa phần mềm nội bộ (tính đến thời điểm đóng thầu) trong đó có tối thiểu 01 hợp đồng về về xây dựng/nâng cấp phần mềm nội bộ lĩnh vực quản lý nhà nước ngành công thương.

- Các cán bộ Phân tích nghiệp vụ: Có trình độ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính kế toán. Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm Cán bộ phân tích nghiệp vụ trong các hợp đồng xây dựng/nâng cấp/chỉnh sửa phần mềm nội bộ (tính đến thời điểm đóng thầu) trong đó có tối thiểu 01 hợp đồng về về xây dựng/nâng cấp phần mềm nội bộ lĩnh vực quản lý nhà nước ngành công thương.

# KHỐI LƯỢNG SƠ BỘ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT; KHỐI LƯỢNG SƠ BỘ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH VÀ CÁC CÔNG TÁC KHÁC CÓ LIÊN QUAN

## Khối lượng sơ bộ trang thiết bị

Dự án bao gồm các hạng mục thuê thiết bị hạ tầng kỹ thuật CNTT và hạng mục phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu.

| STT | Tên hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | THUÊ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT |  |  |
| I | Hạ tầng tính toán & Lưu trữ (2 năm) | Năm | 2 |
| 1.1 | Gói Private Cloud (628 vCPU, 2752GB RAM) | Gói/Năm | 1 |
| 1.2 | Lưu trữ SSD Cloud dung lượng cao | TB/Năm | 75 |
| 1.3 | Lưu trữ NVMe tốc độ cao cho Blockchain | TB/Năm | 8 |
| 1.4 | Hệ thống SAN/All-Flash Array độc lập | Cụm/Năm | 1 |
| II | Gói H200_GPU1 | Năm | 2 |
|  | Gói H200_GPU1 | Gói | 1 |
| 2.1 | vCPU | vCPU | 16 |
| 2.2 | RAM | GB | 384 |
| 2.3 | Storage (SSD) | GB | 3000 |
| 2.4 | GPU NVIDIA H200 141GB (card) | Card | 1 |
| 2.5 | Bandwidth Internet | Mbps | 300 |
| 2.6 | Bandwidth Internal | Gbps | 10 |
| 2.7 | Public IP | IP | 1 |
| III | Gói H200_GPU2 | Năm | 2 |
|  | Gói H200_GPU2 | Gói | 1 |
| 3.1 | vCPU | vCPU | 32 |
| 3.2 | RAM | GB | 384 |
| 3.3 | Storage (SSD) | GB | 6000 |
| 3.4 | GPU NVIDIA H200 141GB (card) | Card | 2 |
| 3.5 | Bandwidth Internet | Mbps | 300 |
| 3.6 | Bandwidth Internal | Gbps | 10 |
| 3.7 | Public IP | IP | 1 |
| IV | Đường truyền & Mạng | Năm | 2 |
| 4.1 | Băng thông Internet Quốc tế/Trong nước (HA) | Gói/Năm | 1 |
| 4.2 | Địa chỉ IP tĩnh (Public IP) - Kênh truyền Internet ILL 1G dự phòng trong nước | IP/Năm | 16 |
| 4.3 | Hạ tầng Switch & Cổng mạng nội bộ 10 GbE | Cổng/Năm | 8 |
| V | An ninh bảo mật (Chuẩn Cấp độ 3) |  |  |
| 5.1 | Thuê tường lửa ảo hóa chuyên dụng (HA) | Năm | 2 |
|  | VCF04-Platinum: -Vị trí triển khai tại phân vùng DMZ để bảo vệ các lớp mạng. Cung cấp đầy đủ các chức năng: VPN, IPS, Anti-virus. - Các tính năng tích hợp (Features): Firewall, Application Control, VPN (client to site, site to site), IPS (Intrusion Prevention System), AMP (Anti-Malware Protection), Antivirus Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection, FortiSandbox Cloud Service, Web Security – URL and web content, Video and Secure DNS Filtering, Anti-Spam. | Gói/Năm | 2 |
| 5.2 | Dịch vụ WAF - Standard | Năm | 2 |
|  | Dịch vụ WAF - Standard - Số lượng domain bảo vệ: 01 - Băng thông trung bình: 50 Mbps~ 16.2 TB/Month | Gói/Năm | 1 |
| 5.3 | Dịch vụ Anti DDoS | Năm | 2 |
| 5.3.1 | Dịch vụ Anti DDoS Volume-based DDM2G - Bảo vệ toàn bộ dải IP Public của hệ thống trước các cuộc tấn công tầng Network (L3/L4). - Năng lực bảo vệ: Chống băng thông tấn công tối đa 2 Gbps. Số lượng IP public bảo vệ tối đa 32 IP. | Gói/Năm | 1 |
| 5.3.2 | Dịch vụ Anti DDoS Volume-based (cho kênh truyền dự phòng) | Gói/Năm | 1 |
| 5.4 | Dịch vụ giám sát ATTT Cloud SOC | Năm | 2 |
|  | Dịch vụ giám sát ATTT Cloud SOC | Gói/Năm | 1 |
| 5.5 | Giải pháp Endpoint Security for VM Basic (Hỗ trợ Add-on Container) | Năm | 2 |
|  | Giải pháp Endpoint Security for VM Basic (Hỗ trợ Add-on Container) | License/Năm | 44 |
| 5.6 | Hệ thống NOC | Năm | 2 |
| 5.6.1 | Phần mềm giám sát mạng WhatsUp Gold Premium 100 New Devices, thời gian hỗ trợ dịch vụ 1 năm: WhatsUp Gold Premium 100 New Devices with 1 Year Service | Gói/Năm | 1 |
| 5.6.2 | Phần mềm giám sát ứng dụng WhatsUp Gold Application Monitoring 10 New Applications, thời gian hỗ trợ dịch vụ 1 năm: WhatsUp Gold Application Monitoring 10 New Applications with 1 Year Service |  |  |
| 5.7 | Giải pháp DLP | Năm | 2 |
|  | License giải pháp DLP Module: Active Data Defense Kiểm soát, ngăn chặn hành vi gây lộ lọt dữ liệu nhạy cảm ra ngoài. Quy mô áp dụng gói tối thiểu là 50 licenses. | License/Năm | 50 |
| 5.8 | Dịch vụ Cloud Backup | Năm | 2 |
|  | License backup - cho 44 máy chủ ( 44 License) Dung lượng backup (75000 GB) | Gói/Năm | 1 |
| 5.9 | Dịch vụ Tư vấn, đánh giá cho ứng dụng | Năm | 1 |
|  | Dịch vụ Tư vấn, đánh giá cho ứng dụng - Thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ (1 lần/năm) cho 01 Ứng dụng Web (quy mô từ 60-90 API Endpoints). | Gói/Lần | 1 |
| 5.10 | Dịch vụ Tư vấn, đánh giá cho hạ tầng CNTT (Security System Audit). | Năm | 1 |
|  | Dịch vụ Tư vấn, đánh giá cho hạ tầng CNTT (Security System Audit). Tư vấn kiểm tra, đánh giá ATTT định kỳ (1 lần/năm) cho: - 01 Thiết bị Firewall (Firewall triển khai HA => có cấu hình bảo mật giống nhau) - 44 máy chủ | Gói/Lần | 1 |
| 5.11 | Dịch vụ Tư vấn, đánh giá cho thiết bị (Vulnerability Scan) Dò quét, phân tích và đánh giá ATTT định kỳ (1 lần/năm) bằng công cụ chuyên dụng | Năm | 1 |
|  | Dịch vụ Tư vấn, đánh giá cho thiết bị (Vulnerability Scan) Dò quét, phân tích và đánh giá ATTT định kỳ (1 lần/năm) bằng công cụ chuyên dụng cho: - 02 Thiết bị Firewall - 44 máy chủ | Gói/Lần | 1 |
| VI | Vận hành & Nhân sự chuyên môn | Năm | 2 |
| 6.1 | Dịch vụ Managed Services quản trị hệ thống 24/7 | Gói/Năm | 1 |
| VII | Khởi tạo ban đầu (Nếu có) | Năm | 1 |
| 7.1 | Triển khai dự toán | Gói/ lần /năm | 1 |
| B | XÂY DỰNG PHẦN MỀM NỘI BỘ, CƠ SỞ DỮ LIỆU |  |  |
| I | Phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển | Phần mềm | 1 |
| 1.1 | Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm TXNG sản phẩm | Module | 1 |
| 1.2 | Nâng cấp mở rộng Cổng thông tin tra cứu TXNG | Module | 1 |
| 1.3 | Phân tích, dự báo, cảnh báo và trích xuất dữ liệu (ứng dụng AI) | Module | 1 |
| 1.4 | Nâng cấp mở rộng ứng dụng mobile TXNG | Module | 1 |
| II | Đào tạo chuyển giao công nghệ | Dịch vụ | 1 |

## Khối lượng sơ bộ công tác tạo lập, chuyển đổi dữ liệu, đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan

### Yêu cầu về đào tạo chuyển giao công nghệ

Tổ chức đào tạo quản trị hệ thống cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đào tạo hướng dẫn sử dụng cho cán bộ nghiệp vụ của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước và các Vụ, Cục khác thuộc Bộ; đào tạo nghiệp vụ khai thác thông tin TXNG dành cho cán bộ cấp Chi cục; đào tạo dành cho một số doanh nghiệp.

Chi tiết các lớp đào tạo như sau:

1) Các lớp đào tạo vụ, cục thuộc Bộ

a. Lớp đạo tạo quản trị vận hành hệ thống hạ tầng CNTT

- Số lớp: 01 lớp

- Số học viên: 05 người

- Số buổi đào tạo: 02 buổi/1 ngày

- Hình thức đào tạo: Trực tiếp

- Địa điểm đào tạo: Cục QL&PTTTTN

- Nội dung đào tạo: Đào tạo quản trị vận hành hệ thống hạ tầng CNTT

+ Hướng dẫn cài đặt máy chủ, thiết bị phục vụ vận hành hệ thống

+ Hướng dẫn quản trị, cấu hình, theo dõi giám sát hệ thống thiết bị, mạng

- Yêu cầu về trang thiết bị phục vụ đào tạo: máy chủ, máy tính cá nhân, máy chiếu

- Yêu cầu về tài liệu đào tạo: Nội dung đào tạo được in và phát cho từng học viên

- Văn phòng phẩm phục vụ đào tạo: Bút, giấy A4, …

- Nước uống cho học viên, giảng viên, trợ giảng.

b. Lớp đào tạo quản trị hệ thống phần mềm

- Số lớp: 01 lớp

- Số học viên: 05 người

- Số buổi đào tạo: 02 buổi/1 ngày

- Hình thức đào tạo: Trực tiếp

- Địa điểm đào tạo: Cục QL&PTTTTN

- Nội dung đào tạo: Đào tạo quản trị vận hành hệ thống

+ Hướng dẫn cài đặt, tích hợp các thành phần hệ thống

+ Hướng dẫn quản trị, cấu hình, theo dõi giám sát hệ thống ứng dụng

+ Hướng dẫn sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu

- Yêu cầu về trang thiết bị phục vụ đào tạo: máy chủ, máy tính cá nhân, máy chiếu

- Yêu cầu về tài liệu đào tạo: Nội dung đào tạo được in và phát cho từng học viên

- Văn phòng phẩm phục vụ đào tạo: Bút, giấy A4, …

- Nước uống cho học viên, giảng viên, trợ giảng.

c. Lớp đào tạo nghiệp vụ khai thác thông tin TXNG dành cho cán bộ Cục TTTN

- Số lớp: 01 lớp

- Số học viên: 40 người

- Số buổi đào tạo: 2 buổi/1 ngày

- Hình thức đào tạo: Trực tiếp

- Địa điểm đào tạo: Cục QL&PTTTTN

- Nội dung đào tạo: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm

+ Giới thiệu tổng quan hệ thống phần mềm

+ Hướng dẫn sử dụng các tính năng, chức năng của phần mềm cho các đối tượng sử dụng

+ Hướng dẫn sử dụng ứng dụng AI tổng hợp, phân tích báo cáo số liệu, dự báo, cảnh báo gian lận thương mại

+ Hướng dẫn các lỗi thường gặp và cách khắc phục

- Yêu cầu về trang thiết bị phục vụ đào tạo: máy chủ, máy tính cá nhân, 01 máy chiếu

- Nước uống cho học viên, giảng viên, trợ giảng.

d. Lớp đào tạo nghiệp vụ khai thác thông tin TXNG dành cho các Vụ, Cục khác thuộc Bộ

- Số lớp: 02 lớp

- Số học viên: 40 người/lớp

- Số buổi đào tạo: 2 buổi/1 ngày

- Hình thức đào tạo: Trực tiếp

- Địa điểm đào tạo: Cục QL&PTTTTN

- Nội dung đào tạo: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm

+ Giới thiệu tổng quan hệ thống phần mềm

+ Hướng dẫn sử dụng các tính năng, chức năng của phần mềm cho các đối tượng sử dụng

+ Hướng dẫn các lỗi thường gặp và cách khắc phục

- Yêu cầu về trang thiết bị phục vụ đào tạo: máy chủ, máy tính cá nhân, 01 máy chiếu

- Nước uống cho học viên, giảng viên, trợ giảng.

2) Các lớp đào tạo các Chi cục (trực thuộc Sở Công Thương các tỉnh/thành phố)

- Số lớp: 02 lớp

- Số học viên: 340 người/lớp

- Số buổi đào tạo: 2 buổi/1 ngày

- Hình thức đào tạo: Trực tuyến

- Nội dung đào tạo: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm

+ Giới thiệu tổng quan hệ thống phần mềm

+ Hướng dẫn sử dụng các tính năng, chức năng của phần mềm cho các đối tượng sử dụng cấp Chi cục

+ Hướng dẫn các lỗi thường gặp và cách khắc phục

3) Các lớp đào tạo một số doanh nghiệp

- Số lớp: 06 lớp

- Số học viên: 150 người/lớp

- Số buổi đào tạo: 2 buổi/1 ngày

- Hình thức đào tạo: Trực tuyến

- Nội dung đào tạo: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm

+ Giới thiệu tổng quan hệ thống phần mềm

+ Hướng dẫn sử dụng các tính năng, chức năng của phần mềm cho các đối tượng sử dụng là doanh nghiệp bao gồm trách nhiệm cập nhật thông tin dữ liệu lên hệ thống TXNG và khai thác thông tin hàng hóa , sản phẩm

+ Hướng dẫn các lỗi thường gặp và cách khắc phục

### Yêu cầu về kiểm thử, vận hành thử

Trước khi triển khai vận hành chính thức hệ thống, chủ đầu tư thuê đơn vị kiểm thử độc lập để kiểm thử phần mềm. Việc kiểm thử được thực hiện tuân thủ theo Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng.

Đơn vị phát triển phần mềm phải phối hợp với Chủ đầu tư cùng các đơn vị có liên quan để hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện kiểm thử chức năng, vận hành thử nghiệm hệ thống, đảm bảo hệ thống sau khi sửa đổi sẽ hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả theo đúng nhu cầu người dùng. Môi trường máy chủ kiểm thử sẽ do đơn vị triển khai chuẩn bị phù hợp với hệ thống đề xuất.

### Yêu cầu về bảo hành, bảo trì

Bảo hành là dịch vụ được cung cấp hoàn toàn miễn phí từ phía đơn vị thi công dự án theo các yêu cầu sau đây.

Chính sách bảo hành:

- Các sản phẩm do đơn vị thi công cung cấp đều được hưởng dịch vụ bảo hành miễn phí: khắc phục các lỗi hệ thống do lỗi cài đặt, cấu hình; kiểm tra, điều chỉnh hay nâng cấp thay thế miễn phí bất kỳ chức năng nào bị lỗi của phần mềm trong thời gian bảo hành quy định.

- Thời hạn thực hiện bảo hành:

+ Bảo hành thiết bị hạ tầng kỹ thuật mua sắm: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Bảo hành phần mềm nội bộ: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu sản phẩm.

- Hết thời hạn bảo hành, tùy theo nhu cầu mà hai bên có thể ký kết các biên bản thỏa thuận hoặc hợp đồng để thực hiện hỗ trợ, sửa lỗi và cập nhật các phiên bản mới theo từng năm, kinh phí sẽ do hai bên thỏa thuận.

Nội dung bảo hành:

- Khắc phục các sự cố xảy ra do lỗi triển khai hệ thống.

- Khắc phục các lỗi phần mềm do đơn vi thi công cung cấp.

- Thực hiện vá lỗi, cập nhật miễn phí các bản vá lỗi của phần mềm.

- Hỗ trợ những vấn đề liên quan đến phần mềm cung cấp: Trong các trường hợp cần thiết trong quá trình vận hành, đơn vị thi công cần có cán bộ phối hợp hướng dẫn vận hành đối với hệ thống từ xa thông qua điện thoại, email, chat, teamviewer.

Địa điểm thực hiện:

- Tại địa điểm triển khai cài đặt hệ thống của chủ đầu tư.

- Hoặc tại trung tâm hỗ trợ kỹ thuật của đơn vị thi công đối với các thao tác có thể chỉnh sửa từ xa qua mạng internet.